## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-100, fax: 92/311-474

E-mail: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. december 20-i ülésére

| Tárgy: | Pályázat benyújtása a KEOP 2.4.0/B pályázati konstrukció második fordulójában a „Zalaegerszeg, Búslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja” tárgyú projektre |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |
| Készítette: | Városüzemeltetési Osztály Petőházi Attila, környezetvédelmi szakreferens Városfejlesztési és Tervezési Osztály dr. Kovács Éva sk. stratégiai szakreferens |
| Tárgyalta: | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |
| Egyeztetve: |  |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
| --- | --- |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Zalaegerszeg MJV Önkormányzatát a 102-1/3/2008. számú határozatával a Búslakpusztai régi lerakó területén és a környezetében feltárt szennyezés mentesítésére kötelezte.

A „Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén” c. KEOP-2009-2.4.0 B jelű nyílt 2 fordulós pályázati felhívásra Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. június 30-án nyújtotta be pályázatát.

A pályázat 1. fordulójában önkormányzatunk eredményesen pályázott, és a Támogató döntése alapján 36.837.500 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Zalaegerszeg, Búslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja” tárgyú pályázati projekt előkészítő munkáira.

Az Önkormányzat, mint Kedvezményezett 2011. március 10-én kötötte meg a projekt KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007 azonosítószámú Támogatási Szerződését.

A támogatás mértéke - az Európai Unió és a Kohéziós Alap társfinanszírozásának köszönhetően - a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.

A projekt megvalósításával az önkormányzat célja a régi (már lezárt) szilárd kommunális hulladéklerakó által okozott szennyezés megszüntetése, illetve a további szennyezés megakadályozása.

2010. évben, a pályázat első fordulójában egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányon alapuló projektjavaslatot kellett benyújtani.

A 100%-os, 36.837.500,- Ft támogatottságú előkészítő szakasz elsődleges feladata a tervezés, és a tervekhez kapcsolódóan a szükséges engedélyek megszerzése a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől –, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése. A tervezés során elkészült dokumentumok (részletes tényfeltárás, műszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv) adják a műszaki alapját a második fordulós (megvalósítási szakasz) pályázathoz szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánynak.

A Támogatási Szerződés megkötését követő időszakban – a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet szakmai támogatása, minőségbiztosítása, illetve ellenőrzése mellett – a projekt előkészítés feladatait elvégeztük.

Ennek eredményeképpen a benyújtott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján 2012. októberében a Közreműködő Szervezet a projektet továbbtervezésre javasolta.

A 2. fordulóban a támogatható tevékenység, annak műszaki tartalma a következő

A területen a szennyezés jellegét elsősorban illékony és nem illékony klórozott szénhidrogének határozzák meg, melyek gyengén abszorbeálódnak, biodegradációjuk nem hatékony. A lerakóban lévő nagyszámú klórozott szénhidrogén anaerob degradáció eredménye, a lerakótól távolabb a bomlástermékek mennyisége kisebb.

A mentesítés a szerves szennyezőanyagok tulajdonságai alapján került megtervezésre a környezeti adottságok figyelembevételével, figyelemmel a KEOP pályázatban szereplő előírásokra, projekthatáridőkre is.

A hulladéklerakó alatt elszennyeződő talajvíz további szétterjedésének megakadályozására részleges HDPE fóliával kombinált résfal kiépítése szükséges.

Az áramlási háttér felé nyitott résfal visszaduzzasztó hatásának elkerülésére a résfalba 4 db aktív kapu kerül beépítésre. A résfallal zárt területen a szennyezett talajvizet kavicscölöpsorok vezetik meg az aktív kapuk felé. A résfalba épített aktív kapukban elhelyezett, cserélhető vas és aktív szén töltetek biztosítják a szennyezett talajvíz tisztítását.

Az aktív kapukról elfolyó tisztított víz gyűjtővezetéken keresztül puffertárolóba kerül, ahonnan nyeletődréneken keresztül elszikkasztják, ugyanakkor nem megfelelő mértékű tisztítás esetén visszavezethető a résfallal zárt területre.

A mentesítő és monitoring létesítmények a Zalaegerszeg, 0179, 0180, 0181/1, 0181/2, 0182/7, 0182/10, 0182/13, 0182/14, 0183, 0184, 0185/5 hrsz.-ket érinti. Az ingatlanok - a monitoring-tevékenységgel érintett 0179 hrsz. kivételével - az Önkormányzat tulajdonában vannak.

A résfallal be nem védett, D határérték feletti területen természetes koncentrációcsökkenés a választott mentesítési technológia, miután ezen alvízi terület vízháztartását alapvetően meghatározó talajvízáramlást, továbbá a szennyezés utánpótlást a résfal elvágja.

Amennyiben a kiépítendő monitoring rendszer azt igazolja, hogy e területrészen a talajvíz várható erőteljes szintcsökkenése, továbbá koncentrációcsökkenése nem következik be, akkor a nyeletőrendszerhez csatlakozó kiépített ferde fúrásokon keresztül lehetőség van tisztított víz, továbbá mikrobiológiai oltóanyag bejuttatására.

A mentesítés első szakasza (lokalizáció) KEOP projekt keretében 2015 júliusáig tart. Ezt követően a résfalhoz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése önkormányzati forrásból történik. Az üzemeltetés két szakaszra bontható. Az első szakaszban, a lokalizációt követő 5 évben a létesítmények működésével egyidejűleg a tervezet 20db megfigyelőkúttal kell követni a rendszer hatékonyságát. Ez a feladat éves szinten mintegy bruttó 12 millió forint. A fennmaradó, további 25 éves fenntartás az első öt év eredményeitől függően, a tervezés jelen fázisában az első szakaszhoz képest várhatóan jelentős mértékben, mintegy 3-4 millió forint éves költségre minimalizálódhat. Ennek oka az, hogy a résfal miatti talajvíz utánpótlás megszűnése a biodegradációs folyamatokkal kiegészülve azt eredményezhetik, hogy a talajvíz mennyisége az adott felszín alatti területrészben közel nullára csökken, így a fenntartási (pl. aktív kapuk tölteteinek cseréje), és az ellenőrzési (vízminták vizsgálata) feladatok jelentős mértékben csökkenhetnek.

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege:

A 2. forduló keretében a fentebb részletezett lokalizáció megvalósítása érdekében tervezzük benyújtani a pályázatot bruttó 772.791.085 Forint értékű beruházásra vonatkozóan.

A benyújtásra kerülő pályázatban szereplő támogatási igény: 772.791.085 Ft.

Támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.

A megvalósítási szakaszra vonatkozó, második fordulós pályázatot 2012. december 21-ig kell benyújtanunk az előkészítő szakasz zárására pedig 2013. januárjában kerül sor.

184/2012. sz. határozatával a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag - 9 igen szavazattal – támogatta..

226/2012. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést - egyhangúlag - 10 igen szavazattal elfogadta.

272/2012. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

106/2012. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással elfogadta azzal, ha a pályázat nem igényel önkormányzati előfinanszírozást

A Pénzügyi Bizottság határozatával összefüggésben tájékoztatjuk Tisztelt Közgyűlést, hogy a projekt előkészítéssel megegyezően, a kifizetések a projekt megvalósítási szakaszában is teljes mértékben szállítói finanszírozással tervezettek, tehát az önkormányzat részéről előfinanszírozás nem szükséges.

Kérjük, támogassák a pályázat benyújtását.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a KEOP-2.4.0/B/10-11 kódszámú „Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén” tárgyú konstrukció megvalósítási szakaszára a „Zalaegerszeg, Búslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja” tárgyú pályázati projekt benyújtásra kerüljön az alábbi projektköltségvetéssel:

A projekt keretében elszámolható költségek becsült összege: bruttó 772.791.085 - Ft.

A konstrukció bruttó finanszírozású, a támogatás intenzitása 100%.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására.

Határidő:	2012. december 21.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy amennyiben 2015. június 30-ig a hatósági kötelezéssel előírt feladatokat teljeskörűen még nem teljesíti, a projekt befejezését követően a kármentesítést saját forrásból folytatja. A projektet követő utóellenőrzést a hatósági határozatban előírt határidőig szintén saját forrásból végzi.

Határidő:	2015. július 1.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2012. december 13.

Gyutai Csaba sk.

polgármester