ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. január 31.-i ülésére

| Tárgy: | Saját forrás biztosítása az Önkormányzati Társulás „Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására és vízellátásának fejlesztésére” című projektjének finanszírozására |
| --- | --- |

| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |
| --- | --- |
| Készítette: | Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására Szabó Róbert PME vezető Városüzemeltetési Osztály Nyikos Zoltán sk. közmű és mélyépítési létesítményi szakreferens |

| Tárgyalta: | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gazdasági Bizottság |  |  |
|  | Pénzügyi Bizottság |  |  |
|  | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |  |
| A közgyűlésre meghívást kap: |  | Horváth László elnök Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására Zalaegerszeg, Balatoni u. 8. |  |
| Egyeztetve: |  | Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására |  |
| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: |  | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |  |
| Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály dr. Sipos Erzsébet sk. |  |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 13 vízminőség javítással érintett település, együttesen a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának fejlesztésére Önkormányzati Társulást hoztak létre 2010-ben, a Társulás pályázatot nyújtott be a 
KEOP-1.3.0/09 keretében, ahol 85% támogatást nyert el. 2011 évvégén az EU önerő alapra is pályázott ahol az elnyerhető maximum támogatás révén az első ütem 100%-os támogatással valósul meg.

Az ivóvízminőség javító program két fordulós, első fordulóban készülnek el a megvalósításhoz szükséges tervek, kerülnek beszerzésre a létesítési engedélyek és zárásként benyújtásra kerül a második fordulós pályázati anyag. Az előkészítés folyamán elkészültek a tervek egyeztetve lette a társulási Önkormányzatokkal és 2012. december 17-én a közreműködő szervezet által tovább tervezésre jóváhagyást kapott.

A második forduló a tényleges megvalósítás, azaz az építés fázisa. A KEOP‐1.3.0/09‐11 pályázat kertében kerül benyújtásra a „A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című pályázat, 2013. február 15-ig.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a 13 település az l997. évi CXXXV. törvény alapján, annak előírásai szerint 2010. májusában létrehozta a részben önálló jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának fejlesztése megoldására. A pályázati feltételeknek megfelelően kibővítésre kerül 2013-ban az fejlesztési területen tulajdonnal vagy területtel érintett Önkormányzatokkal. Ezek a tagok vízhálózatán nem történik beavatkozás nem érintettek fejlesztésben saját erő forrásában. Az első fordulóban társulási tagok (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, Bagod, Zalaboldogfa, Boncodfölde, Kávás, Zalaszentgyörgy, Hagyárosbörönd, Csonkahegyhát, Milejszeg, Pálfiszeg, Németfalu, Dobronhegy, Becsvölgye, Kustánszeg) a bővítést követően a Társulásban tagok lesznek (Babosdöbréte, Böde, Sárhida, Csatár, Bocfölde, Hottó, Kiskutas, Nagykutas, Kispáli, Teskánd) községek önkormányzata.

A Társulási Megállapodásban a tagok rögzítették, hogy a Társulás működésének forrásait és a projekt önrészét a tagönkormányzatok saját költségvetésükből, a 2009. évi teljes (lakossági és közületi) vízfogyasztás egymáshoz viszonyított arányában biztosítják az alábbiak szerint:

| Település | 2009. évi vízfogyasztás arányában (%) | Település | 2009. évi vízfogyasztás arányában (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zalaegerszeg | 94,14% | Zalaboldogfa | 0,30% |
| Csonkahegyhát | 0,36% | Zalaszentgyörgy | 0,60% |
| Dobronhegy | 0,15% | Becsvölgye | 0,84% |
| Milejszeg | 0,30% | Kustánszeg | 0,50% |
| Németfalu | 0,18% |  | 100,00% |
| Pálfiszeg | 0,14% |  |  |
| Bagod | 1,49% |  |  |
| Boncodfölde | 0,39% |  |  |
| Hagyárosbörönd | 0,38% |  |  |
| Kávás | 0,23% |  |  |

Az előkészítés jelenlegi állása szerint a beruházási költség nettó 4.200.000. eFt. A pályázat során biztonsággal 85% támogatottságot lehet számolni, mely fenntarthatósági és esélyegyenlőségi vállalásokkal 95% is lehet.

A saját forrás részre a pályázat elfogadását követően BM Önerő Alapra is lehet pályázni és ennek elnyerése esetén akár 100%-os finanszírozással is megvalósulhat a beruházás.

A pályázat összes költsége (tervezett): 	4.200.000 eFt

Zalaegerszeg önkormányzatára jutó elszámolható költség	3.570.000 eFt

Önerő:	535.500 eFt

Nem támogatott műszaki tartalom (félpályás helyreállítás) 	61.000 eFt

Összesen:	596.500 eFt

Várható pénzügyi ütemezés:

2013 évre	40.000 eFt

2014	380.000 eFt

2015	176.500 eFt

Összesen:	                    						       596.500 eFt

Az ÁFA nem elszámolható, a költségek nettó értékek.

Bizottsági határozatok:

Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság:

7/2013. sz. határozat:

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag-13 igen szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek

Gazdasági Bizottság:

13/2013. számú határozat

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést - egyhangúlag - 10 igen szavazattal támogatta

Pénzügyi Bizottság:

1/2013. számú határozat

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 10 igen, egyhangú szavazással elfogadta.

## Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

18/2013. sz. határozat:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 11 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy „Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának fejlesztése megoldására” az Önkormányzati Társulás KEOP‐1.3.0/09‐11 című pályázatot nyújtson be.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén a szükséges önerőt, nettó 596.500 eFt-ot, a 2013., 2014. és 2015. évi költségvetésében tervezi és biztosítja.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős:    Gyutai Csaba polgármester

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a BM Önerő Alaphoz nyújtson be pályázatot a saját forrás kiegészítésére.

Határidő: BM Önerő Alap pályázat benyújtási határideje

Felelős:    Gyutai Csaba polgármester

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg az önkormányzati saját forrás kiváltásnak egyéb lehetőségeit.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős:    Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2013. január 25.

|  | Gyutai Csaba sk. |
| --- | --- |
|  | polgármester |