## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/502-101

e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

………. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. november 22-i ülésére

Tárgy:	 Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája 2013. évi Cselekvési Terve

Előterjesztő.		Gyutai Csaba sk. polgármester

Készítette:		Városüzemeltetési Osztály

Simonné Tomori Bernadett sk. környezetvédelmi szakreferens

Városgazdálkodási Kft.

Horváth Zsuzsanna okl. tájépítészmérnök

Tárgyalta:		Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: 	Horváth István ügyvezető igazgató

Horváth Zsuzsanna okl. tájépítészmérnök

Városgazdálkodási Kft.

8900 Zalaegerszeg Gasparich u. 26.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 108/2010. sz. határozatával elfogadta Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiáját és annak 2010-2015. évekre vonatkozó Cselekvési Tervét. Felkérte a polgármestert, hogy minden év október 31-ig tegyen javaslatot a Közgyűlésnek arra, hogy a Cselekvési Terv zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében meghatározott programok projektjei közül mely feladatokat kell az adott évben elvégezni. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.

A határozatnak megfelelően a 2011. évi novemberi közgyűlésre összeállítottuk Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának 2012. évi Cselekvési Tervét, melynek megvalósulását az alábbi táblázat ismerteti:

| Ssz. | Megnevezés | Rövid leírás | Tervezett költség bruttó eFt | Tényleges költség bruttó eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A városközpont zöldfelületeinek értékmegőrző fenntartása, megújítása | Deák tér és Mindszenty tér növényállományának revitalizációja a belváros megújult színes, virágos képéhez igazodó növényalkalmazással. Széchenyi tér, Kossuth utca, Keresztury tér esztétikai értének növelése, a növényállományok összetételének megújításával, színesebbé, virágosabbá tételével és a fenntartás intenzitásának növelésével. | 700+800 | 1 500 |
|  | A város középületeinek környezetének rendezése | Színház előtti tér újragondolása, tervezése tájépítész hallgatók bevonásával annak érdekében, hogy a téralakítás a terület központi elemeként megjelenő óraszerkezet köré rendeződjön oly módon, hogy a tér fő funkcióját, azaz a színházépület külső fogadótéri szerepét erősítse. A burkolt és zöldfelületek arányának megtartásával egy könnyen kezelhető, minimalista növényalkalmazás javasolt. Tervdokumentáció készítése folyamatban! Zsinagóga előtti tér növénykazettáinak újratelepítése, hogy minden elem önmagában is hangsúlyos legyen, de a kompozíció összességében alkosson egy teljes egységet. | 500+300 | 800 |
|  | Zöldfelületek, közparkok használati értékének növelése | Az OTP mögötti terület, azaz a Szalagházi kisliget jelenlegi növényállomány értékes példányainak megtartásával, egyedi megjelenésű fák, cserjék, évelők és virágfelületek alkalmazásával, burkolatok és köztéri berendezések felhasználásával egy többfunkciós, közkedvelt közösségi tér kialakítása javasolt. Rózsák terének megújítására a tervezett Göcseji úti kerékpárút megépítése miatt nem került sor, így a tér parkosítására szánt összeget a Kisfaludy u. fasorok felújítására fordítottuk. Kivitelezés folyamatban! | 1600 | 1 000+500 1 500 (kiegészítve egyéb forrásból) |
|  | Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja | Csillagfény-Fakopáncs utcák sarkán lévő közterületen rekreációs pihenőpark kialakítása, játszóeszközökkel, köztéri bútorokkal, növényzettel. A lakosságot mind a tervezés, mind a kivitelezés terén, mind pedig a fenntartási munkálatokba bevontuk. Kivitelezés folyamatban! | 1000 | 1000 |
|  | Közlekedési pályákhoz kapcsolódó zöldfelületek átalakítása | Praktikernél lévő körforgalom középszigetének növényállományának megújítása, pótlása esztétikai és fenntarthatósági szempontok alapján. Hatházi körforgalom középszigetének áttervezése folyamatban! Kiserdei és a Berzsenyi úti körforgalomba évelők pótlása és virághagymák elhelyezése történt. | 400 | 400 |
|  | Fasorok megújítása | Kisfaludy Sándor u. a kerékpárút beruházáshoz kapcsolódóan-a pályázat által nem támogatott- fásítása, a kertépítészeti tervdokumentációnak megfelelően, a burkolt felületeknél faverem rácsok elhelyezésével. | 1500 | 1500+600 2 100 (a Rózsák tere megújítása projekt terhére) |
|  | Zöldfelületi intézmények növényállományának értéknövelő fejlesztése | Az idei szezonban megújult a település kiemelt turisztikai célpontjának számító AquaCity fogadóterének virágosítása. Annak érdekében, hogy a jövőben is színes, virágos kép fogadja a látogatókat, szükséges a 2011. évben kialakított ágyások megújítása színes, változatos egynyári virágokkal. | 500 | 500+510 1 100 (Parkfenntartás előirányzatból kiegészítve) |
| Mindösszesen: |  |  | 7300 | 8 400 |

Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának jövőképe: „élhető, versenyképes és fenntartható települési környezet megteremtése, a zöldfelület-gazdálkodás eszközeivel.”

Ezen alapelv figyelembevételével a 2013. évi Cselekvési Terv meghatározásánál is indokoltnak tartottuk, hogy a programokból (ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok alapján) lehetőség szerint legalább 1-1 projekt kerüljön megvalósításra, annak érdekében, hogy a fejlesztések a zöldfelületi rendszer minden területén érvényesülhessenek.

A Stratégiában megjelölt célt, azaz a város zöldfelületi rendszerének fejlesztését jelen projektek minőségi értéknövekedésben támogatják. Ez egyaránt jelenti a zöldfelületi vagyon eszmei értékének növekedését és a települési környezet vizuális-pszichikai teljesítőképességének a fokozását. A tervezett projektek megvalósulásával az épített környezet és a hozzá kapcsolódó zöldfelületek a város élhetőségét és esztétikai értékét gazdagítják. A költségvetések készítésekor a Közgyűlés döntése alapján forrást kell biztosítani, az előzetes költségbecslések alapján a tervezett programok költségei az alábbiak szerint alakulnak:

  - A városközpont zöldfelületeinek érték-megőrző fenntartása, megújítása: 		2.600 eFt

  - A város középületeinek környezetének rendezése					   600 eFt

  - Zöldfelületek, közparkok használati értékének növelése				1.500 eFt

  - Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja		1.000 eFt

  - Fasorok megújítása								2.000 eFt

  - Zöldfelületi intézmények növényállományának fejlesztése			   500 eFt

  - Önerős zöldfelület kialakítás támogatása						   300 eFt

Mindösszesen:										8.500 eFt.

Célunknak kell tekinteni, hogy a felsorolt programok bővüljenek a város zöldfelület-fejlesztéseket érintő igényeivel. Fontos, hogy a stratégia elemeinek és az egyes igények megvalósulásának szinergikus hatása érvényesüljön.

Jelen előterjesztés melléklete tartalmazza az egyes programokon belül 2013-ban elvégzendő projektelemeket.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 137/2012. sz. határozatával az előterjesztést egyhangúlag-10 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság 170/2012. számú határozatával az előterjesztést – egyhangúlag – 12 igen szavazattal elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 72/2012. számú határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással elfogadta azzal, hogy a tervezett programok költségeinek felsorolása a keretösszegen belül egészüljön ki egy 1.7. ponttal: önerős zöldfelület kialakításának a támogatása 300 eFt.

A Bizottság döntésének megfelelően a 2013. évi Cselekvési Terv az „önerős zöldfelület kialakítás támogatása” sorral kiegészítésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának 2013. évi Cselekvési Tervét szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának 2013. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson 8,5 MFt összegű fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.

Határidő: 2013. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: 	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2012. november 16.

Gyutai Csaba sk.

polgármester

melléklet

Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája

III. ütem

2013. évi Cselekvési Terv

Együtt mindenki többet tehet,

teremtsünk Zöld Zalaegerszeget!

- 1.1. A városközpont zöldfelületeinek érték-megőrző fenntartása, megújítása

- Európa tér növényállományának revitalizációja és érték-megőrző fenntartása

- Green City irányelvei alapján a tér növényi rendszerének fejlesztése, a biodiverzitás növelése, a fenntarthatóság elősegítése és az esztétikai érték növelése a cél. Jelenleg gyep vagy cserje borítású, alacsony esztétikai értékű kiemelt ágyások találhatók, melyeknek évelőkkel történő beültetése mulccsal történő borítása javasolt. Az erodálódott felületeken szintén évelő beültetések tervezettek.

Javaslat

- Kivitelezési munkák megvalósítása (2013.II-IV.negyedév)			600 eFt

- Belváros cserjefelületeinek revitalizációja és érték-megőrző fenntartása

Az elmúlt évek kiemelt feladatának tekintettük a Széchenyi tér, Kossuth utca, Keresztury tér, Dísz tér esztétikai értének növelését, amelyet a növényállományok összetételének megújításával, színesebbé, virágosabbá tételével értünk el. Ez irányú törekvésünk pozitív fogadtatásra talált mind a lakosság, mind az idelátogatók - köztük a Virágos Magyarországért mozgalom zsűrije - körében.

A belváros színes, virágos növényállományának értékmegőrző fenntartása érdekében szükséges a kialakított ágyások időszakos megújítása, bővítése színes, változatos egynyári virágokkal, rózsákkal történő beültetése. A növényzet revitalizációján túl szükséges a zöldfelületek tavaszi tápanyag utánpótlása és az ágyásokat takaró fenyőkéreg pótlása. Továbbá újabb zöldfelületek bekapcsolása a belvárosi virágosítási programba.

- Javaslat:

- Kivitelezési munkák megvalósítása (2013. II-IV. negyedév)			2000 eFt

1.2. A városi középületek környezetének rendezése

Keresztury Dezső ÁMK előtti zöldfelület áttervezése

A művelődési központ előtt található rézsűs kialakítású zöldfelület és a hozzá kapcsolódó burkolt felületek minőségi állapota rendkívül leromlott. A növénykazettákban az egykori évelőfelületek csak nyomokban fedezhetők fel. A burkolati lapok és a köztéri bútorok töredezettek, elhasználódtak. A terület kedvező adottságai miatt jó lehetőséget biztosít egy passzív kikapcsolódást szolgáló, alapvetően a fiatal korosztály igényeit kielégítő zöldfelületi egység létrehozására.

Javaslat:

- Kiviteli munkák megvalósítása (2013.II-III.negyedév)				600 eFt

- 1.3. Zöldfelületek, közparkok használati értékének növelése

A rendszeres parkgondozási munkákon túl szükségessé válhat a megújítás- az elöregedett növények és az elhasználódott parki elemek cseréje, a burkolt felületek állagjavítása - és a fejlesztés is. A meglévő zöldfelületi elemek minőségi fejlesztése jelen esetekben több irányú: egyrészt indokolt beavatkozások intenzitását emelni, másrészt a használati érték növelés érdekében a felszereltségen és a növényállomány összetételén, szerkezetén szükséges változtatni.

Millennium tér megújítása

Javaslat:

- Kivitelezési munkák megvalósítása (2013. II. negyedév)			300 eFt

Vizslapark- „Matáv játszótér” felújítása

A város egyik központi parkjában található ún. „Matáv játszótér” jelenlegi állapotában sem esztétikailag sem funkcionálisan nem tölti be a szerepét. Az eszközök és köztéri bútorok több esetben rongálódottak cseréjük feltétlenül indokolt. A használható, felújítandó elemek megtartásával anyaghasználatában egyező-hasonló rusztikus rönk eszközök telepítése javasolt. Az elmúlt időszakban a játszótér a területi adottságok miatt sok esetben a vandalizmus áldozatául esett ezért a tervezés során érdemes megvizsgálni a tágabb környezet rendezésének a lehetőségét. A környező fás területet ligetesebbé, átláthatóbbá tenni, esetleg szükség esetén a terület éjszakai világítását megoldani.

Javaslat:

- Kivitelezési munkák megvalósítása (2013. II-IV. negyedév)			1200 eFt

- 1.4. Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja

Páterdombi városrészben lakótömb revitalizációja

A közterületek felújítása a lakótelepeken az értéknövelés egy fontos paramétere. A közterület átalakításnál érdemes külön figyelmet szentelni az egyes lakossági csoportok érdekeinek. A Páterdombi-Kinizsi utcai lakótömbök megújítása során egy a kisgyermekes korosztály játék és mozgásigényét kielégítő játszótér bővítése tervezett, játszóeszközökkel, növényzettel és egyéb kültéri berendezésekkel.

Javaslat:

- Kivitelezési munkák (2013. III-IV. negyedév)					 1000 eFt

- 1.5. Fasorok megújítása

Arany János  u.

A város közlekedési életében fontos szerepet betöltő út és mellette futó kerékpárút közötti parksávban található vegyes állományú erősen csonkolt és elöregedett fasor, mely sem esztétikailag, sem funkcionálisan, sem ökológiailag nem tölti be a szerepét. A fasor teljes állományának cseréje indokolt több ütemben, az út hosszára való tekintettel. Első ütemben előzetes tervek és számítások alapján a Platán sortól a Kisfaludy utcáig újulna meg az utca mindkét oldala.

Tervezett új növényállomány: Gingko biloba- páfrányfenyő és Malus „Brandy Wine”- díszalma a szűk zöldsávba: Koelreuteria paniculata „Fastigiata”- oszlopos csörgőfa illetve Spiraea japonica „Shirobana” japán gyöngyvessző.

Javaslat:

- Fakivágási és ültetési munkák megvalósítása (2013.I-IV. negyedév)		2000 eFt

1.6. Zöldfelületi intézmények növényállományának értéknövelő fejlesztése

AquaCity

Az idei évi szezonban megújult a település kiemelt turisztikai célpontjának számító fürdőlétesítmény fogadótere. Annak érdekében, hogy a jövőben is színes, virágos kép fogadja a látogatókat, szükséges a fürdő bejárata előtt kialakított ágyások megújítása színes, változatos egynyári virágokkal.

Javaslat:

- Növénytelepítési munkák megvalósítása (2013. II. negyedév)			500 eFt

1.7.  Önerős zöldfelület kialakítás támogatása

Önerős lakossági zöldfelület kialakítási kezdeményezések, környezetszépítő tevékenységek támogatásához növényzet, virágföld biztosítása.

Javaslat:

- Növénybeszerzés, virágföld biztosítása	300 eFt