_________________________________________________________________________________________

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-105, fax: 92/311-474

_________________________________________________________________________________________

...... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:	Belváros Rehabilitációs Program I. ütemével kapcsolatosan a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő:	Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

## Czikora Róbert sk. osztályvezető-helyettes

Egyeztetve:	Varga Attila ügyvezető

Csipke Ingatlanfejlesztő Kft.

Tárgyalta: 	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot

Ellenőrző Bizottság

Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Gazdasági Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap:	Varga Attila ügyvezető

Csipke Ingatlanfejlesztő Kft.

Zalaegerszeg, Petőfi u. 20. VII/49.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási

szempontból ellenőrizte:	Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi-formai

szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Fata Anikó sk.

Tisztelt Közgyűlés!

A város közvéleménye előtt is régóta ismert, hogy a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. (Zalaegerszeg, Petőfi u. 20. VII/49.) az önkormányzat tulajdonában lévő zalaegerszegi 2293/9 hrsz-ú közterület funkcionálisan a Csipke Társasházhoz tartozó részeinek, illetve a társasház árkádjai alatt található önkormányzati üzlethelyiségek felhasználásával, átépítésével a területek lefedésével üzletház kialakítását tervezi. A beruházás során a közlekedő rész burkolatának átépítésére, a volt Ifjúsági Áruház melletti két külső lépcsőfeljáró helyett új lépcsőházak kialakítására, és a közművek átépítésére is sor kerül. A Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. 2012. tavaszán elkezdte a Csipke társasház belső árkádjai alatt található földszinti üzletek átépítési munkálatait.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Közgyűlése 267/2007. (X.18.) számú határozatával támogatta a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-nek azon elképzelését, hogy sor kerüljön a Csipkeház I. Társasház (Zalaegerszeg 2275 hrsz) belső átjárójának átalakítására, minőségi megújítására, amely érinti a zalaegerszegi 2293/9 hrsz-ú közterületet is. Ezen elképzelés önkormányzati támogatásával hosszú folyamat indult el.

A közgyűlés 174/2008. (VI.26.) számú határozata alapján az önkormányzat a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. által tervezett beruházás megvalósítása érdekében a 2009. május 25-én megkötött adásvételi szerződésben eladta a zalaegerszegi 2293/9 helyrajzi számú közterület ingatlan 234 m2 nagyságú területrészét a Csipke Társasház részére, a vételárat a beruházást lebonyolító Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. fizette meg. A közgyűlése egyetértett azzal, hogy a Kft. beruházása az önkormányzat által jóváhagyott és ellenőrzött műszaki tartalommal valósuljon meg. Az önkormányzat a fenti határozat alapján 2009. május 22-én adásvételi előszerződést és együttműködési megállapodást kötött a Csipke I. Társasházban található alábbi önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiségekre, üzletekre:

| Helyrajzi szám | Cím | Megnevezés | Alapterület (m2) | Nettó érték (ÁFA nélkül) Ft | Nettó eladási ár (ÁFA nélkül) Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2275/A/199 | Dísz tér 3. | üzlet | 29 | 7 008 333 | 7 008 333 |
| 2275/A/200 | Dísz tér 3. | üzlet | 10 | 2 166 667 | 2 166 667 |
| 2275/A/201 | Dísz tér 3. | üzlet | 22 | 6 233 333 | 6 233 333 |
| 2275/A/202 | Petőfi u. 20. | raktár | 7 | 816 667 | 816 667 |
| 2275/A/188 | Petőfi u. 20. | üzlet | 24 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| 2275/A/189 | Tüttőssy u. 7. | iroda | 42 | 12 250 000 | 12 250 000 |
| 2275/A/191 | Tüttőssy u. 7. | üzlet | 30 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 2275/A/192 | Petőfi u. 20. | üzlet | 32 | 8 933 333 | 8 933 333 |
| 2275/A/195 | Petőfi u. 20. | üzlet | 30 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 2275/A/196 | Petőfi u. 20. | műhely | 19 | 3 966 667 | 3 966 667 |
| Összesen: |  |  |  | 66 225 000 | 66 225 000 |
| 2275/A/1* | Dísz tér 1. | üzlet | 15 | 4 375 000 | - |
| 2275/A/186* | Petőfi u. 18. | üzlet | 15 | 5 250 000 | - |
| Mindösszesen: |  |  |  | 75 850 000 | 66 225 000 |

*Megjegyzés: A 2275/A/1 és 2275/A/186 hrsz-ú (egyenként 15 m2 nagyságú) üzlet a Csipke üzletház átalakítása során elbontásra kerül, és az alattuk levő terület beolvad a 2293/9 helyrajzi számú közterületbe. Ezen két ingatlan esetében a vételár megfizetésétől eltekintett az önkormányzat.

- A Kft. által tervezett magánerős beruházást az önkormányzat Belváros Rehabilitációs Programja I. ütemébe integrálta, mivel annak megvalósulása nem csak a belváros megújulását segíti elő, hanem az önkormányzat által megcélzott fejlesztésekhez elérhető támogatás intenzitásának növelésére is jótékony hatást gyakorol.

- Az önkormányzat a Belváros Rehabilitációs Program megvalósításához ennek megfelelően nyújtotta be pályázatát a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Az Ügynökség 2009. szeptember 4-én kelt támogató levelében értesítette önkormányzatunkat, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 jelű pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték.

- Ennek megfelelően a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és ZMJV Önkormányzata között 2009. november 13-án létre is jött a NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 azonosítószámú Támogatási szerződés aláírása. A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2009. november 13., a fizikai megvalósítás eredetileg tervezett napja 2011. november 13. volt. A projekt befejezésének tervezett időpontja a Támogatási szerződés 2011. május 19-én aláírt II. számú módosításakor 2012. november 13-ra változott.

A projektben több funkció megvalósításra vállaltunk kötelezettséget, ezért annak megvalósításához Konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre 2009. október 30-án, mely a Támogatási szerződés mellékletét képezi. A konzorcium tagja az önkormányzat mellett a Parkoló Gazda Kft. (parkoló építés), a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. (Csipke üzletház átépítése, felújítása magánerős beruházásként), Hálózat az integrációért Alapítvány (képzés, közösségépítés, identitáserősítés), és „RENDÉRT” Zala Közbiztonsági Egyesület (közbiztonsági projektelem). 2012. július 25-én új Konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre, a megszűnt Parkoló Gazda Kft. helyébe a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. lépett.

A Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-t a Csipke üzletház átépítéséhez a Konzorciumi együttműködési megállapodás 3.3. pontja szerint 39.372.022,- Ft támogatás illeti meg.

A Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-vel aláírt adásvételi előszerződés szerint a végleges adásvételi szerződést 2009. november 30-ig meg kellett volna kötni, de annak határidejét a közgyűlés 114/2010. (V.20.) számú határozatával 2010. október 31-i időpontra módosította azzal, hogy az üzletek vételárát 2010. december 31-ig kell megfizetnie. A Kft. a saját projektjét bankhitel igénybevételével tudja megvalósítani, és a hitelszerződés előkészítéséhez hosszabb időre volt szüksége. A bankhitelhez szükséges fedezetet a Kft. és annak tulajdonosa saját kockázatára, saját vagyona, eszközei megterhelésével biztosította. Ezen felül az üzletek vételárára pénzintézeti külső forrást szerezni már nem tudott.

A folyamat utolsó lépéseként – tekintettel arra, hogy az üzletek vételárát forrás hiányában a vevő az új határidőre sem tudta megfizetni - a közgyűlés 300/2010. (XII.16.) számú határozatával a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. beruházásban érintett üzlethelyiségeket 5 év határozott időre (2011.01.01-től 2015.12.31-ig) bérbe adta a gazdasági társaság részére. A bérlőnek az üzlethelyiségekre elővásárlási joga van és a bérlet időtartama az egyes üzlethelyiségekre vonatkozó végleges adásvételi szerződések megkötésére irányadó végső határidő. Az üresen álló üzletek közös költségeit és közüzemi díjait a Kft. megfizeti az önkormányzat felé.

Az üzlethelyiségek bérbeadásával a közgyűlés jelentős mértékű pénzügyi könnyítést biztosított a Kft. részére, átmenetileg lemondva az ingatlanértékesítési bevételről. A Kft. így az üzletek megvásárlásához szükséges pénzt a projekt megvalósítására, a hitelhez szükséges saját erő biztosítására fordíthatta.

A Kft. az üzlethelyiségek vételárának 10%-át, azaz 6.622.500,- Ft összeget foglalóként már megfizetett az önkormányzat részére a 2009. május 22-én aláírt előszerződésnek megfelelően. Így az összes érintett ingatlannak a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. által történő megvásárlása esetén az önkormányzat még 59.602.500,- Ft bevételre számíthat.

Az adásvételi előszerződés és a bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérlet lejáratáig az üzlethelyiségek nem kerülnek a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonába, a társaság az általa meg nem vásárolt, de átépített és felújított üzlethelyiségeket köteles elhagyni, és az azokon végrehajtott beruházások értékének megtérítésére az önkormányzat nem kötelezhető, a Kft. nem léphet fel kártérítési igénnyel az önkormányzat felé.

A „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 jelű támogatási szerződés alapján a támogatások aktuális részleteinek lehívását, elszámolását az önkormányzata nevében a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya intézi a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-t megillető támogatási részek nélkül, mert azok közvetlenül a Kft. részére kerülnek folyósításra.

A Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője a projekt finanszírozási nehézségeire való tekintettel, valamint a beruházás megvalósításában bekövetkezett késedelem miatt likviditási helyzetének javítása érdekében az önkormányzat segítő közreműködését kéri az alábbiak szerint:

Az önkormányzat tekintsen el az üzletház átépítésének időszakára, azaz 2012. áprilisától 2012. év végéig az esedékes havi bérleti díjak megfizetésétől, valamint járuljon hozzá, hogy a 2011-2012. évi bérleti díjat utólag, egy összegben fizethesse meg.

A Kft. által vállat projektelem megvalósulásának elmaradása esetén a teljes projekt támogatásintenzitása változhat, s ez hatással van az önkormányzat és a többi konzorciumi tag számára elérhető támogatási összegek mértékére is. Ez a patthelyzet tehát a Belváros Rehabilitációs Program minden résztvevője számára problémát jelent.

A Konzorciumi együttműködési megállapodásban a konzorciumi tagok vállalták (3.2. pont), hogy a projekt megvalósítása során együttműködnek, és egymás, a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegítik.

Az önkormányzat és a Kft. között a 300/2010. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 2010. december 31. napján létrejött bérleti szerződés és együttműködési megállapodás rendelkezik a bérleti díj megfizetésének feltételiről. A bérleti szerződés 6. pontja szerint:

„6.)	A felek az ingatlanok bérleti díját a Vagyonrendelet alkalmazásával, figyelembe véve az ingatlan közepes műszaki állapotát az alábbiak szerint állapítják meg: 1.856,-Ft+ÁFA/m2 (III. díjövezet és 0,8-as szorzó). Az ingatlanok bérleti díja így a teljes bérelt területre, vagyis 245 m² terület nagyságra számítottan 454.720,-Ft +ÁFA/hó, azaz négyszázötvennégyezer-hétszázhúsz forint +ÁFA/hó.

Bérlő a bérlet első évében, azaz 2011. évben e bérleti díj összegének 25%-át, vagyis havonta nettó 113.680,- Ft-ot köteles megfizetni, míg a második évtől, vagyis 2012. január 1-től a teljes bérleti díj megfizetésére köteles.

Bérlő a bérleti díjat az Önkormányzat által kiállított számla alapján havonta köteles megfizetni a bérbeadó OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú számlájára. Fizetési határidő a tárgyhó utolsó napja. A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik, amelyről az Önkormányzat bérlőt írásban tájékoztatja.”

A jelenleg még önkormányzati tulajdonban álló üzleteken a belváros rehabilitációs program egyik elemeként a Kft. jelentős értéknövelő beruházásokat végez el saját költségén, a beruházáshoz részére megítélt támogatás utófinanszírozású. Az üzleteket azok átépítésének ideje alatt a Kft. valóban nem használhatja, valamint hasznosíthatja eredeti céljaiknak megfelelően. A közgyűlés ezt a helyzetet elfogadva dönthet úgy, hogy az átépítés tényleges megkezdésétől a projekt befejezéséig (azaz 2012. április – 2012. december hónapokra) nem számít fel bérleti díjat.

Így 2011. évre vonatkozóan 113.680,- Ft + ÁFA/hó, azaz összesen 1.364.160,- Ft + ÁFA, 2012. évre vonatkozóan pedig a 2012. január-március hónapokra 454.720,- Ft + ÁFA/hó, azaz összesen 1.364.160,- Ft + ÁFA,- Ft bérleti díj megfizetését kell teljesítenie a Kft-nek. A két évre összesen 2.728.320,- Ft + ÁFA bérleti díj megfizetése szükséges egy összegben legkésőbb 2012. október 31. napjáig. 2013. január 1. napjától ismét havonta kell teljesíteni a bérleti díjat az egyes üzlethelyiségek megvásárlásáig a már megvásárolt üzlethelyiségre eső bérleti díjjal csökkentett mértékben.

Fentiekre tekintettel a bérleti szerződés 6. pontját az alábbiak szerint szükséges módosítani:

„6.)	A felek az ingatlanok bérleti díját az alábbiak szerint állapítják meg:

a.	Bérlő a teljes bérelt területre, vagyis 245 m² terület nagyságra számítottan 2011. évre összesen 1.364.160,- Ft + ÁFA, 2012. évre összesen 1.364.160,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen 2.728.320,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat köteles megfizetni.

Fizetési határidő: 2012. október 31.

Bérlő a 2011-2012. évre vonatkozó 2.728.320,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat az Önkormányzat által kiállított számla alapján köteles egyösszegben megfizetni a bérbeadó OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú számlájára.

b.	2013. január 1-től a teljes bérelt területre, vagyis 245 m² terület nagyságra 454.720,- Ft +ÁFA/hó bérleti díjat kell fizetni.

Bérlő a bérleti díjat az Önkormányzat által kiállított számla alapján havonta köteles megfizetni a bérbeadó OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú számlájára. Fizetési határidő a tárgyhó utolsó napja. A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik, amelyről az Önkormányzat bérlőt írásban tájékoztatja.”

Bár a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-vel 5 év határozott időre kötött bérleti szerződés szerint az összes bérelt üzlet megvásárlására a Kft-nek a bérleti szerződés lejártáig van lehetősége, az önkormányzat pénzügyi kockázatainak mérséklése érdekében célszerű a bérleti szerződés módosításban feltüntetni, hogy a Kft. vállalja a részére folyósított teljes mértékű támogatási összeg Kft. bankszámlájára történő megérkezését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2013. április 30-ig az általa bérelt üzlethelyiségek legalább felének megvásárlását.

Az előzetes egyeztetések alapján a fentiekben javasolt bérleti szerződés módosítás a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője számára is elfogadható. Így remény van arra, hogy az üzletek megvásárlása esetén a bánatpénz megfizetése után még fennálló 59.602.500,- Ft ingatlanbevétel hosszú idő után befolyhasson az önkormányzathoz.

Kérem a T. Közgyűlést, szíveskedjen dönteni a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 jelű pályázat alapján kötött Támogatási szerződésben foglaltak megvalósulása érdekében hozzájárul a 300/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-vel (Zalaegerszeg, Petőfi u. 20. VII/49.) 2010. december 31-én megkötött bérleti szerződés és együttműködési megállapodás alábbiak szerinti módosításához:

A bérleti szerződés és együttműködési megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.)	A felek az ingatlanok bérleti díját az alábbiak szerint állapítják meg:

a.	Bérlő a teljes bérelt területre, vagyis 245 m² terület nagyságra számítottan 2011. évre összesen 1.364.160,- Ft + ÁFA, 2012. évre összesen 1.364.160,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen 2.728.320,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat köteles megfizetni.

Fizetési határidő: 2012. október 31.

Bérlő a 2011-2012. évre vonatkozó 2.728.320,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat az Önkormányzat által kiállított számla alapján köteles egyösszegben megfizetni a bérbeadó OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú számlájára.

b.	2013. január 1-től a teljes bérelt területre, vagyis 245 m² terület nagyságra 454.720,- Ft +ÁFA/hó bérleti díjat kell fizetni.

Bérlő a bérleti díjat az Önkormányzat által kiállított számla alapján havonta köteles megfizetni a bérbeadó OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú számlájára. Fizetési határidő a tárgyhó utolsó napja. A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik, amelyről az Önkormányzat bérlőt írásban tájékoztatja

Bérlő vállalja, hogy a „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 jelű pályázat alapján kötött Támogatási szerződés alapján részére folyósított támogatás teljes összegének a Kft. bankszámlájára történő megérkezését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2013. április 30-ig az általa bérelt üzlethelyiségek legalább felét megvásárolja.”

A bérleti szerződés és együttműködési megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés és együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő:	2012. szeptember 30.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2012. szeptember 6.

Gyutai Csaba sk.

polgármester