_________________________________________________________________________________________

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-105, fax: 92/311-474

_________________________________________________________________________________________

........... napirendi pont anyaga

### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. december 21-i ülésére

Tárgy: 	Búslakpusztai kommunális szilárd hulladéklerakó bővítése

Elõterjesztõ:	Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	ZALA-DEPO Kft.

Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási vezető

Városüzemeltetési Osztály

Sümeghy Gabriella sk. környezetvédelmi szakreferens

Egyeztetve:	Gecse Lászlóval, a ZALA-DEPO Kft. ügyvezetőjével

Tárgyalta:	Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap:	Gecse László ügyvezető

ZALA-DEPO Kft.

Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: 	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala-Depo Kft. megalakulása óta üzemelteti a Búslakpusztai hulladéklerakót. A 2001. július 1-jén megnyílt regionális lerakó telítődése miatt a társaság az elmúlt évek során már elvégeztette a szükséges előtanulmányokat, amelyek megalapozzák a lerakó kapacitás bővítéséhez szükséges döntéseket.

Következő bővítési szakasz megvalósítása nem igényel komplett depóniaépítést, a jelenleg működtetett lerakótérhez kapcsolódóan, azzal egybeépítve a szomszédos, beépítetlen területet kell ellátni szivárgásmentes szigetelő felülettel. Az egybeépítéses bővítés azt jelenti, hogy a jövőben elhelyezésre kerülő hulladék mennyiség a már helyszínen lévővel egységes tömeget fog alkotni. A jelenleg használt kiszolgáló infrastruktúra teljes mértékben használatban marad, és részben változtatás nélkül, részben pedig továbbfejlesztve a következő évtizedekben is alkalmas lesz a feladat ellátására.

A kiszolgáló létesítmények közül elsősorban a csurgalékvíz tározó medencét és szivattyúkapacitást szükséges fejleszteni. A megnövekvő szigetelt felület miatt egy új, nagy kapacitású medence megépítése szükséges. A megépülő medence a jelenlegi lerakó csurgalékvizeit is fogadni tudja.

Az alkalmas lerakótér kiválasztása érdekében a Kft. 2009. évben elkészíttette a megvalósíthatósági koncepciótervet, amely kettő alternatívát vizsgált meg. Az első alternatíva szerint a jelenlegi lerakótértől északra található, részben önkormányzati, részben pedig magánterületek igénybevételével lehetne elvégezni a bővítést.

A második alternatíva szerint csak önkormányzati területen, észak- nyugati irányú kialakítás történik. Az első alternatíva esetén a felhasználandó mesterséges szigetelőanyag mennyisége, második alternatíva esetén az elvégzendő földmunka nagysága jelent hátrányt a másik változattal szemben, de összességében mindkét esetben a ≈ 500.000 m3 lerakótér kialakítása ≈ 600 MFt költséget jelentene.

A szomszédos ingatlanok tulajdonosaival mind a Zala-depo Kft., mind pedig az önkormányzat felvette a kapcsolatot, de a területvásárlási próbálkozások nem vezettek eredményre, ezért ezt követően már csak a kizárólag önkormányzati tulajdonú helyszínen végzendő kivitelezés irányába történtek előrelépések.

A Búslakpusztai tanyaépületek helyszínén történő bővítés lehetősége műszaki okokból is meghiúsult, mert időközben ismertté vált, hogy a régi, rekultivált lerakó talajvíz szennyezésének kármentesítése érdekében megépülő résfal nyomvonala ezen bővítési alternatíva területére esik.

A bővítéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése érdekében első lépésként a Zala- Depo Kft. a Környezetvédelmi Felügyelőség részére 2010 évben benyújtotta a Felügyelőség által igényelt megvalósíthatósági előtanulmányt, amely részletezi a lehetséges alternatívákat, és azok műszaki tartalmát. A Felügyelőség az előtanulmányt befogadta, vagyis a beruházásnak nincs elvi akadálya. A továbblépés érdekében elkészíttették a csurgalékvíz medence engedélyes tervét, amelyre első lépésként azért volt szükség, mert az új medence a bővítési terület vízháztartása mellett a jelenlegi lerakótér szükségleteit is szolgálja, a meglévő csurgalékvíz tározó tartalék kapacitásának biztosításával.

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt szükséges, hogy az önkormányzat és a Zala- Depo Kft. szerződésben rögzítse a beruházási és üzemeltetési feladatköröket. A depónia soron következő bővítési ütemében megvalósuló lerakótér és a rajta elhelyezett hulladék az egybeépítés után elválaszthatatlan részét képezi a jelenleg működőnek, ezért az üzemeltetetési és utógondozási feladatokat a jelenlegi üzemeltetési szerződés keretében javasoljuk rögzíteni.

A megvalósítás irányába történő továbblépés érdekében a Zala- Depo Kft. kéri a Közgyűlés támogatását és felhatalmazását, hogy a lerakótér és csurgalékvíz medence építésével kapcsolatban elvégezhesse a Zala-Depo Kft-re háruló előkészítési, tervezési, kivitelezési és üzemeltetési feladatokat az önkormányzati tulajdonban lévő 0182/17 (lerakó) és 0182/10 (csurgalékvíz tározó) hrsz-ú ingatlanok igénybevételével.

Jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi az érintett területeket bemutató térkép.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 164/2011. sz. határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 10 igen szavazattal – a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 215 /2011. számú határozatával egyhangúlag, - 12 igen szavazattal - elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 102/2011. számú határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással elfogadta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fent leírtakra tekintettel a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Búslakpusztai kommunális szilárd hulladéklerakó Zalaegerszeg 0182/17 hrsz-ú ingatlan igénybevételével történő bővítésével, valamint a 0182/10 hrsz-ú ingatlanon csurgalékvízgyűjtő medence építésével.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy a hulladéklerakó bővítése és a csurgalékvízgyűjtő medence létesítése vonatkozásában a Zala-Depo Kft. elvégezhesse a előkészítési, tervezési, kivitelezési és üzemeltetési feladatokat.

Határidő:	2012. február 15.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2011. december 15.

Gyutai Csaba sk.

polgármester