## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/311-281, fax: 92/311-474

e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

………. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. november 24-i ülésére

Tárgy:	 Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája 2012. évi Cselekvési Terve

Előterjesztő.		Gyutai Csaba polgármester

Készítette:		Sümeghy Gabriella sk. környezetvédelmi szakreferens

Horváth Zsuzsanna okl. tájépítészmérnök

Tárgyalta:		Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: 	Horváth István ügyvezető igazgató

Horváth Zsuzsanna okl. tájépítészmérnök

Városgazdálkodási Kft.

8900 Zalaegerszeg Gasparich u. 26.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 108/2010. sz. határozatával elfogadta Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiáját és annak 2010-2015. évekre vonatkozó Cselekvési Tervét. Felkérte a polgármestert, hogy minden évben október 31-ig tegyen javaslatot a Közgyűlésnek arra, hogy a Cselekvési Terv zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében meghatározott programok projektjei közül az adott évben, mely feladatokat kell elvégezni. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.

A határozatnak megfelelően elsőként a tavaly novemberi közgyűlésre állítottuk össze Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának 2011. évi Cselekvési Tervét, amelynek megvalósítását tájékoztatásul az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

| Ssz. | Megnevezés | Rövid leírás | Tervezett költség bruttó eFt | Tényleges költség bruttó eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A városközpont zöldfelületeinek érték-megőrző fenntartása, megújítása | Széchenyi tér, Kossuth u., Keresztury tér esztétikai értének növelése a növényállományok összetételének megújításával, színesebbé, virágosabbá tételével. | 1.500 | 2.837 (kiegészítve a parkfenntartás előirányzatból) |
|  | A város középületeinek környezetének rendezése | A Polgármesteri Hivatal előtti alacsony esztétikai értékű közpark tervezésére ötletpályázat lebonyolítása a Budapesti Corvinus Egyetem tájépítész hallgatóinak. A legjobbnak ítélt ötlet/ötletek alapján, konkrét kivitelezési tervdokumentáció készítése szükséges a megvalósíthatóság és a kivitelezési költségek kalkulálása érdekében. | 500 | 500 (valamint a VG Kft. és „A tájvédelem oktatásáért” alapítvány további 100 -100 eFt) |
|  | Zöldfelületek, közparkok használati értékének növelése | A Kertvárosi templom környékének parkosítása az épület és a hozzá kapcsolódó burkolt felületek figyelembevételével. Megvalósítás: november folyamán | 600 | 600 |
|  | Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja | Ola városrész- Platánsori lakótömbök zöldfelületeinek revitalizációja Megvalósítás: november folyamán | 600 | 600 |
|  | Közlekedési pályákhoz kapcsolódó zöldfelületek átalakítása | Kiserdei körforgalom növényállományának teljes felújítása, megtartva az eredeti koncepciót: különböző fajtájú zsályák beültetésével, a gyep és évelőfelületek markáns elválasztásával. Andráshidai körforgalom A növényzet megújításával az elhelyezett szobor méltó környezetének megteremtése az esztétikai kép javítása. | 1.000 | 900 |
|  | Fasorok megújítása | Mikes Kelemen u. vegyes faállományának megújítása utcakép egységessé tétele | 1.100 | 1.100 |
|  | Oktatási, nevelési intézmények udvarainak fejlesztése | Landorhegyi Integrált Óvoda játszóudvar felújítási munkák Öveges József Általános Művelődési Központ új eszközök elhelyezése az udvaron. | 1.000 | 1.165 (kiegészítve a parkfenntartás előirányzatból) |
| Mindösszesen: |  |  | 6.300 | 7.702 |

Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának jövőképe: „élhető, versenyképes és fenntartható települési környezet megteremtése, a zöldfelület-gazdálkodás eszközeivel.”

Ezen alapelv figyelembevételével a 2012. évi Cselekvési Terv meghatározásánál is indokoltnak tartottuk, hogy a programokból (ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok alapján) lehetőség szerint legalább 1-1 projekt kerüljön megvalósításra, annak érdekében, hogy a fejlesztések a zöldfelületi rendszer minden területén érvényesülhessenek.

A Stratégiában megjelölt célt, azaz a város zöldfelületi rendszerének fejlesztését jelen projektek minőségi értéknövekedésben támogatják. Ez egyaránt jelenti a zöldfelületi vagyon eszmei értékének növekedését és a települési környezet vizuális-pszichikai teljesítőképességének a fokozását. A tervezett projektek megvalósulásával az épített környezet és a hozzá kapcsolódó zöldfelületek a város élhetőségét és esztétikai értékét gazdagítják. A költségvetések készítésekor a Közgyűlés döntése alapján forrást kell biztosítani, az előzetes költségbecslések alapján a tervezett programok költségei az alábbiak szerint alakulnak:

  - A városközpont zöldfelületeinek érték-megőrző fenntartása, megújítása: 		1.500 eFt

  - A város középületeinek környezetének rendezése					   800 eFt

  - Zöldfelületek, közparkok használati értékének növelése				1.600 eFt

  - Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja		1.000 eFt

  - Közlekedési pályákhoz kapcsolódó zöldfelületek átalakítása			   400 eFt

  - Fasorok megújítása								1.500 eFt

  - Zöldfelületi intézmények növényállományának fejlesztése			   500 eFt

Mindösszesen:										7.300 eFt.

Célunknak kell tekinteni, hogy a felsorolt programok bővüljenek az egyéni választókerületek zöldfelület-fejlesztéseket érintő igényeivel. Fontos, hogy a stratégia elemeinek és az egyes választókerületi igények megvalósulásának szinergikus hatása érvényesüljön.

Jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza az egyes programokon belül 2012-ben elvégzendő projektelemeket.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 134/2011. számú határozatával az előterjesztést egyhangúlag – 12 igen szavazat – támogatta azzal, hogy a közgyűlési tárgyalásig a Polgármesteri Hivatal és a Városgazdálkodási Kft. szakemberei vizsgálják meg a Kossuth Lajos utcai díszalmafák koronaalakító metszéssel történő élettartam meghosszabbításának lehetőségét.

A díszalmafák állapotának megvizsgálását szakértővel elvégeztetjük, amelynek eredményététől függően döntünk a fák sorsáról.

A Gazdasági Bizottság 190/2011. számú határozatával az előterjesztést – egyhangúlag – 11 igen szavazattal elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 74/2011. számú határozatával 7 igen, egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság javasolja az illetékes szakosztálynak ill. szakbizottságnak, hogy vizsgálja meg egy kutyafuttató kialakításának a lehetőségét a Vizslaparkban. A kaszálás rendjét és gyakoriságát a jövőben az időjárás viszonyaihoz javasolja a bizottság igazítani, valamint a zöldfelületek gondozását úgy javasolja módosítani a jövőben, hogy minden övezetből - a „D” kategóriás övezetekből is - a fűkaszálékot elszállítsák.

Kutyafuttató Vizslaparkban történő kialakításának lehetőségét - a vonatkozó előírások és jelenlegi funkciók figyelembevételével, az esetleges költségek és feltételek meghatározásával, lakossági igények felmérésével - 2012. február 28-ig megvizsgáljuk.

A parkfenntartási szerződés D kategóriájába tartozó övezetekben a kaszálás havi gyakorisággal (évente max. 6 alkalommal) valóban fűgyűjtés nélkül történik. A fűgyűjtés ezeken a területeken alkalmanként 1,2 MFt, évente 8 MFt költségtöbbletet eredményezne.

Tekintettel arra, hogy a parkfenntartási keretösszeg az elmúlt években csökkent, sem a D kategóriás területeken történő fűgyűjtésre, sem - a fűnövekedésnek kedvező -  időjárás viszonyaihoz alkalmazkodó gyakoribb kaszálásra nem látunk reális esélyt.

Fentiek alapján kérem Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája 2012. évi Cselekvési Tervének az elfogadását.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának 2012. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson 7,3 MFt összegű fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.

Határidő: 2012. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: 	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2011. november 17.

Gyutai Csaba sk.

polgármester

1. sz. melléklet

Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája

II. ütem

2012. évi Cselekvési Terv

Együtt mindenki többet tehet,

teremtsünk Zöld Zalaegerszeget!

- 1.1. A városközpont zöldfelületeinek érték-megőrző fenntartása, megújítása

- Deák tér és Mindszenty tér

A településközpont rendezettsége közvetlen befolyással van az idekötődő ellátó és gazdasági egységek működésére, azok eredményességére, az idegenforgalomra, a kulturális életre, végül de korántsem utolsó sorban a belvárosban lakók egészségére, életminőségére.

A városközpont zöldfelületei kiemelt esztétikai-településszerkezeti funkciókat látnak el, így gondozásuk fokozott intenzitást igényel. A magas igénybevételnek, illetve bizonyos növényfajok elöregedésének, kiritkulásának következtében indokolt lehet a gyakorlati talapasztalok figyelembevételével az egykori kertépítészeti tervek felülvizsgálata. A zöldfelületek esztétikai hatásának fokozása érdekében időszerű ezen terek növényállományának a revitalizációja. Növény-egészségügyi, esztétikai, városökológia és gazdaságossági szempontokat mérlegelve szükséges a növényállomány cseréje, pótlása. Szükségesnek tartjuk, hogy a Deák és a Mindszenty teret is bekapcsoljuk az idei évben a Széchenyi téren és Kossuth Lajos utcán elindított programba, amelynek következtében színesebbé, virágosabbá válnak.

Javaslat

- Deák tér növényállományának revitalizációja és érték-megőrző fenntartása

- Mindszenty tér növényállományának érték-megőrző fenntartása

- (tervezés: 2012. I. negyedév, kivitelezés: II. negyedév)		 Összesen:	700 eFt

- Belváros értékmegőrző fenntartása

2011. év kiemelt feladatának tekintettük a Széchenyi tér, Kossuth utca, Keresztury tér esztétikai értének növelését, amelyet a növényállományok összetételének megújításával, színesebbé, virágosabbá tételével értünk el. Ez irányú törekvésünk pozitív fogadtatásra talált mind a lakosság, mind az idelátogatók - köztük a Virágos Magyarországért mozgalom zsűrije - körében.

A belváros színes, virágos növényállományának értékmegőrző fenntartása érdekében szükséges a kialakított ágyások időszakos megújítása színes, változatos egynyári virágokkal történő beültetése.

- Javaslat:

- Kivitelezési munkák megvalósítása (2012. II-IV. negyedév)			800 eFt

1.2. A városi középületek környezetének rendezése

Színház előtti tér tervezése

A Színház előtti tér jelentős része szilárd burkolattal ellátott, csak a peremrészeken található zöldfelület: jellemzően örökzöld cserjefelületek, lombos fák, illetve a tér közepén a virágkazettákban évelő beültetések. Célszerű a terület újragondolása, tervezése annak érdekében, hogy a téralakítás a terület központi elemeként megjelenő óraszerkezet köré rendeződjön oly módon, hogy a tér fő funkcióját, azaz a színházépület külső fogadótéri szerepét erősítse. A burkolt és zöldfelületek arányának megtartásával egy könnyen kezelhető, minimalista növényalkalmazás javasolt.

Javaslat:

- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (2012. I. félév)				500 eFt

Zsinagóga előtti tér

A Zsinagóga előtti kazetták jelenlegi növényállománya meglehetősen hiányos, egykori egyensúlya, amit a beültetett növénykompozíciók biztosítottak, teljesen megszűnt, ezáltal rendkívül kedvezőtlen, mondhatni csonka hatást keltenek. A megmaradt növényzet teljes eltávolításával, egy teljesen új beültetést szükséges kialakítani úgy, hogy minden különálló kazetta önmagában is hangsúlyos legyen, de a kompozíció összességében alkosson egy teljes egységet.

Javaslat:

- Növénytelepítési munkák (2012. I. félév)					300 eFt

- 1.3. Zöldfelületek, közparkok használati értékének növelése

- Szalagházi kisliget

- Az OTP mögötti területen az idei évben megújult a játszótér, továbbá a Piccolo Étterem az előtte lévő közterületen szintén jelentős környezetszépítést végzett, amelynek köszönhetően elnyerték a Virágos Zalaegerszegért verseny kereskedelmi egység kategóriájának I. díját.

A kisliget nagyobb hányada - annak ellenére, hogy a belváros forgalmas részén található - viszonylag alacsony esztétikai értéket képvisel. Komoly problémát jelent a területen a nem megfelelő kutyasétáltatás.

A jelenlegi növényállomány értékes példányainak megtartásával, egyedi megjelenésű fák, cserjék, évelők és virágfelületek alkalmazásával, burkolatok és köztéri berendezések felhasználásával egy többfunkciós, közkedvelt közösségi tér kialakítása javasolt.

A közösségi tervezés irányelveinek figyelembevételével javasolt a terület megújítása annak érdekében, hogy a térhasználók minél inkább magukénak érezzék az új parkot.

Javaslat:

- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (2012. I. negyedév)

- Kivitelezés (2012. II. negyedév)						1.000 eFt

- Rózsák tere

A ligetben a növényzet idős, részben elöregedett állományú, berendezései, úthálózata elhasználódott, térszerkezete-strukúrája nem felel meg a mai használati igényeknek és esztétikai elvárásoknak. Szükséges a növényállomány értékes példányainak megtartásával, korszerű, stílusos, vizuális attrakcióknak helyet adó reprezentatív és magas használati értékű park kialakítása. A tér nevéhez méltóan, a táji termőhelyi adottságoknak megfelelő fajok és fájták alkalmazásával egy színes rózsakert kialakítása javasolt igazodóan a belváros megújuló arculatához. A tervezés során szükséges a Kálvária temető bejáratának környékét is figyelembe venni.

Javaslat:

- Kiviteli kertépítészeti tervdokumentáció elkészítése (2012.II. negyedév)

- Kivitelezési munkák (2012. III. negyedév)				összesen: 600 eFt

- 1.4. Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja

Projekt:

Csillagfény-Fakopáncs utcák sarkán lévő közterület

Bár a napjainkban kialakuló lakóterületek zöme családi házas övezetekbe esik, tehát jóval nagyobb a zöldfelületi arány, mégis szükséges közösségi célú parkok kertek kialakítása. Az új kialakítású lakóterületek parkjai esetében fokozottan jelentkező igény, hogy a növényállomány mielőbb „beálljon”, lehetőség szerint néhány év alatt kialakuljanak a növények által alkotott terek. A fák funkcióképességének meggyorsítására több lehetőség is kínálkozik. Gyorsan növő fajok illetve továbbnevelt, ún. túlkoros fák telepítésével hamar érhetjük el a kívánt eredményt. A területen javasolt a lakosság rekreációs igényeit szolgáló parki berendezések (padok, hulladékgyűjtők, játszóeszközök) elhelyezése. A terület előkészítési munkáit a lakók önerőből már elvégezték és jelezték, hogy a megvalósítási munkákba is aktívan részt kívánnak venni, ezért a tervezés és a kivitelezés során javasolt a közösségi tervezés és kivitelezés szempontjait figyelembe venni.

Javaslat:

- Kiviteli kertépítészeti tervdokumentáció elkészítése (2012.II. negyedév)

- Kivitelezési munkák (2012. III. negyedév)				összesen: 1.000 eFt

- 1.5. Közlekedési pályákhoz kapcsolódó zöldfelületek átalakítása

Praktikernél lévő körforgalom és Hatházi körforgalom

A település bevezető szakaszán lévő körforgalom középszigetének magas esztétikai színvonalon történő kialakítása kiemelkedő feladat. A ráláthatóság és körüljárhatóság miatt célszerű minél hangsúlyosabb megoldást választani, mindamellett törekedni kell az egyediségre is a közlekedés biztonsági előírásainak figyelembevételével. Szintén kiemelkedően fontos szempont ezen területek fenntarthatósága, hiszen körforgalmaink többnyire már a kevésbé intenzíven fenntartott területek közé tartoznak.

A fenti szempontok figyelembevételével célszerű esztétikai és fenntarthatósági szempontok miatt a 2 körforgalom zöldfelületének átalakítása.

Javaslat:

- Praktikernél lévő körforgalom: növénytelepítési munkák megvalósítása (2012. II. negyedév)

- Hatházi körforgalom: tervezés (2012. I. negyedév)

összesen: 400 eFt

- 1.6. Fasorok megújítása

Kisfaludy Sándor u.

A város zöldfelületi hálózatának-hosszú élettartamuk és térformáló hatásuk miatt meghatározó elemi a vonalas létesítményeket kísérő fásítások, a fasorok. A nagy lombtömegük miatt emeltet környezetvédelmi és biológiai szempontból igen fontosak.

A jövő év feladatául a Kisfaludy utca megújítását javasoljuk, amelynek keretében az alábbi fák kivágására kerül sor: Csonkolt ostorfa (11), OTP-nél beteg, csonkolt szivarfa (9), ecetfa (1). A parknál meglévő fákat (gömbjuharok, korai juharok) több helyen pótolni kell, illetve a cserénél is ezen juharfajták kerülnek elültetésre, továbbá az OTP-nél is gömbjuhar sort tervezünk.

Javaslat:

- Fakivágási és ültetési munkák megvalósítása (2012.I-IV. negyedév)		1.500 eFt

1.7. Zöldfelületi intézmények növényállományának értéknövelő fejlesztése

AquaCity

Az idei szezonban megújult a település kiemelt turisztikai célpontjának számító fürdőlétesítmény fogadótere. Annak érdekében, hogy a jövőben is színes, virágos kép fogadja a látogatókat, szükséges a 2011. évben kialakított ágyások megújítása színes, változatos egynyári virágokkal.

Javaslat:

- Növénytelepítési munkák megvalósítása (2012. II. negyedév)			500 eFt