ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

___________________________________________________________________________

........... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. május 11-i ülésére

Tárgy:	A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2010. évi prémiumának megállapítása, a 2011. évi üzleti terv véglegesítése

Elõterjesztõ:	Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	Gecseg József sk. vezérigazgató

Egyeztetve:	Béres László sk. gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:	Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Felügyelő Bizottság

Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:	Gecseg József vezérigazgató, Zalaegerszeg Pintér Máté út. 7.

Lang Ferenc a felügyelő bizottság elnöke, Zalaegerszeg Berzsenyi Dániel út 18. 3/17

Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Zalaegerszeg Stadion út 8.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Dr. Kiss Viktória sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2010. évi beszámolójáról, a vezérigazgató 2010. évi prémiumteljesítéséről, valamint a 2011. évi előzetes üzleti terv véglegesítéséről.

A társaság vezérigazgatója által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2011. május 05. napi ülésén a társaság 2010. évi beszámolóját közgyűlés általi elfogadásra javasolta, valamint egyet értett azzal, hogy a vezérigazgatójának a 2010. évi prémiumfeltételek teljesítése alapján nem fizethető prémium. A testület a 2011. évi előzetes üzleti terv véglegesítését ajánlotta a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 90/2011. számú határozatában 11 igen szavazattal elfogadta.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 57/2011. számú határozatában az előterjesztést egyhangúlag - 13 igen szavazattal – támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 35/2011. sz. határozata: az előterjesztést megtárgyalta, és 10 igen, egyhangú szavazással elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a vezérigazgatónak a társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A közgyűlés a Zrt. mérlegfőösszegét 362.826 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -15.000 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a mérleg szerinti veszteséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: felkérésre Gecseg József vezérigazgató

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján Gecseg József vezérigazgató részére a prémium kifizetését nem engedélyezi. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: felkérésre Gecseg József vezérigazgató

Zalaegerszeg, 2011. május 05.

Gyutai Csaba sk.

polgármester

ZALAEGERSZEGI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

8900 Zalaegerszeg

Sütő u. 4.

#### ÜZLETI JELENTÉS

2010.12.31

Készült: 2011. április 12.

1. Az üzleti tevékenységek értékelése a tervezett árbevételek tükrében

A 2010. év talán a legnehezebb év volt a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. számára. A 2008-ban kezdődött – és azóta egyre mélyülő - pénzügyi és gazdasági válság különösen érzékenyen érinti az ingatlanpiacot, mely a cég egyik fő tevékenységi köre.

A vállalkozások tovább halasztják tervezett beruházásaikat. Ennek egyik legékesebb bizonyítéka, hogy 2010. augusztusában megállapodtunk egy osztrák (kazánokat és gabonatárolókat gyártó) céggel északi ipari parki telekértékesítésről. A tervezést meg is kezdték, de az utolsó pillanatban a válság elhúzódására hivatkozva elálltak a vásárlási szándékuktól.

A válság hatására nemcsak a kisebb hazai, de a nagyobb külföldi befektetők érdeklődése is lecsökkent. Amíg korábban évente kb. 10 nagy cég kereste meg a várost, addig jelenleg mindössze egy nagy külföldi befektetővel folynak a tárgyalások. A döntés 2011. júniusára várható.

Az Inkubátorház betelepítése az építkezés elhúzódása miatt később indult meg, a Város-rehabilitációs Kft-vel történt összeolvadás szintén csúszott, ezért a tervezetthez képest kevesebb árbevétel realizálódott, viszont előre nem kalkulált nagyobb tételű költségek merültek fel.

A Laktanya hasznosítás kapcsán a behajthatatlan követeléseink miatt közel 1,3 millió forintos veszteség (értékvesztés, hitelezési veszteség) keletkezett. Jelenleg is több követelésünk van bíróságon, felszámolónál.

A nagyobb veszteség elkerülése végett minimalizáltuk a kiadásainkat, melynek eredményeként az anyagjellegű ráfordításaink csökkentek mind a 2009. évihez, mind pedig a 2010. évi tervezetthez képest.

A nehézségek és a szokatlanul magas veszteség ellenére 2010. év az előkészítések éve is volt:

- 2009. decemberére az Északi Ipari terület teljes közművesítése befejeződött, minden közmű rendelkezésre áll a telekhatáron. Egy gyógyszergyár 2010. novemberében meg is kezdte a működést

- 2010. március 19-én megkötöttük az Inkubátorházra vonatkozó bérleti szerződést Zalaegerszeg MJV Önkormányzatával. Annak ellenére, hogy az üzemeltetésnél nem várt költségek is felmerültek, és a bérlők betelepítése elhúzódott, az Inkubátorház üzemeltetése hosszabb távon a cég egyik stabil pillére lehet. 2010. december 31-én mind az 5 iroda, a 22 műhelyből pedig 16 bérbe volt adva, ezzel a z inkubátorház kihasználtsága 73%-os volt.

- A Mező utcai telkek közművesítése (a villany kivételével) 2010. szeptemberében befejeződött.

- A Laktanya területén – már a jövőbeni hasznosításra gondolva - 8600 m2 területen végeztettünk tereprendezési munkálatokat.

2010. augusztus 1-től a cég egyik legnagyobb projektje a belváros-rehabilitációs program projektmenedzsmenti tevékenységének ellátása.

A projekt 2010. évi eredményei:

- A Kossuth Lajos utca (Kisfaludy u. – Petőfi u. közötti szakasz) burkolat átépítés csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás részfeladat befejeződött, az ünnepélyes átadást 2010. szeptember 2-án tartották.

- A Piac tér tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, ezért ZMJV Közgyűlése a 2010. szeptember 16-i ülésén úgy döntött, hogy ennek a projektnek a keretében nem kerül megépítésre a mélyparkoló, helyette felszíni parkolók létrehozását tűzte ki célul. A 2010.11.18-i Közgyűlés a két lehetséges alternatíva közül az „A” változatot fogadta el, melynek értelmében 72 db felszíni parkolót kell kialakítani a Budai Nagy Antal utca és Várkör közötti, önkormányzati tulajdonban lévő területen. A programelem kedvezményezettje és beruházója Zalaegerszeg MJV lesz, üzemeltetője a Parkoló-Gazda Kft.

- A Piac tér felszíni munkáihoz elkészültek a módosított engedélyezési és kiviteli tervek, a meg nem valósuló mélygarázs miatt eredetileg szükséges közműkiváltások is áttekintésre kerültek. Decemberben fórum megtartására került sor a piaci kereskedők részvételével, melynek témája a mobil pavilonok-sátrak kialakítása, használata volt. A Piac tér rekonstrukciójával kapcsolatos közbeszerzés ajánlati felhívása 2011. január 12-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. A kivitelezés tervezett kezdete 2011.03.08. míg befejezési határideje 2011.05.30.

- A Zalaegerszeg, Északi tehermentesítő út I. ütem hatósági előírások és műszaki megfontolások miatt szükséges tervmódosításai elkészültek és beadásra kerültek a megvalósítási engedélyezési eljárás módosításához. Az építési engedélyek rendelkezésre állnak. Hatósági előírásra két irányú forgalom lesz végig a Munkácsy utcában, javultak a kanyarodási ívek a Jákum utcában, az átépített Vágóhíd utcához igazítottuk a terveket és az időközben kiderült csatorna felújítások is bekerültek a projektbe. A kiviteli tervek készítése közben többször voltak egyeztetések, elsősorban a közműkiváltások és költség-ésszerűsítések ügyében. A kivitelezési közbeszerzési kiírására várhatóan 2011. február elején kerülhet sor.

- A Csipke passzázs projektelemben a megvalósulással kapcsolatban folyamatos egyeztetések vannak.

1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése, hasznosítása

A Zalaegerszeg MJV Önkormányzatával kötött vagyongazdálkodási megállapodás szerinti kiemelt akcióterületeken ingatlanok értékesítése adásvétele, csere, bérlet útján történő hasznosítása.

Értékelés:

Az önkormányzattal 2009. évben aláírt, vagyongazdálkodási megállapodásban elvárt nagyságrendek, és a tapasztalható piaci helyzet miatt önkormányzati terület értékesítésével számoltunk, de az óvatosság elvét figyelembe véve nem terveztünk 2010. évre ingatlanértékesítésből származó jutalékot, így árbevételt sem.

A vagyongazdálkodási feladatok megvalósításából 1.979 eFt árbevétel realizálódott.

A Laktanya bérleti díj bevételéből a tervezett 8.200 eFt-hoz képest 2010.12.31-ig 10.424 eFt árbevétel keletkezett.

Az északi iparterületen lévő inkubátorház 2010. július 1-től nyitotta meg kapuit a bérlők számára. Az inkubátorház üzemeltetéséből 6.231 eFt árbevételt terveztünk, 2010.12.31-ig 4.652 eFt folyt be.

2. Műszaki ellenőrzési és bonyolítási projektek

Építési projektek közbeszerzési és/vagy ellenőrzési és/vagy lebonyolítási feladatainak végrehajtása egyedi megbízás alapján; az önkormányzat vagy a szabadpiaci szereplők megrendelésére.

Értékelés:

A) Az Északi ipari zónában megvalósuló infrastruktúra fejlesztési projekt lezárásaként 2010. évben a tervezett 350 eFt árbevétel folyt be.

Az Inkubátorház projekt lebonyolításából 2010. szeptember 30-i a tervezett 4.200 eFt-ot árbevétel realizálódott.

- 2010. július 1-től a korábban a Város-rehabilitációs Kft. által végzett projektmenedzsmenti tevékenységet is a Zrt. végzi külön divízióban.

Ebből a tevékenységből a második félévre 13.508 eFt árbevételt terveztünk. Az átalakulás a tervezettől eltérően 2010. július 31-én történt meg, ezért a tervezettől eltérően 11.300 eFt árbevétel keletkezett.

3. Saját ingatlanügyletek

Piacképesnek ítélt városi ingatlanok önálló vétele és értékesítése a piacon; valamint a város területén létrejövő adásvételi ügyletek közvetítése a vevő és eladó között egyedi jutalékos szerződés alapján.

Értékelés:

Az északi iparterületi ingatlaneladásából 40.300 eFt, déli ipari parki értékesítésből 42.386 eFt, Mező utcai ingatlan értékesítésből 14.619 eFt, az andráshidai telek értékesítéséből 5.200 eFt árbevétel szerepelt a tervben.

2010. évben értékesítésre került az Andráshidai telek, (5.200 eFt), valamint két telek az Északi Iparterületen (24.036 eFt).

.

4. Befektetés-támogató Program működtetése

A részvénytársaság részt vesz Zalaegerszeg város Befektetés-támogató Programjának működtetésében, befektetők felkutatásával és a városba való letelepítésével, továbbá helyi vállalkozói tőke bevonásával – az önkormányzat megbízásából a felmerülő költségek megtérítése mellett, jutalék elszámolásával.

Értékelés:

Zalaegerszeg MJV közgyűlése által elfogadott befektetés támogató program működtetése és végrehajtása a cég egyik fő feladata, mely tevékenységből 2010. évre 8.000 eFt árbevételt tervezett a társaság. 2010.12.31-ig 7.929 eFt árbevétel realizálódott.

5. Komplex fejlesztési projektek

Rendszerint saját ingatlanon megvalósuló, értéknövelésre alapuló projektek, amelyek a város stratégiai gazdaságfejlesztési irányvonalaihoz kapcsolódnak; komplex finanszírozással (önkormányzat, saját tőke, banki tőke, befektetői tőke, EU források).

Értékelés:

# Előzetes várakozásainknak megfelelően a Deák téri projekt kivitelezése, értékesítése a Belváros rehabilitációs program keretében történik. A kivitelezés éppen ezért 2011-ben kezdődik el, ezért árbevételt nem tervezhettünk.

# Sütő utcai, nem értékesített ingatlanokból (10db gépkocsibeálló, 5db tároló) 2010. évben nem tervezett árbevételt a társaság. 2010. december 31-ig egy gépkocsi beálló értékesítéséből 1.536 eFt árbevétel keletkezett.

# Befektetők és vállalkozások részére végzett teljes projektmenedzsment tevékenységből 2010. évben 6.000 eFt árbevételt terveztünk, de árbevételünk ebből a tevékenységből nem volt..

6. Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó, bevételt jelentő üzleti tevékenységek.

Sütő utcai ingatlanok bérbeadásából a tervezett 682 eFt árbevételhez képest  630 eFt folyt be.

Továbbszámlázott szolgáltatásból (Laktanya, Inkubátorház közműköltségek, stb.) 600 eFt árbevételt terveztünk, december 31-ig 1.280 eFt realizálódott.

Gólyadombi telekértékesítés jutalékából 53 eFt, rendezvényszervezésből pedig 1.208 eFt árbevétel keletkezett.

2. Forgalmi tervek mennyiségben és forintban

| Megnevezés | 2009.12.31. tény (bázis) | 2010. évi terv | 2010.12.31. tény (Tárgyidőszak) | Tárgyidőszak/Bázis % | Tárgyidőszak/terv % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Árbevétel | 100.360 | 152.276 | 74.777 | 74,5% | 49,1% |

A társaság által végzett tevékenység naturális mutatókkal nem mérhető.

3. Bér- létszámgazdálkodás értékelése

| Megnevezés | 2009.12.31. bázis | 2010. évi terv | 2010.12.31. tény | Index % Tény/Bázis | Index % Tény/Terv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összes létszám | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 143,2 | 117,8 |
| ebből szellemi | 3,7 | 4,5 | 5,1 | 137,8 | 113,3 |
| fizikai |  |  | 0,2 |  |  |
| Munkabérköltség (E Ft) | 9.750 | 11.414 | 13.631 | 139,8 | 119,4 |
| ebből szellemi | 9.750 | 11.414 | 13.431 | 137,8 | 117,7 |
| fizikai |  |  | 200 |  |  |
| Átlagkereset (Ft/fő/hó) | 220 | 238 | 214 | 97,2 | 89,9 |
| szellemi | 220 | 238 | 219 | 99,6 | 92,0 |
| fizikai |  |  | 100 |  |  |

2010. május 1-től 2010. december 31-ig a Zalaegerszeg MJV Önkormányzatától átmenetileg átvett 1 fővel nőtt a létszám. A Város-rehabilitációs Kft-vel való összeolvadás miatt 2010. augusztus 1-től plusz 1 főt alkalmazunk. 2010. szeptember 1-től az Inkubátorházban 1,5 fő dolgozik. 2010. november 1-től további 1 fővel nőtt a létszám, főmérnöki feladatok ellátására.

4. Beruházási és fenntartási terv

| Megnevezés | 2009.12.31. bázis | 2010. évi terv | 2010.12.31. tény | Index % Tény/Bázis | Index % Tény/Terv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - tárgyi eszköz | 0 | 0 | 1.721 | 0 |  |
| Rekonstrukció |  |  |  |  |  |
| Felújítás |  |  |  |  |  |
| Pénzeszköz átadás |  |  |  |  |  |
| Összesen | 0 | 0 | 1.721 | 0 |  |

2010. évre nem tervezett a társaság beruházást, de az Inkubátorház bérlői igényeihez igazodva egy 200 m2-es, kiemelt műhely átalakításra került.

5. Pénzügyi értékelés

a) Eredményterv értékelése összköltséges eljárással

Üzleti tervünk összköltséges eredménykimutatás alapján készült.

A mérleg szerinti eredmény -15.000 eFt veszteség.

b) A mérlegtételek és a likviditás bemutatása

Követelések:	30.632 eFt

Vevőkövetelések:	21.860 eFt

Ebből lejárt követelés	5.437 eFt

1-30nap	1.157 eFt

31-90nap	556 eFt

91-180nap	706 eFt

181-365nap	967 eFt

éven túli 	2.051 eFt

értékvesztés	545 eFt

| Egyéb követelések | Összeg eFt-ban |
| --- | --- |
| Kamat követelés | 3.470 |
| Ktgv-sel szembeni kiut.igények | 109 |
| Társasági adó túlfizetés | 276 |
| Iparűzési adó túlfiz. | 160 |
| Adott kölcsön | 4.800 |
| Munkaváll.-val szembeni követelés | 27 |
| Áfa | 475 |
| Összesen: | 9317 |

## Hosszú lejáratú kötelezettségek:

- Hosszú lejáratú hitel:	20.526 eFt

- Egyéb hosszú lejáratú köt.: 	16.525 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek:

- Szállítói tartozás:	8.799 eFt

- Rövid lejáratú hitelek:	1.825 eFt

- Vevő előlegek: 	2.608 eFt

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	3.652 eFt

| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | Összeg eFt-ban |
| --- | --- |
| Szja | 1535 |
| Eho | 5 |
| Járulékok | 1865 |
| Szakképzési hozzájárulás | 147 |
| Egyéb kötelezettség (letét) | 100 |
| Összesen: | 3652 |

Céltartalék: Nincs

c) Pénzügyi mutatók

adatok eFt-ban

| Jövedelmezőségi mutatók | Tény (2009.12.31.) | Tény (2010.12.31.) |
| --- | --- | --- |
| Eszköz arányos nyereség | 0,03 | -0,04 |
| Saját tőkearányos nyereség | 0,04 | -0,05 |
| Árbevétel arányos nyereség | 0,12 | -0,2 |
| Hatékonysági mutatók |  |  |
| Átlagos beszedési idő | 44,83 | 56,9 |
| Szállítók forgási sebessége | 7,2 | 8,6 |
| Forgótőke forgási sebessége | 0,32 | 0,24 |
| Egy főre jutó árbevétel (eFt) | 27.124 | 14.109 |
| # Tőkeszerkezeti mutatók |  |  |
| # Saját tőke aránya | 0,83 | 0,85 |
| # Idegentőke-saját tőke arány | 0,13 | 0,12 |
| # Kamatfedezettségi mutató | 0,17 | -6,43 |
| # Likviditási mutatók |  |  |
| # Likviditási ráta | 25,27 | 18,46 |
| # Likviditási gyorsráta | 3,40 | 3,28 |
| # Pénzeszköz arány | 0,47 | 1,47 |
| # Időtartammutató | 148,12 | 327,83 |

Zalaegerszeg, 2011. április 12.

Gecseg József

vezérigazgató sk.

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2010. évi tervteljesítése Excel fájlban található.

ZALAEGERSZEGI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

8900 Zalaegerszeg

Sütő u. 4.

#### KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2010.12.31-i

Éves beszámolóhoz

- A vállalkozás bemutatása

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 1999. május 7-én alakult meg, 50 MFt jegyzett tőkével.

Alakuláskor a kibocsátott részvények

száma:			100 db

névértéke:		500.000 Ft/db

A társaság tulajdonosa Zalaegerszeg MJV Önkormányzata.

Az alapítás óta a ZMJV Közgyűlése két alkalommal döntött a társaság jegyzett tőkéjének felemeléséről.

- 2002. július 11-én a Zalaegerszeg MJV Önkormányzatának Közgyűlése a társaság jegyzett tőkéjének 3 MFt-tal és tőketartalékának 357 MFt-tal történő felemeléséről határozott.

- 2003. évben a közgyűlés határozata alapján a jegyzett tőke 200 MFt-tal felemelésre került, így a társaság jegyzett tőkéje jelenleg 253 MFt.

A társaság 2005. évben átalakult. 2005.04.19-én az Egerszegi Stadion Kft. kivált a társaságból. A végleges vagyonmegosztás alapján egyéb források mellett átadásra került a tőketartalék 357 MFt összegben, ami így a részvénytársaság könyveiből kivezetésre került.

Az átalakulás során a mérlegben szereplő jegyzett tőke összege nem változott, az 253 MFt.

2010. évben a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. 2010. július 31-i dátummal beolvadt a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-be, melynek következtében a mérlegben szereplő jegyzett tőke a beolvadó Kft. jegyzett tőkéjének összegével  - 20 MFt-tal, - 273 MFt-ra nőtt.

A Zrt. alaptevékenysége: ingatlanfejlesztés

A társaság képviseletére jogosult személy: Gecseg József vezérigazgató

A részvénytársaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, végrehajtásáért felelős személy: Nagyné Hatvani Ágnes (Regisztrációs száma: MKVK: 001044).

- Számviteli politika

Beszámolási időszak: 2010.01.01. – 2010.12.31.

A mérleg fordulónapja: december 31.

A Szt. 8. § (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül a Zrt. az „A” variációjú éves beszámoló formát alkalmazza, melyet kettős könyvvitellel támaszt alá.

A mérleg tartalmát és tagolását tekintve a Szt. 1. sz. melléklet szerinti tételeket foglalja magában.

Az eredmény megállapítás módja: „A” variációjú összköltség eljárással

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. könyveit, nyilvántartásait a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően kialakított számviteli politika szerint vezeti.

A mérlegkészítés időpontja: 2011. február 28.

Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekinti a Zrt. jelentősnek, ha az egy adott évet érintő hibák és hibahatások (eredményt, saját tőkét érintő) értékének összege előjelétől függetlenül eléri az adott év mérleg főösszegének 2 %-át.

A már közzétett beszámolót az eredeti adatok változatlanul hagyásával, a szükséges módosításokkal kiegészítve a vállalkozás minden esetben ismételten közzéteszi, amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés által feltárt hibák hatásaként a saját tőke összege megváltozik.

2010. évben nem volt a megelőző évek mérleg beszámolóival kapcsolatosan önellenőrzéssel, vagy  ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

Az eszközök a könyvekben bekerülési értéken szerepelnek.

A tárgyi eszközök, az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési ár.

A tárgyi eszközök állományára vonatkozóan az Zrt. egyedileg határozza meg az értékcsökkenési kulcsokat és számolja el az értékcsökkenést a számviteli politikában rögzítettek szerint. A társaság a társasági adóról szóló törvény mellékletében meghatározott leírási kulcsokat alkalmazza.

Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente, az üzembe helyezés napjától a maradványértékig, illetve selejtezésig, vagy értékesítésig történik.

A 100.000 Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközök beszerzéskor azonnal egy összegben leírásra kerülnek.

Terven felüli értékcsökkenési leírásra akkor kerül sor, ha az adott eszköz erkölcsileg, vagy fizikailag elavul, megrongálódik, piaci értéke jelentősen lecsökken.

A befektetett eszközök között vannak nyilvántartva:

Immateriális javak

Vagyoni értékű jogok

Szoftverek

Alapítás aktivált értéke

Tárgyi eszközök

Ingatlanok

Műszaki berendezések, gépek

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Számítástechnikai gépek

Hírközlő berendezések

Egyéb irodai műszaki berendezések

Járművek

A társaság az értékcsökkenéseket a társasági adótörvény adta lehetőségek szerint számolta el.

- A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

# Eszközök

A. Befektetett eszközök

2010.12.31-én a befektetett eszközök nettó értéke 46.344 eFt volt, ebből az immateriális javak értéke 9 eFt, a tárgyi eszközöké 46.335 eFt.

# A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása 2010. évben

adatok e Ft-ban

| # Megnevezés | Nyitó egyenleg | Növekedés | Csökkenés | Záró Egyenleg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Immateriális javak | 11.650 |  |  | 11.650 |
| ### Vagyoni értékű jogok | 10 |  |  | 10 |
| Szellemi termékek | 474 |  |  | 474 |
| Alapítás akt.értéke | 11.166 |  |  | 11.166 |
| ## II. Tárgyi eszközök | 49.847 | 2.634 |  | 52.481 |
| Ingatlanok | 45.473 | 1.720 |  | 47.193 |
| Műszaki és egyéb berend. | 1.275 |  |  | 1.275 |
| Egyéb berend.felszer.járművek | 3.099 | 914 |  | 4.013 |
| Befejezetlen beruházások | 0 |  |  | 0 |
| ## Egyéb tartós részesedés | 0 |  |  |  |
| ## Összesen: | 61.497 | 2.634 |  | 64.131 |

# Tervszerinti értékcsökkenési leírás alakulása 2010. évben

adatok e Ft-ban

| # Megnevezés | Nyitó egyenleg | Növekedés | Csökkenés | Záró Egyenleg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Immateriális javak | 11.622 | 19 |  | 11.641 |
| ### Vagyoni értékű jogok | 10 |  |  | 10 |
| Szellemi termékek | 446 | 19 |  | 465 |
| Alapítás akt.értéke | 11.166 |  |  | 11.166 |
| ## II. Tárgyi eszközök | 5.160 | 986 |  | 6.146 |
| Ingatlanok | 1.868 | 605 |  | 2.473 |
| Műszaki és egyéb berend. | 1.275 | 0 |  | 1.275 |
| Egyéb berend.felszer.járművek | 2.017 | 381 |  | 2.398 |
| Összes amortizáció | 16.782 | 1.005 |  | 17.787 |

# Forgóeszközök

A forgóeszközök 2010. december 31-i értéke 311.728 eFt. Ezen belül a mérleg sorok az alábbiak szerint alakultak:

I. Készletek

A készleteken belül az áruk között tartja nyilván a társaság 256.325 eFt értékben az értékesítésre szánt Sütő utcai beruházásból 2010. évben még el nem adott tárolókat és gépkocsi beállókat, az északi és a déli ipari övezetben eladásra szánt területeket, a  Deák téri projekt felmerült költségeit valamint egyéb projekteket, eladásra szánt ingatlanokat, telkeket.

# II. Követelések

Ez a mérlegsor meghatározóan a Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők), év végén fennálló, kiszámlázott, egyeztetett 21.315 eFt összeget mutatja.

A még itt szereplő egyéb követelések –  9.317 eFt – az alábbiakból tevődnek össze:

| Egyéb követelések | Összeg eFt-ban |
| --- | --- |
| Thermalplus Kft-nek nyújtott kölcsön előírt kamata | 3.470 |
| Kölcsönadott pénzeszköz | 4.800 |
| Társasági adó | 276 |
| Iparűzési adó túlfizetés | 160 |
| Áfa (levonható) | 475 |
| Jövedelem túlfizetés | 27 |
| Ktgvetéssel szembeni kiut.ig. | 109 |
| Összesen: | 9.317 |

Rövid lejáratú értékpapír nem volt a társaság tulajdonában az időszak végén.

# Pénzeszközök

A pénztár és a bankszámlák egyenlegei a megfelelő egyeztetések elvégzése után kerültek elfogadásra.

A pénzeszközök állománya 24.771 eFt. Ebből a pénztár 62 eFt, a bankbetétek összege pedig 24.709 eFt.

# Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege: 4.754 e Ft, melynek összetevői:

2010. évet érintő bevételek:		  4.748	eFt

2011. évet érintő előfizetési díj:	         6	eFt

# Források

- Saját tőke

A társaság jegyzett tőkéje 273.000 eFt.

A mérleg szerinti eredmény a Zrt. eredménykimutatásban szereplő értékkel megegyezően  - 15.000 eFt   veszteség.

Az eredménytartalék 48.765 eFt.

# E. Céltartalék

Céltartalék képzésre nem került sor az elmúlt évben.

# F. Kötelezettségek

A kötelezettségek összege 53.935 eFt.

Hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel 37.051 e Ft,-  ebből  20.526 e Ft éven túli hitel, amely a 2008. évben felvett 26.000 e Ft összegű hitel következő évben esedékes törlesztő részletekkel csökkentett része, valamint 16.525 e Ft egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, amely a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött vagyonkezelési szerződéssel  vagyonkezelésbe átvett  ingatlanokhoz kötődik.

Az éven túli hitel lejárata  2023.01.07.,  biztosítéka  a 3598/A/32 hrsz-ú ingatlanra kötött keretbiztosítéki jelzálogjog.

Rövid lejáratú kötelezettségek összege 16.884 e Ft.

A rövidlejáratú kötelezettségeken belül a szállító tartozás 8.799 eFt, vevőtől kapott előleg (kaució címen) 2.608 eFt, az éven túli hitel 2011-ben esedékes törlesztő részlete 1.825 e Ft. Az egyéb kötelezettségek összege 3.652 eFt, az alábbiaknak megfelelően:

| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | Összeg eFt-ban |
| --- | --- |
| Szja | 1.535 |
| Egészségbizt.és munkaerőpiaci jár. | 474 |
| Nyugdíjbizt.járulék | 1.391 |
| Eho | 5 |
| Szakképzési hozzájárulás | 147 |
| Egyéb kötelezettség (illetékek, letét) | 100 |
| Összesen: | 3.652 |

A társaság mérlegen kívüli egyéb kötelezettség vállalásai:

Készfizető kezességvállalás a Thermálplus Kft. kemping beruházási kölcsönére 59.800 eFt összegben, melynek átvállalására az Aquaplus Kft. szerződéses kötelezettséget vállalt.

# Passzív időbeli elhatárolások

A költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 2.126 eFt, az alábbiak szerint:

| Passzív időbeli elhatárolások | Összeg eFt-ban |
| --- | --- |
| 2011. évet érintő bevétel | 10 |
| Értékesítendő telkekhez kötődő elhat. | 1.909 |
| 2010.évi tiszt.díj és járulékai | 74 |
| Telefondíj | 93 |
| Közüzemi szolg. | 40 |
| Összesen: | 2.126 |

Az eszközök és források értéke egyezően 362.826 eFt.

- Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A beszámoló által érintett időszakban a társaság belföldi értékesítésből származó nettó árbevétele 74.777 eFt volt, amely a következő tevékenységekből származik:

| Tevékenység megnevezése | Árbevétel eFt-ban 2009. év | % | Árbevétel eFt-ban 2010. év | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingatlan bérbeadás | 12.247 | 12,2 | 15.706 | 21,0 |
| Sütő úti beruh. értékesítése |  |  | 1.536 | 2,1 |
| Vagyongazdálkodás megbízási díja | 1.979 | 2,0 | 1.979 | 2,7 |
| Kiszáml. átalánydíjak (Városreh.) |  |  | 11.300 | 15,1 |
| Befekt.támogatási progr. bev. | 14.477 | 14,4 | 7.929 | 10,6 |
| Projekt előkészítés | 28.150 | 28,1 | 4.550 | 6,1 |
| Tovább számlázott szolg. | 7.651 | 7,6 | 1.280 | 1,7 |
| Gólyadombi ingatlanért. jutaléka | 14 | 0,0 | 53 | 0,0 |
| Ingatlanértékesítés | 35.042 | 34,9 | 29.236 | 39,1 |
| Tanácsadási díj | 800 | 0,8 |  |  |
| Egyéb ( rend.szervezés) |  |  | 1.208 | 1,6 |
| Összesen: | 100.360 | 100,0 | 74.777 | 100,0 |

A társaság 2010. évben  2.163 eFt egyéb bevételt realizált.

A bevételek, költségek, ráfordítások egyenlegeként a következő eredménykategóriák keletkeztek:

Üzemi tevékenység eredménye	-13.817 eFt

Pénzügyi műveletek eredménye	-1.007 eFt

Szokásos vállalkozási eredmény	-14.824 eFt

Rendkívüli eredmény	-95 eFt

Adózás előtti eredmény	-14.919 eFt

Adófizetési kötelezettség                                                         81eFt

Adózott eredmény	-15.000 eFt

Mérleg szerinti eredmény	-15.000 eFt

A társaság 26.104 eFt személyi jellegű ráfordítást számolt el 2010. évben. Munkavállalóinak létszáma 2010. december 31-én 6 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős dolgozó.

A bérköltségként kifizetett 18.665 eFt tartalmazza a dolgozóknak kifizetett munkabért, prémiumot, jutalmat, és a tisztségviselőknek járó tiszteletdíjakat.

A társaság felügyelő bizottsága 4 főből áll. Tiszteletdíjként 2.028 eFt került részükre kifizetésre, ezen felül más díjazásban nem részesültek.

A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák még az egyéb személyi jellegű kifizetéseket (2.000 eFt), mint pl. étkezési hozzájárulás, üdülési csekk, reprezentáció, megbízási díjak, valamint a bérjárulékokat (5.439 e Ft).

A pénzügyi műveletek eredménye a lekötött betétek kamat bevételéből, valamint a hitelek után fizetett kamatok különbözetéből adódik.

A társaság az alábbi társasági adóalap növelő és csökkentő tételekkel számolt a beszámolási időszakban:

Adóalap növelő:

- Számviteli tv. szerint elszámolt értékcsökkenési leírás	1.217 eFt

- Fizetett bírságok	10 eFt

- Végl.átadott pénzeszköz	30 eFt

- Követelésekre elszámolt értékvesztés	739 eFt

- Hitelezési veszteség	525 eFt

- Elengedett követelés 	66 eFt

Adóalap csökkentő:

- Társasági adótv. szerint elszámolt értékcsökkenési leírás	1.160 eFt

- A Társaság tevékenységének elemzése

Vagyoni helyzet vizsgálata

A társaság vagyoni helyzetének elemzéséhez a vagyoni, illetve az eszközstruktúrát, valamint a befektetett és forgóeszközök megoszlását vizsgáltuk.

- Tartósan befektetett eszközök aránya

Bázis időszak	  	Tárgy időszak

Befektetett eszk.	                     44.885			46.344

-------------------- * 100 =     --------------- *100 = 12,4            ------------ *100 = 12,8

Összes eszköz                        360.708		          362.826

A tartósan befektetett eszközök aránya a Zrt-nél alacsony, nem rendelkezik jelentős nagyságrendű saját tulajdonú befektetett eszközzel.

- Forgóeszközök aránya

Forgóeszköz		304.901			 311.728

-------------------- * 100 =        -------------- * 100 = 84,5           ------------  * 100 = 85,9

Összes eszköz		360.708			 362.826

Az eszközökön belül a forgóeszközök aránya a jelentős bázis és tárgyidőszakban is. A forgóeszközökön belül a készletek (áruk), valamint a vevő- és pénzeszközállomány a jelentősebb nagyságrendű.

- Saját tőke aránya

Saját tőke		298.816			306.765

----------------- * 100 =  	--------- * 100 = 82,8		----------- *100 = 84,5

Összes forrás	                        360.708			362.826

A saját tőke teljes egészében finanszírozza a társaság befektetett eszközeit, valamint a készletek egészét is. A saját tőke arány kedvező.

- Befektetett eszközök fedezettsége

Fedezet I. mutató

Saját tőke	                      298.816			     306.765

--------------   * 100  =              -----------    = 6,7		    -----------  = 6,6

Befektetett eszk.	                       44.885                                              46.344

A befektetett eszközök saját tőkével való fedezettsége biztosított.

- Pénzügyi helyzet vizsgálata

1   Likviditási mutató

Forgóeszközök	   304.901				311.728

--------------------------     =	   ----------- = 25,3		      --------------- =   18,5

Rövid lejáratú kötelezettségek       12.065				 16.884

A rövid lejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak a társaság forgóeszközei. A likviditási mutató értéke bázisévben 25,3, tárgyévben 18,5.

- Eladósodottság foka

Kötelezettség	                        50.941			     53.935

---------------------- * 100 =        ------------- * 100 = 14,1		     ---------- *100 = 14,9

Eszközök összesen                     360.708			    362.826

A Zrt. összes eszközeinek 2009-ben 14,1 %-át, 2010-ben  14,9 %-át finanszírozza idegen tőke.

- Jövedelmezőségi mutatók

- Árbevétel arányos nyereség

Üzemi eredmény	     -461			       -13.817

---------------------------- * 100 =     ---------- * 100 = -0,5 	       ----------- * 100 = -18,5

Értékesítés nettó árbevétele            100.360			         74.777

- Saját tőke jövedelmezősége

Vállalkozási eredmény                250			           -14.824

--------------------------------- * 100--------- * 100 = 0,1		           ---------- * 100 = -4,8

Saját tőke	  298.816			           306.765

- Az alaptőke jövedelmezősége

Adózott nyereség	   121		          	          -15.000

-------------------------- * 100 =  ---------- * 100 = 0,05		           --------- * 100 = -5,5                          Jegyzett tőke		253.000			           273.000

A fenti mutatók szerint a társaság  bázisévben nagyon alacsony jövedelmezőséggel, tárgyévben pedig jelentős veszteséggel gazdálkodott.

A Zrt. éves mérlegét és eredménykimutatását a társaság választott könyvvizsgálója ellenőrizte és hitelesítette.

Egyéb tájékoztató adatok

### A zártkörű részvénytársaság tulajdonosa:	Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

A részvények száma és névértéke 2010. december 31-én:

Törzsrészvény  		545 db			272.500.000,- Ft

Elsőbbségi részvény		    1 db			       500.000,- Ft

Zalaegerszeg, 2011. április 12.

Gecseg József vezérigazgató sk.

a vállalkozás vezetője

| 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Statisztikai számjel

| 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cégjegyzék száma

ZALAEGERSZEGI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

8900 Zalaegerszeg

Sütő u. 4.

2010. 12. 31-i

#### ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Zalaegerszeg, 2011. április 12.

Gecseg József sk.

vállalkozás vezetője

(képviselője)

| 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Statisztikai számjel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |  |  |  |

Cégjegyzék száma

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31.

MÉRLEG „A” változat - Eszközök (aktívák)

| Sor- Szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | B | C | d | E |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) | 44.885 |  | 46.344 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 28 |  | 9 |
| 03. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke |  |  |  |
| 04. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |  |  |  |
| 05. | Vagyoni értékű jogok |  |  |  |
| 06. | Szellemi termék | 28 |  | 9 |
| 07. | Üzleti vagy cégérték |  |  |  |
| 08. | Immateriális javakra adott előlegek |  |  |  |
| 09. | Immateriális javak értékhelyesbítése |  |  |  |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 44.857 |  | 46.335 |
| 11. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 43.605 |  | 44.720 |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek, járművek |  |  |  |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 1.252 |  | 1.615 |
| 14. | Tenyészállatok |  |  |  |
| 15. | Beruházások, felújítások |  |  |  |
| 16. | Beruházásokra adott előlegek |  |  |  |
| 17. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |  |  |  |
| 18. | III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) |  |  |  |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |  |  |  |
| 20. | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban |  |  |  |
| 21. | Egyéb tartós részesedés |  |  |  |
| 22. | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban |  |  |  |
| 23. | Egyéb tartósan adott kölcsön |  |  |  |
| 24. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |  |  |  |
| 25. | Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése |  |  |  |

Keltezés: Zalaegerszeg, 2011. április 12.

| 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Statisztikai számjel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |  |  |  |

Cégjegyzék száma

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31.

MÉRLEG „A” változat - Eszközök (aktívák)                                                 adatok E Ft-ban

| Sor- Szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | d | E |
| 26. | B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok) | 304.901 |  | 311.728 |
| 27. | I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok) | 263.890 |  | 256.325 |
| 28. | Anyagok |  |  |  |
| 29. | Befejezetlen termelés és félkész termékek |  |  |  |
| 30. | Növendék,- hízó- és egyéb állatok |  |  |  |
| 31. | Késztermékek |  |  |  |
| 32. | Áruk | 263.490 |  | 256.325 |
| 33. | ## Készletekre adott előlegek | 400 |  |  |
| 34. | II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) | 35.298 |  | 30.632 |
| 35. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 27.190 |  | 21.315 |
| 36. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben |  |  |  |
| 37. | Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben |  |  |  |
| 38. | Váltókövetelések |  |  |  |
| 39. | Egyéb követelések | 8.108 |  | 9.317 |
| 39. | Követelések értékkülönbözete |  |  |  |
| 40. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) |  |  |  |
| 41. | Részesedés kapcsolt vállalkozásban |  |  |  |
| 42. | Egyéb részesedés |  |  |  |
| 43. | Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények |  |  |  |
| 44. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |  |  |  |
| 45. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) | 5.713 |  | 24.771 |
| 46. | Pénztár, csekkek | 60 |  | 62 |
| 47. | Bankbetétek | 5.653 |  | 24.709 |
| 48 | # C. Aktív időbeli elhatárolások | 10.922 955270 |  | 4.754 |
| 49. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 10.903 4 |  | 4.748 |
| 50. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 19 |  | 6 |
| 51. | Halasztott ráfordítások |  |  |  |

| 43. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48 sor) | 360.708 |  | 362.826 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Statisztikai számjel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |  |  |  |

Cégjegyzék száma

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31.

MÉRLEG „A” változat - Források (passzívák )

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | D | E |
| 53. | D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok) | 298.816 |  | 306.765 |
| 54. | I. JEGYZETT TŐKE | 253.000 |  | 273.000 |
| 55. | 54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken |  |  |  |
| 56. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) |  |  |  |
| 57. | III. TŐKETARTALÉK |  |  |  |
| 58. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 45.695 |  | 48.765 |
| 59. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK |  |  |  |
| 60. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |  |  |  |
| 61. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 121 |  | -15.000 |
| 62. | E. Céltartalékok (63.-65. sorok) |  |  |  |
| 63. | Céltartalék a várható kötelezettségekre |  |  |  |
| 64. | Céltartalék a jövőbeni költségekre |  |  |  |
| 65. | Egyéb céltartalék |  |  |  |
| 66. | F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok) | 50.941 |  | 53.935 |
| 67. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) |  |  |  |
| 68. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben |  |  |  |
| 69. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési vállalk. szemben |  |  |  |
| 70. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben |  |  |  |

Keltezés: Zalaegerszeg, 2011. április 12.

Gecseg József sk.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

| 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Statisztikai számjel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |  |  |  |

Cégjegyzék száma

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31.

MÉRLEG „A” változat - Források (passzívák )

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | B | c | d | E |
| 71. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71.-79. sorok) | 38.876 |  | 37.051 |
| 72. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |  |  |  |
| 73. | Átváltoztatható kötvények |  |  |  |
| 74. | Tartozások kötvénykibocsátásból |  |  |  |
| 75. | Beruházási és fejlesztési hitelek |  |  |  |
| 76. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 22.351 |  | 20.526 |
| 77. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben |  |  |  |
| 78. | Tartós kötelezettségek egyéb részesedésekkel szemben |  |  |  |
| 79. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 16.525 |  | 16.525 |
| 80. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. s.) | 12.065 |  | 16.884 |
| 81. | Rövid lejáratú kölcsönök |  |  |  |
| 82. | 81. sorból: az átváltoztatható kötvények |  |  |  |
| 83. | Rövid lejáratú hitelek | 1.825 |  | 1.825 |
| 84. | Vevőtől kapott előlegek | 520 |  | 2.608 |
| 85. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 8.497 |  | 8.799 |
| 86. | Váltótartozások |  |  |  |
| 87. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben |  |  |  |
| 88. | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyú váll. |  |  |  |
| 89. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1.223 |  | 3.652 |
| 90. | # G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) | 10.951 |  | 2.126 |
| 91. | # Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 30 |  | 10 |
| 92. | # Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása | 10.921 |  | 2.116 |
| 93. | # Halasztott bevételek |  |  |  |

| 94. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok) | 360.708 |  | 362.826 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Statisztikai számjel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |  |  |  |

Cégjegyzék száma

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | B | C | d | E |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 100.360 |  | 74.777 |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele |  |  |  |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 100.360 |  | 74.777 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása |  |  |  |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke |  |  |  |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.) |  |  |  |
| III. | Egyéb bevételek | 241 |  | 2.163 |
|  | III. sorból: visszaírt értékvesztés | 162 |  |  |
| 05. | Anyagköltség | 250 |  | 108 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7.766 |  | 11.362 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 554 |  | 526 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 24.095 |  | 23.442 |
| 09. | Eladott (közvetített szolgáltatások értéke) | 43.025 |  | 26.221 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 75.690 |  | 61.659 |
| 10. | Bérköltség | 16.716 |  | 18.665 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1.349 |  | 2.000 |
| 12. | Bérjárulékok | 5.205 |  | 5.439 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 23.270 |  | 26.104 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 968 |  | 1.217 |
| VII. | # Egyéb ráfordítások | 1.134 |  | 1.777 |
|  | VII. sorból: értékvesztés | 277 |  |  |
| A. | ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -461 |  | -13.817 |

| 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Statisztikai számjel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |  |  |  |

Cégjegyzék száma

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31.			              8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | B | C | d | E |
| 13. | Kapott ( káró) osztalék és részesedés |  |  |  |
|  | 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott |  |  |  |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége |  |  |  |
|  | 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott |  |  |  |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és árfolyamnyereség |  |  |  |
|  | 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott |  |  |  |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 3.642 |  | 837 |
|  | 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott |  |  |  |
| 17. | ## Pénzügyi műveletek egyéb bevételei |  |  |  |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15+16.+17.) | 3642 |  | 837 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége |  |  |  |
|  | 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott |  |  |  |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 2.926 |  | 1.844 |
|  | 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott |  |  |  |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése |  |  |  |
| 21. | ## Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 5 |  |  |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+-20+21.) | 2.931 |  | 1.844 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX.-X.) | 711 08 |  | -1.007 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) | 250 |  | -14.824 |
| X. | Rendkívüli bevételek |  |  |  |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások |  |  | 95 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) |  |  | -95 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) | 250 |  | -14.919 |
| XII | Adófizetési kötelezettség | 119 10 |  | 81 |
|  | Különadó fiz. Kötelezettség | 10 |  |  |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) | 121 |  | -15.000 |
|  | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre |  |  |  |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés |  |  |  |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+- F+22.-23.) | 121 |  | -15.000 |

Keltezés: Zalaegerszeg, 2011. április 12.					Gecseg József sk.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cash-flow kimutatás

| Megnevezés | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1. Adózás előtti eredmény +- | 250 | -14.919 |
| 2. Elszámolt amortizáció + | 968 | 1.217 |
| 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +- | 115 |  |
| 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +- |  |  |
| 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +- |  |  |
| 6. Szállítói kötelezettség változása +- | -11.001 | 302 |
| 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +- | -1.520 | 4.517 |
| 8. Passzív időbeli elhatárolások változása +- | 6.691 | -8.825 |
| 9. Vevőkövetelés változása +- | 2.355 | 5.875 |
| 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +- | -45.535 | 6.356 |
| 11. Aktív időbeli elhatárolások változása +- | -9.967 | 6.168 |
| 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | -129 | -81 |
| 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | . |  |
| I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (1-13 sorok) | -57.773 | 610 |
| 14. Befektetett eszközök beszerzése - | -11 | -2.676 |
| 15. Befektetett eszközök eladása + |  |  |
| 16. Kapott osztalék, részesedés+ |  |  |
| II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (14-16 sorok) | -11 | -2.676 |
| 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + |  |  |
| 18. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + |  |  |
| 19. Hitel és kölcsön felvétele + |  |  |
| 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása + |  |  |
| 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + |  | 22.949 |
| 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - |  |  |
| 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - |  |  |
| 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | -1.824 | -1.825 |
| 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - |  |  |
| 26. Véglegesen átadott pénzeszköz - |  |  |
| 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +- |  |  |
| III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (17-27 sorok) | -1.824 | 21.124 |
| IV. Pénzeszközök változás (I+-II+-III) +- | -59.608 | 19.058 |

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt vezérigazgatójának

2010. évre kitűzött prémiumfeltételek teljesülésének értékelése

- Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő 65 eFt-os adózott eredmény teljesítése esetén, további 1% minden 500 eFt-os túlteljesítése esetén maximum 20 % erejéig.

Beszámoló, 2010.12.31., Mérleg szerinti eredmény: -15.000 eFt

Javasolt prémium kifizetés: 0%

- A éves személyi alapbér 10%-nak megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő 152.276 eFt-os nettó árbevétel teljesítése esetén, további 1% minden 1 millió Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10% erejéig.

Beszámoló, 2010.12.31, Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 74.777 eFt

Javasolt prémium kifizetés: 0%

- Az Északi (Ságod) ipari parkban létesülő Inkubátorház kivitelezési munkáinak befejezése, használatbavételi engedély megszerzése 2010. július 31-ig. Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 5%-a

2010. november 19-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakban nem releváns.

Javasolt prémium kifizetés: 0%

- A Város-rehabilitációs programon belül a Kossuth utca, Piac tér, Tehermentesítő út kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása. Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 5 %-a.

2010. november 19-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakban részben nem releváns, részben nem teljesült.

Javasolt prémium kifizetés: 0%

- Az Inkubátorház megvalósítható működési modelljének kidolgozása, önkormányzattal való elfogadtatása 2010. április 22. napjáig.

Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 20%-a

2010. november 19-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakban nem releváns.

Javasolt prémium kifizetés: 0%

- Minimum két új vállalkozás betelepítése a város ipari parkjaiba (déli, északi). Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10%-a

2010. november 19-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakban részben nem releváns, részben nem teljesült.

Javasolt prémium kifizetés: 0%

Összegzés:

| Prémiumfeladat | Adható prémium % | Javasolt prémium % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0 |
| 2 | 20 | 0 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 5 | 0 |
| 5 | 20 | 0 |
| 6 | 10 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 100 | 0 |

Kivonat

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának

2011.04.21-i ülésének határozatairól

1.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 3/2011 (IV.21.) számú határozata

(A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011. április 21-i ülésén egyhangúlag Lang Ferencet választotta meg a Felügyelő Bizottság elnökévé.

2.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 4/2011 (IV.21.) számú határozata

(A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011. április 21-i ülésén egyhangúlag elfogadta  a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

3.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 5/2011 (IV.21.) számú határozata (Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011. évi munkaterve)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011. évi munkatervet az alábbiak szerint:

| 2011. április közepe | - Alakuló ülés, az FB elnök megválasztása - 2011. évi munkaterv - 2010. évi végleges beszámoló, - 2010. évi prémiumfeltételek teljesülése - 2011. évi végleges üzleti terv - 2011. évi prémiumfeltételek |
| --- | --- |
| 2011. augusztus közepe | - 2011. I. félévi beszámoló |
| 2011. november eleje | - 2011. I-III. negyedéves beszámoló, - 2012. évi előzetes üzleti terv, - a vezérigazgató 2012. évi prémiumfeltételei |

egyhangúlag elfogadta.

4.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 6/2011 (IV.21.) számú határozata (A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2010. évi éves beszámolója)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011. április 21-én megtartott ülésén a Zrt. 2010. évi beszámolóját, 362.826 eFt mérleg-főösszeggel, és -15.000 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag jóváhagyta, és javasolja a Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének a beszámoló elfogadását.

5.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 7/2011 (IV.21.) számú határozata

(A vezérigazgató részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok értékelése)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a vezérigazgató részére kitűzött prémiumfeladatok végrehajtását tételesen ellenőrizte, értékelte. Megállapította, hogy a 2010. november 19-től 2010. december 31-ig terjedő időszakban releváns prémiumfeladatok nem teljesültek.

k.m.f.

Lang Ferenc sk.                                                      Tánczos Kata sk.

FB elnök	      jegyzőkönyvvezető

Független könyvvizsgálói jelentés