ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. ( 92/502-106, fax: 92/502-101

E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

_______________________________________________________________________________________

………. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. december 16-i ülésére

Tárgy:	Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő:	Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére – Rigó Csaba elnök sk.

Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás – dr. Vass Nándor irodavezető sk.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás – Szintén László mb. munkaszervezet-vezető sk.

Művelődési és Sport Osztály–Szeli Gábor osztályvezető-helyettes sk.

Szebeny Péter sportügyi szakreferens sk.

Népjóléti Osztály – Ádász Ildikó intézményi szakreferens sk.

Ellenőrzési Iroda – Baginé Hegyi Éva irodavezető sk.

Önkormányzati Osztály – Farkas Veronika testületi referens sk.

Tárgyalta:			Valamennyi bizottság

Közgyűlésre meghívást

kap:	Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás - Dr. Vass Nándor irodavezető

Zalaispa Zrt. - Bali József elnök-vezérigazgató

Zalabér, Rákóczi F. u. 2.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Szintén László mb. munkaszervezet-vezető

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási törvény) 6. § (4) bekezdése értelmében a polgármester legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

Fentiek alapján az Önkormányzat részvételével létrehozott társulások 2010. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a T. Közgyűlést.

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke

Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére

Előzmények

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 41 település együttesen a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztését tűzte ki célul. E települések a Zala-folyó vízgyűjtő területén találhatóak, mely a Balaton fő vízutánpótlása. A tó vízminőségének védelme Magyarország környezetvédelmében kiemelt prioritással rendelkezik. Ennek megfelelően a Zala-folyó völgye az egyik leginkább érzékeny területnek tekinthető. A Balaton szerves, de különösen a foszfor és nitrogén terhelésének fő forrása a Zala-folyó. A tó védelmének az egyik lehetséges módja a vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint a keletkezett szennyvizek tisztítása. A projekt további célkitűzései között szerepel a talajvízszennyezés csökkentése, a lakosság életkörülményeinek javítása, a térség gazdasági erejének és turisztikai vonzerejének növelése, valamint a szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap megfelelő kezelése és hasznosítása.

Több éves előkészítő munka sikerrel járt, és 2004. decemberében az Európai Bizottság 
CCI: 2004/HU/16/C/PE/002 számú határozatával  jóváhagyta szennyvizes Kohéziós Alap pályázatot.

A Bizottsági Határozat három feltételhez kötötte az elnyert támogatás felhasználását:

1. Szennyvíztelepi kapacitás adatok átszámítása.

2. Projekt Menedzselő Egység (a továbbiakban PME) módosított struktúrájának bemutatása.

3. A „fenntarthatóságot” (számviteli megtérítést) biztosító egységes tarifarendszer.

Fenti előírt feltételeket az Önkormányzati Társulás, mint kedvezményezett teljesítette.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, mint a Közreműködő Szervezettel a Támogatási Szerződés 2005.02.23-án került aláírásra. Ezt követően indulhatott el a projekt megvalósítása.

A támogatás szempontjából elfogadott teljes projekt költség:	48.877.968 EUR

A projekthez nyújtott	közösségi támogatás	mértéke:	75%

maximális összege:	36.658.476 EUR

A projekthez nyújtott állami támogatás mértéke:	15%

Az önkormányzati önerő támogatási szerződés szerinti mértéke:	10%

ebből:	BM Önerő Alap pályázatból kiváltható	487 MFt

Az önkormányzati önerő tényleges mértéke:	    6 %

A Kohéziós Alap támogatásának kedvezményezettje a projekttel érintett 42 önkormányzat által, 2004. június 21-én megalakított

„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat

és Szennyvíztisztító Fejlesztése”

Társulás.

A Kohéziós Alap-támogatás jóváhagyását követően megkezdődött mind Zalaegerszeg, mind pedig a környező önkormányzatok – ez idáig legnagyobb – környezetvédelmi fejlesztési projektjének  megvalósítása.

A beszámolómban a megkötött szerződések szerint haladva tájékoztatom T. Közgyűlést a projekt megvalósítása érdekében megtett intézkedésekről, és az eddig elért legfontosabb eredményekről.

I. Projekt I. ütem munkái 2005-2010 évek közötti időszakban:

Minden projekt elem - két szolgáltatási és három építési tender - szerződő partnerét Európai Uniós közbeszerzési eljárás keretében kellett kiválasztanunk a Közreműködő Szervezet (Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága) és az Irányító hatóság (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) ellenőrzése mellett.

- Tervezési tender

Az UTB Envirotec Kft. nyerte a szolgáltatási tendert. Megbízási szerződés 2005. november 02-án került aláírásra és a fővállalkozó ezt követően négy zalaegerszegi tervező iroda bevonásával végezte el a munkát. Szerződött összeg: 632.000,- EUR + ÁFA.

Feladatuk volt az EU által elfogadott csatornázásra vonatkozó program engedélyes- és tender terveinek elkészítése. Megtervezésre került nyolc településen az új csatornahálózat - Söjtör, Pusztaszentlászló, Boncodfölde, Kávás, Kisbucsa, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Nemeshetés - és két településen - Csatár, Kispáli- a meglévő hálózat bővítése. Zalaegerszegen 14 városrészt érintett a fejlesztés: Andráshida, Nekeresd, Csácsbozsok, Zalabesenyő, Jánkahegy, Gálafej, Bazita, Hatháza, Egerszeghegy, Gógánhegy, Vorhota, Ságod, Ebergény és Szenterzsébethegy. A tervezési munka kiterjedt továbbá a meglévő regionális ágak felülvizsgálatára, valamint a szaghatások megfelelő módon -vegyszeradagolás, légátöblítés, biofilter - történő kezelésére. A szerződött összeg teljes mértékben kifizetésre került, 2009-ben tervezői művezetéssel zárult az UTB Envirotec Kft. vállalt tevékenysége.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 100%-a.

- Mérnök tender

Mérnöki és műszaki ellenőri valamint a PR tevékenységre kiírt szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárást Oviber Kft. nyerte el. A megbízási szerződés 2006. január 27-én került aláírásra, majd a mérnöki szervezet megkezdte működését a projekt céljainak megvalósítása érdekében. Zalaegerszegen a munkák ellátására helyi kirendeltséget hoztak létre, helyi szakembereket foglalkoztatásával. A mérnök a projekt műszaki és pénzügyi ellenőre, feladatát képezi az összes építési tevékenység mérnöki felügyelete. Több építési projekt elem befejezési határidejének módosítása végett a mérnöki munkákra szóló megbízásunkat is szerződés módosítással aktualizálnunk kellett. Így a mérnöki, műszaki ellenőri munkák befejezési határideje 2010. június 30-ra változott. Ezt követően további két évre rendelkezésre állást is kell biztosítania az Oviber Kft.-nek a megépített rendszerek, létesítmények zavartalan működtetése érdekében.

Szerződött összeg: 1.146.818,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 100 %-a.

- Belvárosi csatorna rekonstrukció

A FIDIC sárga könyv szerint kiírt építési tender közbeszerzési eljárását a Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium nyerte el. Konzorcium vezető: Hydrocomp Kft. Konzorciumi tag: Szabadics Zrt. A vállalkozó feladata a kiírás szerinti műszaki tartalomra a tervek elkészítése, engedélyeztetés valamint a kivitelezés megvalósítása. Zalaegerszegen a szennyvízcsatorna hálózat  kiépítése 1960-as évek elején kezdődött meg. Időszerűvé váltak a rekonstrukciós munkák. Üzemeltetői felmérés alapján a Közgyűlés elfogadta a város viziközműhálózat -ivóvíz, szennyvíz- fejlesztésének középtávú tervét. Jelen projekt elem a rekonstrukciós munkák – a szennyvíz közmű - vonatkozásában az elfogadott középtávú terv  80%-át megoldotta.

A Zalaegerszeg közigazgatási területén elkészülő 10,6 km hosszúságú csatorna kiváltások kiegészülnek átemelők gépészeti felújításaival és ezek irányítástechnikai fejlesztésével, 970 db aknafedlap cserével, ivóvízvezeték és csapadékvízcsatorna kiváltással valamint csapadékvíz rákötések megszüntetésével a szennyvízcsatorna rendszerről.

A Szerződés megkötésének kelte: 2006. 05. 17., melynek elfogadott összege: 3.492.800,- EUR + ÁFA.

Munkálatok a szerződés aláírását követően 2006 évben megkezdődtek, melyek véglegesen 2010 évben zárultak, kerültek üzembehelyezésre.

Eddig elkészült és átadásra került:

- 2006-2009 években: Báthory u., Kossuth L. u. I.-II.-III. ütem, Gasparich u.- Platán sor kereszteződése, Balatoni u., Sütő u., Piac tér, régi szennyvíztelep I.-II. ütem, Gasparich u.- Landorhegyi u. kereszteződése,  Berzsenyi u., Kis utca, Hock J. u.- Ola u., Petőfi u.- Vizslaparki u.- Göcseji u.-Egry J. u.- Alsóerdei u. rekonstrukciós munkák, valamint a projekt elemhez tartozó tervezett meglévő átemelő felújítások is befejeződtek azok irányítástechnikai fejlesztéseivel együtt.

- 2010 évben nyertek befejezést és átadásra kerültek: Kossuth L. u. IV. ütem, Kaszaháza és Zalabesenyő városrészekben végzett rekonstrukciós munkák, Ola utcai befogadó akna statikai megerősítése valamint Zrínyi u. I. és II. ütem csatornaépítési munkái.

A rekonstrukciós munkák helyszínei mellett 2006 évtől folyamatosan haladtunk az aknafedlapok cseréivel a szennyvízhálózaton, melyből a kiírásra került 970 darab realizálódott. Folyamatosan valósultak meg a város közigazgatási területén a csapadékvíz átkötések önkormányzati és üzemeltetői igények  átvételét követően.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg  99,9 %-a.

- Regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben

Az UTB Envirotec Kft. által készített első pontban részletezett tartalmú műszaki, tender tervek és engedélyek szerint került kiírásra a két szakaszból álló meghívásos közbeszerzési eljárás. A munka nagysága és a kockázatok csökkentése miatt egy közbeszerzési eljáráson belül három részajánlati lehetőségre (földrajzilag regionális gyűjtő ágakra) osztottuk fel a beruházást. 2007. március 14-én, Söjtörön ünnepélyes keretek között került sor a szerződések megkötésére. Az ÉK-i és ÉNY-i ágak kivitelezője a Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konzorcium vezető: Szabadics Zrt., konzorciumi tag: Hydrocomp Kft.). A D-i gyűjtő esetében a nyertes ajánlattevő a Vegyépszer-SADE Konzorcium(konzorcium vezető: Vegyépszer Zrt., konzorciumi tag: SADE Magyarország Kft.).

A szerződött összeg az egyes gyűjtők vonatkozásában:

- ÉK-i:	6.800.760.-EUR + ÁFA,

- ÉNY-i:	9.606.600.-EUR + ÁFA,

- D-i:	8.494.200.-EUR + ÁFA.

Fenti összegek 8% feltételes összeget, azaz tartalékkeretet is magukban foglalnak.

2007. április hónapban mindhárom kivitelező felé a munkaterület átadások megtörténtek. A vállalkozóknak kiegészítő terveket (forgalom technikai terv, dúcolási terv stb.) kellett készíteni. E tervek PME és Mérnök általi jóváhagyása után kezdődhetett meg a tényleges kivitelezés.

A befejezési határidő mindhárom regionális gyűjtő ág esetében 2009. május 30 volt.

2007 és 2008 években megépített hálózatok esetében sikeres volt az előírt három hónapos próbaüzem, mely a rendszer üzembiztonságán kívül elsősorban a szaghatás mérésekre és annak ellenőrzésére irányult. Minden igénybevett csatorna szakaszon – az ÉNY-i gyűjtő két munkaterülete kivételével- a kezelők által előírt helyreállításokat elvégezték a kivitelezők. Ezt követően a vállalkozók a készrejelentéseket megküldték a mérnöki szervezet felé és 2009. június 17-ig a hivatalos átadás-átvételek, üzembehelyezések sikeresen megtörténtek, zárultak mindhárom gyűjtő esetében. A megépített rendszerekre az ÉK-i és ÉNY-i regionális gyűjtőknél 26-26 hónap, míg D-i ágnál 24 hónap jótállási kötelezettséggel rendelkezünk a közbeszerzési eljárás során tett vállalkozói megajánlások szerint.

Kávás, Boncodfölde, Söjtör, Pusztaszentlászló, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Kisbucsa, Nemeshetés, Kispáli és Csatár vonatkozásában 2232 darab lakossági ingatlan került a vezetékes szennyvízhálózatba bekötésre. Zalaegerszeg 14 városrészében végzett munkák eredményeképpen -Andráshida, Nekeresd, Csácsbozsok, Zalabesenyő, Jánkahegy, Gálafej, Bazita, Hatháza, Egerszeghegy, Gógánhegy, Vorhota, Ságod, Ebergény és Szenterzsébethegy- 2926 darab ingatlan bekapcsolását végeztük el ezen projekt elem megvalósítása során.

A kiépítést illetően lakossági bekötéseken kívül 2007-2009 évi teljesítéseket követően mindösszesen 154 km hosszúságú regionális nyomó és gravitációs csatornaszakaszt valamint 70 darab – a rendszer működését biztosító és ellátó - átemelőt tudunk aktiválni, tulajdonba venni. Továbbá beszerzésre került egy darab korszerű minden igényt kielégítő új csatorna mosó berendezés.

Az ÉNY-i gyűjtőnél Zalaegerszeg Gógánvölgyi u. és a Becsali út végleges helyreállítási munkái 2010 évben fejeződtek be, kerültek lezárásra. Ezt szerződésmódosítással tudtuk rendezni: Gógánvölgyi u. esetében lakossági kezdeményezésre gázvezeték építése végett, Becsali u. vonatkozásában projekt II. ütemben szereplő csapadékvíz csatorna kiépítése miatt kellett az előírt helyreállítási munkákat későbbi időpontra halasztanunk.

A pénzügyi teljesítések a tartalékkeret igénybevételét is megjelölve a három gyűjtő vonatkozásában:

- ÉK-i:	96,2 %,

- ÉNY-i:	98,7 %,

- D-i:	99,6 %.

5.) Szennyvíztelep bővítése és rekonstrukciója

Zalaegerszegen a lakosok száma a pályázat beadásakor 61.654 fő a 41 településen a teljes lakosság létszáma 24.329 fő volt. A projekt céljai között szerepel, hogy a csatornázási munkák befejezését követően Zalaegerszegen 95%, az agglomerációban pedig az 85% legyen az ellátottság mértéke. Az agglomerációból valamennyi település szennyvízét a projekt megvalósítását követően, a három regionális ágról beérkezve - ÉK-i, ÉNY-i és D-i - a zalaegerszegi központi szennyvíztisztító-telep fogadja. A szennyvíztisztító-telep 1985 évben került átadásra és a kilencvenes évek végén felújítása is megtörtént. A szennyvíztisztító-telepet alkalmassá kell tenni jelen beruházás részeként az újonnan csatornázott települések és zalaegerszegi városrészekből érkező többlet terhelés fogadására a biológiai tisztítás vonalának kapacitás bővítésével, a továbbra is csatornázatlan területeken keletkező szippantott szennyvizek fogadására és kezelésére, valamint hosszútávon megfelelő megoldást kell kidolgozni a keletkező szennyvíziszap kezelésére és elhelyezésére. E munkák megvalósítására két szakaszból álló tárgyalásos (építés-beruházási) közbeszerzési eljárást írtunk ki FIDIC sárga könyv szerint. A nyertes ajánlattevővel, a Vegyépszer-Hídépítő Konzorciummal 2007. április 27. napján kötött a Társulás szerződést. A szerződött összeg: 8.402.400.-EUR + ÁFA. FIDIC sárga könyv szerint a vállalkozó a terveket elkészítette, az engedélyeket beszerezte, a munkálatok 2007-ben megkezdődtek az üzemeltető Zalavíz Zrt. szakfelügyelete mellett. A kivitelező konzorcium kezdeményezésére két esetben szerződésmódosításra került sor a teljesítési véghatáridőt illetően. Mindkét esetben a vállalkozó bejelentését és a módosítás indokát a mérnök elfogadta és a Közreműködő Szervezet a módosítás tényét, jóváhagyta. Ennek megfelelően a szerződés végleges teljesítésének határideje 2009. október 31-re módosult. A kiírt tender egy éves próbaüzem lefolytatását is rögzítette a létesítmény átadásának vállalási határidején belül. Vállalkozó 2008. október 31-re nem tudott olyan állapotokat megvalósítani a telepen, hogy a próbaüzem a szerződésben foglaltak szerint elindulhasson illetve az a jelzett határnapot követően megkezdődhessen. A próbaüzem elindításával kapcsolatban összehívott eljárás résztvevői csak 2008. november 13-tól találták alkalmasnak az időpontot a próbaüzem megkezdésére. A próbaüzem ideje során sajnos többször kellett vizsgálnunk a szerződéses feltételek teljesülését. Ezért intézkedési terveket dolgoztattunk ki, több egyeztetést folytattunk a kivitelező konzorcium vezetőivel valamint rendkívüli koordináció összehívását kezdeményeztük a mérnöki szervezeten keresztül. Előrelátó kezdeményezéseink nem voltak alaptalanok, hiszen 2009. október 31-re, azaz a szerződés végleges határidejére a Vállalkozó nem tudott szerződés szerint teljesíteni. A Mérnök az átadás-átvételi eljárás megindítását 2009. november 13-ra tűzte ki, mely 2009. november 30-ával zárult. A Vállalkozó késedelembe esett, melyet elismert. A Mérnök megállapította a hibás teljesítést és a hiba mértékét.  A Vállalkozó egyoldalú szándéknyilatkozatot tett arra, hogy a hibák kijavítására - a 200 millió forint jólteljesítési biztosítékon felül - további 90 millió forint + áfa pénzügyi fedezetet biztosít utólagos elszámolással. A Mérnök és az Üzemeletető véleménye szerint a hibák kijavítása megoldható 2010. június 30-ig a felajánlott pénzügyi fedezetből. A megrendelő, vállalkozó, Oviber Kft. valamint az üzemeltető Zalavíz Zrt. közreműködése és együttműködése mellett, kivitelező a hibás teljesítését 2010. évben rendezte.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 98,6 %-a.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a projekt I. ütem során kiírt tenderekben megfogalmazott célok megvalósultak, szerződött vállalkozók teljesítéseit követően az átadás-átvételek  és üzembehelyezési eljárások megtörténtek, azok lezárásra kerültek.

A pénzügyi teljesítés a projekt I. ütemében:  99%

II. Projekt II. ütem munkái 2008-2010 évek között:

A 2008. áprilisában megtartott Monitoring Bizottsági ülésen hangzott el az EU és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről, hogy a projekt során megtakarított maradvány pénz, valamint a beruházás teljes ÁFA tartalma igénybevehető a kedvezményezett számára, amennyiben fel kívánjuk használni. Ez összesesen nettó 10,5 millió EUR-t jelent. Felhasználása 2010-ig kizárólag a társult önkormányzatok területén, környezetvédelmi szempontokat figyelembevételével történhet, igazodva a Kohéziós Alap alapelveihez. A felhasználás meg kell, hogy egyezzen a projekt I. ütemének eddigi fő célkitűzéseivel, és az Európai Unió bizottsági határozatában megfogalmazottakkal. Ehhez a kedvezményezettnek pályázatot kell készíteni, melyet a magyar hatóságok elfogadását követően az Európai Unióhoz kell végső jóváhagyásra benyújtani. Az Önkormányzati Társulás döntött a rendelkezésre álló keret összeg felhasználásáról, és elkészítette a pályázati anyagot. Ez három kötetből áll: megvalósíthatósági tanulmány, CBA pénzügyi és gazdasági költség haszon elemzés, közbeszerzési tender tervek. A II. ütemre szóló pályázatunk műszaki tartalmát a beérkezett lakossági és önkormányzati igények felmérését követően komoly szűrés előzte meg. Ezzel azt a célt kívántuk elérni, hogy Brüsszelbe olyan anyag kerüljön ki, melyet rövid időn belül elfogadásra alkalmasnak tartanak. A pályázati dokumentáció véglegesítést követően az alábbi műszaki  tartalmat jelenítette meg a II. ütem munkáira:

- új és regionális szennyvízcsatorna építések

- szennyvízcsatorna kiváltás, ivóvízbázis védelme

- csapadékvíz-csatorna építése

- szennyvíztelepi fejlesztés

- átemelőkhöz ingatlan vásárlás, megközelítő utak építése

- speciális szennyvíz mosó gépjármű beszerzése

- mérnöki tevékenység ellátása

A műszaki tartalom vonatkozásában beszerzésre került a hatóságtól a pályázat beadásához elengedhetetlenül szükséges elvi vízjogi engedély. A pályázati anyagot a Társulás továbbította a  Közreműködő Szervezetnek és az Iránytó Hatóságnak. A kétkörös minőségbiztosítás elvégzését követően a projekt II. ütem pályázata magyar hivatalos szerveken keresztül 2008. decemberében beadásra került a döntéshozók felé. Brüsszel a korábban meghivatkozott Bizottsági határozat módosítását 2009. június 30-i keltezéssel adta ki, melyben elfogadták és jóváhagyták a benyújtott pályázat tartalmát. Levélben kiegészítést kértek, melyre a válaszokat pontonként elkészítettük és megadtuk. Pályázatunk elbírálása közben a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt feltételhez kötötten  közbeszerzési eljárásokat folytattuk le és a nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket - négy építési és egy szolgáltatási tendert - megkötöttük az alábbiak szerint:

1.) Új és regionális szennyvízcsatorna építések:

Korábbi projekt I. ütemnél kötött szerződéseink tartalmi részei valamint a Közbeszerzési törvény figyelembe vétele mellett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat folytattunk le a munkák elvégzésére. Az ÉK-i és ÉNY-i ágak vonatkozásában a Zalai Csatornaépítő Konzorciummal (konzorcium vezető: Szabadics Zrt., konzorciumi tag: Hydrocomp Kft.) a D-i gyűjtő esetében  Vegyépszer-SADE Konzorciummal (konzorcium vezető: Vegyépszer Zrt., konzorciumi tag: SADE Magyarország Kft.)  folytak le a közbeszerzési eljárások. Tárgyalások zárását valamint az eredményhirdetéseket követően a vállalkozási szerződéseket 2009. március 16-án kötöttük meg.

Vállalkozók szerződött összegei  az egyes gyűjtők vonatkozásában:

- ÉK-i:	2.304.126,- EUR + ÁFA

- ÉNY-i:	3.481.653,- EUR + ÁFA

- D-i:           379.794,- EUR + ÁFA

Munkaterületek átadását követően indultak meg a kivitelezések. Elsősorban zalaegerszegi területeket érintettek a fejlesztések. 2009 évben a tervezési és engedélyezési munkák zajlottak, míg döntően a kivitelezések 2010 évben valósultak meg. Kiépítésre került közel 30 km nyomott és gravitációs rendszerű hálózat, 969 db lakossági bekötés megvalósítása mellett. Szerződésmódosítás az ÉK és ÉNY-i gyűjtő esetében történtek. D és ÉK-i gyűjtők műszaki átadás-átvétele rendben határidőre megvalósult. ÉNY-i gyűjtő vonatkozásában szerződött partner a teljesítés szempontjából (Rákóczi u.) késedelembe esett, melyet elismert illetőleg a mérnöki szervezet is jegyzőkönyvileg rögzített. Szerződésünk értelmében kötbérigényünket a vállalkozó konzorcium felé érvényesítettük 13,5 millió forint értékben, mely időközben hozzánk, megrendelő felé átutalásra került. A megépített rendszerekre mindhárom gyűjtő esetében 24 hónap jótállási biztosítékkal rendelkezünk..

A pénzügyi teljesítések a tartalékkeret igénybevétele mellett az egyes gyűjtők vonatkozásában:

- ÉK-i:	  95,0 %,

- ÉNY-i:	  96,1   %,

- D-i:	  95,0   %.

2.) Szennyvízcsatorna kiváltás, ivóvízbázis védelem, csapadékvíz-csatorna építése, szennyvíztelepi fejlesztés:

Nyílt közbeszerzési eljárás keretében lett nyertesként kihirdetve Zalai Közműfejlesztő Konzorcium, mellyel a vállalkozási szerződést 2009. május 22-én kötöttük meg. (konzorcium vezető: Szabadics Zrt., konzorciumi tagok: SADE Magyarország Kft. és Hydrocomp Kft.). 2009 évben a tervezési és engedélyezési munkák zajlottak, míg döntően a kivitelezések 2010 évben valósultak meg. Projekt elem esetében megvalósult 5 db régi alacsony hatásfokkal üzemelő kút megszüntetése és ezek helyett rendszerbe lépett 5 db új kút a keleti ivóvízbázis területén. Kiépült és üzembehelyezésre került csapadékvíz csatornázás vonatkozásában Platán sor, Egerszeghegyi u. és Becsali u. vízelvezetése. Belváros további beavatkozással érintett területei: Síp u., Kert u., Pintér M. u., Püspöki G. u., Batsányi u., Táncsics u., Eötvös u., Várkör u. Központi szennyvíztelepen  történt fejlesztések, beavatkozások elsősorban az üzemeltetési költségek csökkenését irányozták elő, valamint beszerzésre került egy darab speciális  a külterületi városrészeken könnyen mobilizálható csatorna mosó berendezés beszerzése is. Szerződésmódosításra a Platán sor csapadékvíz csatorna építési munkáinál optikai kábel kiváltása végett, előre nem láthatóság miatt került sor.

Szerződött összeg: 3.890.935,- EUR + ÁFA.

Vállalkozó a teljesítés szempontjából a csapadékvízcsatorna építések elhúzódása végett késedelembe esett, melyet elismert, illetőleg a mérnöki szervezet is jegyzőkönyvileg rögzített. Szerződésünk értelmében kötbérigényünket a vállalkozó konzorcium felé érvényesítettük 51 millió forint értékben, mely időközben hozzánk, megrendelő felé átutalásra került.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg  99,4 %-a.

3.) Mérnöki tevékenység ellátása:

Nyílt közbeszerzési eljárás keretében az egyes és kettes pontokban felsorolt munkák mérnöki tevékenységének ellátására tett nyertes ajánlatot Oviber Kft. Megbízási szerződést 2009. március 17-én kötöttük meg a mérnöki szervezettel. A létesítmények átadás-átvételeit Oviber Kft. rendezte és  általa benyújtott számla kiegyenlítést nyert.

Szerződött összeg: 157.000,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 100 %-a.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a projekt II. ütem során kiírt tenderekben megfogalmazott célok megvalósultak, szerződött vállalkozók teljesítéseit követően az átadás-átvételek  és üzembehelyezési eljárások megtörténtek, azok lezárásra kerültek.

A pénzügyi teljesítés a projekt II. ütemének vonatkozásában: 97,2 %

III. Projekt III. ütem tervezett megvalósítása:

Beruházás I. és II. ütem műszaki zárását követően 2010 évben Közreműködő Szervezet megkeresésére,  költségvetésünkben képződött maradványpénz terhére, 902 ezer EUR értékben további lehetőség adódott a projekt kiszélesítésére, folytatására. Önkormányzati, üzemeltetői valamint a PME által összeállított igénylista alapján megvalósíthatósági tanulmányt elkészítésével bíztuk meg VTK Innosystem Kft-t. Tanulmány készítése folyamatban van és terveink szerint a dokumentáció benyújtásra kerül 2010. november 30-ig a Fejlesztési Igazgatóság felé. Tanulmány műszaki tartalma: további lakossági bekötési igények megvalósítása Zalaegerszeg város területén 18 helyszínen, Zalaegerszegen Apátfa utcában és Pókaszepetk település területén csatorna rekonstrukció, térségi szennyvízelvezető rendszeren szaghatást csökkentő beavatkozások végzése, 3 darab daráló szivattyú beszerzése átemelőkhöz, szennyvíztelepen iszapkezelő műtárgy építése valamint az Avas árok csapadékvíz elvezető rendszer 300 méteres szakaszának zárttá tétele szerepel a programban.  Közreműködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség véleményezését követően kerül ki a tanulmány, az általunk elkészítetett anyag Brüsszelbe EU Bizottsági jóváhagyásra.

IV. Projekttel kapcsolatos további feladatok:

Projekt I. és II. ütem vonatkozásában az előírások szerint a zárójelentés készítése folyamatban van, melynek első meghatározott fejezetei, határidőre leadásra kerültek a támogató szervezet felé. Projekt zárás időpontja: 2010. december 31. Zárási időpont az esetben változhat, módosulhat, ha a projekt III. ütemre benyújtott tanulmány az EU részéről elfogadásra kerül. Ebben az esetben a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően kell a tervezett munkákat 2011. szeptember 30-ig megvalósítani. Projekt tényleges  zárása ez esetben 2011. december 31-re változik. Ezen időszakot követően  a kedvezményezett Önkormányzati Társulásnak a Bizottsági Határozat és Támogatási Szerződés szerint a hazai és EU auditok során  rendelkezésre kell állni. Fontos elem még a megrendelői oldalról a jótállási kötelezettségek folyamatos érvényesítése.

V. Megépített, tulajdonba vett rendszerek és építmények üzemeltetése

Az Uniós előírások és a Közreműködő Szervezettel megkötött Támogatási szerződés értelmében a kiépített létesítmények a kedvezményezett Önkormányzati Társulás tulajdonába kerülnek az aktiválásokat követően, melyeket öt évig elidegenítési tilalom is terhel. 2008. évben több hónapos egyeztetést követően sikerült megkötni az üzemeltetési szerződést Zalavíz Zrt.-vel az Önkormányzati Társulás által addig átvett és a későbbiek során tulajdonába kerülő rendszerekre. Az Üzemeltetési Szerződés mielőbbi megkötését sürgette az Áfa jogszabály 2008. évi változása is, mert ennek hiányában visszaigénylést nem tudtunk volna eszközölni, melynek a projekt pénzügyi finanszírozására likviditási szempontból beláthatatlan következményei lettek volna. A rendszer „fenntarthatóságát”, azaz számviteli teljes megtérítését az Uniós előírások szerint szintén biztosítania kell a kedvezményezettnek egy úgynevezett Fejlesztési Alap létrehozásával, melyből a rendszer jövőbeni felújítását, pótlását szükséges biztosítani. A Fejlesztési Alap feltöltése 2008-tól megkezdődött az üzemeltetőtől kapott bérleti díjak segítségével. A 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 39/A. § (9) szakasza kötelezettséget ró a kedvezményezettekre, mint árhatóságokra: a közszolgáltató javaslatait is figyelembe véve olyan díjakat kell megállapítaniuk, amely legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegben, a mindenkori inflációs hatásokkal korrigálva fedezetet nyújt a Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak felújítására és újrapótlására. Ennek érdekében a 2008-ra és 2009-re elfogadott szennyvíz díjakba jelentős mértékű forrás került beépítésre. A 2010-es díjak kialakításánál nem volt szükség a beruházás miatt plusz díjemelésre.

Megépített rendszer fenntarthatóságot biztosító Fejlesztési Alap jelenlegi egyenlege: 174.370.787 Ft

VI.) Ellenőrzések:

Projekt előrehaladását 2006 évtől kezdődően 2009 december 31-ig 21 alkalommal ellenőrizték az alábbi szervezetek: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség, Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Hatósági Osztály, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Állami Számvevőszék, APEH. Az ellenőrzések rendben lezajlottak szabálytalanság megállapítására nem került sor. 2010 évben történt ellenőrzések összesítőjét az alábbi táblázat tartalmazza:

| Ellenőrzések 2010 évben |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Időszak | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés témaköre | Ellenőrzés megállapításai |
| 1 | Február | ZMJV PH | Normatív hozzájárulás elszámolása, szabályossága | Nincs eltérés. |
| 2 | Február | ZMJV PH | Adatszolgáltatás a 2009. évi ellenőrzésekről | Nincs |
| 3 | Május | KvVM FI | Dokumentációkezelés Megküldésre bekért iratanyagok: - Csatornahálózat építési szerződés közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozó anyag - 2004-ben zajlott előzetes (pénzügyi) helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve | A rendelkezésünkre álló anyagot 12-3/2010. sz. alatt megküldtük. Hiánypótlásra visszajelzés nem érkezett. |
| 4 | Július | KvVM FI | Helyszíni ellenőrzés: Fizikai megvalósulás, dokumentumvizsgálat, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos ellenőrzés (PR, projekttáblák...) | Nincs eltérés. |
| 5 | Szeptember | ZMJV PH | Kockázatfelmérés 2011. évre, szabálytalanságkezelés gyakorlata, ellenőrzési nyomvonalak | Nincs |

VII.) Pénzügyi helyzet:

A Támogatási Szerződésben, és a Társulás Alapító Okiratában lefektetettek alapján a Társulás az indulástól bruttó finanszírozású projekt.

Ennek megfelelően a források:

75 % uniós támogatás, 15 % hazai támogatás, 10 % önerő, amelyek az áfa tartalmat is magukban foglalják. A 10% önerő biztosításához a Társulás Önerő Alap pályázaton további támogatást nyert 4,8 % mértékben, azonban jogszabályi értelmezés miatt 8 önkormányzat kiesett a támogatásból, így az összes támogatás értéke hatszázról 487 millióra módosult, és ez 4 % támogatásnak felel meg.

Az elmúlt évek során a tagok pénzeszköz-átadási hozzájárulásaiból folyamatosan eleget tudtunk tenni fizetési kötelezettségeinknek.

2008. évtől változott az ÁFA törvény, melynek jelentős negatív hatásai a Társulásra nézve a következők:

A projektberuházásra vonatkozóan a kivitelezői számlák áfa tartalma támogatásból továbbra nem volt finanszírozható. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az eddigi 10 % önerő helyett áfával együtt 30%-ot kellett utalnunk, előre megfinanszíroznunk, ugyanazon rendelkezésre álló pénzeszközmennyiségből. Vagyis a Társulás finanszírozása 2008. évtől nettófinanszírozásúvá vált. E miatt szükségessé vált a Támogatási Szerződés módosítása (ez megtörtént 2008. szeptember hó folyamán), melynek alapján a Közreműködő Szervezet által 2008. január és augusztus 29. közötti kifizetésekhez egyéb forrásból áfa fedezetre nyújtott támogatást a projekt végén kell csak visszafizetnünk, viszont a továbbiakban nem tudtak eltekinteni a 30% társulás általi önálló megfinanszírozásától. Ez azt jelentette, hogy a Mérnök által befogadott és kifizetendő számlák esetében a 20 illetve 25 % áfát a Társulásnak nem csupán a 10%-os önrész után kellett megfinanszíroznia, hanem a 75 % uniós támogatás, ás a 15 % hazai támogatás után is!

A Közreműködő Szervezet felé az így keletkezett 2008. évi tartozás 1.388.632,01 EUR (kb 375 millió Ft), mely összeget az előző évek számláinak támogatásra eső áfa tartalmával együtt, ez 2.261.992,05 EUR (kb. 611 millió Ft), azaz összesen 3.650.624,06 EUR (kb. 986 millió Ft) tervezetten a projektlezárást követő 4 hónapon belül, euróban kellett volna visszafizetnünk.

A projektzárásra való tekintettel a Támogatási Szerződésünk 2010. szeptemberében ismét módosításra került. A pénzügyi részek vonatkozásában sikerként könyvelhetjük el, hogy a Fejlesztési Igazgatóságnak visszafizetendő, támogatásokra eső áfa értéket nem euróban, a jelenlegi magas árfolyamon kell visszafizetnünk, hanem az Adóhatóságtól forintértékben visszakapott összeggel egyezően. Az üzemeltetésből származó bevételeink áfa tartalmának arányában visszaigényelhető áfa-tartozásunkat ugyan folyamatosan kell törlesztenünk, de a nagyobb hányadot kitevő összegre továbbra is érvényben maradt a zárást követő 4. hó vége. A 2010. november végéig elutalt áfa-törlesztés összege: 63.902.000 Ft.

A projekthez beérkező összes devizás számla önrésze kifizetésre került, és még a megszabott november 15.-i végső határidő előtt megküldtük a Fejlesztési Igazgatóságra. Az önrészek finanszírozása 2010. évben nem okozott fennakadást, hiszen forrásul rendelkezésre állt az üzemeltetési bevételből eredő céltartalék a II. ütemi számláknál, illetve a Fejlesztési Igazgatóság felé még le nem járt fizetési határidejű, de az adóhatóságtól már visszakapott, 2008. évi áfa-tartozás. Októberben előre nem tervezett bevételként 64,5 millió forint kötbért számítottunk fel 2 kivitelezői szerződés kapcsán, ami november 25-én jóváírásra is került.

Azon önkormányzatoknál, ahol új csatornaépítés volt, hitelfelvételek segítségével sikerült a 2008. évről áthozott I. ütemi önrész-tartozások nagy részét törleszteni. Velük külön megállapodás született a fizetések átütemezéséről, a hátralék áfa tartalmára vonatkozóan a pénzügyi zárást követő elszámolással, hiszen a 2008. előtti számlák után a teljes körű áfa-visszaigénylés csak a beruházás végleges elszámolása után lehetséges.

Az Önkormányzati Társulás negyedévente készít előrehaladási jelentést, melyet elektronikusan is megküldünk az alapító tagok számára. 2010-ben eddig három előrehaladási jelentést készítettünk:

2010 1. számú jelentés.doc (1. számú melléklet)

2010 2. számú jelentés.doc (2. számú melléklet)

2010 3. számú jelentés.doc (3. számú melléklet)

A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések.

További információk a Társulás hivatalos honlapján www.kazeg.hu rendelkezésre állnak.

Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence

nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű megoldására (ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás)

# 1.	BEVEZETÉS

Az UTIBER Közúti Beruházó Kft. 2010. május 04-én aláírta a KA-2-2002-216-001-TN számú szerződést, melynek értelmében a Nyugat-Balaton és Zala-völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretein belül megvalósuló rekultivációs építési tenderrel, illetve beszerzési tenderrel kapcsolatos Mérnöki és Műszaki felügyeleti munkák ellátása volt a feladata.

A projekt keretén belül 1 db építési rekultivációs tender, összesen két helyszínnel (Hosszúpereszteg, Kissomlyó), illetve egy darab beszerzési tender, 3 LOT-tal valósult meg.

# 2.	A PROJEKT FONTOSABB ADATAI

## 2.1.	A Projekt alapadatai

| Projekt azonosító száma: | 2002 HU 16 P PE 016 |
| --- | --- |
| Mérnök szerződés száma: | KA-2-2002-216-001-TN |
| Projekt címe: | Nyugat-Balaton és Zala-völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer |
| Helyszín: | Nyugat-Dunántúl, Magyarország |

## Irányító Hatóság

| Irányító Hatóság: | A szervezet neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A szervezet címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. Kapcsolattartó: Kovács Angéla |
| --- | --- |

## 2.3.	Közreműködő Szervezet

| Közreműködő Szervezet: | A szervezet neve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság A szervezet címe H-1011 Budapest, Fő u. 44-50. Kapcsolattartó: Dr. Schmuck Erzsébet |
| --- | --- |

## 2.4	Végső KedvezménYezett

| Végső Kedvezményezett: | A szervezet neve: Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás, PLSZ: Zalabér Önkormányzata A szervezet címe: 8798 Zalabér, Rákóczi u. 2. Kapcsolattartó: Gérczei Ildikó |
| --- | --- |

# 3.	A PROJEKT BEMUTATÁSA

Az Építési Projekt helyszíne az ország nyugati részén elterülő Hosszúpereszteg és

Kissomlyó községek. Hosszúperesztegen egy 9700 m2-en elterülő, míg Kissomlyón egy 6000 m2-en elterülő kommunális hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációját végezte el a Vállalkozó.

A beszerzési tender keretén belül az alábbi gépeket, eszközöket beszerzésére került sor:

LOT 1.:

200 db 1100 literes felülürítős szelektív hulladékgyűjtő konténer beszerzése

LOT 2.:

2 db tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m3-es felépítménnyel, 2 db görgős konténerszállító gépjármű daruval és

2 db 32 m3-es nyitott, osztott görgős konténerrel

LOT 3.:

1 db Kompaktor, 2 db Szívó-seprőgép, 1 db Nagydarabos lánctalpas hulladékdaráló,

1 db Emelőfülkés ipari gémes lánctalpas rakodógép

3 db JCB 531-70 típusú homlokrakodóra szerelhető 1 m³-es homlokrakodó kanál, két-munkahengeres fogzott szegélyű gallyleszorítóval

3 db JCB 531-70 típusú homlokrakodóra szerelhető bálaforgató,

9 db 32m³-es zárt, görgős préskonténer a hozzá tartozó présfejjel és kezelőkonzollal,

4 db 30 m³-es zárt, görgős konténer,

4 db 30 m³-es billenő fedelű, „zárt” görgős konténer,

4 db 15 m³-es nyitott görgős konténer,

2 db 23 m³-es nyitott görgős konténer.

# 4.	TENDEREK ÉS SZERZŐDÉSEK

| Szerződés (száma, fajtája, leírása) | Tender fajtája | Tenderfelhívás közzétételének napja (TED) | Szerződés Összege (eredeti)/becsült összeg (€) | Társfinanszírozás fajtája (közös/párhuzamos) | Szerződés aláírásának dátuma, nyertes Vállalkozó neve | Költség- többlet (+)/megta- karítás (-) (€) | Költség- többlet finanszí- rozója | Módosítás dátuma(i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekultiváció (KA-2-2002-216-009) Építés | Nemzetközi nyílt, FIDIC piros könyv | 2010. 01.05. TED | 274 500/450 000 | közös | 2010. április 19. Rekultiváció 2010 Konzorcium | eredeti szerződéses árhoz képes - 50 000 | - | - |
| Szállítójárművek, berendezések és edények beszerzése (KA-2-2002-216-010, -011, és -012) Beszerzés | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos, Magyar Kbt | 2010. június 08. TED | LOT 1. 1.616.000/1.400.000 | közös | 2010. október 19. Városkert Kft. | Nincs. | - | - |
|  | Gyorsított meghívásos Magyar Kbt |  | LOT 2. 440.000/600.000 |  | 2010. október 04. Városkert Kft. |  |  |  |
|  | Nemzetközi nyílt, Közbeszerzés Magyar Kbt |  | LOT 3. 38 600/40.000 |  | 2010. augusztus. 25. SIEX Kft. |  |  |  |

## TENDEREK BEMUTATÁSA

| Tender megnevezése | Nyugat-Balaton és Zala- völgye Regionális hulladékgazdálkodási Rendszer Projekt részeként Kissomlyó és Hosszúpereszteg települési szilárdhulladék lerakók műszaki és biológiai rekultivációs munkáinak elvégzése |  |
| --- | --- | --- |
| Tender típusa: | Nemzetközi nyílt; FIDIC Piros könyv, Magyar Kbt. szerint |  |
| TED szám: | 2010/S 2-001359 |  |
| Hivatkozási szám: | 2002/HU/16/P/PE/016 |  |
| Megjelenés időpontja: | 2010.01.05 |  |
| Ajánlattételi határidő: | 2010.03.02 |  |
| Beérkezett ajánlatok száma: |  |  |
| Beérkezett ajánlatok részletezése (Ajánlattevő neve, ajánlati ár): | Ajánlattevő neve: | Ajánlati ár (€): |
|  | STRABAG-MML Kft. | 379.541,2 |
|  | LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. | 287.845,99 |
|  | AS Konzorcium | 444.997 |
|  | Zalabér 2010 Konzorcium | 387.000 |
|  | Rekultiváció 2010 Konzorcium | 274.500 |
| Nyertes Ajánlattevő: | Rekultiváció 2010 Konzorcium |  |
| Szerződés kötés időpontja: | 2010.április 19. |  |
| Szerződés összege(nettó): | 274.500 EUR |  |
| Tender megnevezése | Nyugat-Balaton és Zala- völgye Regionális hulladékgazdálkodási Rendszer Projekt Beszerzés LOT 3. |  |
| Tender típusa: | Nemzetközi nyílt; Magyar Kbt. szerint |  |
| TED szám: | 2010/S 109-165225 |  |
| Hivatkozási szám: | 2002/HU/16/P/PE/016 |  |
| Megjelenés időpontja: | 2010.06.08 |  |
| Ajánlattételi határidő: | 2010.07.19 |  |
| Beérkezett ajánlatok száma: | 1. |  |
| Beérkezett ajánlatok részletezése (Ajánlattevő neve, ajánlati ár): | Ajánlattevő neve: | Ajánlati ár (€): |
|  | Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 38.600 |
| Nyertes Ajánlattevő: | SIEX Kft. |  |
| Szerződés kötés időpontja: | 2010.augusztus.25. |  |
| Szerződés összege(nettó): | 38.600 |  |
| Tender megnevezése | Nyugat-Balaton és Zala- völgye Regionális hulladékgazdálkodási Rendszer Projekt Beszerzés LOT 1. |  |
| Tender típusa: | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos; Magyar Kbt. szerint |  |
| TED szám: | 2010/S 109-165225 |  |
| Hivatkozási szám: | 2002/HU/16/P/PE/016 |  |
| Megjelenés időpontja: | 2010.06.08 |  |
| Ajánlattételi határidő: | 2010.09.02. |  |
| Beérkezett ajánlatok száma: | 1 |  |
| Beérkezett ajánlatok részletezése (Ajánlattevő neve, ajánlati ár): | Ajánlattevő neve: | Ajánlati ár (€): |
|  | Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft | 1.616.000 |
| Nyertes Ajánlattevő: | Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft |  |
| Szerződés kötés időpontja: | 2010.október 04. |  |
| Szerződés összege(nettó): | 1.616.000 |  |
| Tender megnevezése | Nyugat-Balaton és Zala- völgye Regionális hulladékgazdálkodási Rendszer Projekt Beszerzés LOT 2. |  |
| Tender típusa: | Gyorsított meghívásos, Magyar Kbt. szerint |  |
| TED szám: | 2010/S 162-249699 |  |
| Hivatkozási szám: | 2002/HU/16/P/PE/016 |  |
| Megjelenés időpontja: | 2010.08.21 |  |
| Ajánlattételi határidő: | 2010. szeptember 23. |  |
| Beérkezett ajánlatok száma: | 1 |  |
| Beérkezett ajánlatok részletezése (Ajánlattevő neve, ajánlati ár): | Ajánlattevő neve: | Ajánlati ár (€): |
|  | Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. | 440.000 |
| Nyertes Ajánlattevő: | Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. |  |
| Szerződés kötés időpontja: | 2010. október 19. |  |
| Szerződés összege(nettó): | 440.000 |  |

## 4.2.	SZERZŐDÉSEK BEMUTATÁSA

### 4.2.1.	Szerződés alapadatai

| Szerződés típusa: | Építési |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Győztes cég neve: Konzorcium esetén tagok: | Rekultiváció 2010 Konzorcium, Nemzetközi Vegyépszer Zrt., Imsys Kft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződés feltételei: | Fix átalányáras, FIDIC Piros könyv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid leírás: | Hosszúpereszteg, Kissomlyó rekultivációs munkáinak elvégzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eredeti szerződéses összeg: | 274.500 EUR, ebből 50.000 EUR tartalékkeret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás időtartama: | A Vállalkozó által vállalt előteljesítés alapján 2010. július 2.+60 hónap garancia A szerződés-módosítás utáni új határidő: 2010.július 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módosítás(ok): | 1. módosítás: Dátum:2010.07.02. Rövid leírás: A rendkívüli csapadékos időjárás miatt 20 nappal későbbre tették a határidőt (2010.07.22.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jóváhagyott változtatási javaslatok/követelések száma | Nem volt pótmunka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szerződés keretében kifizetett nettó összeg (EUR) | 224.500 | EU-s forrás |  |  | 157.150 |  |  | 70 % |  |  |  |
|  |  | Hazai társfinanszí- rozás |  |  | 44.900 |  |  | 20 % |  |  |  |
|  |  | Önerő |  |  | 22.450 |  |  | 10 % |  |  |  |
|  |  | Nem elszámolha- tó ÁFA |  |  | 16.837,5 |  |  | 7,5 % |  |  |  |
| Szerződés típusa: | Beszerzési (3. Rész) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Győztes cég neve: Konzorcium esetén tagok: | Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződés feltételei: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid leírás: | 1100 literes felülürítős szelektív hulladékgyűjtő konténer (200 db) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eredeti szerződéses összeg: | 38.600 Euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás időtartama: | 2010. szeptember 29-ig. + 12 hónap garancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módosítás(ok): | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jóváhagyott változtatási javaslatok/követelések száma | Nem értelmezhető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szerződés keretében kifizetett nettó összeg (EUR) | 38.600 | EU-s forrás |  |  | 27.020 |  |  |  |  |  | 70 % |
|  |  | Hazai társfinanszí- rozás |  |  | 7.720 |  |  |  |  |  | 20 % |
|  |  | Önerő |  |  | 3.860 |  |  |  |  |  | 10 % |
|  |  | Nem elszámolha- tó ÁFA |  |  | 2.895 |  |  |  |  |  | 7,5 % |
| Szerződés típusa: | Beszerzési (2. Rész) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Győztes cég neve: Konzorcium esetén tagok: | Városkert Kft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződés feltételei: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid leírás: | 2 db tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m3-es felépítménnyel, 2 db görgős konténerszállító gépjármű daruval és 2 db 32 m3-es nyitott, osztott görgős konténerrel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eredeti szerződéses összeg: | 440.000 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás időtartama: | 2010. október 31-ig. + 12 hónap garancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módosítás(ok): | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jóváhagyott változtatási javaslatok/követelések száma | Nem értelmezhető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szerződés keretében kifizetett nettó összeg (EUR) | 440.000 |  | EU-s forrás |  |  | 308.000 |  |  | 70 % |  |  |
|  |  |  | Hazai társfinanszí- rozás |  |  | 88.000 |  |  | 20 % |  |  |
|  |  |  | Önerő |  |  | 44.000 |  |  | 10 % |  |  |
|  |  |  | Nem elszámolha- tó ÁFA |  |  | 33.000 |  |  | 7,5 % |  |  |
| Szerződés típusa: | Beszerzési (1. Rész) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Győztes cég neve: Konzorcium esetén tagok: | Városkert Kft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződés feltételei: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid leírás: | 1 db Kompaktor, 2 db Szívó-seprőgép, 1 db Nagydarabos lánctalpas hulladékdaráló, 1 db Emelőfülkés ipari gémes lánctalpas rakodógép 3 db JCB 531-70 típusú homlokrakodóra szerelhető 1 m³-es homlokrakodó kanál, két-munkahengeres fogzott szegélyű gallyleszorítóval 3 db JCB 531-70 típusú homlokrakodóra szerelhető bálaforgató, 9 db 32m³-es zárt, görgős préskonténer a hozzá tartozó présfejjel és kezelőkonzollal 4 db 30 m³-es zárt, görgős konténer, 4 db 30 m³-es billenő fedelű, „zárt” görgős konténer 4 db 15 m³-es nyitott görgős konténer 2 db 23 m³-es nyitott görgős konténer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eredeti szerződéses összeg: | 1.616.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás időtartama: | 2010. október 29-ig. + 12 hónap garancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módosítás(ok): | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jóváhagyott változtatási javaslatok/követelések száma | Nem értelmezhető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szerződés keretében kifizetett nettó összeg (EUR) | 1.616.000 |  |  | EU-s forrás |  |  | 1.131.200 |  |  | 70 % |  |
|  |  |  |  | Hazai társfinanszí- rozás |  |  | 323.200 |  |  | 20 % |  |
|  |  |  |  | Önerő |  |  | 16.1600 |  |  | 10 % |  |
|  |  |  |  | Nem elszámolha- tó ÁFA |  |  | 121.200 |  |  | 7,5% |  |

### 4.2.2.	Végrehajtott tevékenységek/ elvégzett munkák leírása

| Tevékenység / Munka | Befejezés dátum (átadás-átvétel lezárása) | Megjegyzés / magyarázat |
| --- | --- | --- |
| Építés V. tender: Hosszúpereszteg, Kissomlyó rekultivációja | 2010.07.22. |  |
| Beszerzési tender: LOT 1. | 2010.10.31. |  |
| LOT 2. | 2010.10.29. |  |
| LOT 3. | 2010.09.28. |  |
| Szolgáltatási tender: Mérnök tender | 2010.10.31. |  |
| Zárójelentés, CBA elkészítése | 2010.10.31. |  |

### 4.2.3.	Végrehajtott tevékenységek/ elvégzett munkák fizikai indikátorai

| Fizikai indikátor | Egység | Tervezett mennyiség | Elért mennyiség | Eltérés (%) | Magya- rázat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekultiváció | db | 2 | 2 | 0 | - |
| Hulladékgyűjtő jármű | db | 2 | 2 | 0 | - |
| Konténerszállító gépjármű 2 db konténerrel | db | 1 | 1 | 0 | - |
| Lánctalpas aprítógép | db | 1 | 1 | 0 | - |
| Kompaktor | db | 1 | 1 | 0 | - |
| Szívó-seprő gép | db | 2 | 2 | 0 | - |
| Lánctalpas homlokrakodó | db | 1 | 1 | 0 | - |
| Homlokrakodó kanál | db | 3 | 3 | 0 | - |
| Homlokrakodóra szerelhető bálaforgató | db | 3 | 3 | 0 | - |
| 32 m3-es görgős, zárt préskonténer | db | 9 | 9 | 0 | - |
| 30 m3-es görgős, zárt konténer | db | 4 | 4 | 0 | - |
| 30 m3-es billenőfedelű görgős, „zárt” konténer | db | 4 | 4 | 0 | - |
| 15 m3-es görgős, nyitott konténer | db | 4 | 4 | 0 | - |
| 23 m3-es görgős, nyitott konténer | db | 2 | 2 | 0 | - |

### 4.2.4.	Pénzügyi lebonyolítás

| Szerződés | Beszerzés/ szerződés típusa | Tervezett költség | Szerződés elfogadott végösszege (+ tartalékkeret) | Lezárt szerződés összege (módosításokkal együtt, Kbt 303§, 125) | Költségtúllépés a tervezethez képest (Szerződés szerint) | Költségtúllépés a kifizetett költségekkel az eredeti szerződéshez képest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építés V. kivitelezés (rekultiváció) | Nemzetközi nyílt /FIDIC Piros könyv | 450.000 | 274.500 | 224.500 | 0 | 0 |
| Beszerzés II. LOT 1 | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos | 1.400.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | 216.000 | 0 |
| LOT 2. | Gyorsított meghívásos | 600.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 |
| LOT 3. | Nemzetközi nyílt | 40.000 | 38.600 | 38.600 | 0 | 0 |
| Összesen |  | 2.490.000 | 2.369.100 | Szerződéses ár összesen:2.319.100 Kifizetett: 2.319.100 | 0 | 0 |

# ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI TÁBLA

| Szerződés | Tervezett költség (módosított FM szerinti) (EUR) | Összes kifizetés (EUR) | Összes elszámolható kifizetés (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Építés V. kivitelezés (rekultiváció) | 450.000 | 224.500 | 224.500 |
| Beszerzés II. LOT 1 | 1.400.000 | 1.616.000 | 1.616.000 |
| LOT 2. | 600.000 | 440.000 | 440.000 |
| LOT 3. | 40.000 | 38.600 | 38.600 |
| Összesen | 2.490.000 | Kifizetett: 2.319.100 | Kifizetett: 2.319.100 |

# 6. 	Ellenőrző szervek megállapításai és ajánlásai

A szerződés időtartama alatt nem volt ellenőrzés.

# 7.	Dokumentumok archiválása és megőrzése

A KA projekt teljes dokumentációja archiválásának helye és módja a Kedvezményezettnél:

| Közbeszerzési dokumentumok | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| --- | --- |
| Szerződések | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Számlák | Tárolási helyük a hivatal irattára,illetve pénzügyi bizonylatai mellé kerül az első példány csatolásra, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Garanciák, Felelősségbiztosítások | Tárolási helyük a hivatal irattára, szerződés egy példánya mellé lefűzve, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Levelezés | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Mérnök jelentések | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Átasás-átvételi jegyzőkönyvek | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Kooperációs jegyzőkönyvek | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Jóváhagyott kiviteli tervek | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Jóváhagyott TU-MMT-k | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |
| Megvalósulási dokumentáció (elektronikus+ papír alapú) | Tárolási helyük a hivatal irattára, irattárba helyezésig dr. Vass Nándor projektiroda-vezetőnél lelhetők fel. |

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A Társulás 2009. I. félévi tájékoztatóját a testület a 2009. szeptember 10-i közgyűlésen tárgyalta, így jelen előterjesztésben a II. félévi tevékenységről szóló tájékoztatót terjesztem a T. Közgyűlés elé:

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. június 30-án alakult az ország legnagyobb statisztikai alapú kistérségeként 79 település összefogásával. 2007. évben a kistérség statisztikai határai megváltoztak. A zalaegerszegi kistérségből kivált 14 település, így kistérségünk településszáma 65, lakosságszáma 95.741 fő. A településszám csökkenés ellenére még mindig az ország legnagyobb kistérsége, a települések számát tekintve.

A Társulás településszerkezete jellemzően aprófalvas, a 2006. január 1-jei népességadatok figyelembe vételével 65 település közül 55 település (települések 85%-a) 1000 fő alatti és közülük 39 település (települések 60%-a) 500 fő alatti lélekszámú.

A Társulás feladatai:

A Társulás tagtelepülései összesen 13 feladat közös ellátását vállalták, ezek az alábbiak:

- Területfejlesztés

- Oktatás-nevelés

- Szociális ellátás

- Egészségügyi ellátás

- Család- gyermek és ifjúságvédelem

- Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység

- Esélyegyenlőségi program megvalósítása

- Foglalkoztatás

- Gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom

- Belső ellenőrzés

- Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés

- Sport

- Gyepmesteri feladatok

A feladatok közös ellátását- a gyepmesteri feladatra vonatkozóan 4 település kivételével- minden tagönkormányzat határozatban kérte, vállalta.

Az elfogadott 3/4 éves beszámoló alapján a Társulás gazdálkodásában pénzügyi probléma nem merült fel, gazdálkodása az elfogadott 2010. évi költségvetésnek megfelelően történt. A Tagi hozzájárulás összege a 2010. évben is 100,- Ft/ fő összegben került megállapításra.

## Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének

## 2010. évi

bevételei és kiadásai

|  |  |  |  |  | ezer Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tervezett |
|  |  |  |  |  | előirányzat (eFt) |
| Bevételek: |  |  |  |  |  |
| Intézmény finanszírozás |  |  |  |  | 666 712 |
| Müködési célú támogatás |  |  |  |  | 274 671 |
| Saját bevétel |  |  |  |  | 520 |
| Bevételek összesen: |  |  |  |  | 941 903 |
| Kiadások: |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatások |  |  |  |  | 98 723 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  | 25 315 |
| Dologi kiadások |  |  |  |  | 70 913 |
| Fejlesztési kiadás |  |  |  |  | 715 308 |
| Tartalékok |  |  |  |  | 31 644 |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  | 941 903 |

2010. évre igényelt normatíva:

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet alapján a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. október 9-én, majd október 14-én benyújtotta a Magyar Államkincstárhoz a 2010. évi mutatószám felmérő tábláját.

2009. december 11-én a Magyar Közlöny 179-es számában megjelent a 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről.

I. Közoktatás

I. Közoktatási intézményi feladat

A közoktatási intézmények 2010. évi normatíva összegeit az alábbi táblázat tartalmazza.

Tagintézmények jelölése a táblában:

1 Alsónemesapáti tagintézménye

2 Bak tagintézménye

3 Bocfölde tagintézménye

5 Egervár tagintézménye

4 Becsvölgye tagintézménye

6 Pókaszepetk tagintézménye

7 Söjtör tagintézménye

8 Zalalövő tagintézménye

|  | óvoda közoktatási intézményi | óvoda autóbusz | iskola közoktatási intézményi ÖSSZESEN | 1-4 osztály közoktatási intézményi | 5-8. osztály közoktatási intézményi | autóbusszal utaztatott ÖSSZESEN | autóbusszal utaztatott 1-4. osztály | autóbusszal utaztatott 5-8. osztály | összesen településenként | összesen gesztoronként |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alsónemesapáti | 0 Ft | 0 Ft | 3 042 000 Ft | 0 Ft | 3 042 000 Ft | 1 820 000 Ft | 0 Ft | 1 820 000 Ft | 4 862 000 Ft | 13 585 016 Ft |
| Nemesapáti (1) | 1 801 040 Ft | 0 Ft | 5 451 976 Ft | 5 451 976 Ft | 0 Ft | 1 470 000 Ft | 1 470 000 Ft | 0 Ft | 8 723 016 Ft |  |
| Bagod | 1 890 000 Ft | 0 Ft | 6 405 000 Ft | 2 310 000 Ft | 4 095 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 8 295 000 Ft | 8 295 000 Ft |
| Bak | 490 000 Ft | 0 Ft | 3 171 000 Ft | 1 260 000 Ft | 1 911 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 661 000 Ft | 7 129 400 Ft |
| Sárhida (2) | 1 734 200 Ft | 0 Ft | 1 734 200 Ft | 1 734 200 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 468 400 Ft |  |
| Becsvölgye | 1 050 000 Ft | 672 000 Ft | 3 042 000 Ft | 0 Ft | 3 042 000 Ft | 1 662 500 Ft | 0 Ft | 1 662 500 Ft | 6 426 500 Ft | 14 930 160 Ft |
| Kustánszeg (3) | 0 Ft | 0 Ft | 6 613 660 Ft | 6 613 660 Ft | 0 Ft | 1 890 000 Ft | 1 890 000 Ft | 0 Ft | 8 503 660 Ft |  |
| Bocfölde | 0 Ft | 0 Ft | 3 003 000 Ft | 1 365 000 Ft | 1 638 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 003 000 Ft | 4 808 780 Ft |
| Csatár (4) | 1 805 780 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 805 780 Ft |  |
| Csonkahegyhát | 1 470 000 Ft | 0 Ft | 5 746 000 Ft | 2 275 000 Ft | 3 471 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 7 216 000 Ft | 7 216 000 Ft |
| Egervár | 3 675 000 Ft | 0 Ft | 13 236 000 Ft | 5 670 000 Ft | 7 566 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 16 911 000 Ft | 34 106 380 Ft |
| Zalaszentiván (5) | 8 996 150 Ft | 0 Ft | 6 932 000 Ft | 3 500 000 Ft | 3 432 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 15 928 150 Ft |  |
| Lakhegy (5) | 1 267 230 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 267 230 Ft |  |
| Gellénháza | 1 155 000 Ft | 0 Ft | 12 667 000 Ft | 5 530 000 Ft | 7 137 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 13 822 000 Ft | 13 822 000 Ft |
| Nagykutas | 1 085 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 085 000 Ft | 1 085 000 Ft |
| Pókaszepetk | 700 000 Ft | 140 000 Ft | 11 708 000 Ft | 4 025 000 Ft | 7 683 000 Ft | 7 210 000 Ft | 2 450 000 Ft | 4 760 000 Ft | 19 758 000 Ft | 28 604 670 Ft |
| Zalaistvánd (6) | 3 185 910 Ft | 350 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 535 910 Ft |  |
| Pakod (6) | 2 134 330 Ft | 0 Ft | 3 176 430 Ft | 3 176 430 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 310 760 Ft |  |
| Salomvár | 0 Ft | 0 Ft | 6 750 000 Ft | 3 045 000 Ft | 3 705 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 6 750 000 Ft | 6 750 000 Ft |
| Söjtör | 105 000 Ft | 10 500 Ft | 2 418 000 Ft | 1 365 000 Ft | 1 053 000 Ft | 1 561 000 Ft | 931 000 Ft | 630 000 Ft | 4 094 500 Ft | 5 221 730 Ft |
| Pusztaszentlászló(7) | 1 127 230 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 127 230 Ft |  |
| Teskánd | 7 700 000 Ft | 0 Ft | 13 457 000 Ft | 7 490 000 Ft | 5 967 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 21 157 000 Ft | 21 157 000 Ft |
| Tófej | 1 890 000 Ft | 0 Ft | 3 420 000 Ft | 1 470 000 Ft | 1 950 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 310 000 Ft | 5 310 000 Ft |
| Zalacséb | 2 660 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 660 000 Ft | 2 660 000 Ft |
| Zalaszentgyörgy | 1 260 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 260 000 Ft | 1 260 000 Ft |
| Zalalövő | 700 000 Ft | 91 000 Ft | 6 810 000 Ft | 2 520 000 Ft | 4 290 000 Ft | 511 000 Ft | 301 000 Ft | 210 000 Ft | 8 112 000 Ft | 9 765 810 Ft |
| Hegyhátszentjakab (8) | 0 Ft | 0 Ft | 1 373 810 Ft | 1 373 810 Ft | 0 Ft | 280 000 Ft | 280 000 Ft | 0 Ft | 1 653 810 Ft |  |
| Zalatárnok | 140 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 140 000 Ft | 140 000 Ft |
|  | 48 021 870 Ft | 1 263 500 Ft | 120 157 076 Ft | 60 175 076 Ft | 59 982 000 Ft | 16 404 500 Ft | 7 322 000 Ft | 9 082 500 Ft | 185 846 946 Ft | 185 846 946 Ft |

II. Közoktatási szakszolgálati feladat

1. Nevelési tanácsadás

A Nevelési Tanácsadó az alábbi táblázatban összefoglalt létszámot látja el a zalaegerszegi kistérségben. 2009. szeptemberétől az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

Nevelési tanácsadás keretében támogatás kizárólag terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető, ha legalább hat alkalommal részesülnek terápiás gondozásban.

| feladat | mutatószám | fajlagos | normatíva összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Nevelési tanácsadó 2010. január – augusztus (egyszeres) | 100,0 | 11 000 | 1 100 000 |
| Nevelési tanácsadó 2010.szeptember – december (egyszeres) | 38,0 | 11 000 | 418 000 |
| Nevelési tanácsadó 2010.január - augusztus (kétszeres) | 130,0 | 22 000 | 2 860 000 |
| Nevelési tanácsadó 2010.szeptember - december (kétszeres) | 37,0 | 22 000 | 814 000 |

Nevelés Tanácsadó együttesen: 5 192 000,- Ft

2. Gyógytestnevelés

A térségben, az alábbi településeken működik gyógytestnevelési központ: Bagod, Bak, Becsvölgye, Egervár, Gellénháza, Teskánd, Zalalövő, Zalaegerszeg.

2009. szeptemberétől az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Feltétel: az ellátás legalább heti egy alkalommal történik.

| Település | gyógytestnevelés ellátási településenként | gyógytestnevelés központonként |
| --- | --- | --- |
| Bagod | 418 000 Ft | 418 000 Ft |
| Bak | 286 000 Ft | 286 000 Ft |
| Becsvölgye | 286 000 Ft | 286 000 Ft |
| Egervár | 484 000 Ft | 1 100 000 Ft |
| Alsónemesapáti | 330 000 Ft |  |
| Zalaszentiván | 286 000 Ft |  |
| Gellénháza | 440 000 Ft | 440 000 Ft |
| Teskánd | 484 000 Ft | 484 000 Ft |
| Zalaegerszeg | 8 470 000 Ft | 8 470 000 Ft |
| Zalalövő | 1 012 000 Ft | 1 584 000 Ft |
| Salomvár | 572 000 Ft |  |
| Összesen: | 13 068 000 Ft | 13 068 000 Ft |

III. Szociális alapfeladatok

A szociális alap- és gyermekjóléti normatíva felosztást a 2010. évi törvénytervezet alapján a következő táblázatok tartalmazzák. A mutatószám felmérésben jelölt tanyagondnoki szolgálat után járó normatíva összegét jelen táblázat még tartalmazza. A feladat felvételét azonban jelenleg a megállapodásunk nem tartalmazza, így a lehívására a Társulás nem jogosult.

Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás

| Szociális alap és gyermekjóléti szolgáltatás után járó támogatás (Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás) |  |  | 31 181 256,- Ft |
| --- | --- | --- | --- |
| Családsegítés |  |  | 17 434 656,- Ft |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 60 537 fő | 288,- Ft/fő | 17 434 656,- Ft |
| Házi segítségnyújtás |  |  | 3 040 000,- Ft |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 76 ellátott | 40 000,- Ft/ellátott | 3 040 000,- Ft |
| Szociális étkeztetés |  |  | 1 808 000,- Ft |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 452 fő | 4 000,- Ft/ellátott | 1 808 000,- Ft |
| Nappali ellátás (idősek klubja) |  |  | 3 180 000,- Ft |
| - Intézményi társulás által fenntartott intézmény | 106 ellátott | 30 000,- Ft/ellátott | 3 180 000,- Ft |
| Gyermekjóléti feladat után járó támogatás |  |  | 5 718 600,- Ft |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 9 531 fő | 600,- Ft/fő | 5 718 600,- Ft |

TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény (2009. január 1-től 84 településen végzi tevékenységét, fenntartó Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás)

| Szociális alap és gyermekjóléti szolgáltatás után járó támogatás (TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény) |  |  |  |  | 309 826 903 Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 8. sz. melléklet szerint |  |  |  |  | 92 701 880 |
| Családsegítés |  |  |  |  | 13 294 080 |
| Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  | 41 544 | 320 | 13 294 080 |
| Házi segítségnyújtás |  |  |  |  | 43 140 000 |
| Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  | 719 | 60 000 | 43 140 000 |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  | 4 888 000 |
| Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  | 752 | 6 500 | 4 888 000 |
| Nappali ellátás |  |  |  |  | 21 600 000 |
| Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  | 240 | 90 000 | 21 600 000 |
| Gyermekjólét |  |  |  |  | 8 698 800 |
| Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  | 7 249 | 1 200 | 8 698 800 |
| Szociális továbbképzés után járó támogatás |  |  |  |  | 1 081 000 |
| Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  | 115 | 9 400 | 1 081 000 |
| szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 3. sz. melléklet szerint |  |  |  |  | 217 125 023 |
|  | Családsegítés |  |  |  | 32 819 760 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet |  | 41 544 | 790 | 32 819 760 |
|  | Házi segítségnyújtás |  |  |  | 134 309 425 |
|  | Többcélú T 3. melléklet hs+sz étk |  | 269 | 221 450 | 59 570 050 |
|  | Többcélú T által ellátott 3 mell. |  | 450 | 166087,5 | 74 739 375 |
|  | Szociális étkeztetés |  |  |  | 23 750 513 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. mell. |  | 429 | 55 362,5 | 23 750 513 |
|  | Nappali ellátás |  |  |  | 24 248 775 |
|  | Többcélú 3 mell. |  | 54 | 143942,5 | 7 772 895 |
|  | Többcélú 3 mell. |  | 186 | 88 580 | 16 475 880 |

IV. Mozgókönyvtár

A Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évben normatívát hív le a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel.

Azon települések jogosultak 12 havi, éves normatívára, amelyek 2010. január 31. után már nem szerepelnek a nyilvános jegyzéken. Azt követően, pedig amikor adott település lekerül a nyilvános jegyzékről, következő hó elsejétől jár időarányosan a normatíva.

A 2010. évi normatíva összege: 1 000 000 Ft/ könyvtári szolgáltató hely.

A Zalaegerszegi Kistérségben a 2010. évben 61 önkormányzat nyújt mozgókönyvtári szolgáltatást, melyek a következők:

A József Attila Városi Könyvtár, a Zalaegerszegi kistérség alábbi településein látja el a mozgókönyvtári szolgáltatást a 2010-es évben:

| 1; Babosdöbréte. 2; Bak. 3; Baktüttös. 4; Becsvölgye. 5; Bocfölde. 6; Boncodfölde. 7; Böde. 8; Csatár. 9; Csonkahegyhát. 10; Dobronhegy. 11; Egervár. 12; Gellénháza. 13; Gombosszeg. 14; Gősfa. 15; Hagyárosbörönd. | 16; Hottó. 17; Kávás. 18; Kemén; a. 19; Kiskutas. 20; Kispáli. 21; Kustánszeg. 22; Lakhegy. 23; Lickóvadamos. 24; Milejszeg. 25; Nagykutas. 26; Nagylengyel. 27; Nagypáli. 28; Németfalu. 29; Ormándlak. 30; Ozmánbük. | 31; Pálfiszeg. 32; Petrikeresztúr. 33; Pusztaederics. 34; Salomvár. 35; Sárhida. 36; Szentkozmadombja. 37; Teskánd. 38; Tófej. 39; Vasboldogasszony. 40; Vaspör. 41; Zalaboldogfa. 42; Zalacséb. 43; Zalaháshágy. 44; Zalaszentgyörgy. 45; Zalatárnok. |
| --- | --- | --- |

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a Zalaegerszegi kistérség alábbi településein látja el a mozgókönyvtári szolgáltatást a 2010-es évben:

| - Alibánfa - Alsónemesapáti - Csöde - Gyűrűs - Kemendollár - Nemesapáti - Nemeshetés - Pethőhenye | - Pókaszepetk - Vöckönd - Zalaistvánd - Bagod - Kisbucsa - Pusztaszentlászló - Zalaszentlőrinc - Zalaszentiván |
| --- | --- |

2010. évre lehívandó normatíva összege 61 település után: 61.000.000,- Ft

| Ellátók | Ellátási Szerződések száma | Leigényelt normatíva 100 % (Ft) | Átadandó normatíva 30 % (Ft) | Dokumentum beszerzés (Ft) | Általános működés (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| József Attila Városi Könyvtár | 45 | 45 000 000 | 13 500 000 | 2 800 000 | 10 700 000 |
| Deák Ferenc Megyei Könyvtár | 16 | 16 000 000 | 4 800 000 | 1 000 000 | 3 800 000 |
| Összesen | 61 | 61 000 000 | 18 300 000 | 3 800 000 | 14 500 000 |

V. Belső ellenőrzés

A Többcélú Társulás 2 intézményi belső ellenőrzési társulás 108 költségvetési szerve után igényelt le 8.532.000 Ft normatívát (79.000 Ft/költségvetési szerv).

A többcélú társulás saját feladatellátás címén önmaga és munkaszervezete, és intézménye, és további 23 önkormányzat után 79.000 Ft, azok intézményei után 158.000 Ft normatíva leigénylésére jogosult.

Intézményi belső ellenőrzési normatíva társulásonkénti bontásban, 2009. novemberi állapot szerint:

| Normatívát igénybe vevő | Költségvetési egységek száma a normatíva szempontjából (79.000 Ft/egység) | Normatíva összege (Ft) |
| --- | --- | --- |
| Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési társulás | 58 | 4.582.000 |
| Zalaegerszeg gesztorságú belső ellenőrzési társulás | 50 | 3.950.000 |
| Saját feladatellátás- Többcélú Társulás, Támasz és Koordinációs Iroda+ 23 település és költségvetési szervei | 72 | 5.688.000 |
| Összesen | 180 | 14.220.000 |

Pályázatok:

| A Társulás 2010. évben benyújtott pályázatai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorsz. | Pályázat jogcíme | támogatás összege |
| 1 | Közmunka Tél-tavasz | 17.622.475 Ft |
| 2 | Közmunka Roma | 95.089.710 Ft |
| 3 | Közkincs közművelődési referens | 2.000.000 Ft |
| 4 | Közkincs kerekasztal létrehozása | 500.000 Ft |
| 5 | Munkaszervezet fejlesztés (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) | 1 000 000 Ft |
| 6 | Közfogalakoztatás szervezők támogatása | 3.714.750 Ft |
| 7 | TÁMOP Pályaorientációs pályázat | elbírálás alatt |
| 8 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése | elbírálás alatt |
|  | Összesen | 119.926.935 Ft |

Pályázatok benyújtása, megvalósítása, egyéb fontosabb feladatok

Nyugat-dunántúli Operatív Program 5.1.1.  Szociális Infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése

A kistérségi intézményi rendszer kialakítására és fejlesztésére a Társulás támogatás nyert a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program által kiírt „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat „A” komponense segítségével. A Társulás által a kistérségben kialakítandó, a Többcélú Társulás által fenntartott Intézmény és intézményegységek (Zalalövő, Zalaistvánd, Tófej) fejlesztését, és új szolgáltatás kialakítását  -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – valósította meg a támogatásból és a 10% önerőből a teljes kistérség területén. Sajnálatos, hogy a jelzőrendszeres normatíva a 2010-es évben 0 Ft-ra csökken, ezért előminősítő pályázatot nyújtottunk be 2009.november 6-ig, majd 2010. július folyamán a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására, amely csak 41 készülék üzemeltetésére biztosított forrást eddig. A projekt főbb fejlesztései már befejeződtek, a szociális intézmény használatba vette a felújított, akadálymentesített épületeket, eszközöket, gépjárműveket.

Közfoglalkoztatás

A 2010-es közfoglalkoztatásban 54 település vesz részt, 399 fővel.

A közfoglalkoztatási tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete legutóbb elfogadta, illetve a társulás döntéshozó szerve, ezt követően a terv benyújtásra került az illetékes szerveknek MÁK-nak illetve a Munkaügyi Központnak.

Az idei évben 8 csoportos behívás alkalmával eddig 37 településről 279 fő vett részt az orvosi alkalmassági vizsgálaton, a munka- tűz- és balesetvédelmi oktatáson.

Kistérségi Közkincs Közművelődési Programok

Elkészült a kistérség kulturális helyzetfeltárása és stratégiája a hozzá tartozó adatbázisokkal. Az anyag megtalálható a kistérség honlapján: www.zegterseg.hu

II. Göcsej Randevú

A Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az elmúlt év hagyományteremtő rendezvényét követve egész napos programot szervezett  a Göcsej Falumúzeumban II. GÖCSEJ RANDEVÚ címmel. A rendezvényen 9 település mutatkozott be.

Göcseji Szüret rajkiállítás

A Göcsej térség oktatási intézményeiből közel 200 alkotás érkezett a Göcsej Randevút kísérő alkotáspályázatra.

Libavarázs kistérségi mesemondóverseny:

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága,és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, mint a ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG KÖZKINCS KEREKASZTALÁNAK tagjai november 8-án a Márton naphoz kötődően a zalaegerszegi kistérség 1-4. osztályos tanulói részére Mesemondó versenyt hirdettek „ Libavarázs” címmel. A rendezvényre 20 tanuló nevezett.

Önkéntesség a kulturális értékfeltárásban

A Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala a közművelődésben érintettek számára kétnapos szakmai tréninget szervezett Nagylengyelben.

A résztvevők arra keresték a választ, hogy milyen módon lehet a helyi kulturális értékfeltárást, közösségépítést megújítani a térség településein.

TÁMOP Pályázat benyújtása, címe „Kattanj a jövődre”

A Társulás benyújtotta pályázatát a TÁMOP, Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok című pályázati felhívására, az Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponensre.

A pályázat célja, a    12   és   29    év   közötti   ifjúsági   korosztályok    társadalmi     integrációjának,     iskolai  előmenetelüknek,   pályaválasztásuknak,   munkaerő-piacra   való   belépésüknek   elősegítése, továbbá      társas    (szociális)   kapcsolataik     bővítése,    közösségi,    közéleti    részvételük fejlesztése,    családi   életre   való   felkészítésük,    szülői   szerepük    erősítése,    életpálya-  tervezésük tudatosságának erősítése.

A lebonyolítás tervezett időtartama: 2011. március  1 – 2013. március 1., A pályázat teljes költségvetése: 49.890.480,- Ft, 100%-os támogatás mellett

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Társulás benyújtotta a Nemzeti Erőforrás Miniszter által kiírásra került jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére, illetve  jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltató befogadására és állami támogatására a pályázati programját. Összesen 250 db házi segítségnyújtó készülék üzemeltetésére pályázott a Társulás, illetve két számítógép, és nyomtató is beszerzésre kerülne.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  (KEF) megalakítása a zalaegerszegi kistérségben című pályázati projektünket elkezdődött. 2010. november 30-án tartja a KEF az alakuló ülését.

Közoktatási társulások

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisbucsa Község Önkormányzata között a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási törvény) 7. §-a alapján 2000. április 7-én társulási megállapodás jött létre az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására.

A társulási megállapodásban rögzítettek szerint a feladatellátáshoz az óvodáskorú és az általános iskolás korú gyermekek után járó állami normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata átvevő igényli, amelyen felül Kisbucsa Község Önkormányzata külön megállapodás alapján gazdasági évente külön díjat fizet. A 2010. február 15-én aláírt külön megállapodás alapján Kisbucsa Község Önkormányzata 2.000.000- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és több község (Kiskutas, Nagykutas, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy) között a társulási törvény 7. §-a alapján 2003. június 20-án társulási megállapodás jött létre az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására.

A társulási megállapodásban rögzítettek szerint a feladatellátáshoz az általános iskolás korú gyermekek után járó állami normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli, amelyen felül az érintett községek önkormányzatai külön megállapodás alapján gazdasági évente külön díjat fizetnek. A 2010. február 15-én aláírt külön megállapodás alapján a községek 8.119.600- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetettek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pethőhenye Község Önkormányzata között a társulási törvény 7. §-a alapján 2007. március 29-én társulási megállapodás jött létre az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására.

A 2010. február 15-én aláírt külön megállapodás alapján Pethőhenye Község Önkormányzata 1.411.000- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. október 15-i ülésén 236/2009. sz. határozatával 2009. szeptember 1-i hatállyal a Pethőhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött társulási megállapodását módosította azzal, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város az általa fenntartott intézményrendszerben gondoskodik a pethőhenyei gyermekek óvodai neveléséről. Pethőhenye Község az ellátott feladatokért a 2009/2010. nevelési évben 86.300 Ft/fő (2 óvodás korú gyermek után 172.600.- Ft) támogatás értékű pénzeszközt fizetett.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. május 21-i ülésén 104/2009. sz. határozatával társulási megállapodást kötött Andrásfa Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók általános iskolai nevelésben és oktatásban való részesítésére. A 2010. február 15-én aláírt külön megállapodás alapján a feladat ellátásáért a 2009/2010. tanév 2010. január 1. és 2010. augusztus 31. közötti időszakában a központi költségvetésből igényelhető normatíván felül Andrásfa Község Önkormányzata 276.500.-Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetett.

Sportigazgatási társulások

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által városkörnyéki településsel megkötött sportigazgatási társulásban foglaltak szerint a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Sport Szövetség 1990 óta lát el sportfeladatokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi önkormányzatok társulásáról szóló és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján.

A megállapodásban foglaltak alapján a szövetség az utóbbi években az alábbi testnevelési és sport feladatok ellátását biztosította:

- Évente elkészítette a versenynaptárt, amelyet megküldött a polgármesteri hivatalok és a sportszervezetek részére.

- Elkészítette az alapfokú bajnokságok, különböző kupák, tornák kiírását, és azt időben eljuttatta a sportegyesületeknek, iskoláknak, polgármesteri hivataloknak. (labdarúgás, kosárlabda, teke, sakk, stb.)

- Gondoskodott a versenyekkel, bajnokságokkal kapcsolatos értekezletek megtartásáról, játékvezetők, versenybírók küldéséről, fegyelmi ügyek tárgyalásáról. Az értékelések, információk és egyéb tudnivalók közlönyök útján való közzétételéről.

- A Városkörnyéki DSB segítségével ellátta az általános iskolák sportjának koordinálását, a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek szervezését, bonyolítását.

- Segítséget nyújtott sportegyesületek és szabadidősport klubok közgyűlésének levezetéséhez.

- Tájékoztatást adott a pályázati lehetőségekről, segítette azok elkészítését.

- Közre működött a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, segítette azok szakszerű lebonyolítását. Különösen jelentős a Lendva és Vidékével (Szlovénia) fennálló 46 éves, és a Komáromi Járással (Szlovák) meglévő 35 éves kapcsolat, amelyeknek keretében 7 sportágban évente 22 sportesemény került megrendezésre. Ezen túl a testvérvárosi, községi kapcsolatok keretében is egyre több nemzetközi sportesemény megrendezését segítette.

- A szövetség kiemelt gondot fordított a sportolási feltételek javítására, amelynek érdekében folyamatos szakmai segítséget biztosított, a sportlétesítmények építéséhez, felújításához.

Szorgalmazta, hogy az önkormányzatok és a szponzorok megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítsanak a létesítmények felújításához, megvalósításához.

- Rendszeresen tájékoztatta a médiákat a sporteseményekről, (Muravidéki Rádió; Zalai Hírlap.

- Tájékoztatást adott a sportszakmai képzési lehetőségekről, a saját hatáskörben végzendőket rendszeresen szervezte, bonyolította.

- Begyűjtötte és továbbította azokat a statisztikai adatokat, amelyeket különböző szabályzók előírnak.

- Rendszeres kapcsolatot tartott a települések polgármestereivel, jegyzőivel.

Az eddigi tapasztalatok egyértelműen bizonyították, hogy az együttműködés eredményes, hisz egyre bővül a településeken a sportegyesületek száma.

A települések önállóan, anyagi és egyéb okok miatt nem tudnák önállóan elvégezni, ezeket a feladatokat. Az együttműködést a polgármesterek és a jegyzők jónak értékelték.

A jövőt illetően törekedni kell a meglévő létesítmények karbantartására, állagmegóvására.

Továbbra is szorgalmazni kell új sportegyesületek alakítását, hogy minél több fiatalt lehessen bevonni a rendszeres testmozgásba, mert az utánpótlás csak így lesz biztosítható. Több településen rájöttek arra, hogy érdemesebb a helyi fiatalokra építeni, mert nekik van kötődésük a községhez.

A szövetségnek továbbra is el kell látni a vállalt feladatokat, javítani, de legalább szinten tartani, az információáramlást.

Összegezve megállapítható, hogy a sportigazgatási társulás mindkét félnek előnyös, a vállalt feladatok teljesítve vannak, amelynek következtében területünkön nem csak az egyesületek száma, hanem a sportolás feltételei is, és a végzett munka minősége is javult.

A jövőt illetően törekedni kell arra, hogy az együttműködés még több területen épüljön ki, pl. falunapok sportrendezvényei megszervezésének közreműködésben.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Sporttársulási megállapodása a városkörnyéki településekkel 2010. december 31-én jár le, amelyet meg kell újítani. A társulási megállapodást, a két kistérségi társulásból (Zalaegerszeg, Pacsa), 41 település írta alá, amelyből 37 önkormányzat fizette be a hozzájárulást. Kimutatásunk szerint nem fizetett Bak, Becsvölgye, Hagyárosbörönd, Sárhida.

Sajnos az anyagiak hiánya problémát okoz a vállat feladatok maradéktalan teljesítésében.

Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti

Alapszolgáltatási Társulás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a közgyűlés 359/2005. sz. határozata alapján) 2005. évben Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással 2006. december 31. napjáig szóló időtartamra – a pszichiátriai betegek közösségi-, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására, valamint a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására – együttműködési megállapodást kötött.

Az együttműködési megállapodásban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy a fenti szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat az önkormányzat által fenntartott intézményei (Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, Gondozási Központ) útján Kispáli és Nagypáli községekben ellátja.

Az együttműködés újabb lépcsőjeként a közgyűlés 2006. december 14-i ülésén döntött a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás létrehozásáról, melyben a város mellett Kispáli és Nagypáli Községek Önkormányzata vesz részt.

Az intézményfenntartó társulás létrehozásával 2007. január 1-jétől a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, valamint a Gondozási Központ közös önkormányzati fenntartás alá került.

Ezen társulási megállapodás – a társulási tevékenységet meghatározó jogszabályváltozások ill. az ellátandó feladatok változása miatt   - 2008. szeptemberében  és 2009. márciusában módosításra került.

A Társulás által ellátott feladatok

A közösen fenntartott intézmények a társulás tagjai részére az alábbi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat látják el:

- étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

- családsegítés,

- nappali ellátás,

- gyermekjóléti szolgáltatás.

A közösen fenntartott intézmények az általuk biztosított  szolgáltatások közül a szakosított ellátási formákat (Idősek Gondozó Háza, Idősek Otthona)   a társulás tagjai közül Kispáli és Nagypáli Önkormányzata részére nem látják el.

A Gondozási Központ az étkeztetést; házi segítségnyújtást; jelzőrendszeres házi segítségnyújtást; idősek, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtja a három érintett település lakói számra, míg a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ keretében kerülnek biztosításra.

A feladatellátás 2010. évi mutatószámai:

Gondozási Központ

- Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt - koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt - önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A 2010. októberi adatok szerint a szociális étkeztetésben részesülők száma 492 fő, ebből Kispáli községben 4 fő, míg Nagypáli községben 7 fő vette igénybe a szolgáltatást.

- Házi segítségnyújtás

# Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A 2010. októberi adatok szerint a házi segítségnyújtást igénybevevők száma 68 fő ( Kispáli és Nagypáli községekben élő nem vette igénybe ezt az  ellátást).

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

# A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Jelenleg 60 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást, az igénybevevők mindegyike zalaegerszegi lakos.

- Nappali ellátás

# A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

# a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

# b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

# c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

2010. októberi adatok szerint az Idősek nappali ellátása céljára a rendelkezésre álló 130 férőhelyen jelenleg 116 főt látna el. (ebből a megjelentek éves átlaga: Belvárosi Idősek Klubja: 51 fő, Landorhegyi Idősek Klubja: 19 fő, Andráshidai Idősek Klubja: 21 fő),  a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására biztosított 30 férőhelyen 18 fő került ellátásra.

A demens betegek nappali ellátása 2010. októberi adatok szerint 10 férőhelyen 8 fő kerül ellátásra. Az igénybevevők mindegyike zalaegerszegi lakos.

A Gondozási Központ a feladatbővülés miatt – 2007. február 15-től napi 4 órás közalkalmazotti jogviszonyban - 1 fő szociális gondozó és ápoló végzettségű munkatársat foglalkoztat szociális segítő munkakörben, aki ellátja a két településen (Kispáli, Nagypáli) jelentkező feladatokat.

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ

- Gyermekjóléti szolgáltatás

# A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A 2010. III. negyedévi adatok alapján a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevett családok száma 269, a gondozott gyermekek száma 421 fő. Ebből Nagypáli településen 3 gyermek, ill. 2 család vette igénybe a szolgáltatást. Kispáli településen a szolgáltatásban senki sem részesült.

- Családsegítés

# A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

# A családsegítés keretében biztosítani kell

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A 2010. III. negyedévi adatok alapján az intézmény forgalma 5.573, esetszáma: 1200 fő.  Ebből Nagypáli és Kispáli község településről senki nem vette igénybe az ellátást.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások havi két alkalommal, Kispáliban 10-12 óráig, Nagypáliban 12-14 óráig érhetők, az előre megadott ügyfélfogadási napokon (minden páratlan hét szerdáján). A szolgáltatások hozzáférhetősége a zalaegerszegi telephelyeken (Zalaegerszeg, Kis út 8. és Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) az ügyfélfogadási rendnek megfelelően folyamatosan biztosított.

A szolgáltatások finanszírozása

A mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz nyújtott normatív hozzájárulás lehívására a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás jogosult a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott, a többcélú kistérségi társulások szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai közül a társuláshoz tartozó valamennyi település közigazgatási területén ellátott feladatok támogatására szolgáló normatív hozzájárulás lehívására, amelyet a Társulási Tanács átad Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzata részére.

2010. évben az állami hozzájárulás összegén felül nem kellett fizetni további hozzájárulást a társulás tagjainak a gesztor önkormányzat számára. 2010., illetve az azt követő évekre vonatkozóan az éves költségvetési törvényben e feladatokra meghatározott támogatási összegek ismeretében a társulás tagjai felülvizsgálják a költségek viselésének, a teljesítés feltételeinek jelen pontban meghatározott szabályait és amennyiben  kiegészítő hozzájárulás fizetése válik szükségessé, annak összegét a társult települések lakosságszáma alapján állapítják meg. Az egy lakosra jutó hozzájárulás mértékére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tesz javaslatot a tárgyév január 15. napjáig.

A javasolt hozzájárulás mértékét valamennyi társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia.

Az Intézményi Társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő normatív állami támogatás („kistérségi normatíva”) 2010. évben az alábbiak szerint alakult:

Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás

| Szociális alap és gyermekjóléti szolgáltatás után járó támogatás (Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás) |  |  | 30 167 256,- Ft |
| --- | --- | --- | --- |
| Családsegítés |  |  | 17 434 656,- Ft |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 60 537 fő | 288,- Ft/fő | 17 434 656,- Ft |
| Házi segítségnyújtás |  |  | 2 520 000,- Ft |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 63 ellátott | 40 000,- Ft/ellátott | 2 520 000,- Ft |
| Szociális étkeztetés |  |  | 1 944 000,- Ft |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 486 fő | 4 000,- Ft/ellátott | 1 944 000,- Ft |
| Nappali ellátás (idősek klubja) |  |  | 2 550 000,- Ft |
| - Intézményi társulás által fenntartott intézmény | 85 ellátott | 30 000,- Ft/ellátott | 2 550 000,- Ft |
| Gyermekjóléti feladat után járó támogatás |  |  | 5 718 600,- Ft |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 9 531 fő | 600,- Ft/fő | 5 718 600,- Ft |

Összegzés

A társulási együttműködésnek köszönhetően jelentősen bővült az érintett községekben az ellátórendszer, megteremtődött a településeken élők számára az eddig hiányzó szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége.

Az együttműködés nyomán tehát nőtt a szolgáltatások területi lefedettsége, biztosítottá vált a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A Társulás által nyújtott szolgáltatások minősége a szakmai standardoknak megfelel, a személyi, képzettségi, tárgyi-infrastrukturális feltételek biztosítottak.

Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése és Becsvölgye, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 8. §-ában foglaltak szerint belső ellenőrzés ellátására, köztisztviselők közös foglalkoztatásával társulást hoztak létre 2006. október 15. hatállyal, határozatlan időre.

A társulás által ellátott feladatkör: A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának (3)-(5) bekezdései alapján a társulásban résztvevő önkormányzatoknál a belső ellenőrzés, az általuk felügyelt költségvetési szerveknél a felügyeleti jellegű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés.

A hét önkormányzat költségvetési szerveinek száma az előző évhez  viszonyítva nem változott, így  50 önálló, ellenőrzendő költségvetési szerv tartozik a társuláshoz.

Az Ellenőrzési Társulás feladatait a ZMJV Polgármesteri Hivatal 4 fős Ellenőrzési Irodája látja el, de az Ellenőrzési Iroda feladatköre - a társulásban ellátottnál- bővebb. Az Ötv. 92. § (11) b) pontja értelmében a revizorok ellenőrzést végezhetnek a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is, azonban ezeket a feladatokat az önkormányzat nem vitte be a társulásba.

Az Ellenőrzési Társuláson belül a vidéki egységek száma a városi szintű egységek 30%-ának felel meg, a vidéki  költségvetési szervekkel kapcsolatosan felmerült ellenőrzési, tanácsadási, szabályozási feladatok az Ellenőrzési Iroda revizorai munkaidőkeretének körülbelül 10-15%-át teszik ki. Az Ellenőrzési Társulás munkatársai a társult vidéki egységeknél - egy intézmény kivételével ( a becsvölgyei Szegi Suli Általános Iskolánál felügyeleti jellegű  pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzést végeznek) - belső ellenőrzést látnak el, ezért az adott körjegyzőségen és Polgármesteri Hivatalban a helyszíni  vizsgálatok minden esztendőben szükségesek, tágabb időszakonkénti gyakoriságú ellenőrzés nem határozható meg. A szűken vett helyszíni ellenőrzéseken felül - jogszabályi kötelezettségből fakadóan- a hat önkormányzat részére külön-külön a tervkészítést, beszámolást, az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok elkészítését, tájékoztató összeállítását, tanácsadást is fel kellett vállalni oly módon, ahogy azt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esetében  is ellátják a revizorok.

2010-ben az Ellenőrzési Társulás a 224/2009. számú  Közgyűlési határozattal jóváhagyott  Ellenőrzési tervben foglaltakat időarányosan teljesítette. A 2010. évi Ellenőrzési Terv  végrehajtásának bemutatása - a társulásra vonatkozóan- az 1. számú mellékletben található. Az Ellenőrzési Társulásba bevitt és 2010. évben ellenőrzött költségvetési szervek, illetve ellenőrzési feladatok száma - a hivatali belső ellenőrzésekkel együtt 18 volt - ebből 15 ellenőrzés valósult meg a jóváhagyott ütemezés szerint-, 3 ellenőrzési feladat terven felül, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjének elrendelése alapján indult. Az 1. számú melléklet nem tartalmazza az Ellenőrzési Iroda 2010. évi - társuláson kívüli- ellenőrzéseit (  Pl. TISZK, LÉSZ Kft., Parkoló-Gazda Kft. pénztárellenőrzését).

A  gesztor önkormányzat közgyűlés által jóváhagyott tervben foglalt feladatok megvalósulása:

- 2010. I. negyedévében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a 2009. évi kötött felhasználású normatív hozzájárulás és központosított állami támogatások elszámolásának ellenőrzése történt meg.

- Zalaegerszeg Város Közgyűlése fenntartásában működő intézmények felügyeleti jellegű pénzügyi-szabályszerűségi vizsgálatára - terv szerint- 11 esetben került sor, ebből a tájékoztató elkészítésének időpontjáig 9-et zártak le a revizorok, 2 önállóan működő és gazdálkodó intézmény helyszíni ellenőrzése folyamatban volt a beszámoló készítésének időpontjában (Ady E. Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kertvárosi Általános Iskola ).

- A Belső Ellenőrzési Társuláshoz tartozó 6 község, a körjegyzőség,  az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények ellenőrzése kapcsán 7 db, intézkedési terv készítéssel záruló ellenőrzés valósult meg.

- A  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésére munkaterv szerint előirányzott 4 belső ellenőrzési feladatból 3 befejeződött (a 3 feladatból - a LÉSZ Kft ellenőrzése – nem érinti a társulás feladatait). Az utolsóként ütemezett hivatali belső ellenőrzés várhatóan 2011. januárban zárul ( A belső ellenőrzési feladat tárgya: az önkormányzat felhalmozási- és működési bevételszerző tevékenységének vizsgálata a PH szervezeti egységeinél).

A társuláshoz tartozó költségvetési szervezetek, egyéb szervek terven felüli ellenőrzéseinek témái a következők voltak:

A Páterdombi Szakképző Iskola, az OGESZ  és a Városi Sportszövetség 2009. évi ellenőrzésének utóvizsgálata arra irányult, hogy az előző év során feltárt hiányosságokat maradéktalanul felszámolták-e az intézmények, illetve a civil szervezet az önkormányzattól kapott támogatást előírásszerűen használta-e fel.

Jelenleg 3 dolgozó, több mint egy havi munkaidejének igénybevételét teszi szükségessé a vidéki önkormányzatok ellenőrzésének megfelelő színvonalon történő lebonyolítása, nem szólva az egyéb adminisztratív feladatokról (tervezés, beszámolás, tanácsadás, szabályzatok stb.)

Az Ellenőrzési Társulás fenntartási költségeihez - a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül lehívott, a mindenkori költségvetési törvényben foglalt állami támogatáson felül-  a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak hozzá. A fenntartási költség magában foglalja: az alkalmazott belső ellenőrök személyi jellegű juttatásait, azok közterheit, valamint az ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó dologi kiadásokat. A társult községi önkormányzatok képviselőtestületei a költségek viseléseként a költségvetési rendeleteikben megtervezett összeget utalják át Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

A társulás költségeihez történő központi hozzájárulás összege és az alap normatíva csökkenő tendenciát mutat, a társult egységek száma  azonban nem változott az elmúlt 2 évben:

| Megnevezés | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év várható |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Többcélú Kistérségi Társulás által utalt összeg | 5.355.000 Ft* | 5.311.977 Ft* | 4.415.000 Ft | 3.950. 000 Ft |
| Központi alap normatíva | 90.000Ft/költségvetési szerv | 90.000Ft/költségvetési szerv | 88.300Ft/költségvetési szerv | 79.000Ft/költségvetési szerv |
| Társulásban résztvevő szervek száma | 51 db | 52 db | 50 db | 50 db |

*2007-2008. években a Többcélú Kistérségi Társulás kiegészítette a saját költségvetéséből a központi alapnormatívát, azért tér el az utalt összeg  mértéke a költségvetési szervek számának és az alap normatíva összegének szorzatától!

2010-ben - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hozzájárulásán felül- a következő források biztosították a feladat ellátását:

| Bevételek forrása | 2010. 11. 10-ig befolyt | 2010. 12. 31-ig várható | 2010. évi várható összes bevétel |
| --- | --- | --- | --- |
| Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól érkező normatív hozzájárulás | 3.291.667 Ft | 658.333 Ft | 3.950.000 Ft |
| Becsvölgye, Csonkahegyhát, Milejszeg, Dobronhegy, Pálfiszeg, Németfalú Községi Önkormányzatok befizetései | - | 500.000 Ft | 500.000 Ft |
| Összes bevétel: | 3.291.667 Ft | 1.158.333 Ft | 4.450.000 Ft |

*A normatív állami hozzájárulás a lakosságszám arányában oszlik meg, melyből Zalaegerszegre jut a támogatás  96,6%-a, községekre  3,4%-a.

A társulás költségeire éves szinten várhatóan beérkező több mint 4 millió Ft a társulás működésével kapcsolatos dologi kiadásokra, valamint a személyi kiadások és közterheinek 16%-ára részére nyújt fedezetet. A fejlesztés költségeihez a társult tagok nem járulnak hozzá.

A társulási megállapodásnak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a revizorok a 2009. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a társult képviselőtestületeknek külön-külön határidőre elkészítették és az adott önkormányzat polgármestere a beszámolót  a  testület elé terjesztette.

A revizorok a jóváhagyott terv szerinti,  továbbá a terven felüli ellenőrzéseket, valamint a szabályozási és egyéb feladatokat rendszerint túlmunkával teljesítették határidőre.

1. számú melléklet

I. Az Ellenőrzési Társulás által  2010. I-XII. hónapban  a jóváhagyott tervnek megfelelően végrehajtott ellenőrzések

| Sor Sz | A Társulásba bevitt intézmény/ költségvetési szerv megnevezése | A Társulásban végzett ellenőrzések tárgya |  | A helyszíni ellenőrzés ütemezése |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felügyeleti jellegű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzések |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izsák ÁMK | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás 2009. évi utóvizsgálata |  | 2010. március |  |  |
| 2. | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények, a Kontakt Humán Kht és a TISZK esetében | A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított és a normatív, kötött felhasználású állami támogatások 2009. évi elszámolása |  | 2010. február-március |  |  |
| 3. | Zrínyi Miklós Gimnázium | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. április |  |  |
| 4. | Gondozási Központ | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. április-május |  |  |
| 5. | Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda (Becsvölgye) | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. június |  |  |
| 6. | Öveges ÁMK | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. június |  |  |
| 7. | Városi Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. július |  |  |
| 8. | Városi Középiskolai Kollégium | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. szeptember |  |  |
| 9. | Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. szeptember |  |  |
| 10. | Kertvárosi Általános Iskola |  | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. december |  |
| 11. | Ady Endre Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |  | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. november-december |  |
| Társult vidéki Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség belső ellenőrzése |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Becsvölgye Polgármesteri Hivatal - Göcsej Kistérs. Társ. |  | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás |  | 2010. június |  |
| 13. | Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Községek Körjegyzősége - Felső- Göcsej Ter. Fejl. T. - Gárdonyi Géza Ált. Isk. és Napköziotth. Óvoda |  | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás, különös tekintettel a magas kockázatúnak minősített beruházási, felújítási tevékenységre (orvosi rendelő) |  | 2010. június |  |
| ZMJV Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Az önkormányzat költségvetéséből az államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati támogatások. felhasználásának ellenőrzése a helyszínen |  | A 2009. évi ellenőrzéskor megállapított hiányosságokat maradéktalanul kijavították-e a Városi Televízió Kft. -nél |  | 2010. szeptember-október |  |
| 15. | Az önkormányzat felhalmozási- és működési bevételszerző tevékenységének vizsgálata a PH szervezeti egységeinél |  | Az önkormányzat rendeleteiben meghatározott, illetve a szerződé-sekből befolyó összegek előírása, beszedése és behajtása maradék-talanul és szabályosan történik-e |  | 2010. november-december |  |

II. Az Ellenőrzési Társulás által  2010. I-XI. hónapban  terven felül végrehajtott ellenőrzések

| Sor Sz | A Társulásba bevitt intézmény/ költségvetési szerv megnevezése | A Társulásban végzett ellenőrzések tárgya | Az ellenőrzés ütemezése |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Páterdombi Szakképző Iskola | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás 2009. évi utóvizsgálata | 2010. november |
| 17. | OGESZ | Tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás 2009. évi utóvizsgálata | 2010. november |
| 18. | Az önkormányzat költségvetéséből az államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati támogatások. felhasználásának ellenőrzése a helyszínen | A 2009. évi ellenőrzéskor megállapított hiányosságokat maradéktalanul kijavították-e a Városi Sportszövetségnél | 2010. november |

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 248/2010. sz. határozatában 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással - jogi szempontból - tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 37/2010. sz. határozatában - 10 igen, 2 tartózkodás mellett - a tájékoztatót közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 54/2010. sz. határozatában a tájékoztatót egyhangúlag -12 igen szavazattal - elfogadásra javasolja.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 35/2010. sz. határozatában a tájékoztatót egyhangúlag – 14 igen szavazattal –  elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság 252/2010. számú határozatában a tájékoztatót – egyhangúlag – 13 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Pénzügyi Bizottság 99/2010. számú határozatában a tájékoztatót 8 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2010. december 9.

Gyutai Csaba sk.

polgármester