ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. november 18-i ülésére

| Tárgy: | Aranyoslapi-, Gálafej- és Vakaroshegy városrészek gázellátása |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |
| Készítette: | Műszaki Osztály Dr. Gángó Gabriella sk., közmű és mélyépítési csoportvezető Czinder Attila sk., közmű és mélyépítési szakreferens |
| Tárgyalta: | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Magyar Gázszolgáltató Kft. |
| A közgyűlésre meghívást kap: | Doma Géza, koordinációs főmérnök Magyar Gázszolgáltató Kft., 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |
| --- | --- |
| Törvényességi, tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Dr. Fata Anikó sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Gázszolgáltató Kft. (MAGÁZ) között korábban létrejött együttműködési megállapodásnak megfelelően, illetve lakossági igények alapján a 2008. évi fűtési szezonra elkészült a Zalaegerszeg, Lukahegy és Jánkahegy városrész zártkerti ingatlanjainak földgázellátását biztosító középnyomású gázelosztó hálózat. A területtel határos Aranyoslapi-, Gálafej- és Vakaroshegy városrészekben lakossági igény merült fel további területek gázellátásának biztosítására, melyre a kiépült hálózat az előző ütemhez hasonló módon lehetőséget ad. Fenti városrészek a hatályos ZÉSZ szerint teljes egészében beépítésre szánt területek, ahol már most olyan telekalakulatok találhatók, melyek intenzív beépítést tesznek lehetővé.

A városrészek területére a Magyar Gázszolgáltató Kft. nem rendelkezett a Magyar Energia Hivatal (MEH) által kiadott közüzemi, illetve gázelosztói engedélyes kijelöléssel. A kijelöléshez szükséges munkarészeket, előkészítő feladatokat a MAGÁZ Kft. az önkormányzattal kötött előzetes együttműködési megállapodás alapján elkészítette, mely jelen előterjesztés 1. számú melléklete.

A szükséges feladatok az alábbiak voltak:

- tanulmányterv készítése

- gazdaságossági számítás elvégzése

- igénylővel csatlakozási szerződés megkötése

- engedélykérelem benyújtása a MEH-hez

- építési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése

- építési engedély megszerzése.

- kiviteli terv

Az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tanulmányterv, illetve gazdaságossági számítások szerint a területen gázellátás szempontjából potenciális ingatlanok száma 210db. Az előzetes felmérések alapján ebből 150 ingatlantulajdonos jelezte csatlakozási igényét.

A tanulmány alapján és az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási díjról szóló 74/2006. (X.31.) GKM rendelet előírásainak megfelelően számított csatlakozási díj – mely egyben a beruházás teljes költsége – összege:

34.029.078,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 42.536.348,- Ft.

A 210 db ingatlanra számítva az egyes csatlakozási díj összege 162.043,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 202.554,- Ft.

Az előzőekben felsorolt előkészítő feladatok költségét, bruttó 3.210.000,- Ft-ot az önkormányzat az előzetes együttműködési megállapodás alapján már pénzügyileg teljesítette, ezzel tulajdonjogot szerzett a tanulmánytervek és kiviteli tervek felett. A beruházás megvalósulása esetén a tervek feletti tulajdonjogot a beruházás finanszírozására befizetett csatlakozási díjakból a MAGÁZ Kft. megvásárolja. Amennyiben a beruházás nem realizálódik, a tervek tulajdonjoga természetesen az önkormányzaté marad.

A megvalósítás elkezdésének feltétele az, hogy a 210 db ingatlan utáni csatlakozási díj befizetésre kerüljön. A MAGÁZ Kft. által átadott tanulmány szerint rövid időn belül 150 ingatlan tulajdonos vállalja a díj megfizetését, melyhez szükséges további 60 db ingatlanra jutó díj megelőlegezése, összegszerűen bruttó 12.153.240,- Ft, melyből az előkészítő munkarészekre az önkormányzat bruttó 3.210.000,- Ft-ot már teljesített, így fennmaradt bruttó 8.943.240,- Ft. Azonban a beruházási tartalékot is figyelembe véve a 2011. évi költségvetésben összesen 9.300.000,- Ft összeget szükséges biztosítani, melyből az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében már tervezett 3.801 eFt-ot a Lukahegy és Jánkahegy gázellátása során megelőlegezett csatlakozási díj visszafizetéséből.

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezet szerint az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben 150 ingatlantulajdonos megfizeti a csatlakozási díjat, a fennmaradó 60 egységnyi befizetést megelőlegezi. Az önkormányzat az általa vállalt előkészítő feladatokra, illetve a fedezet kiegészítésre átadott pénz arányában jogosultságot szerez a kiépített kapacitásokra, így a 150 egységnyi befizetésen túl a megállapodás szerinti csatlakozási díj összegéig az  időközbeni lakossági befizetéseket a MAGÁZ Kft. az önkormányzatnak tovább engedményezi. Amennyiben 210 egység befizetésén túl további lakossági, fogyasztói befizetések történnek, a MAGÁZ Kft. a 74/2006. (X.31.) GKM rendelet előírásai szerint kötelezetté válik a díjak arányos visszatérítésére. Az ilyen visszafizetések esetében megelőlegezett összeg erejéig az önkormányzat elsőbbséget élvez, tehát a fogyasztók részére visszafizetés csak az önkormányzat részére megtörtént teljes összegű visszafizetést követően lehetséges.

A szükséges engedéllyel rendelkező terveket a MAGÁZ Kft. 2010. szeptemberében már átadta, azonban a MEH által történő kijelöléshez szükséges a 3. sz. mellékletben foglalt „Együttműködési megállapodás” megkötése is.

Ahhoz, hogy a beruházás a 2011. évi fűtési szezonra megvalósulhasson, a lakosság kellő tájékoztatását, illetve a fogyasztók szervezését követően a csatlakozási díjak – mely magában foglalja a fogyasztói befizetéseket és az önkormányzati megelőlegezést is – megfizetésének határideje 2011. április 15. Amennyiben az előző feltételek teljesülnek, a MAGÁZ Kft. vállalja, hogy 2011. október 15-re a tervezett rendszert üzembe helyezi.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 219/2010. sz. határozatával 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést azzal, hogy - miután a bizottság informálódott a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság határozatáról – javasolja: az önkormányzati rész megelőlegezésével kapcsolatos összegre vonatkozóan a végleges anyagban csak a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottsággal és a Gazdasági Bizottsággal egyeztetett összeg kerüljön feltüntetésre.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 2/2010. számú határozatával egyhangúlag - 13 igen szavazattal - támogatta a határozati javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 199/2010. számú határozatával az előterjesztést egyhangúlag  -11 igen szavazattal -  elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 83/2010. számú határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 7 igen szavazattal - támogatta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa további városrészek gázellátásának megvalósulását!

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Aranyoslapi-, Gálafej-, és Vakaroshegy városrészek gázellátásának Magyar Gázszolgáltató Kft. által elkészíttetett tanulmánytervét, valamint az annak adataira alapuló csatlakozási díjszámítást megismerte, annak alkalmazását elfogadja.

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Aranyoslapi-, Gálafej-, és Vakaroshegy városrészek gázellátásának biztosítására a gázelosztó-engedélyesi szolgáltatói tevékenység ellátására a Magyar Gázszolgáltató Kft. kijelölése mellett dönt és az előterjesztés 3. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 	2010. december 15.

Felelős: 	Gyutai Csaba polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Aranyoslapi-, Gálafej-, és Vakaroshegy városrészek gázellátásának megvalósítása érdekében - tekintettel arra, hogy a városrészek teljes egészében beépítésre szánt területek, ahol olyan telekalakulatok találhatók, melyek intenzív beépítést tesznek lehetővé - vállalja, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a beruházás megvalósításához, legfeljebb 60 egységnyi csatlakozási díjat megelőlegez a 2011. évi költségvetésében, a beruházási tartalékot is figyelembe véve, mindösszesen bruttó 9.300.000,- Ft összegben.

Határidő:	2011. évi költségvetés elfogadása

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2010. november 08.

Gyutai Csaba sk.

polgármester

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

Együttműködési megállapodás

mely létrejött egyrészről a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.), nevében eljár Posztós Endre ügyvezető igazgató, továbbiakban Szolgáltató,

másrészről, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.), nevében eljár Gyutai Csaba polgármester, mint Önkormányzat

továbbiakban Önkormányzat között az alulírott helyen, napon, az alábbi tartalommal:

Tárgy: Zalaegerszeg, Aranyoslapi-, Gálafej-, Vakaroshegy városrészek gázellátásának a megvalósítása

- Szolgáltató nyilatkozik, hogy Zalaegerszeg Aranyoslapi-, Gálafej-, Vakaroshegy városrészek területére vonatkozóan nem rendelkezik a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban MEH) által kiadott elosztói engedélyesi kijelöléssel. A tárgyi gázellátás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a 74/2006. (X. 31.) GKM rendeletnek megfelelően megállapított csatlakozási díjként, előzetesen be kell fizetni.

- Szolgáltató rögzíti, hogy a MEH engedély beszerzésének a folyamata az alábbi fő feladatsor elvégzését jelenti:

    - Tanulmányterv készítése,

    - Gazdaságossági számítás elvégzése,

    - Igénylővel csatlakozási szerződés megkötése,

    - Engedélykérelem benyújtása a MEH-hez,

- Felek megállapodnak abban, hogy a TONO 2000 Kft. (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 20.) által elkészített és a Szolgáltató által jóváhagyott tanulmányterv alapján a Zalaegerszeg, Aranyoslapi-, Gálafej-, Vakaroshegy városrészek földgázellátásának megvalósítása érdekében együttműködnek.

- Felek rögzítik, hogy a tanulmánytervnek megfelelően az abban meghatározott és az elkészült kiviteli terv      által érintett ingatlanok gázellátásának megvalósítására terjed ki az együttműködés hatálya.

- Szolgáltató rögzíti, hogy a gázellátás folyamatának a megvalósítása csak a MEH kijelölést követően indítható meg mely magába foglalja az

- Építési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítését

- Építési engedély megszerzését

- Jogerős építési engedély birtokában a kivitelezési munkálatoknak az elvégeztetését

- Eredményes használatbavételi engedélyezés lefolytatását követően a gázszolgáltatás megindítását.

- Felek rögzítik, és kölcsönösen elfogadják, hogy az előzőekben részletezett területre vonatkozóan a beruházás megvalósítására Szolgáltató a tanulmánytervben a 74/2006. (X. 31) GKM rendeletnek megfelelően meghatározott csatlakozási díj szedésére szerez jogosultságot, mely szerint:

- Lakossági fogyasztási hely esetében 4 m3/h gázigényig 162.043,- Ft +Áfa, 4 m3/h feletti teljesítmény esetén + gNm3x 162.043,- Ft + Áfa,

- Nem lakossági fogyasztási hely esetén  gNm3x 162.043,- Ft +Áfa

- Felek a továbbiakban rögzítik, hogy a tanulmányterv alapján, a 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet előírásainak megfelelően számított csatlakozási díj összege:

34.029.078,- Ft+Áfa

A 2. pontban, már pénzügyileg teljesített előkészítési feladatok költségének levonásával a beruházás megvalósításához

31.354.078,-Ft+Áfa

csatlakozási díj megfizetése szükséges.

Ezen csatlakozási díj a kivitelezői árajánlatok függvényében változhat.

- Felek a 7. pontban rögzített beruházási fedezet biztosítására az alábbiak szerint állapodnak meg:

8.1. Felek kijelentik, hogy a 2. pontban és az 5. pont első és második bekezdésében részletezett feladatok –mint tervezési feladatok- elvégzésének a költsége bruttó 3.210.000, Ft. összegben a 2009. május 15.-én megkötött előzetes megállapodás alapján, Szolgáltató részére teljesítésre került., mellyel tulajdonjogot szerez a tervezési feladatok elvégzésének eredményeképp létrejövő tanulmánytervek és kiviteli tervek felett. Amennyiben a beruházás megvalósul, Szolgáltató ezt a tulajdonjogot a beruházás finanszírozására befizetett csatlakozási díjakból, megvásárolja a fent rögzített és Önkormányzat által korábban befizetett áron. Amennyiben a beruházás meghiúsul a tervezési feladatok eredményét: a tanulmánytervet és az engedélyezési terveket Szolgáltató az Önkormányzat birtokába adja, és az Önkormányzat által a feladat elvégzésére befizetett összeget tanulmányterv, kiviteli terv eladásaként számlázza.

8.2. A 7. pontban rögzített csatlakozási díj, várhatóan 210 csatlakozni szándékozó ingatlan gázellátását biztosítja. A beruházás megkezdésének feltétele 210 ingatlan csatlakozási díjának – amely egyben a teljes beruházási költség - befizetése 2011. április 30-ig a Szolgáltató javára. Amennyiben a befizetés megtörténik, abban az esetben a beruházást a Szolgáltató legkésőbb a 2011. október 15-ig megvalósítja.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a tanulmányterv szerinti előzetes felmérések alapján min. 150 csatlakozni kívánó ingatlan tulajdonos befizetése esetén, a beruházás megvalósításához szükséges hiányzó befizetéseket, legfeljebb 60 egységnyi befizetésig megelőlegezi, egyrészt az előkészítő munkarészekre korábban átadott 3.210.000,- Ft-tal, valamint a fennmaradó legfeljebb 9.300.000,- Ft összeg erejéig. Az Önkormányzat a fizetési kötelezettségét a 150 csatlakozási díj befizetését követő 15 napon belül teljesíti, a Szolgáltató MKB banknál vezetett 10300002-20236401-00003285 számú bankszámlájára átutalással.

Az átutalás teljesítését követően az összegről Szolgáltató számlát állít ki, melyet az Önkormányzat részére 8 napon belül megküld.

8.3. Az Önkormányzat a 8.1. és 8.2. pont szerint részletezett befizetések arányában jogosultságot szerez a kiépített kapacitásokra.

9. A Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával vállalja, hogy a szükséges létesítési engedélyeket biztosítja, valamint megkéri a Magyar Energia Hivataltól a beruházással érintett területre az elosztói engedélyesi kijelölést. A beruházás megvalósításának érdekében időben megteszi a szükséges lépéseket az érdekkörébe eső területeken.

- A felek megállapodnak abban, hogy a lakossági befizetések határideje 2011. április 15.

- Az Önkormányzat vállalja, amennyiben a befizetések a 10. pontban meghatározott időpontig a lakosság részéről 100 %-ban nem teljesülnek, úgy a gázelosztó hálózat kiépítése a befizetések által behatárolt területhez igazodóan részlegesen is elkezdődhet, vagy a beruházás teljes egészében meghiúsulhat. Utóbbi esetben a Szolgáltató javára előlegként átutalt bruttó 3.210.000,-Ft. a 8.1. pontban leírtak szerint kerül elszámolásra.

- A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a beruházás meghiúsul (a beruházási összeg nem kerül befizetésre, a 10. pontban meghatározott időpontig vagy a szükséges hatósági engedélyek megszerzése ellehetetlenül) az ingatlantulajdonosok és az Önkormányzat részére a befizetett csatlakozási díjakat visszafizeti a 8.1. pont kivételével.

- Amennyiben a befizetett csatlakozási díjak száma a 210 db. befizetést meghaladják Szolgáltató kötelezetté, válik a csatlakozási díjak 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet előírásai szerinti visszatérítésére. A visszatérítés az alábbiak szerint történik:

A 210 feletti csatlakozási díjat befizető díjából levonásra kerülnek az adott leágazó építésének tervezési és kivitelezési költségei, felosztásra csak a maradvány összege kerül. A visszafizetések esetében az Önkormányzat elsőbbséget élvez - a lakosság részére kölcsönként megelőlegezett – az általa befizetett összeg erejéig. A már bekapcsolt fogyasztók részére visszafizetés csak a megelőlegezett összeg visszafizetését követően lehetséges.

A visszafizetések elszámolásának meghatározása, évente történik, a visszafizetés határideje a következő év február 15.-e.

14. A felek megállapodnak, hogy a kivitelezés az engedélyezett terv szerint, az utak helyreállítása a 959-3/2010. számú előzetes Önkormányzati Közútkezelői hozzájárulásban meghatározottak szerint történik. Jelen megállapodás aláírását követően a végleges kivitelezői ajánlatkérést megelőzően, a végleges Önkormányzati Közútkezelői hozzájárulás kiadása végett közös helyszíni bejáráson vesznek részt a felek.

15.	Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 8.2. pontban meghatározott határidő 30 napot meghaladó – a Szolgáltatónak felróható okból történő - késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a 7. pontban megjelölt Önkormányzat által befizetett ellenértéket a Szolgáltató részére történt átutalás napjától számítva a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összegben Önkormányzat javára visszafizetni.

16.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek átolvasták és értelmezték, majd azt – mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Nagykanizsa, 2010. ………….….….		   Zalaegerszeg, 2010. …………………..….

………………..……………………….	           ……………………………….………………………

MAGÁZ  Kft.             	 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

képviseletében	Önkormányzata

képviseletében

Posztós Endre	Gyutai Csaba

ügyvezető igazgató	polgármester