ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. ( 92/502-106, fax: 92/311-474,

E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

………. napirendi pont anyaga

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. december 17-i ülésére

Tárgy:	Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére – Rigó Csaba elnök sk.

Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás – dr. Vass Nándor irodavezető sk.

Bali József elnök-vezérigazgató sk.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás –

Szintén László mb. munkaszervezet-vezető sk.

Művelődési és Sport Osztály–Szeli Gábor osztályvezető-helyettes sk.

Szebeny Péter sportügyi szakreferens sk.

Népjóléti Osztály – Ádász Ildikó intézményi szakreferens sk.

Ellenőrzési Iroda – Baginé Hegyi Éva irodavezető sk.

Önkormányzati Osztály – Vizsy Andrea sk.

Tárgyalta:			Valamennyi bizottság

Közgyűlésre meghívást

kap:	Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás

Dr. Vass Nándor irodavezető, Bali József elnök-vezérigazgató

Zalabér, Rákóczi F. u. 2.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Szintén László mb. munkaszervezet-vezető

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási törvény) 6. § (4) bekezdése értelmében a polgármester legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

Fentiek alapján az Önkormányzat részvételével létrehozott társulások 2009. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a T. Közgyűlést.

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke

Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére

Előzmények

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 41 település együttesen a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztését tűzte ki célul. E települések a Zala-folyó vízgyűjtő területén találhatóak, mely a Balaton fő vízutánpótlása. A tó vízminőségének védelme Magyarország környezetvédelmében kiemelt prioritással rendelkezik. Ennek megfelelően a Zala-folyó völgye az egyik leginkább érzékeny területnek tekinthető. A Balaton szerves, de különösen a foszfor és nitrogén terhelésének fő forrása a Zala-folyó. A tó védelmének az egyik lehetséges módja a vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint a keletkezett szennyvizek tisztítása. A projekt további célkitűzései között szerepel a talajvízszennyezés csökkentése, a lakosság életkörülményeinek javítása, a térség gazdasági erejének és turisztikai vonzerejének növelése, valamint a szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap megfelelő kezelése és hasznosítása.

A több éves előkészítő munka sikerrel járt, és 2004. decemberében az Európai Bizottság 
CCI: 2004/HU/16/C/PE/002 számú határozatával jóváhagyta szennyvizes Kohéziós Alap pályázatukat.

A Bizottsági Határozat három feltételhez kötötte az elnyert támogatás felhasználását:

1. Szennyvíztelepi kapacitás adatok átszámítása.

2. Projekt Menedzselő Egység (a továbbiakban PME) módosított struktúrájának bemutatása.

3. A „fenntarthatóságot” (számviteli megtérítést) biztosító egységes tarifarendszer.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, mint a Közreműködő Szervezettel a Támogatási Szerződés 2005.02.23-án került aláírásra. Ezt követően indulhatott el a projekt megvalósítása.

A támogatás szempontjából elfogadott teljes projekt költség:	48.877.968 EUR

A projekthez nyújtott	közösségi támogatás	mértéke:	75%

maximális összege:	36.658.476 EUR

A projekthez nyújtott állami támogatás mértéke:	15%

Az önkormányzati önerő támogatási szerződés szerinti mértéke:	10%

ebből:	BM Önerő Alap pályázatból kiváltható	600 MFt

Az önkormányzati önerő tényleges mértéke:	5.2%

A Kohéziós Alap támogatásának kedvezményezettje a projekttel érintett 42 önkormányzat által, 2004. június 21-én megalakított

„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat

és Szennyvíztisztító Fejlesztése”.

Társulás (továbbiakban Társulás).

A Kohéziós Alap-támogatás jóváhagyását követően megkezdődött mind Zalaegerszeg, mind pedig a környező önkormányzatok – ez idáig legnagyobb – környezetvédelmi fejlesztési projektjének várhatóan több mint 6 évig tartó megvalósítása.

Minden projekt elem - két szolgáltatási és három építési tender - szerződő partnerét Európai Uniós közbeszerzési eljárás keretében kellett kiválasztani a Közreműködő Szervezet (Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága) és az Irányító hatóság (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) ellenőrzése mellett. A beszámolóban a megkötött szerződések szerint haladva tájékoztatjuk T. Közgyűlést a projekt megvalósítása érdekében megtett intézkedésekről, és az eddig elért legfontosabb eredményekről.

- Tervezési tender

Az UTB Envirotec Kft. nyerte a szolgáltatási tendert és négy zalaegerszegi alvállakozó bevonásával végezték el a munkát. Szerződött összeg: 632.000,- EUR + ÁFA.

Feladatuk volt az EU által elfogadott csatornázásra vonatkozó program engedélyes- és tender terveinek elkészítése. Megtervezésre került nyolc településen az új csatornahálózat - Söjtör, Pusztaszentlászló, Boncodfölde, Kávás, Kisbucsa, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Nemeshetés - és két településen - Csatár, Kispáli- a meglévő hálózat bővítése. Zalaegerszegen 14 városrészt, összesen 2784 ingatlant érint a fejlesztés: Andráshida, Nekeresd, Csácsbozsok, Zalabesenyő, Jánkahegy, Gálafej, Bazita, Hatháza, Egerszeghegy, Gógánhegy, Vorhota, Ságod, Ebergény és Szenterzsébethegy. A tervezési munka kiterjedt továbbá a meglévő regionális ágak felülvizsgálatára, valamint a szaghatások megfelelő módon -vegyszeradagolás, légátöblítés, biofilter - történő kezelésére. A tervezett csatornahossz 154 km, a bekötés szám 4935 db a teljes tervezési területet illetően és 70 db szennyvízátemelő átemelő tartozik a megépítendő rendszerhez.

A jogerős vízjogi létesítési engedély 2006. decemberében került kiadásra, melynek meghosszabbítását kérték annak lejárta előtt további két évre az engedélyező hatóságtól. A szerződött összeg teljes mértékben kifizetésre került, 2009-ben tervezői művezetéssel zárult az UTB Envirotec Kft. vállalt tevékenysége.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 100%-a.

- Mérnök tender

Mérnöki és műszaki ellenőri valamint a PR tevékenységre kiírt szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárást Oviber Kft. nyerte el. A megbízási szerződés 2006.01.27-én került aláírásra, majd a mérnöki szervezet megkezdte működését a projekt céljainak megvalósítása érdekében. Zalaegerszegen a munkák ellátására helyi kirendeltséget hoztak létre, helyi szakembereket foglalkoztatásával. A mérnök a projekt műszaki és pénzügyi ellenőre, feladatát képezi az összes építési tevékenység mérnöki felügyelete. Három építési projekt elem befejezési határidejének módosítása végett a mérnöki munkákra szóló megbízásukat is szerződés módosítással aktualizálni kellett. Így a mérnöki, műszaki ellenőri munkák befejezési határideje 2010. június 30-ra változott. Ezt követően további két évre rendelkezésre állást is kell biztosítania az Oviber Kft.-nek a megépített rendszerek, létesítmények zavartalan működtetése érdekében.

Szerződött összeg: 1.146.818,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 98,2 %-a.

- Belvárosi csatorna rekonstrukció

A FIDIC sárga könyv szerint kiírt építési tender közbeszerzési eljárását a Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium nyerte el. Konzorcium vezető: Hydrocomp Kft. Konzorciumi tag: Szabadics Kft. A vállalkozó feladata a kiírás szerinti műszaki tartalomra a tervek elkészítése, engedélyeztetés valamint a kivitelezés megvalósítása. Zalaegerszegen a szennyvízcsatorna hálózat  kiépítése 1960-as évek elején kezdődött meg. Időszerűvé váltak a rekonstrukciós munkák. Üzemeltetői felmérés alapján a Közgyűlés elfogadta a város viziközműhálózat -ivóvíz, szennyvíz- fejlesztésének középtávú tervét. Jelen projekt elem a rekonstrukciós munkák – a szennyvíz közmű - vonatkozásában az elfogadott középtávú terv  80%-át megoldja.

A Zalaegerszeg közigazgatási területén elkészülő 10,6 km hosszúságú csatorna kiváltások kiegészülnek átemelők gépészeti felújításaival és ezek irányítástechnikai fejlesztésével, 970 db aknafedlap cserével, ivóvízvezeték és csapadékvízcsatorna kiváltással valamint csapadékvíz rákötések megszüntetésével a szennyvízcsatorna rendszerről.

A Szerződés megkötésének kelte: 2006. 05. 17., melynek elfogadott összege: 3.492.800,- EUR + ÁFA.

Munkálatok a szerződést követően 2006 évben megkezdődtek, melyek 2007., 2008. és 2009. évben folytatódtak.

Eddig elkészült és átadásra került:

- 2006-2008 években: Báthory u., Kossuth L. u. I.-II.-III. ütem, Gasparich u.- Platán sor kereszteződése, Balatoni u., Sütő u., Piac tér, régi szennyvíztelep I.-II. ütem, Gasparich u.- Landorhegyi u. kereszteződése,  Kis utcai rekonstrukciós munkák valamint a tervezett meglévő átemelő felújítások is befejeződtek a hozzátartozó irányítástechnikai fejlesztésekkel együtt.

- 2009 évben fejeződtek be és átadásra kerültek: Berzsenyi u., Kossuth L. u. IV. ütem, Hock J. u.- Ola u., Petőfi u.- Vizslaparki u.- Göcseji u.- Alsóerdei u. rekonstrukciós munkák kivitelezései. A rekonstrukciós munkák helyszínei mellett tervezetten haladtak az aknafedlapok cseréivel is a szennyvízhálózaton. Folyamatosan készülnek a város területén a csapadékvíz átkötések önkormányzati és üzemeltetői igények átvételét követően. Várhatóan még ez évben átadásra kerül Kaszaháza és Zalabesenyő városrészekben végzett rekonstrukciós munka. Elkészültek és engedélyezés alatt állnak Zrínyi u. I. és II. ütem tervezési munkái.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának megkeresésére a Kossuth Lajos utca keleti oldalán a Petőfi utca és a Dózsa liget közötti szakaszon a végleges, előírt járda helyreállítást nem végeztették el a vállalkozóval, mert az önkormányzat részéről pályázat lett beadva ezen szakasz további, jövőbeni igénybevételére kerékpár út kiépítése céljából. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága engedélyezte „előre nem láthatóság„ miatt a szerződés befejezési határidejének módosítását 2010. június 30-ra a vállalási összeg változatlan hagyása mellett.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 92,2 %-a.

- Regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben

Az UTB Envirotec Kft. által készített első pontban részletezett tartalmú műszaki, tender tervek és engedélyek szerint került kiírásra a két szakaszból álló meghívásos közbeszerzési eljárás. A munka nagysága és a kockázatok csökkentése miatt egy közbeszerzési eljáráson belül három részajánlati lehetőségre (földrajzilag regionális gyűjtő ágakra) osztották fel a beruházást. 2007. március 14-én, Söjtörön ünnepélyes keretek között került sor a szerződések megkötésére. Az ÉK-i és ÉNY-i ágak kivitelezője a Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konzorcium vezető: Szabadics Zrt., konzorciumi tag: Hydrocomp Kft.). A D-i gyűjtő esetében a nyertes ajánlattevő a Vegyépszer-SADE Konzorcium.

A szerződött összeg az egyes gyűjtők vonatkozásában:

- ÉK-i:	6.800.760.-EUR + ÁFA,

- ÉNY-i:	9.606.600.-EUR + ÁFA,

- D-i:	8.494.200.-EUR + ÁFA.

Fenti összegek 8% feltételes összeget, azaz tartalékkeretet is magukban foglalnak.

2007. április hónapban mindhárom kivitelező felé a munkaterület átadások megtörténtek. A vállalkozóknak kiegészítő terveket (forgalom technikai terv, dúcolási terv stb.) kellett készíteni. E tervek PME és Mérnök általi jóváhagyása után kezdődhetett meg a tényleges kivitelezés.

A befejezési határidő mindhárom regionális gyűjtő ág esetében 2009. május 30 volt.

Az eltervezettnek megfelelően folyó 2007. és 2008. évi építés-beruházási munkákat követően lefolytatásra került és sikeres volt az előírt három hónapos próbaüzem, mely a megépített rendszer üzembiztonságán kívül elsősorban a szaghatás mérésekre és annak ellenőrzésére irányult. Minden igénybevett csatorna szakaszon –kettő zalaegerszegi utca kivételével- a kezelők által előírt helyreállításokat maradéktalanul elvégezték a kivitelezők. Ezt követően a vállalkozók a szerződéses határidejükön belül a készrejelentéseket megküldték a mérnöki szervezet felé és 2009. június 17-ig a hivatalos átadás-átvételek, üzembehelyezések sikeresen megtörténtek mindhárom gyűjtő esetében az illetékesek meghívása és bevonása mellett. A megépített rendszerekre az ÉK-i és ÉNY-i regionális gyűjtőknél 26-26 hónap, míg D-i ágnál 24 hónap jótállási kötelezettséggel rendelkeznek a közbeszerzési eljárás során tett vállalkozói megajánlás szerint.

Kávás, Boncodfölde, Söjtör, Pusztaszentlászló, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Kisbucsa, Nemeshetés, Kispáli és Csatár vonatkozásában 2232 darab lakossági ingatlan került a vezetékes szennyvízhálózatba bekötésre. Zalaegerszeg 14 városrészében végzett munkák eredményeképpen -Andráshida, Nekeresd, Csácsbozsok, Zalabesenyő, Jánkahegy, Gálafej, Bazita, Hatháza, Egerszeghegy, Gógánhegy, Vorhota, Ságod, Ebergény és Szenterzsébethegy- 2926 darab ingatlan bekapcsolását végezték el ezen projekt elem megvalósítása során.

A kiépítést illetően lakossági bekötéseken kívül 2007-2009. évi teljesítéseket követően mindösszesen 156,3 km hosszúságú regionális nyomó és gravitációs csatornaszakaszt valamint 70 darab – a rendszer működését biztosító és ellátó - átemelőt tudnak aktiválni, tulajdonba venni. Továbbá beszerzésre került egy darab korszerű minden igényt kielégítő új csatorna mosó berendezés.

Az ÉNY-i gyűjtőnél Zalaegerszeg Gógánvölgyi u. és a Becsali út végleges helyreállítási munkáit további igénybevételek figyelembevétele mellett a vállalkozóval nem végeztették el. Szerződésmódosítást kezdeményeztek, melyet a Közreműködő Szervezet ellenjegyzett változatlan pénzügyi feltételek mellett az új befejezési határidő - kizárólag e két munkaterület miatt - 2010. június 30. A Gógánvölgyi úton lakossági és önkormányzati összefogással gázvezeték építésére kerül sor, a Becsali út felső szakaszán a projekt II. ütemében csapadékvíz hálózat kerül kiépítésre még ez évben, valamint az ivóvízrendszer üzemeltetője bekötés és csomóponti kiváltásokat végzett el a munka területen.

A pénzügyi teljesítések a tartalékkeret felhasználásával az egyes gyűjtők vonatkozásában:

- ÉK-i:	96,2 %,

- ÉNY-i:	97,4 %,

- D-i:	99,6 %.

5.) Szennyvíztelep bővítése és rekonstrukciója

Zalaegerszegen a lakosok száma a pályázat beadásakor 61.654 fő, a 41 településen a teljes lakosság létszáma 24.329 fő volt. A projekt céljai között szerepel, hogy a csatornázási munkák befejezését követően Zalaegerszegen 95%, az agglomerációban pedig az 85% legyen az ellátottság mértéke. Az agglomerációból valamennyi település szennyvízét a projekt megvalósítását követően, a három regionális ágról beérkezve  - ÉK-i, ÉNY-i és D-i - a zalaegerszegi központi szennyvíztisztító-telep fogadja. A szennyvíztisztító-telep 1985. évben került átadásra és a kilencvenes évek végén felújítása is megtörtént. A szennyvíztisztító-telepet alkalmassá kell tenni jelen beruházás részeként az újonnan csatornázott települések és zalaegerszegi városrészekből érkező többlet terhelés fogadására a biológiai tisztítás vonalának kapacitás bővítésével, a továbbra is csatornázatlan területeken keletkező szippantott szennyvizek fogadására és kezelésére, valamint hosszútávon megfelelő megoldást kell kidolgozni a keletkező szennyvíziszap kezelésére és elhelyezésére. E munkák megvalósítására két szakaszból álló tárgyalásos (építés-beruházási) közbeszerzési eljárást írtak ki FIDIC sárga könyv szerint. A nyertes ajánlattevővel, a Vegyépszer-Hídépítő Konzorciummal 2007. április 27. napján kötött a Társulás szerződést. A szerződött összeg: 8.402.400.-EUR + ÁFA. FIDIC sárga könyv szerint a vállalkozó a terveket elkészítette, az engedélyeket beszerezte, a munkálatok 2007-ben megkezdődtek az üzemeltető Zalavíz Zrt. szakfelügyelete mellett. A kivitelező konzorcium kezdeményezésére két esetben szerződésmódosításra került sor a teljesítési véghatáridőt illetően. Mindkét esetben a vállalkozó bejelentését és a módosítás indokát a mérnök elfogadta és a Közreműködő Szervezet a módosítás tényét, jóváhagyta. Ennek megfelelően a szerződés végleges teljesítésének határideje 2009. október 31-re módosult. A kiírt tender egy éves próbaüzem lefolytatását is rögzítette a létesítmény átadásának vállalási határidején belül. Vállalkozó 2008. október 31-re nem tudott olyan állapotokat megvalósítani a telepen, hogy a próbaüzem a szerződésben foglaltak szerint elindulhasson illetve az a jelzett határnapot követően megkezdődhessen. A próbaüzem elindításával kapcsolatban összehívott eljárás résztvevői csak 2008. november 13-tól találták alkalmasnak az időpontot a próbaüzem megkezdésére. A próbaüzem ideje során sajnos többször kellett vizsgálni a szerződéses feltételek teljesülését. Ezért intézkedési terveket dolgoztattak ki, több egyeztetést folytattak a kivitelező konzorcium vezetőivel valamint rendkívüli koordináció összehívását kezdeményezték a mérnöki szervezeten keresztül. Előrelátó kezdeményezéseik nem voltak alaptalanok, hiszen 2009. október 31-re, azaz a szerződés végleges határidejére a Vállalkozó nem tudott szerződés szerint teljesíteni. A Mérnök az átadás-átvételi eljárás megindítását 2009. november 13-ra tűzte ki, mely 2009. november 30-ával zárult. A Vállalkozó késedelembe esett, melyet elismert. A Mérnök megállapította a hibás teljesítést és a hiba mértékét.  A Vállalkozó egyoldalú szándéknyilatkozatot tett arra, hogy a hibák kijavítására - a 200 millió forint jólteljesítési biztosítékon felül - további 90 millió forint + áfa pénzügyi fedezetet biztosít utólagos elszámolással. A Mérnök és az Üzemeltető véleménye szerint a hibák kijavítása megoldható 2010. június 30-ig a felajánlott pénzügyi fedezetből. A Társulás a kialakult helyzetet a szerződés mielőbbi lezárása érdekében folyamatosan egyezteti a Közreműködő szervezettel, és így teszi meg a szükséges lépéseket. Az I. ütem szerződését azért szükséges zárni mielőbb, mert munkaterületet kell adni a projekt II. üteméhez. A II. ütemre szerződött vállalkozó hivatalosan bejelentette, hogy legkésőbb 2009.december 15-én munkaterületet kér. Ebből is adódik, hogy a szennyvíztelepen a Vegyépszer-Hídépítő Konzorcium által végzett munkákat 2009. november 30-al át kell venni akár hibás teljesítéssel is a későbbi anomáliák elkerülése végett.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 95,6 %-a.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az I. ütem során kiírt tenderek első és negyedik pont vonatkozásában teljesültek kivéve a két zalaegerszegi utca végleges helyreállítási munkáit. Második és harmadik pont esetében az előrehaladás tervszerű és megfelelő. A vállalkozók a szerződéseikben rögzítetteket szerint mind műszakilag, mind pénzügyileg időarányosan teljesítenek. A szennyvíztisztító-telep ötödik pont esetében az elkövetkező napok fejleményei lesznek irányadóak a további szükséges lépések megtételéhez.

A pénzügyi teljesítés a projekt I. ütemében: 96,9 %

6. Megépített, tulajdonba vett rendszerek és építmények üzemeltetése

Az Uniós előírások és a Közreműködő Szervezettel megkötött Támogatási szerződés értelmében a kiépített létesítmények a kedvezményezett Önkormányzati Társulás tulajdonába kerülnek az aktiválásokat követően, melyeket öt évig elidegenítési tilalom is terhel. 2008. évben több hónapos egyeztetést követően sikerült megkötni az üzemeltetési szerződést Zalavíz Zrt.-vel az Önkormányzati Társulás által addig átvett és a későbbiek során tulajdonába kerülő rendszerekre. Az Üzemeltetési Szerződés mielőbbi megkötését sürgette az Áfa jogszabály 2008. évi változása is, mert ennek hiányában visszaigénylést nem tudtak volna eszközölni, melynek a projekt pénzügyi finanszírozására likviditási szempontból beláthatatlan következményei lettek volna. A rendszer „fenntarthatóságát”, azaz számviteli teljes megtérítését az Uniós előírások szerint szintén biztosítania kell a kedvezményezettnek egy úgynevezett Fejlesztési Alap létrehozásával, melyből a rendszer jövőbeni felújítását, pótlását szükséges biztosítani. A Fejlesztési Alap feltöltése 2008-tól megkezdődött az üzemeltetőtől kapott bérleti díjak segítségével. A 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 39/A. § (9) szakasza kötelezettséget ró a kedvezményezettekre, mint árhatóságokra: a közszolgáltató javaslatait is figyelembe véve olyan díjakat kell megállapítaniuk, amely legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegben, a mindenkori inflációs hatásokkal korrigálva fedezetet nyújt a Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak felújítására és újrapótlására. Ennek érdekében a 2008-ra és 2009-re elfogadott szennyvíz díjakba jelentős mértékű forrás került beépítésre. A 2010-es díjak kialakításánál nem volt szükség a beruházás miatt plusz díjemelésre.

7.) A projekt II. ütemének munkái

A 2008. áprilisában megtartott Monitoring Bizottsági ülésen hangzott el az EU és a nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről, hogy a projekt során megtakarított maradvány pénz, valamint a beruházás teljes ÁFA tartalma igénybevehető a kedvezményezett számára, amennyiben fel kívánják használni. Ez összesesen nettó 10,5 millió EUR-t jelent. Felhasználása 2010-ig kizárólag a társult önkormányzatok területén, környezetvédelmi szempontokat figyelembevételével történhet, igazodva a Kohéziós Alap alapelveihez. A felhasználás meg kell, hogy egyezzen a projekt I. ütemének eddigi fő célkitűzéseivel, és az Európai Unió bizottsági határozatában megfogalmazottakkal. Ehhez a kedvezményezettnek pályázatot kell készíteni, melyet a magyar hatóságok elfogadását követően az Európai Unióhoz kell végső jóváhagyásra benyújtani. Az Önkormányzati Társulás döntött a rendelkezésre álló keret összeg felhasználásáról, és elkészítette a pályázati anyagot. Ez három kötetből áll: megvalósíthatósági tanulmány, CBA pénzügyi és gazdasági költség haszon elemzés, közbeszerzési tender tervek. A II. ütemre szóló pályázat műszaki tartalmát a beérkezett lakossági és önkormányzati igények felmérését követően komoly szűrés előzte meg. Ezzel azt a célt kívánták elérni, hogy Brüsszelbe lehetőleg olyan anyag kerüljön ki, melyet rövid időn belül elfogadásra alkalmasnak tartanak. A pályázati dokumentáció véglegesítést követően az alábbi műszaki és pénzügyi tartalmat foglalják magukban a II. ütem munkálatai:

- új és regionális szennyvízcsatorna építések	6.125.000,- EUR

- szennyvízcsatorna kiváltás, ivóvízbázis védelme	606.000,- EUR

- csapadékvíz-csatorna építése 	1.131.000,- EUR

- szennyvíztelepi fejlesztés 	2.209.000,- EUR

- átemelőkhöz ingatlan vásárlás, megközelítő utak építése	108.000,- EUR

- szennyvíz mosató gépjármű beszerzése	161.000,- EUR

- mérnöki tevékenység ellátása 	160.000,- EUR

A műszaki tartalom vonatkozásában beszerzésre került a hatóságtól a pályázat beadásához elengedhetetlenül szükséges elvi vízjogi engedély. A pályázati anyagot a Társulás továbbította a  Közreműködő Szervezetnek és az Iránytó Hatóságnak. A kétkörös minőségbiztosítás elvégzését követően a projekt II. ütem pályázata magyar hivatalos szerveken keresztül 2008. decemberében beadásra került a döntéshozók felé. Brüsszel a korábban meghivatkozott Bizottsági határozat módosítását 2009. június 29-i keltezéssel adta ki, melyben elfogadták és jóváhagyták a benyújtott pályázat tartalmát. Levélben  kiegészítést kértek, melyre a válaszokat a Társulás pontonként elkészítette és megadta. Pályázatuk elbírálása közben a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt feltételhez kötötten  közbeszerzési eljárásokat folytattak le és a nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket - négy építési és egy szolgáltatási tendert - megkötötték az alábbiak szerint:

Szennyvízcsatorna kiváltás, ivóvízbázis védelem, csapadékvíz-csatorna építése, szennyvíztelepi fejlesztés:

Nyílt közbeszerzési eljárás keretében lett nyertesként kihirdetve Zalai Közműfejlesztő Konzorcium, mellyel a vállalkozási szerződést 2009. május 22-én kötötték meg. (konzorcium vezető: Szabadics Zrt., konzorciumi tagok: SADE Kft. és Hydrocomp Kft.). Közbeszerzési eljárás keretében öten vásárolták meg az ajánlati dokumentációt és közülük három  pályázó adott be ajánlatot bírálatra.

Szerződött összeg: 3.890.935,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg  15,4 %-a.

Új és regionális szennyvízcsatorna építések:

Korábbi projekt I. ütemnél kötött szerződéseik tartalmi részei, valamint a Közbeszerzési törvény figyelembe vétele mellett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat folytattak le a munkák elvégzésére. Az ÉK-i és ÉNY-i ágak vonatkozásában a Zalai Csatornaépítő Konzorciummal (konzorcium vezető: Szabadics Zrt., konzorciumi tag: Hydrocomp Kft.) a D-i gyűjtő esetében  Vegyépszer-SADE Konzorciummal folytak le a közbeszerzési eljárások. Tárgyalások zárását valamint az eredményhirdetéseket követően a vállalkozási szerződéseket 2009. március 16-án kötötték meg.

Vállalkozók szerződött összegei és pénzügyi teljesítései  az egyes gyűjtők vonatkozásában:

- ÉK-i:	2.304.126,- EUR + ÁFA                                       10,1 %,

- ÉNY-i:	3.481.653,- EUR + ÁFA                                	      24,6 % ,

- D-i:           379.794,- EUR + ÁFA                                         9,5.%,

Mérnöki tevékenység ellátása:

Nyílt közbeszerzési eljárás keretében lett nyertes ajánlattevő az Oviber Kft. Összesen hárman vették ki a pályázati dokumentációt, de ajánlatot csak Oviber Kft. nyújtott be az Önkormányzati Társulás felé.  Megbízási szerződést 2009. március 17-én kötötték meg a mérnökkel.

Szerződött összeg: 157.000,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés a szerződött összeg 0 %-a.

Mind az öt lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesnek bizonyult,  az előírt szervek képviselői részt vettek a bíráló bizottsági munkában és meghozták döntés előkészítő javaslataikat a kedvezményezett számára. Ezt követően a Társulási Tanács ülésén jóváhagyta a döntés előkészítő javaslatokban szereplő eredmények kihirdetését, valamint felhatalmazta a Társulás Elnökét a szerződések aláírására. Lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban jogorvoslat nem volt. Valamennyi megkötött szerződés befejezési határideje 2010. június 30. Az építési szerződéseik 5% tartalékkeretet tartalmaznak. A brüsszeli júniusi határozat (Comission Decision) módosítást, mint kedvező döntést figyelembe véve a megkötött szerződéseiket életbe léptették, a munkaindító értekezleteket 2009. július hónapban lefolytatták és írásban is utasították a szerződött partnereinket a vállat munkák elvégzésére.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a projekt II. ütem munkái megkezdődtek. Látványos előrehaladás egyelőre azért nem látható, mert a szerződéseket FIDIC sárga könyv szerint kötötték meg, melynek lényege, hogy a vállalkozó feladata a megvalósításon kívül a terveztetés és a hatósági engedélyeztetés is. Az engedélyezési eljárás idejét nagymértékben hosszabbítja, hogy átemelő területeket kell megvásárolni, szolgalmi jogokat kell rendezni szintén a vállallozói feladatok körében. Elindultak a megvalósítások a Becsali úton, Jánkahegyen, Egerszeghegyen, Gógánhegyen, Vorhotán. Folyamatosan kerül biztosításra a munkaterület minden olyan helyen, ahol a vállalkozó jogerős létesítési engedélyt tud bemutatni. Szennyvíztelepi fejlesztések vonatkozásában egyrészt a vállalkozó jogerős létesítési engedélye hiányában, másrészt az 5. pontban részletezettek miatt nem tudnak munkaterületet adni a II. ütemre vállalkozó Konzorciumnak. A mérnöki szolgáltatás folyamatos, a kivitelezési munkák előrehaladását folyamatosan követi.

A pénzügyi teljesítés a projekt II. ütemének vonatkozásában: 16,9. %

8.) Ellenőrzések 2009-ben

| Ellenőrzések 2009. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Időszak | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés témaköre | Ellenőrzés megállapításai |
| 1 | Február | ZMJV PH | Normatív hozzájárulás elszámolása, szabályossága | Nincs eltérés. |
| 2 | Március | ZMJV PH | Adatszolgáltatás a 2008. évi ellenőrzésekről | Nincs |
| 3 | Március | KvVM FI/CONSACT | Dokumentációkezelés gyakorlatának felülvizsgálata | Az iratok kisebb rendezést igényelhetnek, de alapvetően rendezettek. Néhány dokumentum esetén nem egyértelmű, hogy hol található meg az eredeti példány, de az ellenőrzés során minden esetben rendelkezésre álltak. Ennek rendszerszerű javítása javasolt. Szükséges a nem iktatott iratok rendezése is a kialakított mappa-struktúrának megfelelően. A projekt dossziék tartalmának azonosítása nem minden esetben megfelelő, ezért tartalomjegyzék készítése és a megfelelő mappában történő elhelyezése szükséges. Gondoskodni szükséges a projektdokumentumok megfelelő őrzési, tárolási feltételeinek javításáról is, javasolt zárható szekrényekben történő elhelyezésük, a jelenlegi nyitott polcok helyett.(Megtörtént.) |
| 4 | Március | KvVM FI/Pénzügy | Pénzügyi, számviteli nyilvántartások, adatok ellenőrzése | Nincs |
| 5 | Május | KvVM FI/ÁSZ | KvVM FI-nél folyó ÁSZ ellenőrzéshez adatszolgáltatás a zalaegerszegi projektről | Nincs |
| 6 | Július | KvVM FI | Dokumentumvizsgálat | Nincs eltérés. |
| 7 | Július | KvVM FI/ÁSZ | KvVM FI-nél folyó ÁSZ ellenőrzéshez adatszolgáltatás a zalaegerszegi projektről | A megállapítások intézkedést nem igényeltek |
| 8 | Szeptember | ZMJV PH | Kockázatfelmérés 2010. évre | Nincs |

9.) Pénzügyi helyzet

A Támogatási Szerződésben, és a Társulás Alapító Okiratában lefektetettek alapján a Társulás az indulástól bruttó finanszírozású projekt.

Ennek megfelelően a források:

75 % uniós támogatás, 15 % hazai támogatás, 10 % önerő, amelyek az áfatartalmat is magukban foglalják. A 10% önerő biztosításához a Társulás Önerő Alap pályázaton további támogatást nyert 4,8 % mértékben, de jelenleg ez a támogatási szerződés módosítás alatt áll, mely szerint a támogatási összeg önkormányzatok közötti megoszlása is módosul, továbbá a végső összeg csökkenni fog.

Az elmúlt évek során a tagok pénzeszköz-átadási hozzájárulásaiból folyamatosan eleget tudtak tenni fizetési kötelezettségeiknek.

2008. évtől változott az ÁFA törvény, melynek jelentős negatív hatásai a Társulásra nézve a következők:

A projektberuházásra vonatkozóan a kivitelezői számlák áfatartalma támogatásból nem finanszírozható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi 10 % önerő helyett áfával együtt 30%-ot kell utalniuk, előre megfinanszírozniuk, ugyanazon rendelkezésre álló pénzeszközmennyiségből. Vagyis a Társulás finanszírozása 2008. évtől nettó finanszírozásúvá vált. E miatt szükségessé vált a Támogatási Szerződés módosítása (ez megtörtént 2008. szeptember hó folyamán), melynek alapján a Közreműködő Szervezet által 2008. január és augusztus 29. közötti kifizetésekhez egyéb forrásból áfa fedezetre nyújtott támogatást a projekt végén kell csak visszafizetniük, viszont a továbbiakban nem tudnak eltekinteni a 30% társulás általi önálló megfinanszírozásától. Ez azt jelenti, hogy a Mérnök által befogadott és kifizetendő számlák esetében a 20 illetve 25 % áfát a Társulásnak nem csupán a 10%-os önrész után kell megfinanszíroznia, hanem a 75 % uniós támogatás, és a 15 % hazai támogatás után is!

A Közreműködő Szervezet felé az így keletkezett 2008. évi tartozás: 1.388.632,01 EUR (kb 375 millió Ft), mely összeget az előző évek számláinak támogatásra eső áfatartalmával együtt, ez 2.261.992,05 EUR (kb 611 millió Ft), azaz összesen 3.650.624,06 EUR (kb 986 millió Ft), a projektlezárást követő 4 hónapon belül kell visszafizetniük.

A projekt II. üteme számláinak kifizetése a Mérnök kivételével fordított adózás szerinti, azaz itt előre csak a 10 % önrészt kell megfizetnie a Társulásnak.

A tagok egy része 2009-ben nem tett eleget önrész fizetési kötelezettségének. Ennek egyrészt oka a fizetésképtelenségük, mások pedig kivárnak, amíg a KvVM Fejlesztési Igazgatósággal sikerül a Társulásnak megállapodnia, hogy mi módon használhatja fel a használati díjból képezett fejlesztési alap egy részét a projekt II. üteme önrész megfinanszírozásához.

Azon önkormányzatoknál, ahol új csatornaépítés volt, hitelfelvételek segítségével sikerült a 2008. évről áthozott tartozások nagy részét törleszteni. Velük külön megállapodás született a fizetések átütemezéséről, a hátralék áfa tartalmára vonatkozóan 2010. évi elszámolással. Ettől függetlenül volt, aki a teljes hátralékát kifizette (Kávás), és volt, aki ezt a megállapodást sem tartotta, és a 2009. június 15-tel lejárt tartozásából 5 millió forintot mind a mai napig nem fizette meg (Boncodfölde).

2009.11.18-i keltezéssel folyószámla egyeztetés, és fizetési felszólítás címén küldtek tértivevényes leveleket a tagönkormányzatok polgármestereinek címezve.

A Társulás 2008. szeptember 30-tól jogosult ÁFA visszaigénylésre. Az október 20-i bevallásban első alkalommal visszaigényelt összeget, 386 millió forintot előzetes ellenőrzés után hiánytalanul folyósította az Adóhivatal. Az I. ütem nem fordított adózású számlái után az áfa-visszaigénylés, és az adóhatóság részéről a kifizetés folyamatos, de a 2008. előtti számlák után a teljes körű visszaigénylés csak a beruházás végleges elszámolása után lehetséges.

Az Önkormányzati Társulás negyedévente készít előrehaladási jelentést, melyet elektronikusan is megküldenek az alapító tagok számára. 2009-ben eddig három előrehaladási jelentést készítettek:

2009 1. számú jelentés.doc (1. számú melléklet)

2009 2. számú jelentés.doc (2. számú melléklet)

2009 3. számú jelentés.doc (3. számú melléklet)

A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések. (4. sz. melléklet)

További információk a Társulás hivatalos honlapján www.kazeg.hu rendelkezésre állnak.

Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence

nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű megoldására (ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás)

A ZALAISPA Társulást a társult önkormányzatok a zalaegerszegi, celldömölki, hévízi, keszthelyi, lenti, letenyei, nagykanizsai, vasvári, zalabéri, zalakarosi, zalalövői, zalaszentgróti vonzáskörzetek/térségek hulladékgazdálkodási rendszere szervezésének és irányításának céljából hozták létre. A tagok kötelezettséget vállaltak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére, és ennek során piaci árbevétel biztosítására; vállalták továbbá azt, hogy az üzemeltetőket a mindenkori hatályos magyar és EU jogi normáknak; jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően választják ki.

- Előzmény:

A projekt keretében megvalósuló vagyonelemek üzemeltetésére, az önkormányzatokon, mint a feladatellátásra kötelezett szervezeteken keresztül a lakosság szolgálatba állítására a Társulási Tanács Üzemeltetési koncepciót fogadott el.

A koncepció lényege pár szóban, hogy a jelentősen megváltozott jogszabályi környezet ellenére kövesse a projekt eredeti célkitűzésében megfogalmazott irányokat, azaz lehetőleg az önkormányzatok által leszerződött 12 közszolgáltató közreműködésével valósuljon meg.

(Itt jegyezném meg, hogy előre nem látott nehézségekbe ütközött az a szándék, hogy az önkormányzati döntések ne szenvedjenek csorbát. Egy közbeszerzési eljárás esetén bár kockáztattuk volna az ígért eredményt, de nem kellett volna a végletekig elhúzódó, sokszor a Társulás számára méltatlan egyeztetésekbe, alkukba bocsátkozni.)

Annak érdekében, hogy a létesítményeket ne kelljen a beruházást követően bezárni, valamint a más projektekben tapasztalt elhúzódó üzemeltetési eljárások miatt a garanciális követelések érvényesíthetők legyenek, a projektiroda – a Társulás, mint tulajdonos nevében - próbaüzemi szerződéseket kötött a létesítmény illetékességi területén érvényes közszolgáltatói szerződéssel rendelkező, vagy a településen rendeleti úton feladat-ellátási kötelezettséggel felruházott közszolgáltatóval.

Ennek – más projektekkel szembeni – jelentős előnye, hogy a próbaüzemi eljárások során a vélhetően potenciális, későbbi szolgáltatónak elemi érdeke volt a garanciális hibák feltárása és kijavítása. Hátrány azonban, hogy a próbaüzemek értelemszerűen üzemi körülmények között kellenek, hogy lezajlódjanak, tehát a közszolgáltató gazdálkodásához olyan eszközt tudott hasznosítani, amely után amortizációt nem kellett/kell elszámolnia, tehát növeli az üzemi/üzleti eredményét. Összességében azonban megállapítható, hogy minden későbbi nehézség ellenére a projekt célkitűzéseivel nem ellentétes a próbaüzemi eljárás.

A próbaüzemi eljárások alatt többlépcsős tárgyalássorozatot folytatott a Társulás a KvVM FI illetékes munkatársaival.

A próbaüzemi keretek között a cégek egy részét feladatellátásukhoz ellátták eszközökkel. Az átadott eszközöket az alábbi táblázat tartalmazza:

| Átadott eszközök (db) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Köz-szolgáltatók | Zaladepo | Kesthelyi VÜZ | Sauberm.P | Zalai HUKE | Celli HUKE | Lenti HUKE | Sauberm.Marcali | Zöldfok Zrt. | Müllex Körmend | Remondis | Németh | Pénzes |
| Gépjárművek | 3 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Homlokrakodó | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Targonca | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Aprítógép | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Dobrosta | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kompaktor |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A folyamatról:

A korábban elfogadott beszámolók, valamint az abban foglalt feladatkijelölések alapján a gyűjtés-szállítás eszközrendszerét, vagyis a hulladékszigeteket a hozzájuk tartozó edényzetekkel, valamint - ahol a projektdokumentáció is erről rendelkezik - a területhez tartozó hulladékszállító járműve(ke)t a már ismert formátumú Együttműködési megállapodás keretében adják át használatba a Települési Közszolgáltatóknak. Az egyeztetések minden egyes közszolgáltatóval – illetve az általuk megbízott "társközszolgáltatókkal" – több lépcsőben lezajlódtak. Igyekeztek egységes formátumba „gyúrni” az anyagot. Az utolsó körös egyeztetésekre november végén ment ki a szolgáltatók felé a hozzájuk tartozó szerződés, valamint azok mellékletei.

A 2009. október 14-i TT ülésen a társulás határozatot fogadott el az Együttműködési megállapodások keretei között át nem adható eszközrendszer üzemeltetésének módjára. Ezek a projekt keretében épített és beszerzett – a gyűjtés-szállítás feladatköréhez nem tartozó, de a szelektív hulladékgazdálkodás folytatásához szükséges berendezések és eszközök.

(Zalaegerszegi HK, Nagykanizsai HK, Keszthelyi HK, Celldömölki HK, Lenti HK, valamint a Zalaegerszegi, Nagykanizsai, Keszthelyi, Lenti, Celldömölki, Letenyei, Zalaszentgróti, Vasvári, valamint Zalalövői hulladékudvarok)

Az elfogadott döntés értelmében a létesítmények üzemeltetési koncessziójára a Társulás közbeszerzést ír ki.

Minősített közbeszerzési szakértőnek a Kardkovács Ügyvédi Irodát kérték fel, akivel a társulás beruházási ügyeiben is az elmúlt időszakban sikeresen tudtak együttműködni.

A tenderdokumentáció vázlata elkészült. A próbaüzemeltetéseket végző szolgáltatókkal a műszaki anyagot leegyeztették. Jelenleg más hulladékgazdálkodási üzemeltetési kérdésekben is tapasztalatot szerzett közbeszerzési szakértővel együttműködve határoznák meg a műszaki-gazdasági kritériumrendszert. Ennek célja, hogy a lehető legjobb ajánlattevő(k) üzemeltesse/üzemeltessék a projektben megvalósított ISPA/KA-vagyont.

2009. október 14-i TT felhatalmazta a TOT-t a még el nem osztott, a projekt keretében a Zalabéri létesítményhez sorolt járművek közszolgáltatókhoz rendeléséhez. A TOT 2009. október 21-i ülésén határozott a járművek sorsát illetően. A döntés fontos eleme, hogy olyan üzemeltetési megoldást igyekezett találni, amely nem gerjeszt további áremelkedéseket, növeli a Zalabéri hulladékkezelő központ pénzügyi biztonságát, jelentősen ellenőrizhetőbb megoldást biztosít és nem utolsósorban a későbbi TOT számára szabad kezet hagy a szolgáltatási területeken. A TOT döntés érdemi része a lenti táblázatban foglalható össze.

| Szolgáltatási terület | Közszolgáltató | Rendelkezésre bocsájtott járművek száma (db) |
| --- | --- | --- |
| Hévíz | Zöldfok Zrt. | 1 |
| Keszthely | Keszthelyi VÜZ Kft. | 1 |
| Vas megyei kistérségek | Müllex Körmend Kft. | 1 |
| Zalaegerszeg | Zaladepo Kft. | 1 |
| Letenye | Zaladepo Kft. | 1 |
| Lenti | Lenti HUKE Kft. | 1 |
| Nagykanizsa | Saubermacher-Pannónia Kft. | 2 |

A Zalabéri hulladékkezelő központban marad 1 db konténerszállító gépjármű pótkocsival és konténerekkel azzal, hogy megállapodás alapján mind a keszthelyi, mind pedig a celldömölki átrakóállomás Zalabérre történő szállítási feladataiban működik közre.

Döntött ezenkívül a TOT arról is, hogy a térségben így kieső gyüjtő-szállítókapacítást a projekt pótbeszerzése terhére oldja meg – az egyéb gépbeszerzéseken túl - legkevesebb 5 db felépítményes hulladékszállító gépjármű beszerzésével.

- További teendők:

A közbeszerzési tenderdokumentáció összeállítását követően a Társulási Tanács hatalmazza fel a Társulási Operatív Tanácsot annak meghirdetés előtti elfogadására. Tekintettel arra, hogy – bár a folyamat alapvetően társulási döntéseken alapul és társulási érdekeket testesíti meg – települési önkormányzati érdekeket is érint, ezért véleményezésre a TOT-t alkotó önkormányzatok részére javasolják megküldeni.

A 2009. október 21-i TOT döntés értelmében – az Együttműködési Megállapodásban megtestesített fizetési kötelezettségek terhe mellett, de külön – megállapodásban kerüljenek átadásra a gépjárművek mindazon közszolgáltatóknak, akik az Együttműködési Megállapodást a Zalaispa Zrt-vel megkötötték.

Ugyancsak azon közszolgáltatók, akik próbaüzemi megbízás keretében használják a létesítményeket és az Együttműködési Megállapodást a Zalaispa Zrt-vel megkötötték, a létesítményekhez tartozó gépek és segédberendezések a Próbaüzemi Szerződések módosítása keretében kerüljenek rendelkezésre bocsájtva.

Azon szolgáltatási területek esetében, ahol az Együttműködési Megállapodást a közszolgáltató a Zalaispa Zrt-vel nem - vagy csak elfogadhatatlan feltételek előírásával – köti meg, tegyen a Zrt javaslatot a szolgáltatási (rész)terület koncessziós eljárásban történő üzemeltetésére. Egyúttal gondoskodni szükséges a próbaüzemi eljárások felfüggesztésére, az őrzés megszervezésére illetve, ahol szükséges és lehetséges az üzemeltetések elindítására.

A már megkötött Együttműködési Megállapodásokat – tekintettel a Társulásnak fizetett próbaüzemi díjakra – egységes szerkezetben módosítani kell, beleértve a koncessziós eljárásból fakadó összegszerű módosítások szükségességének elővezetését is.

- Egyéb – az üzemeltetéssel összefüggő – feladatok:

  - Használati díjak:

A TT döntött a használati díjak bevezetéséről. Ennek értelmében 2009. évben az éves használati díjat 50%-os mértékben vezeti be július 01-i hatállyal. 2010. évben 70%-os, míg 2011. évtől 100%-os a használati díj. A bevezetés alapjául szolgáló jogszabály, valamint ez alapján a TT határozat is rendelkezik az inflációval kapcsolatos korrekcióról. A határozat értelmében 2010. január 01-től a mindenkori használati díjat a szolgáltatói és fogyasztói árindex matematikai átlagával képzett tényezővel kell módosítani. A számítások előtt hivatalosan kikérték a Központi Statisztikai Hivatal állásfoglalását a határozatban foglalt tárgyévet megelőző október 01. és tárgyév szeptember 30-i időszakra vonatkozó inflációs rátáiról.

A KSH a hulladékgazdálkodási ágazati inflációs rátát az említett időszakra vetítve egy rendkívül magas 116,3%-ban (!!!!) határozta meg.

A társulásnak úgy kell biztosítania a projekt fenntarthatóságát, hogy emellett a lakossági terheket se gerjessze túlzottan. Ezért írásban megkeresték a Zalaispa Zrt. igazgatósági tagjait azzal a javaslattal, hogy a felfutás időszakában az ágazati szolgáltatói árindex helyett az átlagos szolgáltatói árindexet vegyék figyelembe a használati díjak tekintetében. Ez a hivatkozott időszakban 106,0%. Javaslatukat azzal indokolták, hogy az átlagosnál jelentősebb mértékű árindex az országban a hasonló projektek beindításával járó, vagy azokat előzetesen bevezető nem csekély áremelkedések induktív hatása. Olyan tényezőt, amely önmagára hat vissza – a felfutás időszakában ne használjanak – mert ez egy öngerjesztő folyamathoz vezet, amely nehezen lesz kezelhető és nem utolsósorban elfogadtatható. Az Igazgatóság tagjaitól ellenvetés a javaslatra nem érkezett, ezért a szükséges intézkedéseket ennek szellemében hajtották végre.

Ennek megfelelően az említett számítási képlet szerint a 2010-es évre figyelembe vehető átlagos indexszám: 105,6%

  - Lerakóhasználat

A Társulási Tanács döntött a lerakók használati rendjéről. A változásokat települési önkormányzatok késérésére terjesztették elő. Ennek ellenére mind a változtatást kérő települések, mind pedig az eredetileg Zalabérhez sorolt települések jelentős része nem hozta meg a szükséges döntést, vagy azt közszolgáltatója nem, vagy csak részlegesen teljesítette. Feltételezhető a területen az „illegális hulladékcsempészet” is. A hatóságokkal karöltve kell javaslatot tenni a TOT felé, mert ez a folyamat torzítja a projekt műszaki sikerét, nem beszélve a társulás gazdasági érdeksérelméről! A javaslatban vizsgálni kell mind az önkormányzatok és/vagy közszolgáltatóik anyagi felelősségét, a végrehajtás módját. Ki kell mondani, hogy olyan közszolgáltatónak hosszútávon nincs helye a projekt keretein belül, aki nem hajlandó a társulással együttműködni. A következő TOT ülésre készítenek egy kimutatást az elméletileg elvárt, valamint a beszállított hulladékokról és a szükséges intézkedéseket ennek megfelelően javasolják megfogalmazni. A határozatokat bojkottáló közszolgáltatók ISPA-vagyon használatát korlátozni kell.

  - Lerakási díj

2009. évre a TOT az általuk javasolt 5.500,-Ft/tonna deponálási díjjal ellentétben 4.500,-Ft/tonna deponálási díjat fogadott el. Ez egy rendkívül szerény, önköltségközeli ár, amellyel még szűkítetten üzemeltethető egy európai uniós szabvánnyal rendelkező lerakó. Bár a 4.500,-Ft/tonna díj egy meghatározott volumen elérésénél biztonságos, amely volumen a társult önkormányzatok egy részének illetve közszolgáltatóik magatartásából kifolyólag nem látszik teljesülni(lásd: 4.2.pont), 2010-es évre a Társulás nem javasol áremelkedést. A kiesett mennyiséget egy rendkívül feszített takarékos üzemmóddal tudták ellensúlyozni.

A jövő évben a takarékosság nem lesz elegendő, hisz személyi-tárgyi fejlesztéseket is végre kell hajtani, valamint a lerakó üzemeltetésével kapcsolatosan költséges mérést is végre kell hajtani, bízva a 4.2.pontban megfogalmazott kényszerintézkedésekre, nem javasolnak 2010. évre áremelkedést.

A zalabéri hulladéklerakó kapacitása kb. egymillió köbméter kommunális hulladék lerakására elegendő, valamint bőséges hely van további – esetlegesen más célú – bővítmények építésére. Ez a kapacitás Zalaegerszeg igényeit is hosszú távra biztosítani képes, ezért a megyében további lerakók építése szükségtelen.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. I-III. negyedévi tevékenysége

A 2009. év eltelt időszakában a projekt keretében érdemi kivitelezés a rekultivációs munkálatok tekintetében folyt. A 2009. évre tervezett, a korábbi évekről áthúzódott beruházások megvalósultak.

1. Rekultivációs feladatok

A rekultivációs munkálatok 133 ún. „illegális” lerakóra terjedtek ki. Eredetileg a Nyugat-Dunántúli KÖF nyilvántartásában 196 lerakó szerepelt, de ezek közül az Ajánlati dokumentáció elkészítéséig csak 133 lerakó esetében voltak biztosítottak a Támogatási Szerződésben előírtak szerinti feltételek a tulajdoni viszonyok vonatkozásában. (A Támogatási Szerződés egyértelműen előírja, hogy építési tevékenységet kizárólag önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévő területen lehet végezni.)

A Projekt Iroda a versenyeztetési szempontok alapján a 133 lerakó rekultivációját három részfeladatra bontotta fel, ezzel lehetőséget biztosított arra, hogy az ajánlattévők száma növekedjék, s ezáltal tényleges versenyhelyzet alakuljon ki. A fenti elképzelés eredményeként jelentős költségmegtakarítást sikerült elérni. (2.299.000,- €).

A három részfeladat közül kettőt az M-V Zala Konzorcium, míg egyet a Green Network Kft. nyert el.

A rekultivációs munkák 2009. október 21-én gyakorlatilag befejeződtek. Jelenleg mintegy 10 lerakó esetében folynak a műszaki átadáson feltárt hiánypótlási munkák. Sajnálatos módon az országos tapasztalatoknak megfelelően e projekt esetében is tapasztalható az alvállalkozói teljesítések késedelmes kifizetése. Miután a Beruházó csak a fővállalkozókkal áll szerződéses kapcsolatban, csupán közvetett eszközök állnak rendelkezésre a kifizetések kikényszerítésére.

2. A projekt megtakarítás tervezett felhasználása

A projekt végrehajtása keretében elért megtakarítások terhére további rekultivációs igények felmérésére került sor. Ennek eredményeként két lerakó (Kissomlyó, Hosszúpereszteg) esetében állnak fenn a Támogatási Szerződésben leírt feltételek. (Önkormányzati tulajdon, KÖF nyilvántartásbavétel). További három lerakó (Bagod, Sümegcsehi és Karmacs). A  megjelölt lerakók nem szerepelnek a KÖF nyilvántartásában, s ennek ügyintézési, engedélyeztetési időigénye túllépi a projekt zárási határidejét. A megtakarítások terhére további – a szelektív gyűjtés-szállítási tevékenységet elősegítő – eszközök beszerzésére kerülhet sor, a TOT határozatának megfelelően.

3. Ellenőrzések a 2009. évben

A 2009. évben három átfogó ellenőrzésen esett át a projekt: Állami Számvevőszék (január,február), Európai Unió Számvevőszéke (szeptember), Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (november). Az első két vizsgálat gyakorlatilag lezárult, s abban elmarasztaló határozat nem született.

4. Projektzárás

A projekt befejezéséhez közeledve az elkövetkező időszakban a projekt-zárási munkálatokra terelődik a hangsúly. Ennek keretében a kedvezményezett számára legfontosabb feladat a költség-haszon elemzés aktualizálása. E feladatot lehetőség szerint úgy kell elvégezni, hogy annak eredményeként ne kerülhessen sor a támogatási ráta csökkentésére.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A Társulás 2009. I. félévi tájékoztatóját a testület a 2009. szeptember 10-i közgyűlésen tárgyalta, így jelen előterjesztésben a II. félévi tevékenységről szóló tájékoztatót terjesztem a T. Közgyűlés elé:

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. június 30-án alakult az ország legnagyobb statisztikai alapú kistérségeként 79 település összefogásával. 2007. évben a kistérség statisztikai határai megváltoztak. A zalaegerszegi kistérségből kivált 14 település, így kistérségünk településszáma 65, lakosságszáma 95.741 fő. A településszám csökkenés ellenére még mindig az ország legnagyobb kistérsége, a települések számát tekintve.

A Társulás településszerkezete jellemzően aprófalvas, a 2006. január 1-jei népességadatok figyelembe vételével 65 település közül 55 település (települések 85%-a) 1000 fő alatti és közülük 39 település (települések 60%-a) 500 fő alatti lélekszámú.

A Társulás feladatai:

A Társulás tagtelepülései összesen 13 feladat közös ellátását vállalták,ezek az alábbiak:

- Területfejlesztés

- Oktatás-nevelés

- Szociális ellátás

- Egészségügyi ellátás

- Család- gyermek és ifjúságvédelem

- Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység

- Esélyegyenlőségi program megvalósítása

- Foglalkoztatás

- Gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom

- Belső ellenőrzés

- Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés

- Sport

- Gyepmesteri feladatok

A feladatok közös ellátását- a gyepmesteri feladatra vonatkozóan 4 település kivételével- minden tagönkormányzat határozatban kérte, vállalta.

A Társulás működésének forrásai:						    ezer Ft

| Kistérségek állami támogatása | 728713 |
| --- | --- |
| 2008. évi normatíva pótigénylés | 7190 |
| Működési célú támogatás értékű átvétel ( állami szféra) | 119965 |
| Felhalmozási célú támogatás értékű átvétel | 24175 |
| Előzetesen várható pénzmaradvány | 20184 |
| Egyéb forrás (Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei, munkavállalók befizetései, kamat bevétel, működési célú támogatás értékű bevétel) | 2996 |
| Bevételek összesen: | 903223 |

Az elfogadott ¾ éves beszámoló alapján a Társulás gazdálkodásában pénzügyi probléma nem merült fel, gazdálkodása az elfogadott 2009. évi költségvetésnek megfelelően történt, az áfa emelkedését a takarékos gazdálkodás és az elnyert pályázatok költség-csökkentő tételei miatt várhatóan ki tudjuk gazdálkodni a jelen költségvetési bevételekből.

A Tagi hozzájárulás összege a 2009. évben is 100,- Ft/ fő összegben került megállapításra.

## Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének

## 2009. évi

bevételei és kiadásai.

ezer Ft

tervezett

előirányzat

Bevételek:

Intézmény finanszírozás					333.621

Működési célú támogatás					  13.726

Saját bevétel							  51.234

Bevételek összesen:						398.581

Kiadások:

Személyi juttatások						215.907

Munkaadót terhelő járulékok					  57.977

Dologi kiadások						113.466

Fejlesztési kiadás						    4.631

Tartalékok						                6.600

Kiadások összesen: 						398.581

2009. évre igényelt normatíva:

A Társulás feladatainak ellátására 2009. évben a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 8. sz. melléklete szerint 692 millió Ft normatívát igényel a központi költségvetésből, amely összeg feladatonkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

|  |  |  |  | fő |  |  | (Ft/fő) | összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Közoktatási |  |  |  |  |  |  |  | 197 632 100 |
| Intézményfenntartó társulás által fenntartott intézménybe járó gyerekek után járó támogatás |  |  |  |  |  |  |  | 181 132 100 |
|  | Bejáró összesen |  |  |  |  |  |  | 91 799 000 |
|  | Kistelepülési Óvodás és iskolás 1-4 évf. 2008/2009 |  |  | 495,0 |  |  | 74 000 | 36 630 000 |
|  | Kistelepülési Óvodás és iskolás 1-4 évf. 2009/2010 |  |  | 233,0 |  |  | 72 000 | 16 776 000 |
|  | Kistelepülési iskolás 5-8 évf. 2008/2009 |  |  | 315,0 |  |  | 80 000 | 25 200 000 |
|  | Kistelepülési iskolás 5-8 évf. 2009/2010 |  |  | 167,0 |  |  | 79 000 | 13 193 000 |
|  | Helyi összesen |  |  |  |  |  |  | 34 969 000 |
|  | Kistelepülési Óvodás és iskolás 1-4 évf. 2008/2009 |  |  | 359,0 |  |  | 37 000 | 13 283 000 |
|  | Kistelepülési Óvodás és iskolás 1-4 évf. 2009/2010 |  |  | 172,0 |  |  | 36 000 | 6 192 000 |
|  | Kistelepülési iskolás 5-8 évf. 2008/2009 |  |  | 257,0 |  |  | 40 000 | 10 280 000 |
|  | Kistelepülési iskolás 5-8 évf. 2009/2010 |  |  | 132,0 |  |  | 39 500 | 5 214 000 |
| Iskolabusz összesen: |  |  |  |  |  |  |  | 16 106 100 |
|  | nem külterületről utaztatott 2008/2009 |  |  | 147,0 |  |  | 74 000 | 10 878 000 |
|  | nem külterületről utaztatott 2009/2010 |  |  | 72,0 |  |  | 72 000 | 5 184 000 |
|  | külterületről utaztatott 2008/2009 |  |  | 3,0 |  |  | 11 100 | 33 300 |
|  | külterületről utaztatott 2009/2010 |  |  | 1,0 |  |  | 10 800 | 10 800 |
| Tagintézmény támogatása összesen: |  |  |  |  |  |  |  | 26 176 000 |
|  | tagintézményi 2008/2009 |  |  | 236,0 |  |  | 74 000 | 17 464 000 |
|  | tagintézményi 2009/2010 |  |  | 121,0 |  |  | 72 000 | 8 712 000 |
| Kistelepülési tagintézményi összesen: |  |  |  |  |  |  |  | 12 082 000 |
|  | egyszeres 2008/2009 |  |  | 199,0 |  |  | 30 000 | 5 970 000 |
|  | egyszeres 2009/2010 |  |  | 103,0 |  |  | 28 000 | 2 884 000 |
|  | kétszeres 2008/2009 |  |  | 37,0 |  |  | 60 000 | 2 220 000 |
|  | kétszeres 2009/2010 |  |  | 18,0 |  |  | 56 000 | 1 008 000 |
| Közoktatási szakszolgálat után járó támogatás |  |  |  |  |  |  |  | 16 500 000 |
|  | Nevelési tanácsadó 8/12 2009.jan-aug. |  |  | 334,0 |  |  | 11 000 | 3 674 000 |
|  | Nev tan 4/12 helyben 2009.szept-dec. |  |  | 80,0 |  |  | 22 000 | 1 760 000 |
|  | Nev tan 4/12 utaztatott 2009.szept-dec. |  |  | 30,0 |  |  | 11 000 | 330 000 |
|  | Gyógytestnevelés 8/12 2009.jan-aug. |  |  | 490,0 |  |  | 11 000 | 5 390 000 |
|  | Gyógytestnevelés 4/12 helyben 2009.szept-dec. |  |  | 242,0 |  |  | 22 000 | 5 324 000 |
|  | Gyógytestnevelés 4/12 utaztatott 2009.szept-dec. |  |  | 2,0 |  |  | 11 000 | 22 000 |
| Szociális |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szociális alapszolgáltatás után járó támogatás |  |  |  |  |  |  |  | 366 615 490 |
|  | Családsegítés |  |  |  |  |  |  | 64 485 540 |
|  | Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény |  |  |  | 60 758,0 | 300 |  | 18 227 400 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet |  |  |  | 41 674,0 | 790 |  | 32 922 460 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  |  | 41 674,0 | 320 |  | 13 335 680 |
|  | Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  | 144 543 000 |
|  | Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény |  |  |  | 78,0 | 50 000 |  | 3 900 000 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 150% alatt |  |  |  | 90,0 | 270 700 |  | 24 363 000 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 150% felett |  |  |  | 480,0 | 171 000 |  | 82 080 000 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  |  | 570,0 | 60 000 |  | 34 200 000 |
|  | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  | 19 528 000 |
|  | Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény |  |  |  | 60,0 | 24 000 |  | 1 440 000 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 8 hónapra |  |  |  | 304,0 | 29 500 |  | 8 968 000 |
|  | külön megállapodás |  |  |  | - | 8 000 |  | - |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet 8 hónapra |  |  |  | 304,0 | 30 000 |  | 9 120 000 |
|  | szociális étkeztetés |  |  |  | - |  |  | 56 318 500 |
|  | Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény |  |  |  | 435,0 | 4 500 |  | 1 957 500 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 150% alatt |  |  |  | 84,0 | 91 050 |  | 7 648 200 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 150-300% |  |  |  | 164,0 | 80 700 |  | 13 234 800 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 300% felett |  |  |  | 452,0 | 64 000 |  | 28 928 000 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  |  | 700,0 | 6 500 |  | 4 550 000 |
|  | Nappali ellátás |  |  |  |  |  |  | 61 558 000 |
|  | Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény |  |  |  | 113,0 | 64 000 |  | 7 232 000 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet |  |  |  | 230,0 | 146 200 |  | 33 626 000 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  |  | 230,0 | 90 000 |  | 20 700 000 |
|  | Gyermekjólét |  |  |  |  |  |  | 18 988 650 |
|  | Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény |  |  |  | 9 657,0 | 1 050 |  | 10 139 850 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  |  | 7 374,0 | 1 200 |  | 8 848 800 |
|  | Szociális továbbképzés után járó támogatás |  |  |  |  |  |  | 1 193 800 |
|  | Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet |  |  |  | 127,0 | 9 400 |  | 1 193 800 |
| Mozgókönyvtári feladatellátás |  |  | (szol-gáltató) |  | 61,0 | 1 180 000 |  | 71 980 000 |
| Belső ellenőrzés |  |  | (szerv) |  | 179,0 | 88 300 |  | 15 805 700 |
| Általános működési normatíva |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 000 |
| Összes normatíva |  |  |  |  |  |  |  | 692 033 290 |

Pályázatok:

| A Társulás 2009. évben benyújtott pályázatai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorsz. | Pályázat jogcíme | támogatás összege (Ft) |
| 1 | Közhasznú foglalkoztatás támogatása | 1 120 000 Ft |
| 2 | Távmunka | 904 800 Ft |
| 3 | EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus "Útlevél az egészséghez" | 70 425 000 Ft |
| 4 | Közkincs közművelődési referens | 2 600 000 Ft |
| 5 | Közkincs kerekasztal létrehozása | 400 000 Ft |
| 6 | Közkincs kulturális fesztivál szervezése | 1 000 000 Ft |
| 7 | NyDRFT- Ifjúsági korosztály érdekében végzett tevékenységek- táborszervezés | 720 000 Ft |
| 8 | ROP 5.1.1 Szociális fejlesztés | 59 400 000 Ft |
| 9 | Munkaszervezet fejlesztés (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) | 7 561 000 Ft |
| 10 | Közfoglalkoztatás szervezők támogatása | 4 165 200 Ft |
| 11 | Bűnmegelőzési prevenciós jelzőrendszer a zalaegerszegi kistérségben | 7 132 000 Ft |
| 12 | NyDRFT-CÉDE-Közfoglalkoztatáshoz kötődő eszközbeszerzés | 15 000 000 Ft |
| 13 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetése- Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Előminősítő pályázat |
| 14 | Turisztikai Kiadvány- Leader | (1 200 000 Ft) még nincs döntés |
| 15 | Szociális védőrendszere módszertanának terjesztése- IRM | (2 000 000 Ft) még nincs döntés |
|  | Összesen | 170 428 000 Ft |

Pályázatok benyújtása, megvalósítása, egyéb fontosabb feladatok

Nyugat-dunántúli Operatív Program 5.1.1.  Szociális Infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése

A kistérségi intézményi rendszer kialakítására és fejlesztésére a Társulás támogatást nyert a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program által kiírt „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat „A” komponense segítségével. A Társulás által a kistérségben kialakítandó, a Többcélú Társulás által fenntartott Intézmény és intézményegységek (Zalalövő, Pókaszepetk + Tófej) fejlesztését, és új szolgáltatás kialakítását  -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – tervezi a támogatásból és a 10% önerőből megvalósítani a teljes kistérség területén. Sajnálatos, hogy a jelzőrendszeres normatíva a 2010-es évben 0 Ft-ra csökken, ezért a Társulás előminősítő pályázatot nyújtott be 2009. november 6-ig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására.

Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében nyertes „Útlevél az Egészséghez” című projekt programmegvalósítása folyamatosan zajlik. A hét egészségvásárt megrendezték, időrendben Egerváron, Zalalövőn, Zalaegerszegen, Becsvölgyén, Teskándon, Nagykapornakon és 2009. augusztus 22-én az utolsó Bakon került megrendezésre. A rendezvények mellett a szűréseket (rák, elhízás, száj higiéné, tartásjavítás, szív-és érrendszer) is folyamatosan végzik a zalaegerszegi kistérség egészségügyi szakemberei. A pontgyűjtő füzeteket közjegyző jelenlétében sorsolták ki, a szerencsés pontgyűjtők értékes nyereményeket vehettek át, Norvégiába egy kétszemélyes wellness hétvégére egy baki család utazhat.  A projekt 2009. december 31-én zárul, a záró konferencia 2009. november 26-án került megrendezésre.

A Kistérségi Közfoglalkoztatás Szervezők alkalmazása pályázat kedvező elbírálásban részesült, így április 1-től 2,5 fő közfoglalkoztatás-szervezőt alkalmaznak.

Kistérségi közfoglalkoztatási terv megvalósítása

A kistérségi közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a közfoglalkoztatás- szervezők az alábbi feladatokat látták el 2009. április 1-től:

- 49 településen dolgoznak közfoglalkoztatottak, összesen 201 fő

- összesen 7 csoportos behívás történt, közös munkaerő- közvetítés szervezése a Munkaügyi Kirendeltséggel közösen 2009. április 14. és május 25. között, amelyeken összesen 232 fő jelent meg

- 6 behívás alkalmával munkaerőigény-bejelentések, nyilvántartások összegyűjtése és továbbítása a Munkaügyi Központ részére, amelyet május 20-tól nem kell tölteni

- orvosi alkalmassági vizsgálat lefolytatása a csoportos behívásokon- Dr.Lékai Katalin, orvos

- orvosi alkalmassági törzslapok, beutalók, alkalmassági vélemény adatainak kitöltése

- munka-,tűz-, balesetvédelmi oktatás a csoportos behívásokon -Tóth Péter, szakértő

- munka-,tűz-, balesetvédelmi napló vezetése, társulásnál megőrzése

- munkavédelmi ruházat beszerzésének koordinálása Ergo-Dresstől 21 település részére, adatgyűjtés. 22 települést úgy nyilatkozott, hogy saját maguk szerzik be, 6 nem nyilatkozott.

- napi adminisztrációs feladatok ellátás pl. Gellénházán egy nap segítségnyújtás IMI rendszerben

- statisztikák, összesítések készítése a Regionális Munkaügyi Központ részére a közfoglalkoztatottak számáról, munkavégzésük helyéről

- folyamatos kapcsolattartás a Munkaügyi Kirendeltséggel

Jogi, munkavédelmi szakember folyamatos biztosítása szerződés útján.

Közfoglalkoztatási eszközök beszerzésére kistérségi CÉDE pályázat készítése 65 település részére – 51 település kért eszközt, 7 település nem kért, 7 nem nyilatkozott. A CÉDE pályázaton 15 milliós Ft támogatást nyert a Társulás, amely szerződéskötési fázisban tart, és a közbeszerzési felhívást november végén a közbeszerzési értesítőben közzétették.

Közoktatási szakértők projektterve

A társulás áprilisi határozatának megfelelően a munkaszervezet több alkalommal összehívta a közoktatási szakértőket, akik a projekttervet kidolgozták. A szakértők és a munkaszervezet egyeztették a tervet Zalaegerszeg MJV vezetésével is. A tervet a Többcélú Társulás Tanácsa megvitatta, tudomásul vette, és a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek adta tovább döntésre.  A terveket egyik oktatási intézmény fenntartó önkormányzat sem javasolta megvalósításra átgondolni.

Fogászati alapellátási ügyelet megszervezése

A munkaszervezet megküldte a települések részére a szerződéseket a fogorvosi ügyelet ellátására. A lehetséges 77 önkormányzatból 63 kötött szerződést a PA-Med Bt-vel. A fogorvos a működési engedély kérelmet elindította, így 2009. július 1-től rendelkezik működési engedéllyel a szolgáltatás ellátásához.

Nonprofit Kft. beszámolója (100%-ban tulajdonosa a Többcélú Társulás)

A Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. elnyerte a TÁMOP pályázat Foglalkozatási Paktumok létrehozására kiírt pályázatát. Az önrészt a Többcélú Társulás finanszírozza, így 2010. január 1-től 18 hónapon át folyik a projekt a Zalaegerszegi kistérségben, előtérbe helyezve a város (Zalaegerszeg) és a vidék kapcsolatát munkaügyi szempontból.

Közkincs műhelynap szervezése

2009. április 28-án a kistérség közművelődési referense, Vásár Marianna regionális Közkincs műhelynapot szervezett. A programon megjelent a Magyar Művelődési Intézet regionális koordinátora és a Nyugat-dunántúli Régió több közművelődési referense is. A kistérségü közművelődési tevékenységének, a „Szegek között Göcsej örök” bemutatónak és a Válicka- térségi közkincs kerekasztalnak az ismertetésén túl a régióban várható idei közkincs pályázatokról is hallhattak a résztvevők.

Bűnmegelőzés

Április 29-én Szintén László és Major Zsolt közös szervezésében lezajlott a társulás és a Zalaegerszeg Közbiztonságáért Alapítvány közös bűnmegelőzési zárókonferenciája. A projekt nem ért véget, hiszen a szociális gondozói hálózaton keresztül ellátták továbbra is a bűnmegelőzési prevenciós tevékenységüket, illetve egy új pályázatot nyújtottak be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhívására.

Közoktatási társulások

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisbucsa Község Önkormányzata között a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási törvény) 7. §-a alapján 2000. április 7-én társulási megállapodás jött létre az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására.

A társulási megállapodásban rögzítettek szerint a feladatellátáshoz az óvodáskorú és az általános iskolás korú gyermekek után járó állami normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata átvevő igényli, amelyen felül Kisbucsa Község Önkormányzata külön megállapodás alapján gazdasági évente külön díjat fizet. A 2009. február 11-én aláírt külön megállapodás alapján Kisbucsa Község Önkormányzata 1.800.000- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és több község (Kiskutas, Nagykutas, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy) között a társulási törvény 7. §-a alapján 2003. június 20-án társulási megállapodás jött létre az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására.

A társulási megállapodásban rögzítettek szerint a feladatellátáshoz az általános iskolás korú gyermekek után járó állami normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli, amelyen felül az érintett községek önkormányzatai külön megállapodás alapján gazdasági évente külön díjat fizetnek. A 2009. február 11-én aláírt külön megállapodás alapján a községek 7.292.800- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetettek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pethőhenye Község Önkormányzata között a társulási törvény 7. §-a alapján 2007. március 29-én társulási megállapodás jött létre az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására.

A 2009. február 11-én aláírt külön megállapodás alapján Pethőhenye Község Önkormányzata 1.326.000- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. október 15-i ülésén 236/2009. sz. határozatával 2009. szeptember 1-i hatállyal a Pethőhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött társulási megállapodását módosította azzal, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város az általa fenntartott intézményrendszerben gondoskodik a pethőhenyei gyermekek óvodai neveléséről. Pethőhenye Község az ellátott feladatokért a 2009/2010. nevelési évben 86.300 Ft/fő díjat fizet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. május 21-i ülésén 104/2009. sz. határozatával társulási megállapodást kötött Andrásfa Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók általános iskolai nevelésben és oktatásban való részesítésére. A feladat ellátásáért a 2009/2010. tanévben 2009. december 31-ig a központi költségvetésből igényelhető normatíván felül Andrásfa Község Önkormányzata 26.700 Ft/fő díjat fizet. A további gazdasági években fizetendő díjról a tárgyév március 31-ig kell külön megállapodást kötni.

Sportigazgatási társulások

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által városkörnyéki településsel megkötött sportigazgatási társulásban foglaltak szerint, a Zalaegerszeg Városi- és Körzeti Sportszövetség 1990. óta lát el sportfeladatokat, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) és a társulási törvény alapján.

A megállapodásban foglaltak alapján a szövetség 2009-ben az alábbi testnevelési és sport feladatok ellátását biztosította:

- Elkészítette a versenynaptárt, amelyet megküldött a polgármesteri hivatalok és a sportszervezetek részére.

- Elkészítette az alapfokú bajnokságok, különböző kupák, tornák kiírását, és azt időben eljuttatta a sportegyesületeknek, iskoláknak, polgármesteri hivataloknak. (labdarúgás, kosárlabda, teke, sakk, stb.)

- Gondoskodott a versenyekkel, bajnokságokkal kapcsolatos értekezletek megtartásáról, játékvezetők, versenybírók küldéséről, fegyelmi ügyek tárgyalásáról, az értékelések, információk és egyéb tudnivalók közlönyök útján való közzétételéről.

- A Városkörnyéki DSB segítségével ellátta az általános iskolák sportjának koordinálását, a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek szervezését, bonyolítását.

- Segítséget nyújtott sportegyesületek és szabadidősport klubok közgyűlésének levezetéséhez.

- Tájékoztatást adott a pályázati lehetőségekről, segítette azok elkészítését.

- Közreműködött a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, segítette azok szakszerű lebonyolítását. Különösen jelentős a Lendva és vidékével (Szlovénia) fennálló 45 éves, és a Komáromi járással (Szlovákia) meglévő 34 éves kapcsolat, amelyeknek keretében 14 sportágban mintegy 25 sportesemény került megrendezésre. Ezen túl a testvérvárosi, községi kapcsolatok keretében is egyre több nemzetközi sportesemény megrendezését segítette. (Zalacséb - angol; Salomvár - holland)

- Kiírta, majd megrendezte a Városkörnyéki Települések Sportvetélkedőjét 7 sportágban, melyen több mint 200 fő vett részt.

- Szorgalmazta, segítette a helyi önkormányzatok és a sportegyesületek eredményes együttműködését.

- A szövetség kiemelt gondot fordított a sportolási feltételek javítására, amelynek érdekében folyamatos szakmai segítséget biztosított a sportlétesítmények építéséhez, felújításához.

Szorgalmazta, hogy az önkormányzatok és a szponzorok megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítsanak a létesítmények felújításához, megvalósításához.

- Rendszeresen tájékoztatta a médiákat a sporteseményekről (Muravidéki Rádió; Zalai Hírlap), a Zalamenti Sport Értesítőben tájékoztatást adott a végzett munkáról és a soros feladatokról, amelyet minden polgármesteri hivatalnak rendszeresen megküldött.

- Tájékoztatást adott a sportszakmai képzési lehetőségekről, a saját hatáskörben végzendőket rendszeresen szervezte, bonyolította.

- Begyűjtötte és továbbította azokat a statisztikai adatokat, amelyeket különböző szabályzók előírnak.

- Rendszeres kapcsolatot tartott a települések polgármestereivel, jegyzőivel.

Az eddigi tapasztalatok egyértelműen bizonyították, hogy az együttműködés eredményes, hisz egyre bővül a településeken a sportegyesületek száma.

A települések önállóan, anyagi és egyéb okok miatt nem tudnák önállóan elvégezni e feladatokat. Az együttműködést a polgármesterek és a jegyzők jónak értékelik.

A jövőt illetően törekedni kell a meglévő létesítmények karbantartására, állagmegóvására.

Továbbra is szorgalmazni kell új sportegyesületek alakítását, hogy minél több fiatalt lehessen bevonni a rendszeres testmozgásba, mert az utánpótlás csak így lesz biztosítható.

Több településen rájöttek arra, hogy érdemesebb a helyi fiatalokra építeni, mert nekik van kötődésük a községhez. A szövetségnek továbbra is el kell látni a vállalt feladatokat, szinten tartani, az információáramlást.

A társulási megállapodást a két kistérségi társulásból (Zalaegerszeg, Pacsa) 41 település írta alá, amelyből 32 önkormányzat fizette be a hozzájárulást. Kimutatásunk szerint nem fizetett Babosdöbréte, Becsvölgye, Csöde, Hagyárosbörönd, Németfalu, Ormándlak, Teskánd, Zalalövő, Pölöske.

Sajnos az anyagiak hiánya problémát okozhat a vállat feladatok maradéktalan teljesítésében.

A községekkel a sportfeladatok ellátására kötött megállapodások 2010. december 31-ig terjedő határozott időre szólnak. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a befolyt összeget teljes egészében átadja a Városi- és Körzeti Sportszövetségnek a városkörnyéki sport szervezésével járó dologi kiadások fedezésére.

Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti

Alapszolgáltatási Társulás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a közgyűlés 359/2005. sz. határozata alapján) 2005. évben Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással 2006. december 31. napjáig szóló időtartamra – a pszichiátriai betegek közösségi-, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására, valamint a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására – együttműködési megállapodást kötött.

Az együttműködési megállapodásban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy a fenti szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat az önkormányzat által fenntartott intézményei (Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, Gondozási Központ) útján Kispáli és Nagypáli községekben ellátja.

Az együttműködés újabb lépcsőjeként a közgyűlés 2006. december 14-i ülésén döntött a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás létrehozásáról, melyben a város mellett Kispáli és Nagypáli Községek Önkormányzata vesz részt.

Az intézményfenntartó társulás létrehozásával 2007. január 1-jétől a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, valamint a Gondozási Központ közös önkormányzati fenntartás alá került.

Ezen társulási megállapodás – a társulási tevékenységet meghatározó jogszabályváltozások miatt  - 2008. szeptemberében módosításra került.

A Társulás által ellátott feladatok

A közösen fenntartott intézmények a társulás tagjai részére az alábbi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat látják el:

- étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

- családsegítés,

- közösségi ellátások,

- nappali ellátás,

- gyermekjóléti szolgáltatás.

A közösen fenntartott intézmények az általuk biztosított  szolgáltatások közül a szakosított ellátási formákat (Idősek Gondozó Háza, Idősek Otthona)   a társulás tagjai közül Kispáli és Nagypáli Önkormányzata részére nem látják el.

A Gondozási Központ az étkeztetést; házi segítségnyújtást; jelzőrendszeres házi segítségnyújtást; idősek, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtja a három érintett település lakói számra, míg a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ keretében kerülnek biztosításra.

A feladatellátás 2009. évi mutatószámai:

Gondozási Központ

- Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt - koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt - önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A 2009. októberi adatok szerint a szociális étkeztetésben részesülők száma 493 fő, ebből Kispáli községben 6 fő, míg Nagypáli községben 7 fő vette igénybe a szolgáltatást.

- Házi segítségnyújtás

# Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A 2009. októberi adatok szerint a házi segítségnyújtást igénybevevők száma 82 fő ( Kispáli és Nagypáli községekben élő nem vette igénybe ezt az  ellátást).

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

# A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Jelenleg 60 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást, az igénybevevők mindegyike zalaegerszegi lakos.

- Nappali ellátás

# A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

# a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

# b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

# c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

2009. októberi adatok szerint az Idősek nappali ellátása céljára a rendelkezésre álló 130 férőhelyen jelenleg 126 főt látnak el. (ebből a megjelentek éves átlaga: Belvárosi Idősek Klubja: 56 fő, Landorhegyi Idősek Klubja: 29 fő, Andráshidai Idősek Klubja: 24 fő),  a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására biztosított 30 férőhelyen 18 fő került ellátásra.

2009. július 01-től új ellátási forma a demens betegek nappali ellátása, ahol októberi adatok szerint 10 férőhelyen 8 fő kerül ellátásra. Az igénybevevők mindegyike zalaegerszegi lakos.

A Gondozási Központ a feladatbővülés miatt – 2007. február 15-től napi 4 órás közalkalmazotti jogviszonyban - 1 fő szociális gondozó és ápoló végzettségű munkatársat foglalkoztat, aki ellátja a két településen (Kispáli, Nagypáli) jelentkező feladatokat.

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ

- Gyermekjóléti szolgáltatás

# A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A 2009. III. negyedévi adatok alapján a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevett családok száma 322, a gondozott gyermekek száma 496 fő. Ebből  Nagypáli településen 1 gyermek, ill. 1 család vette igénybe  a szolgáltatást. Kispáli településen a szolgáltatásban senki sem részesült.

- Családsegítés

# A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

# A családsegítés keretében biztosítani kell

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A 2008. III. negyedévi adatok alapján az intézmény forgalma: 5.925, esetszáma: 1.517 fő. Ebből Nagypáli  község településről 2  fő vette igénybe az ellátást.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások havi két alkalommal, Kispáliban 10-12 óráig, Nagypáliban 12-14 óráig érhetők, az előre megadott ügyfélfogadási napokon (minden páratlan hét szerdáján). A szolgáltatások hozzáférhetősége a zalaegerszegi telephelyeken (Zalaegerszeg, Kis út 8. és Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) az ügyfélfogadási rendnek megfelelően folyamatosan biztosított.

A szolgáltatások finanszírozása

A mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz nyújtott normatív hozzájárulás lehívására a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás jogosult a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott, a többcélú kistérségi társulások szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai közül a társuláshoz tartozó valamennyi település közigazgatási területén ellátott feladatok támogatására szolgáló normatív hozzájárulás lehívására, amelyet a Társulási Tanács átad Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzata részére.

2009. évben az állami hozzájárulás összegén felül nem kellett fizetni további hozzájárulást a társulás tagjainak a gesztor önkormányzat számára. 2009., illetve az azt követő évekre vonatkozóan az éves költségvetési törvényben e feladatokra meghatározott támogatási összegek ismeretében a társulás tagjai felülvizsgálják a költségek viselésének, a teljesítés feltételeinek jelen pontban meghatározott szabályait és amennyiben  kiegészítő hozzájárulás fizetése válik szükségessé, annak összegét a társult települések lakosságszáma alapján állapítják meg. Az egy lakosra jutó hozzájárulás mértékére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tesz javaslatot a tárgyév január 15. napjáig.

A javasolt hozzájárulás mértékét valamennyi társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia.

Az Intézményi Társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő normatív állami támogatás („kistérségi normatíva”) 2009. évben az alábbiak szerint alakult:

| Szociális alap és gyermekjóléti szolgáltatás után járó támogatás összesen: |  |  | 42.504.750,- Ft |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Családsegítés |  |  |  | 18 227.400,- Ft |  |
| Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény | 60.758 fő | 300,- Ft/fő |  | 18.227.400,- Ft |  |
| Házi segítségnyújtás |  |  |  | 3.700.000,- Ft |  |
| - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény | 74 ellátott | 50. 000,- Ft/ellátott |  | 3.700.000,- Ft |  |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |  |  |  | 1.440.000,- Ft |  |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 60 készülék | 24.000 Ft/ellátott |  | 1.440.000,- Ft |  |
| Szociális étkeztetés |  |  |  | 1.957.500.- Ft |  |
| - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény | 435 fő | 4.500 Ft/ellátott |  | 1.957.000,- Ft |  |
| Nappali ellátás (idősek klubja) |  |  |  | 7.040.000,- Ft |  |
| - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény | 120 ellátott | 64 000,- Ft/ellátott |  | 7.040.000,- Ft |  |
| Gyermekjóléti feladat után járó támogatás |  |  |  | 10.139.850,- Ft |  |
| - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény | 9.657 fő | 1.050 Ft/fő |  | 10.139.850,- Ft |  |

Összegzés

A társulási együttműködésnek köszönhetően jelentősen bővült az érintett községekben az ellátórendszer, megteremtődött a településeken élők számára az eddig hiányzó szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége.

Az együttműködés nyomán tehát nőtt a szolgáltatások területi lefedettsége, biztosítottá vált a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A Társulás által nyújtott szolgáltatások minősége a szakmai standardoknak megfelel, a személyi, képzettségi, tárgyi-infrastrukturális feltételek biztosítottak.

Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése és Becsvölgye, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 8. §-ában foglaltak szerint belső ellenőrzés ellátására, köztisztviselők közös foglalkoztatásával társulást hoztak létre 2006. október 15. hatállyal, határozatlan időre.

A társulás által ellátott feladatkör: A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának (3)-(5) bekezdései alapján a társulásban résztvevő önkormányzatoknál a belső ellenőrzés, az általuk felügyelt költségvetési szerveknél a felügyeleti ellenőrzés.

2009-ben a 7 társult önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek száma az előző évi 45-ről 43-ra csökkent ( 2009. I. 1-től megszűnt az Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás. Becsvölgyén a Faluház intézményének önálló működési jogosítványát szűntette meg a képviselőtestület.), tehát a nyilvántartott és ellenőrzendő költségvetési szervek száma 52-ről 50-re módosult.

A társult vidéki egységek száma a városi szintű egységek 30%-ának felel meg, a velük kapcsolatosan felmerülő ellenőrzési, tanácsadási, szabályozási feladatok az Ellenőrzési Iroda  revizorai munkaidőkeretének körülbelül 20-25%-át teszik ki. Az Ellenőrzési  Társulás 3 munkatársa a társult egységeknél - egy intézmény kivételével (becsvölgyei Szegi Suli Általános Iskola) - belső ellenőrzést lát el és nem felügyeleti jellegű ellenőrzést, ezért helyszíni ellenőrzési feladat végzése minden esztendőben elengedhetetlen. Mindezen felül a hat önkormányzat részére külön-külön a tervkészítést, beszámolást, szabályzatok készítését, tájékoztató összeállítását, tanácsadást is fel kellett vállalni, mint amelyeket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esetében szükséges megtenni, jogszabályi kötelezettségből fakadóan.

2009-ben az Ellenőrzési Társulás a 231/2008. számú  Közgyűlési határozattal jóváhagyott 2009. évi Ellenőrzési tervben foglaltakat, valamint három terven felüli ellenőrzési feladatot teljesített.  Az 5. számú melléklet szerinti 17 ellenőrzési feladat - ebből 14 ellenőrzés valósult meg az ütemezésnek megfelelően-, 3 ellenőrzési feladat terven felül, Zalaegerszeg Megyei jogú Város Jegyzőjének elrendelése alapján indult.

A tervben foglalt feladatok megvalósulása:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a 2008. évi kötött felhasználású normatív hozzájárulás és központosított állami támogatások elszámolásának ellenőrzése történt meg.

- Zalaegerszeg Város Közgyűlése fenntartásában működő intézmények felügyeleti jellegű vizsgálatára 13 esetben került sor, ebből a tájékoztató elkészítésének időpontjáig 7-et zártak le a revizorok, 2 önállóan működő és gazdálkodó valamint 4  önállóan működő intézmény  helyszíni ellenőrzése folyamatban van (Páterdombi SZKI, OGESZ és a 4 integrált óvoda).

- A Belső Ellenőrzési Társuláshoz tartozó 6 község, a körjegyzőség,  az önálló valamint az önállóan működő intézmények ellenőrzése kapcsán 7 db, intézkedési terv készítéssel záruló ellenőrzés valósult meg.

- A  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésére munkaterv szerint előirányzott 4 belső ellenőrzési feladatból 3 végrehajtásra került. Az utolsóként ütemezett feladat helyszíni ellenőrzése december hónapban várhatóan lezárul.

A terven felüli ellenőrzések témái:

- EÜGESZ 2008. évi ellenőrzésének  utóvizsgálata, amely a gyermek- és felnőtt ügyeleten a gyógyszerek nyilvántartása és felhasználása eljárási rendjének  átszervezésére, valamint arra irányult, hogy az intézmény végrehajtotta-e a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján a közbeszerzési eljárást a bölcsődei főzőkonyhák élelmiszer alapanyaga tárgyában.

- A ZMJV Polgármesteri Hivatal  2008. évi leltározásának ellenőrzése (2008-ban indult vizsgálat, de a leltározás kiértékelésének elhúzódása miatt, az ellenőrzés befejezésére csak 2009. áprilisában kerülhetett sor ), és

- Az Észak-zalai TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-nél a társaság  pénzügyi helyzetének felmérése  volt az ellenőrzés fő célja.

A társulás fenntartási költségeihez - a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül lehívott, a mindenkori költségvetési törvényben foglalt állami támogatáson felül-  a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak hozzá. A fenntartási költség magában foglalja: az alkalmazott belső ellenőrök személyi jellegű juttatásait, azok közterheit, valamint az ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó dologi kiadásokat. A társult községi önkormányzatok képviselőtestületei a költségek viseléseként a költségvetési rendeleteikben megtervezett összeget várhatóan év végég átutalják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Jelenleg 3 dolgozó több mint másfél havi munkaidejének igénybevételét teszi szükségessé a vidéki önkormányzatok ellenőrzésének megfelelő színvonalon történő lebonyolítása, nem szólva az egyéb adminisztratív feladatokról (tervezés, beszámolás, tanácsadás, szabályzatok stb.)

2009-ben - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hozzájárulásán felül- a következő források biztosították a feladat ellátását:

| Bevételek forrása | 2009. 10. 31-ig befolyt | 2009. 12. 31-ig várható | 2009. évi várható összes bevétel |
| --- | --- | --- | --- |
| Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól érkező normatív hozzájárulás | 3.752.750 Ft | 750.550 Ft | 4.503.300 Ft |
| Becsvölgye, Csonkahegyhát, Milejszeg, Dobronhegy, Pálfiszeg, Németfalú Községi Önkormányzatok befizetései | - | 500.000 Ft | 500.000 Ft |
| Összes bevétel: | 3.752.750 Ft | 1.250.550 Ft | 5.003.300 Ft |

*A normatív állami hozzájárulás a lakosságszám arányában oszlik meg, melyből Zalaegerszegre jut a támogatás  96,6%-a, községekre  3,4%-a.

A társulás költségeire éves szinten várhatóan beérkező több mint 5 millió Ft  a társulás működésével kapcsolatos dologi kiadásokra, valamint a személyi kiadások és közterheinek 2/12 részére nyújt fedezetet. A fejlesztés költségeihez a társult tagok nem járulnak hozzá.

Az Ellenőrzési Társulás revizorai a társulási megállapodásban foglaltakat - a tervezés,  szabályozás és beszámolás vonatkozásában is-  teljesítették.

A társulási megállapodásnak  és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a revizorok a 2008. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a társult képviselőtestületeknek külön-külön határidőre elkészítették és az adott önkormányzat polgármestere a beszámolót  a  testület elé terjesztette.

A revizorok  a jóváhagyott terv szerinti, a terven felüli felügyeleti jellegű, a társulás hivatalainak belső ellenőrzéseit, valamint a szabályozási és egyéb feladatokat rendszerint túlmunkával tudták határidőre teljesíteni.

Az Ellenőrzési Társulás rendelkezésére álló munkaidőkeret a következő arányban oszlott meg

2007-2008. és 2009. I-X. hóban:

| Időkeret megoszlása | 2007. év | 2008. év | 2009. I-X. hó |
| --- | --- | --- | --- |
| Helyszíni ellenőrzésre és írásba foglalásra fordított idő | 86% | 68% | 58%* |
| Vezetői feladatokra és egyéb adminisztrációra fordított idő | 14% | 32% | 42% |
| A rendelkezésre álló időkeret | 100% | 100% | 100% |

*Ez az arány az időarányos teljesítés  bemutatása miatt 2009. év végéig el fogja érni a  60-63%-ot, mert jelenleg folyamatban van 2 (+4) felügyeleti ellenőrzés és 1 belső ellenőrzési feladat végrehajtása, ill. fogynak a szabadságok is december végén.

A fenti táblázatból látható, hogy évről-évre csökkenő tendenciájú az ellenőrzési feladatokra fordított időkeret, míg  a feladatok ellátásával összefüggően, a jogszabályi előírásokból fakadó dokumentáció előállítása viszont egyre több időt igényel.

2010. évtől várhatóan tovább csökken majd az ellenőri napok száma, mert a Pénzügyminisztérium  kötelező jelleggel bevezette az ellenőrök vizsgáztatással összekötött többnapos továbbképzését. Nyugdíjazás miatt 2009 őszén változás történt az ellenőrök személyi állományában is. Az új dolgozó ellenőrzési rutinjának megszerzéséhez  is időt kell biztosítani.

Az elmúlt időszakot tekintve érzékelhető, hogy az Ellenőrzési Társulás tevékenysége a konkrét ellenőrzési tevékenység rovására, az ellenőrzési bürokrácia irányába tolódott el. Ez a folyamat a jövőben tovább folytatódik majd és valószínűleg - változatlan létszám mellett- kevesebb ellenőrzési feladat vállalása árán lehet megfelelni az ellenőrzés minőségét biztosító elvárásoknak. Évenként ismétlődő gyakoriságú ellenőrzéshez nem elegendő a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás, például a hivatali közbeszerzések ellenőrzésére, az önkormányzat által államháztartáson kívülre juttatott pénzeszközök elszámolásának helyszíni vizsgálatára, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendszeres ellenőrzésére stb. Ezeket a témákat- amelyeket az Állami Számvevőszék előző ellenőrzésekor szorgalmazott- éves gyakoriságú ellenőrzés helyett, az adott időszakban felmerülő egyéb témák fontossági sorrendjétől függően lehet csak ütemezni.

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 135/2009. sz. határozatával egyhangúlag – 6 igen szavazat – a tájékoztatót elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót 112/2009. sz. határozatával 3 igen, egyhangú szavazattal tudomásul vette.

A Sportbizottság 130/2009. sz. határozatával 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a tájékoztatót.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 195/2009. sz. határozatával – 7 igen szavazattal, egyhangúlag – a tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 274/2009. sz. határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság 99/2009. sz. határozatával Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások 2009. évi tevékenységéről készült tájékoztatót egyhangúlag – 5 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra javasolja.

A Műszaki Bizottság 210/2009. sz. határozatával az Önkormányzat részvételével létrehozott társulások 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. A Bizottság tájékoztatást kér az Önkormányzati Társulástól arról, hogy a szennyvíztelep bővítése és rekonstrukciója során megállapított hibás vállalkozói teljesítés kapcsán kialakult helyzet rendezésére hogyan kerül sor.

A Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás elnöke a bizottságot soron következő ülésén a felmerült kérdéssel kapcsolatban tájékoztatja.

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 169/2009. sz. határozatával egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette.

A Gazdasági Bizottság 220/2009. sz. határozatával a tájékoztatót 8 igen szavazattal tudomásul vette.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2009. december 10.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester