## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-100, fax: 92/311-474

E-mail: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. február 4-i ülésére

| Tárgy: | A belváros-rehabilitációs program tervezett projektjei a 2009-2010-es akciótervben |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Henics Attila sk. területfejlesztési szakreferens |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |
| Egyeztetve: |  |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
| --- | --- |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. decemberi ülésén határozott arról, hogy elindítja a belváros-rehabilitációs program 2009-2010-es kiírására benyújtandó akcióterületi terv előkészítését. Az elfogadott menetrend alapján javaslatokat vártunk, és mostani döntéssel rögzítjük az előkészítendő projektek körét, majd a Közgyűlés az áprilisi ülésen fogadja el az Előzetes Akcióterületi Tervet (amelyet a jelenlegi szabályok alapján 2010. április 30-ig kell benyújtani első fordulós döntésre). Az előterjesztés célja, hogy a Közgyűlés döntést hozzon a programban szereplő projektek köréről és a  tervezési feladatok elindításáról.

Az új program szerves folytatása a 2007-2008-as időszak Akcióterületi Tervének, és mindkettő közvetlenül az Integrált Városfejlesztési Stratégiához, közvetve pedig Zalaegerszeg Város Operatív Fejlesztési Programjához (2007-2013), illetve a Zalaegerszeg Város Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójához (2007-2020) kapcsolódik.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia központi gondolata a belváros mesterséges kettéosztottságának enyhítés, amely operatívan a Kazinczy tér funkciójának újragondolását jelenti, s egyben lehetővé teszi a történelmi városmag, vagyis a piac és térségének fenntartható fejlesztését.

A kormány, illetve az Irányító Hatáság által elfogadott IVS-ben rögzített projektek megvalósítását eredetileg három ütemben terveztük, azonban időközben kiderült, hogy a 2011-2013-as, tehát a harmadik tervezési időszakban valószínű nem lesz város-rehabilitációs pályázati konstrukció. Ebből következően a már elfogadott programunk mellé a jelen előterjesztésben részletezendő programmal tudunk számolni. Decemberben jeleztük, hogy a nyugat-dunántúli megyei jogú városok a 2007-2013-as időszak egészét tekintve azonos mértékben részesülnek a forrásból, ami Zalaegerszeg esetében azt jelenti, hogy 1,1 milliárd forint támogatásra adhatunk be akciótervet, még pedig a jelenlegi szabályok alapján kettőt. Az egyik egy úgynevezett funkcióbővítő program, amelynek támogatástartalma 800 millió Ft, és egy később benyújtandó szociális célú város-rehabilitációs program, amelynek támogatástartalma 300 millió Ft. Jeleztük azt is, hogy kérelemmel fordultunk az Irányító Hatósághoz, hogy esetünkben, tekintettel a korábban leírt körülményekre, egyetlen program megvalósítását engedélyezze. Erre a kérelemre választ még nem kaptunk, így egyenlőre a 800 milliós támogatással bíró funkcióbővítő rehabilitációt megvalósító akcióterv előkészítését indítjuk el.

A decemberi előterjesztésben részletesen foglalkoztunk az előzményekkel, így különösen a 2007-2008-as akcióterületi tervvel, az IVS célrendszerével, és e két elemből következő meghatározottságokkal.

Az egyik fontos determináció, hogy a program alapvető célját jelentő, a Kazinczy tér átépítését, funkcióváltását jelentő átépítésnek szerepelnie kell a programban. Annak érdekében, hogy a tér kapacitásszűkítést jelentő átépítésére sor kerülhessen szükséges a tehermentesítő út II. ütemének megépítésére. Ugyancsak szükséges átépíteni a Szeglet utca és a Munkácsy utca sarkán lévő magántulajdonú virágudvart, mivel a tehermentesítő út és a kapcsolódó útfelújítások használatbavételi engedélyét a hatóság előírása alapján csak a Munkácsy Mihály utca kétirányú közlekedését lehetővé tevő átépítése esetén kapjuk meg. A virágudvar tulajdonosával tárgyaltunk, a tanulmányterv elkészült, a beruházás gazdasági elemként szerepelni fog a programban.

E három, konkrét projekt mellett további magántőke-bevonást jelentő gazdasági elemeknek kell szerepelniük a programban annak érdekében, hogy a program egészével kapcsolatban elvárt belső arányokat tartani tudjuk. Az egyik ilyen elem a Kazinczy téren a K+K Bau Kft. által építendő üzletház lesz, amely a program része lesz, de támogatást nem kap. Javasoljuk további gazdasági elemként szerepeltetni a Sütő utcai tömb-rehabilitáció II. ütemét, amelyet – révén a beruházó 100 %-ban önkormányzati cég, a Városfejlesztő Zrt. – azonban a program magántőke-bevonásként nem tud elfogadni.

Az IVS-ben hangsúlyosan szerepel a Dísz tér megújítása, és szerepelt a Munkácsy utca, Piac tér közötti tömb átépítése, azonban ez utóbbi esetben a befektetői lehetőség nagy valószínűség szerint prolongálja a projekt megvalósulását.

További ötletként merült fel a Kvártélyház homlokzati felújítása, azonban ezt most nem javasoljuk beemelni a programba. Egyfelől függőben van egy pályázatunk, amely többek között a ház felújítását tűzte ki célul, ugyanakkor a háznak csak 36%-ban tulajdonosa önkormányzatunk, és a már említett pályázat esetében sem tudta minden tulajdonostárs vállalni a felújítás rá eső részét.

Felmerült az egykori Kaffka kollégium felújítása is, azonban az épület kívül esik az akcióterületen. Hasonló okokból nem kerülhet be a Sportcsarnok felújítása sem.

Az egykori Zóna Étterem épülete esetében elvileg minden feltétel adott, csakhogy itt a szakértői vélemények szerint célszerű lenne a környező épületekkel együtt kezelve megoldani az épület felújításával és hasznosításával kapcsolatos gondjainkat.

Tisztelt Közgyűlés!

Mielőtt a program elemeire javaslatot tennénk, fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy milyen pénzügyi lehetőségek, keretek mentén tervezhetjük az akcióterületi tervet.

A támogatás tehát 800 millió Ft. A program teljes költsége minimálisan 1230 millió forint, miután a program egészének maximális támogatási intenzitása 65 százalék lehet.

A 800 milliós támogatáshoz minimálisan 80 millió forint külső tőke-bevonást kell produkálnunk, amelyet a már jelzett Virágudvar-projekt, valamint a Kazinczy téri beruházás messze teljesít. Ez utóbbi a projekt összköltségébe nem számít bele, támogatásban nem részesül. Amit tehát biztosan tudunk, hogy a 800 milliós keretből a Virágudvar beruházásához kb. 30 millió forintot biztosítania kell a programnak, ugyanakkor a szükséges előkészítési valamint a végrehajtási költségekre nagyjából 40 millió forintos támogatási összeggel számolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy a program tervezett önkormányzati projektekre 730 millió forint körüli összeggel számolhatunk. Önkormányzati projekt alatt értjük a Városfejlesztő ZRt. tervezett projektjét is. Fontos továbbá, hogy a közcélú beruházások esetén a támogatás intenzitása legfeljebb 85 %, míg a gazdasági elemek esetében 30.

Az egyeztetések alapján és figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat, valamint kitűzött céljainkat, az alábbi projektelemek programban való szerepeltetésére és megvalósítására teszünk javaslatot. Az elkészült tanulmánytervek alapján költségbecslések készültek.

1. Tehermentesítő út II. ütem

Az út a Vágóhíd utcától a Kiskondás étteremig épülne meg és csatlakozna az Éger bevásárlóközponttal együtt megépülő körforgalmi csomóponthoz.

A fejlesztés becsült bruttó költsége tervezéssel együtt 435 millió forint. A költségek tartalmazzák a szükséges közművek költségeit is, nem tartalmazzák azonban a szükséges területvásárlás (a két tervváltozat egyike esetében ez mindössze 800 négyzetmétert jelent), illetve az esetleges zajvédelmi műtárgyak költségét. Ez utóbbiakról az engedélyes terv ismeretében a hatósági eljárásokat követően lehet biztonsággal nyilatkozni.

2. Kazinczy tér átépítése

A projekt célja kétszer egysávos közúti folyosó kialakítása, valamint a térnek a „faltól-falig” történő teljes átépítése, mintegy 9800 négyzetméter felületen. A tervező költségbecslés bruttó 350 millió forintos költséggel számol, amelyet maximumnak tekintünk, és a részletes tervek ismeretében pontosítunk.

3. Virágudvar átépítése

A projekt tanulmányterve elkészült, a jelenlegi épületek elbontásra kerülnek és a csarnoképülethez közelebb új épület kerül felépítésre. A tervezői költségbecslés bruttó 80 millió Ft bekerülési költséggel számol.

4. Dísz tér átépítése

A tér alapvető jellegén nem változtató átépítés nyomán új, süttői mészkő burkolatot kap a tér. A tanulmányterv elkészült a becsült bruttó bekerülési költség 100 millió forint.

5. Sütő utcai tömb-rehabilitáció

Az etalonnak tekintett első ütem folytatására kerül sor a Sütő utcában. A Városfejlesztő Zrt. által vitt projekt teljes költsége nettó 818 millió forint, amelyből a programban nettó 350 millió forint számolható el.

| Megnevezés | Elszámolható költség | Támogatás maximum | Önerőigény |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehermentesítő út II. ütem | 435.000.000 | 370.000.000 | 65.000.000 |
| Kazinczy tér | 350.000.000 | 297.000.000 | 53.000.000 |
| Virágudvar* | 80.000.000 | 24.000.000 | 56.000.000 |
| Dísz tér | 100.000.000 | 85.000.000 | 15.000.000 |
| Sütő utca** | 350.000.000 | 105.000.000 | 245.000.000 |
| Kiegészítő tevékenységek | 50.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 |
| Kazinczy téri beruházás* | 1.000.000.000 (becslés) | 0 | 1.000.000.000 (becslés) |

*Magánberuházás

**Magánberuházásnak nem minősülő gazdasági elem

A fentiekből is látszik, hogy tervezett projektek csak korlátozásokkal építhetőek be a programba. A négy mozdíthatatlan elem (tehermentesítő út, Kazinczy tér, Virágudvar, illetve a kötelező kiegészítő tevékenységek) mellett a Dísz tér illetve a Sütő utca esetében szükséges kompromisszumot kötni. A Kazinczy téri üzletház beruházást ebből a szempontból nem kell figyelembe venni.

A négy fenti elem költségei az alábbiak szerint alakulnak:

| Megnevezés | Elszámolható költség | Támogatás maximum | Önerőigény |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehermentesítő út II. ütem | 435.000.000 | 370.000.000 | 65.000.000 |
| Kazinczy tér | 350.000.000 | 297.000.000 | 53.000.000 |
| Virágudvar* | 80.000.000 | 24.000.000 | 56.000.000 |
| Kiegészítő tevékenységek | 50.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 |
| Összesen | 915.000.000 | 731.000.000 | 184.000.000 |

Mindez azt jelenti, hogy a Sütő utcai a felújítás, illetve a Dísz tér esetében legfeljebb további 70 millió forintos támogatással számolhatunk akkor, ha ragaszkodunk az önkormányzati projektek esetében a 85 százalékos maximális támogatáshoz. Úgy véljük, hogy ez utóbbi lehetőségből nem kellene engedni.

Szükséges továbbá látni, hogy a Dísz téri projekt önmagában nem elégséges a minimális programnagyság eléréséhez, hiszen azzal együtt nem érjük el a minimális 1230 milliós összeget.

Javaslatunk a következő:

A programelemek közül a tehermentesítő út II. ütemét, a Kazinczy teret, a kötelező kiegészítő tevékenységeket, illetve a Virágudvar-projektet változatlan pénzügyi tartalommal emeljük be a programba, és azokat a Sütő utcai projekt egészítse ki 70 milliós támogatási összeggel. Egyben rögzítsük, hogy amennyiben a korábban már jelzett kérésünknek helyt ad az Irányító Hatóság, és 1,1 milliárdos támogatási keretösszeggel tudunk számolni, akkor a Dísz tér visszakerül a programelemek közé.

Kérem a javaslat támogatását, annak érdekében, hogy a szükséges előkészítő, tervezési munkák elindulhassanak.

5/2010. sz. határozatában a Sportbizottság 7 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

3/2010. sz. határozatában a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 6 igen szavazat – javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

6/2010. sz. határozatában a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság - 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett - az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tarja.

24/2010. sz. határozatában az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

4/2010. számú határozatában a Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a Tehermentesítő út II. üteme, a Kazinczy tér és a Kiegészítő tevékenységek megvalósításához szükséges önrészt az önkormányzat vállalja, további projekt-elemek megvalósításához sem önrészt, sem kezességvállalást nem javasol az önkormányzat részéről.

4/2010. sz. határozatában a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság a belváros-rehabilitációs program 2009-2010-es akciótervének projektjeit egyhangúlag - 5 igen szavazat - elfogadja.

6/2010. sz. határozatában az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

1/2010. számú határozatában a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazat, 5 tartózkodás mellett azt nem támogatta.

A bizottság felhívta a figyelmet a tervezett új virágudvarral kapcsolatos problémák átgondolására. Az előterjesztésben szereplő projekteken kívül a bizottság a programhoz más javaslatot nem tett, viszont fontosnak tartja, hogy a Dísz tér rekonstrukciójára a város-rehabilitációs programon kívül is sor kerüljön.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009-2010-es akciótervi időszak belváros-rehabilitációs programjában az alábbi projektek kidolgozását és szerepeltetését javasolja:

Tehermentesítő út II. ütem, Kazinczy tér átépítése, Kötelező kiegészítő és soft tevékenységek, Virágudvar árépítése, Sütő utcai tömb-rehabilitáció, valamint Kazinczy téri Üzletház-projekt.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előkészítési feladatok elvégzéséről és 2010 április 22-i Közgyűlésre terjessze elő az Előzetes Akcióterületi Tervet.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010. április 22.

Zalaegerszeg, 2010. január 28.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester