_____________________________________________________________________________

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-105, fax: 92/311-474

_________________________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. szeptember 10-i ülésére

Tárgy:	Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának végrehajtása,

2010. évi cselekvési terv meghatározása (347/2004/3. sz. kgy. hat.)

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Műszaki Osztály

### Sümeghy Gabriella sk. környezetvédelmi szakreferens

# Tárgyalta:	Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság

Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Péter György sk.

# Tisztelt Közgyűlés!

Hazánk legfontosabb környezetvédelmi célkitűzéseit a Nemzeti Környezetvédelmi Program határozza meg.

A környezetvédelmi tervezés megalapozásához a Környezetvédelmi Törvény előírja a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban a helyi környezetvédelmi programok készítését.

Az előzőek végrehajtása érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 347/2004. sz. határozatával 2004. december 16-i ülésén elfogadta a Progressio Mérnöki Iroda Kft által – 2005. január 1 – 2010. december 31. közti, 6 éves időtartamra, - elkészített Települési Környezetvédelmi Programot.

Az elfogadó határozat évenkénti tájékoztatási kötelezettséget írt elő a Programban megfogalmazott és végrehajtott feladatokra vonatkozóan. A Környezetvédelmi Törvény pedig a program kétévente történő felülvizsgálatáról rendelkezett.

# I. A környezetvédelmi programban 2009. évre kitűzött CÉLjainak ismertetése

# I.1. A célok megalapozása

A környezetvédelmi program stratégiai célkitűzéseinek megalapozásához a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat a SWOT-analízissel határoztuk meg, amely a belső és külső tényezők alapján vizsgálja az adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat.

S – erősségek (strengths)

W – gyengeségek (weaknesses)

O – lehetőségek (opportunities)

T – fenyegetések (threats)

| Erősségek | Gyengeségek |
| --- | --- |
| - termelő és szolgáltató szektor környezetterhelése alacsony - mikroklimatikus viszonyok kedvezőek - a város zöldövezetében a levegő minősége jó - a zöldfelületek aránya a városban kiemelkedően magas - a védett természeti területek biológiai sokfélesége jelentős - működő ökológiai hálózat, ökológiai folyosók a Zala-folyó mentén - a táji és geomorfológiai adottságok kedvezőek - az infrastrukturális ellátottság - víz, gáz, villamos energiaellátás -, megfelelő - a védett és műemlék jellegű épületek száma magas, állapotuk jó - a talajok állapota jó - a helyi környezetvédelmi jogszabályalkotás a környezetvédelem valamennyi területét átfogja - a lakosság jól ismeri a környezet állapotát és a védendő értékeket - a mezőgazdaságilag művelhető területek arányából kiemelkedő, az országos átlagot jelentősen meghaladó erdők aránya - korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának feltételei adottak | - a városi közlekedésből és átmenő forgalomból származó zajterhelés értéke magas - illegálisan lerakott hulladékok mennyisége jelentős - csapadékvíz elvezető árkok állapota csak részben megfelelő, a nagy intenzitású csapadékesemények terheléscsökkentése nem elégséges, a Vizslaréti-árok levezető kapacitása nem elégséges - az ivóvízhálózat és a szennyvízcsatornák állapota helyenként nem megfelelő, - az infiltráció egyes területeken magas, így különösen nagy esőzésekkor jelentős mennyiségű csapadékvíz kerül a szennyvízcsatornába - a Keleti vízbázis területe felszíni szennyeződésre érzékeny - a felszíni vizek minősége kifogásolható, a város hatása jelentős - a közlekedési infrastruktúra jelenlegi állapota nem felel meg a forgalmi igényeknek - ipari övezetek elszórt elhelyezkedése - az ún. szőlőhegyi beépítettség magas aránya, az infrastrukturális ellátás szervezetlensége |
| Lehetőségek | Fenyegetések |
| - régiós központ jelleg erősítése - kistérségi természetvédelmi fejlesztési együttműködés kialakításának megszervezése - közlekedésfejlesztési beruházások (megkerülő út fejlesztés, vasút, repülőtér) - külső források (EU, hazai) bevonása a környezet- és természetvédelmi fejlesztésekbe - öko-, fürdő- és „szelíd turizmus” továbbfejlesztése - természeti és táji adottságok turisztikai szempontú érvényesítése - öko- és extenzív mező- és erdőgazdálkodás fejlesztése - védett természeti területek fejlesztése (Natura 2000) | - környezetterhelő tevékenységek betelepülése a városba - a vízminőségi határértékek (Balaton) betartatása következtében többlet beruházások igénye - vízbázisok elszennyeződése - környezeti káresemények kockázata - a városi terjeszkedés kedvezőtlen tájképi hatása |

# I.2. A város környezeti célállapota

A város környezetvédelmi programjának megalapozásakor, szükséges volt egy olyan „Környezeti Jövőkép” meghatározása, amely a programozási időszakon túlnyúlóan is rögzíti a település jövőre vonatkozó elképzeléseit és amely az alábbi alapelveken nyugszik:

- fenntarthatóság;

- megelőzés;

- elővigyázatosság;

- óvatosság;

- felelősség;

- partnerség;

- ökológiai szemlélet.

Ezeknek az elveknek megfelelően Zalaegerszeg város Környezeti Jövőképének alapjai az alábbiak szerint rögzíthetők:

A város a környezeti állapot fenntartásával és javításával megőrzi természeti, ökológiai értékeit a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan, célszerűen használja fel, hosszútávon biztosítja az emberek életminőségének javítását, a komfortérzet fokozását, és a biológiai sokféleség megőrzését.

Környezeti értékeinek számbavételével, azok folyamatos megóvásával, a védett és védelemre méltó természeti értékek megóvására, fejlesztésére törekszik. Kiemelten foglalkozik műemlékeinek, táji értékeinek megőrzésével.

Erősíti a környezeti tudatot a város lakosságában, tudatosítja értékeit a városba látogatókkal.

A város környezeti jövőképének főbb ismérvei az alábbiakban kerültek meghatározásra:

- rendezett település,

- esztétikus közterületek,

- gondozott táj,

- a természeti értékek megőrzését és védelmét, fejlesztését szem előtt tartó területfejlesztés,

- történelmi értékek feltárása, megbecsülése,

- vonzó lehetőségek a turizmus kialakítására,

- egészséges életmód, hosszú élet,

- környezeti tudatosság általánossá válása.

Két fő irányt lehet meghatározni a környezetvédelmi program célkitűzései között.

- A meglévő környezeti állapot fenntartása, biztosítása annak érdekében, hogy a környezeti állapot minősége a városfejlesztés elképzeléseit ne akadályozza, hanem segítse.

- A lokális környezeti problémák megoldása, mérséklése.

Figyelembe véve a felülvizsgált időszakban történt fejlesztéseket, és a környezetvédelmi program középtávú, illetve hosszútávú céljait az alábbiak szerint határoztuk meg 2009-2010-re, összhangban a város környezeti jövőképével.

Természeti környezeti célok:

T.1.1. Táji értékek megőrzése, fejlesztése

T.1.2. Élőhelyek, vizes élőhelyek megőrzése

T.1.3. Természeti területek fejlesztése

T.1.4. Természet-megőrzési stratégia fejlesztése

T.1.5. Városi parkok, zöldfelületek állapotfenntartása

T.1.6. Öko- fürdő- és „szelíd” turizmus fejlesztése

T.1.7. Kistérségi természeti kapcsolatok bővítése

T.2.1. Vizes élőhelyek fenntartása

T.2.2. Helyi védettségű természeti területek növelése

T.2.3. Hagyományos gazdálkodási módok felelevenítése

Környezetvédelmi fejlesztési célok:

K.1.1. 		Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújításának folytatása, szennyvíztisztítás-fejlesztés folytatása

K.1.2. Csapadékvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése és korszerűsítése

K.1.3. Ivóvízellátás biztonságának fokozása, vízbázis védelem

K.1.4. 	Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, üzemeltetése

K.1.5. Útfejlesztés, útkorszerűsítés folytatása

K.1.6 Közlekedési zajterhelés további csökkentése

K.1.7. Lokális levegőminőség javítása

K.1.8. Ipari környezetterhelés lokális problémáinak csökkentése

K.1.9. Köztisztaság fenntartása

K.2.1. Lakossági hulladék veszélyes hulladék tartalmának csökkentése

K.2.2. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása

K.2.3. Belső gyűjtőút hálózat fejlesztése

Épített környezet védelmi célok:

E.1.1. Műemléki értékek megőrzése

E.2.1. Műemléki értékek felújítása

Környezetvédelmi szabályozási célok:

Sz.1.1. A szórakoztató, kulturális rendezvények és a pihenési igények összehangolása

Sz.1.2. A környezetvédelmi szabályozások előírásainak kikényszerítése

Környezeti tudatformálási célok:

TU.1.1. Környezeti és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok megismerése és megismertetése

TU.1.2. Helyi értékek megismertetése

A környezetvédelmi állapot jellemzése során megállapítható, hogy a város környezetvédelmi helyzete továbbra is megfelelőnek tekinthető, a vizsgálati időszakban és az azt megelőzően végrehajtott intézkedések, fejlesztések jelentős mértékű előrelépést jelentenek a jó környezeti állapot és értékek megtartására, illetve a környezeti elemek és az épített környezet állapotának javítása irányába. A legfontosabb feladat továbbra is a megkezdett fejlesztések befejezése, illetve a folyamatban lévő programok lebonyolítása.

# II.) A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK ISMERTETÉSE

# II.1. Természeti környezeti célok teljesülése

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklete a város közigazgatási területére vonatkozóan egy különleges természetmegőrzési területet jelöl ki:

- Csácsi erdő, kód: HUBF20053, közigazgatási területre eső kiterjedése: 520,7 ha

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 7. számú melléklete további két kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területet jelöl ki:

- Alsó Zala-völgy, kód: HUBF20037, közigazgatási területre eső kiterjedése: 354,6 ha,

- Felső Zala-völgy, kód: HUBF20047, közigazgatási területre eső kiterjedése: 259,4 ha.

A város területén természeti védettség alá helyezés az elmúlt év alatt újabb nem történt, azonban közgyűlési döntés született arról, hogy év végéig a Parkerdő, a Pálosfai patak völgye, az Alsóerdő és a Bozsoki domb védetté nyilvánításához szükséges előkészítő eljárás le kell folytatni.

A meglévő természeti értékek felügyelete folyamatos. A felügyeletet mind a városi zöldfelületek gondozó Városgazdálkodási Kft. és az önkormányzat kijelölt munkatársai, mind a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai látják el.

Az önkormányzat 2006-ban kezelési tervet készíttetett a helyi védett értékek fenntartásához. A tervkészítés célja a védett fasorok és területek hosszú távú szakszerű fenntartása, a védett értékek megőrzése, amelynek végrehajtása folyamatos.

A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló szabályokat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendeletben felsorolt célok megvalósításáért elsősorban a Városgazdálkodási Kft. (az Önkormányzat 100%-os tulajdona) felelős. A Városgazdálkodási Kft. és az Önkormányzat között létrejött, új átfogó szerződésben foglaltak alapján történik a parkfenntartási feladatok ellátása. Az előirányzat legnagyobb részét e szerződés teljesítése teszi ki, melynek kereten belül valósul meg a város közparkjainak, településrészeinek, a Gébárti Szabadidőközpontnak, valamint a Parkerdő és Biológusparknak a fenntartása.

A 2009. évben az alábbi parkosítási munkák történtek:

- Kovács K. tér és Berzsenyi u. zöldfelület rendezése

- Parképítés a Cinke-Göcseji P.-Határjáró utcák térségében

- Dózsa liget rekonstrukció

- Ebergényi u. és Hock J. u. közötti park rendbetétele terv szinten

A zöldfelületek sajátos csoportjába tartoznak a játszóterek. A felújítás kiterjed az elavult játékok EU normáknak megfelelő játékokra történő cseréjére, illetve a játszótéri zöldfelület, park felújítására is. A LÉSZ Kft-vel kötött keretszerződés alapján végeztetjük el a játszótéri eszközök karbantartását.

Idei évben elkészült, illetve megvalósítás alatt álló játszóterek:

- Petőfi Ált. Isk. játszóudvar építés

- Gasparich u. négyemeletes házak közötti területen játszótér rendbetétele részben

- Berzsenyi úti játszótér bővítés

- Landorhegyi u. 37-51. sz. társasház mögötti területen játszóeszközök elhelyezése

- Játszótér és parképítés a csácsi városrészben

- Eötvös iskola játszóudvar rekonstrukció

A Városgazdálkodási Kft. a város területén összesen 43,6 ha-on folytat terület fenntartási munkálatokat, melyből 23,8 ha park. A tájidegen fajok visszaszorítása érdekében mintegy 1000 m2-en történt kaszálás, illetve vegyszeres gyomirtás a japánkóró ritkítása érdekében.

Az allergén gyomnövények visszaszorítása érdekében a Városgazdálkodási Kft. és a Kontakt Humán Kht.  és Ámon Ferenc egyéni vállalkozó mintegy 85 ha-nyi területen, továbbá a parlerdőben 76 ha-on és a biológus parkban 4 ha-on végez kaszálást, illetve gyomirtást.

# II.2. Környezetvédelmi fejlesztési célok teljesülése

Szennyvízcsatornázás folytatása, csatornarendszer felújítása, szennyvíztisztítás fejlesztése

Több éves előkészítő munka után az Európai Bizottság 2004. december 14-én CCI: 2004/HU/16/C/PE/002 számú határozatával jóváhagyta „Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt” elnevezésű Kohéziós Pályázatot (azonosító szám: 2004/HU/16/C/PE/002).

Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás előirányzat felhasználása a tervezett szinten alakul, valamint a Zalaegerszeg É.-i főgyűjtő regionális szennyvízelvezetési rendszer beruházás gesztor Önkormányzatával, a Nagypáli Önkormányzattal a szennyvízelvezetési rendszerrel kapcsolatos ügyviteli, pénzügyi munkák elvégzésért, 2008 novemberében megkötött megállapodás alapján a 2008. évi 150.000 Ft költségtérítést kifizettük.

Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulással létrejött pénzügyi megállapodásnak megfelelően a 2009-ben esedékes pénzeszköz átadás időarányosan megtörtént. 2008. decemberében az Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz és kérte az eredeti bizottsági határozat módosítását, mert 2008. áprilisban megtartott Monitoring Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a projekt jóváhagyott költségvetésében a szerződéskötéseket követően megmaradt tartalékkeret összege, valamint a beruházás teljes ÁFA tartalma felhasználható a Kedvezményzett számára. Ez összegszerűen nettó 10,5 millió EUR-t előirányzatot jelentett. A bizottsági határozat módosítása 2009.06.29-én megszületett, a projekt II. ütem építés-beruházási munkáinak befejezési határideje: 2010. június 30; melynek tartalmi elemei a következők:

- mérnöki műszaki ellenőri feladatok ellátása (szolgáltatás),

- csapadékcsatorna fejlesztés, szennyvíztelep fejlesztése és szennyvízcsatorna kiváltása (építésberuházás),

- regionális gyűjtőrendszer és csatornahálózat továbbfejlesztése ÉK, ÉNY, D-i gyűjtők vonatkozásában.

Zala jobb parti városrész csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója

Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdettet pályázatra benyújtott „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése I. ütem” megnevezésű pályázat 2. fordulójának bírálata folyamatban van, ezt követően kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére. A kivitelezés közbeszerzési eljárását megindítottuk, a vállalkozási szerződés létrejöttének feltétele a támogatási szerződés megkötése. A közbeszerzés lefolytatásához szükséges tenderdokumentációk és megvalósíthatósági tanulmány elkészült, amelynek kifizetése megtörtént. Nyertes pályázat esetén 2010. december 31. napjáig kell lebonyolítani a projektet.

Ivóvízellátás biztonságának fokozása vízbázis védelem

A Keleti vízbázis esetében 2005. évben átdolgozásra került az előzőleg meghatározott védőterület (lecsökkent), mivel a feltárt szennyezések miatt a tulajdonos Önkormányzat úgy döntött, hogy ~2010-ig a 2-10 számú kutak megszüntetésre kerülnek, helyettük a Keleti vízbázison új kutak létesülnek a mélyebb rétegek megfúrásával. A védőterület kijelölésére jelenleg még nem született határozat.

A vezetékes vízellátásba bekapcsolt területek

Az első félévben megvalósult a Szedenik utcában, a lakók által kezdeményezett ivóvíztörzshálózat bővítése mintegy 570.000,- Ft értékben.

A lakosság részéről régóta fennálló igény a Bor utcában lévő ingatlanok közműves ivóvízellátásba történő bekapcsolása. A tervdokumentáció elkészítését követően megtörtént a kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás. A mintegy 4 millió forintos, 300 m hosszúságú gerincvezeték és 2 db tűzcsap kiépítését magában foglaló beruházás június végén fejeződött be.

A Magasbükki zártkerti ingatlanok ivóvízzel történő ellátásának eddigi műszaki akadálya az új Bazitai víztorony tavalyi üzembe helyezésével elhárult. A településrész ivóvíz hálózatának tervezése megkezdődött, a mintegy 2 km hosszúságú ivóvíz gerincvezeték kivitelezésének megkezdéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély beszerzése a második félévre tehető.

A Budai-völgyi út melletti magán és önkormányzati ingatlanok vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátása nem megoldott. Lakossági kezdeményezésre elkészültek a területre vonatkozó tervek, melyek vízjogi létesítési engedélyének beszerzése folyamatban van.

Bozsok-Botfa ivóvíz beruházás befejeződött, a létesítmény üzembe helyezése megtörtént.

A vezetékes ivóvíz fogyasztásának előnyei a „csomagolt” vízzel szemben

Tudósok kimutatták, hogy az üveges ivóvízre költött összeg jelentéktelen töredéke elégséges lenne ahhoz, hogy a Földön mindenkinek tiszta és egészséges ivóvize legyen. Amerikában egy üveg ivóvíznek az ára több mint másfél dollár, ami 1900-szor többe kerül, mint a csapi ivóvíz.  Az üveges víz fogyasztásának hátrányai:

- költségesebb

- egészségkárosító (műanyagból oldódó mérgező vegyszerek)

- terheli a környezetet (műanyag palack gyártása, szállítása, eldobása)

A palackok újrahasznosításával foglalkozó Container Recycling Institute (CRI) számítása szerint az USA-ban forgalmazott műanyagpalackok előállításához évi 15 millió hordó olajra van szükség. A vizek légi és közúti szállítása még ennél is több fosszilis üzemanyagot emészt fel. Hasonló európai adatot nem találtunk, de a PET alapanyagot újrahasznosítók iparszövetségének adatai szerint 2004-ben az Európában forgalmazott palackok 31%-át, 665 ezer tonnányi műanyagot dolgoztak fel. Ez a mennyiség a 2014-re becsült 43%-os újrahasznosítási arány mellett 1,6 millió tonnára nőhet. Belátható, hogy a jelenlegi trend mellett az újrahasznosítás nem tud érdemben lépést tartani a szeméttelepeket ellepő PET palackok forgalmának növekedésével.

Ráadásul a tömegrendezvények helyszínein, reptereken és más, szelektív hulladékgyűjtőkkel kevéssé ellátott helyeken hátrahagyott palackokat elenyésző arányban hasznosítják újra. A CRI adatai szerint Amerikában tízből nyolc vizespalack szemétlerakóban végzi. A földből kimosott, tengerbe kerülő műanyaghulladék már Texas államnál kétszer nagyobb felületű lebegő szigetet képez a Csendes-óceánon.

A CRI becslése szerint ezer év kell egy műanyag palack lebomlásához. A morzsákra töredező színes palackok anyagát a tengeri halak és madarak finom falatnak nézik. A tengeri állatok gyomra tele van ezekkel a műanyag szemcsékkel - számolnak be a tengerpartra mosott tetemeket boncoló tudósok.

A PET palackokat ráadásul csak néhányszor lehet újrahasznosítani, a visszaváltható üvegek elterjedését pedig a magasabb szállítási költség gátolja, ezért a hulladék-gazdálkodási szakértők nem is látnak esélyt ezek újólagos elterjedésére.

A palackozott vizek visszaszorulása annak ellenére is fellendítette az otthoni vízszűrők forgalmát, hogy a vízminőséget felügyelő szakemberek szerint a vezetékes víz többnyire szűrés nélkül is megfelelő. A vizüket tavakból és szennyvizet is elvezető folyókból nyerő településeken ugyanakkor megfontolandó lehet a vízszűrő használata. A csapvíz ízét rozsdás vezetékek vagy természetes vastartalom is befolyásolhatja.

A ZALAVÍZ Zrt. által üzemeltetett kutak mélyfúrásúak, a termelt víz védett vízadó rétegből származik, amely azt jelenti, hogy a vízadó réteg felett mindig van egy úgynevezett vízzáró (többnyire agyag) réteg, amely természetes szűrőként szolgál és megvédi a mélyebb rétegekben lévő vizet a talajból és a talajvízből esetlegesen bejutó szennyeződések közvetlen hatásától. A szolgáltatott ivóvíz minőségét a ZALAVÍZ Zrt. akkreditált Központi Laboratóriuma 
rendszeresen vizsgálja. Az ivóvíz hálózat több, különböző pontjáról vett mintákból kémiai, bakteriológiai és biológiai vizsgálatokat végeznek, amelyeknél a vizsgált komponensek koncentrációjának meg kell felelni az ivóvíz minőségéről szóló magyar szabványok előírásainak.

Az új vízfogyasztási szokások terjedésének köszönhetően több figyelem irányulhat a vízforrások megóvásának ügyére is. A palack elvetése utáni következő lépés a kellő tájékozottságot feltételező, tudatos, a vízellátó rendszerek fejlesztését elváró választói magatartás - valamint a természetes, felszíni és felszín alatti vizek jobb, tudatosabb védelme a háztartásokban is.

Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása

A hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodás szervezése keretében a települési önkormányzatok számára kötelezővé tette települési hulladékgazdálkodási tervek elkészítését.

A törvényi előírások teljesítése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata külső szakértői irodát bízott meg a hulladékgazdálkodási terv elkészítésével. Az elkészült tervet a közgyűlés a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 62/2004. (XII.23.)sz. önkormányzati rendeletben fogadta el.

Zalaegerszegen a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése a Nyugat-Balaton és Zala-völgye Térségi Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer ISPA projekt (nyilvántartási szám: 2002/HU/16/P/PE/016) keretén belül folyamatosan kerül megvalósításra.

A korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése az alábbiakat foglalja magában:

- korszerű hulladékgyűjtés bevezetése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésére

- hasznosítást, és újrahasznosítást biztosító előkezelő és kezelőművek felállítása

- jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartási rendszer bevezetése és üzemeltetése

- ismeretterjesztés, szemléletformálás.

A Zalaegerszeg területén keletkező nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására, előkezelésére és lerakással történő végleges ártalmatlanítására a Zala-Depó Kft., mint közszolgáltató jogosult. A lakosság és az intézmények esetében a települési szilárd hulladék gyűjtése 100%-os ellátottságú.

Zalaegerszeg területén tavaly júliustól 2 hulladékudvar működik, melyek hatékonysága egyre jobb. 2008-ban a napi látogatottság 5-10 fő/nap, a 2009-es évben ez már napi szinten 15-20 fő/nap, amely az éves átlagot jellemzi, hiszen a téli időszakban kisebb a forgalom,de a tavaszi-nyári időszakban, főleg a szezonális ház körüli munkák idejében 30-40 ember is érkezik egy nap alatt.

Az ISPA-projekt keretében épített gyűjtőszigeteken 4 db 1100 l-es edény található, 4 frakcióval (papír, műanyag, üveg, fém). Gyűjtőszigetek száma: 88 db (Zala-Depo Kft. kezdeményezésére), illetve további 71 db (Ispa-támogatásból).

A Zala-Depo Kft. az idei évtől az alábbi új gépeket üzemelteti a projekt keretében: 3 kukásautó, 1 db targonca, 1 db komposztrosta, 1 db fadaráló, 1 homlokrakodós gép.

Illegális hulladéklerakók hatékony felszámolása

A város területén – a folyamatos felszámolás ellenére - továbbra is találhatók illegális hulladéklerakók. 2008-ban 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium illegális hulladéklerakók hatékony felszámolása c. pályázatán, melynek megvalósítására 2009 tavaszán került sor.

A pályázattal érintett illegális hulladéklerakókon található hulladék tényleges tömege 191 tonna volt.

A pályázat során nagy hangsúlyt fektettünk a környezettudatos magatartás kialakítására. Ebben az időszakban felhívást tettünk közzé, melynek keretében a jelentkezők „örökbe fogadhattak” egy-egy illegális lerakót, melynek felszámolásáról a program során gondoskodtak. Ehhez kapcsolódóan köztisztasági akciók lebonyolítását is kezdeményeztük. A felhívásokra az alábbi szervezetek jelentkeztek:

| Köztisztasági akciók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | résztvevők száma | helyszín | időpont |
| Deák F. és Széchenyi I. Szakközép- és Szakiskola Deák F. Székhelyiskola | 9-10. évfolyamos tanulók osztályfőnökökkel | Göcseji u. | 2009. április 23-29. |
| Hegyalja 40. társasház | 12 fő | Hegyalja u. 40. környékén | 2009. április 3. |
| Deák F. és Széchenyi I. Szakközép- és Szakiskola Széchenyi I. Székhelyiskola | iskola tanulói | iskola tágabb környéke | 2009. április 20-29. |
| Landorhegyi- Pais Iskola | 650 fő | Landorhegy lakótelep | 2009. június 03. |
| Csácsbozsoki Polgárőr Egyesület | 38 fő | Csács és Bozsok kül és belterületek | folyamatos |
| Évgyűrűk Nyugdíjas Klub | 35-40 fő | Csácsbozsok Posta előtti park és környezete | április, szeptember, október |
| Jószomszédság park lakóközösség | kb. 20 fő | Jószomszédság park | folyamatos |

A pályázat keretében az alábbi szervezetek jelentkeztek illegális lerakók felszámolására:

| Illegális hulladéklerakók felszámolása |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | résztvevők száma | helyszín | időpont |
| Karmel Alapítvány | 10 fő | Vorhota városrész | 2009. április 18. |
| Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Klub | 22 fő | Parkerdő | 2009. május 26. |
| I Zalai Média Kommandó | 20 fő | Nekeresd 829/4 | 2009. április 09. |
| ZMÖ ISZI I. THELY Pszich. betegek | 9 fő | régi Egervári út környéke | 2009. június 3-4. |
| Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala | 20 fő | Pózva, Csács | 2009. június 5. |
| Kandikó Klub | 20 fő | Biológuspark | 2009. június |
| Összesen | 101 fő |  |  |

2009. februárjában megbíztuk a Zalaegerszegi Városi Televíziót (ZTV), hogy a pályázattal kapcsolatban készítsen tájékoztató anyagot, amelyet minden lehetséges médiában tegyenek közzé.

A ZTV a beszámolóhoz mellékelt felvételeket több alkalommal sugározta a városi televízióban, a Nyugat-dunántúli Régió Társtelevízióiban híradós tudósításként, valamint a Nyugati Régió regionális magazinban magazinos tudósításként és cikket jelentettek meg a zegtv.hu internetes portálon is és követte az akciók eseményeit.

A felhívásunkkal párhuzamosan a Zalai Hírlap „Tegyünk rendet a környezetünkben! Számoljuk fel az illegális szemétlerakó helyeket!” címmel arra kérte az olvasókat, amennyiben találnak illegális hulladékot, jelezzék. A Zalaegerszeg közigazgatási területét érintő lerakókkal kapcsolatos feladatokat az újságíró a  Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi szakreferensével együtt derítette fel és a Hivatal minden alkalommal megtette a szükséges intézkedéseket. Közterületen lévő szemét elszállításáról gondoskodott, magántulajdonokat érintő hulladék esetén pedig elhagyott hulladékkal kapcsolatban megindította a szükséges eljárást. Az együttműködésnek köszönhetően a Zalai Hírlap kezdeményezésére a helyi televízió és rádió bevonásával megalakult az I. Zalai Média Kommandó, amely elsőként jelentkezett a felhívásunkra. A továbbiakban a Karmel Alapítvány, a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Klub és a ZMŐ Integrált Szociális Intézménye I. sz. telephely, Pszichiátriai Betegek Ápológondozó Intézete is bekapcsolódott a programba. A Kandikó Klub tagjai pedig fotókat küldtek, hogy a Biológusparkot lelkesen kitakarították.

A környezetvédelem világnapján a Polgármesteri Hivatal 20 munkatársa 2 helyszínen szabadította meg a természetet a szeméttől.

Sajnálatos tapasztalatunk, hogy a pályázat benyújtása óta a megjelölt – jelentősebb illegális hulladékkal szennyezett - helyszíneken növekedett az elhelyezett szemét mennyisége. Néhány területen azonban a hulladék már nem volt fellelhető, véleményünk szerint ez köszönhető a bozót elburjánzásának, építési törmelék vagy fém esetén pedig feltehetően az „újrahasznosítók” tevékenységének. A pályázatban kb. 200 m3 hulladék felszámolását vállaltuk, azonban a program során a Zala-Depo Kft. lényegesen több (közel 500 m3) hulladékot számolt fel.

A www.tisztamagyarországért.hu honlapon olvasható iránymutatásoknak megfelelően 10 figyelemfelhívó táblát készíttettünk, amelyet a jelentősebb lerakók mellé helyeztünk ki.

A felszámolt lerakók helyszíneit rendszeresen ellenőrizzük, néhány esetben - a táblák ellenére is - több alkalommal újratermelődött hulladék, amit szintén elszállíttattunk.

Az utcai hulladékgyűjtő edények számát ez évben is növeltük:

| Év | beszerzett köztéri hulladékgyűjtő edények száma (db) |
| --- | --- |
| 2008. | 115 |
| 2009. | 125 |

Közútfejlesztés, útkorszerűsítés

Az idei év feladatai:

- Bozsoki u. útfelújítás II. ütem: A 16,5 mFt összegű munka határidőre lekészült.

- Nefelejcs utca útfelújítás: A 4,1 mFt-ot meghaladó értékű munka határidőre elkészült.

- Vizslaparki u. 1-5. útfelújítás: A 4 mFt összegű út- és járdafelújítási szerződés összegének 1,5 mF-tal történő növelésére volt szükség a csapadékvíz elvezető rendszer átépítése miatt. A befejezési határidő ezzel szinkronban 2009. szeptember 1-re módosult.

A 2009. évi költségvetésben két kiemelt beruházási cél szerepel:

Kosztolányi u. kétirányúsítása: A műszaki tervek a közgyűlés által meghatározott időpontig elkészültek, engedélyezése folyamatban van. Az építési munkák csak a jogerős építési engedély megszerzését követően indulhat, de a projekttel kapcsolatban még több kérdés vár tisztázásra: szakmai véleményeltérések, társadalmi ellenállás, és az előirányzatot jelentősen meghaladó bekerülési költség. Véleményünk szerint a projekt megvalósításával a város tömegközlekedésének jelentős javítása, átrendeződése: új ÉD-i folyosó a Balatoni u – vasútállomás között, és ezzel a Kossuth és Mártírok utca tehermentesítése megtörténhetne.

A Göcseji – Mártírok – Köztársaság úti csomópont átépítéséhez a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a „Belterületi utak fejlesztésére” kiírt pályázaton kívánunk támogatást nyerni. Benyújtási határidő: 2009. szeptember 11., döntés: 2009. decemberre várható. A pályázat 75%-os támogatást biztosít, így a 220 mFt becsült költségű beruházáshoz az önrész – hitelkeretből – rendelkezésre áll.

Az önkormányzat a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” című pályázatán a Hegyalja utca burkolat felújítás I. üteméhez igényelt támogatást az önkormányzat elnyerte.

A Városrehabilitációs projekt keretén belül I. ütemben a felhagyott vasúti nyomvonalon a Vágóhíd utcáig új útkapcsolat kerül kialakításra. A munkák során elkészül az Október 6. tér átépítése, Batthyány utcai csomópont kialakítása, a Budai Nagy Antal utca és a Jákum utca átépítése. A projekt céljai közt szerepel továbbá a Piac térségében egy mélygarázs megépítése, valamint a Kossuth utca következő (Kisfaludy u. – Petőfi u. közötti) szakaszának átépítése.

A közútfejlesztéshez kapcsolódó további környezetvédelmi eredmények a közlekedési zajterhelés csökkenése, illetve a lokális levegőminőség javulása.

# II.3. Épített környezet védelmi célok teljesülése

Városkép arculatfejlesztése

A környezetvédelmi törvény szerint az épített környezet környezeti elem, ezért védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre is. A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban , a területrendezési és településrendezési tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni.

A közgyűlés a helyi épített környezet és az építészeti örökségvédelem szempontjából jelentős építészeti-műszaki tervek szakszerűségének elősegítése érdekében és a vonatkozó jogszabályok érvényesítése céljából 2007-től Építészeti-műszaki Tervtanácsot működtet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2001. (VI.15.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatát, mely az évek alatt többszöri felülvizsgálatra és módosításra került.

2007. évben kidolgozásra került a város Településfejlesztési koncepciója, melyben városfejlesztési és területrendezési szándékok fogalmazódtak meg.

E koncepciónak megfelelően 2008. évben készült el és került jóváhagyásra ZMJVK 13/2008.(IV.25.) számú önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú város építési szabályzatáról, melynek alapja már az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK).

Városközpont rehabilitáció

E pályázat városrehabilitációs célkitűzése az ősi múltú városközpontnak a magterületére irányul, mely szakszerű rekonstrukciójával, ismét a régió egyedi látványosságává fejleszthető kultúrtörténeti értékünkké válhat.

Az integrált fejlesztési projekt eredményeként forgalomcsillapított, ismét szerves és egységes, infrastruktúrájában és funkcionálisan is megújult történelmi értékeit őrző belváros kialakítása a szándék.

A fejlesztési projekt céljai:

- A belváros egységes szerkezetének helyreállítása;

- A történelmi belváros északi részének komplex rehabilitációja, új kulturális és közösségi funkciók létrehozása;

- A szükséges közlekedési hálózati elemek megteremtése.

Műemléki értékek megőrzése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 11/2002. (V. 17.) önkormányzati rendelete szabályozza az épített környezet helyi védelmével kapcsolatos teendőket, amelynek betartása folyamatosan szükséges.

A rendelet 12 § 1.) pontja értelmében az Alapból nyújtandó támogatás csak a rendelet 1. számú mellékletében szereplő védetté nyilvánított értékek felújítására adható. A támogatás pályázat alapján nyerhető el. A minden év október 30-ig meghirdetett pályázati feltételeket a Műszaki Bizottság határozza meg.

A vizsgálati időszakban 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatás és kb. 8,5 millió Ft kamatmentes kölcsön került kiosztásra a védett értékek felújítása céljából.

A támogatást nyert helyi védett épületek:

- Kovács Károly tér 1.

- Rákóczi u. 39.

- Evangélikus templom

# II. 4. Környezetvédelmi szabályozási célok teljesülése

A Hivatal számos esetben folytatott le - elhagyott hulladékkal kapcsolatban - hulladékgazdálkodási eljárást, amelyek közül több hulladékgazdálkodási bírság kiszabását eredményezte, de zajvédelmi bírság kiszabására is volt példa.

# II.5. Környezeti tudatformálási célok teljesülése

A Közgyűlés a környezetvédelmi alap felhasználása során környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésére 1.000 eFt-ot különített el, a pályázat lebonyolítására ősszel kerül sor. A pályázati feltételeket a Műszaki Osztály a Művelődési és Sportosztállyal közösen határozza meg.

A Zala-Depo Kft. által önállóan, illetve az ÖKO Pack Kht-vel közösen szervezett rendezvények foglalkoztak a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, módszerével, népszerűsítésével.

A város értékeit megismerni vágyók a Zalaegerszegi Tourinform irodában tájékozódhatnak a város turisztikai kínálatáról. A Tourinform iroda Zalaegerszeg város és Zala megye idegenforgalmi információs és marketing irodája.

Kiemelkedő szerepet tölt be a helyi értékek bemutatásában a Göcseji Falumúzeum. Hagyományőrző rendezvényei országos hírűek.

A helyi természeti értékek bemutatása céljából információs táblákat helyeztünk ki, míg a Parkerdő tanösvénnyel gazdagodott.

# II.6. További célok, programelemek teljesülése

A Közgyűlés a 17/2008. (IV.25.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozza a Környezetvédelmi Alap kezelését. Az Alapot az önkormányzat pénzforrásai között elkülönítetten kell kezelni. Az Alap 2008. évi pénzmaradványa, illetve az idei évi bírságok összege összesen 20.714,-eFt-ra módosította az előirányzatot. A fenti összeg a 2008. évben befolyt - talajterhelési díjat is tartalmazza, amely kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használható fel. A területi környezetvédelmi hatóság által Zalaegerszeg közigazgatási területén kiszabott és tavalyi évben befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, is az Alap részét képezi. A Közgyűlés 2009. évi költségvetésében 8.000 eFt összeget különített el az Alap feltöltésére.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján, 2009. évben az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

1. Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése	1.000 eFt

2. Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása 	1.200 eFt

3. Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása 	1.000 eFt

4. Zaj- és levegőtisztaság-védelem 	700 eFt

5. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 	1.000 eFt

6. Vízvédelem	3.800 eFt

7. Végrehajtás elrendelése	5.000 eFt

Összesen: 	13.700 eFt

A környezetvédelmi feladatok egyes csoportjai csak kistérségi szinten, több település összefogásával valósíthatók meg. Ilyenek a vízbázis-védelemmel és a felszíni vizek védelemével, hulladékgazdálkodással és a természet védelmével kapcsolatos célok.

# III.) Környezetvédelmi program 2010. évre kitűzött céljai

Áttekintve a 2009. évek során megtett intézkedéseket és elért eredményeket, megállapítható, hogy a jelentős mértékű fejlesztések és beruházások ellenére is a vizsgált időszakra tervezett célok még nem teljesültek teljes körűen, így a 2004. évben meghatározott célok 2010-ben is aktuálisak. Az operatív programelemek céljait és felelőseit az alábbi táblázatban foglaltunk össze, míg az egyes programelemek összefüggéseit az 1. sz. mellékletben szemléltettük:

| programelemek jele | programelemek megnevezése | Felelős |
| --- | --- | --- |
| LEV-1 | Utak pormentesítése | Önkormányzat |
| LEV-2 | Allergén gyomnövények gyérítése | Önkormányzat, tulajdonosok |
| LEV-3 | Belső úthálózat fejlesztése | Önkormányzat |
| LEV-4 | Diffúz légszennyezés csökkentése | Önkormányzat |
| VÍZ-1 | Vízellátás biztonságának növelése (vízhálózat rekonstrukció, vízbázis védelem) | Önkormányzat |
| VÍZ-2 | Szennyvízcsatornázás befejezése | Önkormányzat |
| VÍZ-3 | Szennyvíztelepi rekonstrukció és bővítés befejezése* |  |
| VÍZ-4 | Csapadékcsatornák építése, rekonstrukciója, felszíni vízfolyások karbantartása | Önkormányzat |
| ÉLŐ-1 | Természeti területek fejlesztése | Önkormányzat, tulajdonosok |
| ÉLŐ-2 | Védett értékek és területek megóvása | Önkormányzat, tulajdonosok |
| ÉLŐ-3 | Öko és „szelíd” turizmus szervezett feltételeinek folyamatos javítása | Önkormányzat, Nemzeti Park |
| TSZ-1 | Szerkezeti és szabályozási tervben foglaltak megvalósítása | Önkormányzat |
| VÉ-1 | Építészeti emlékek felújítása | Önkormányzat, tulajdonosok |
| ZÖLD-1 | Parkok fenntartása | Önkormányzat, Városgazdálkodási Kft. |
| ZÖLD-2 | Egyedi fák, fasorok védelme | Önkormányzat |
| ZÖLD-3 | Településszépítési programok lebonyolítása | Önkormányzat, Városgazdálkodási Kft., lakosság |
| KÖZ-1 | Megkerülő- és gyűjtőút hálózat bővítése | Közútkezelő, Önkormányzat |
| KÖZ-2 | Kerékpárutak fejlesztése | Önkormányzat |
| REHAB-1 | Felhagyott iparterületek, laktanya rendezése | Önkormányzat |
| HULL-1 | Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata | Önkormányzat |
| HULL-2 | Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, üzemeltetése | Önkormányzat, Zala-Depó Kft. |
| HULL-3 | Illegális lerakóhelyek felszámolása | Önkormányzat, tulajdonosok |
| ZAJ-1 | Közlekedési zaj csökkentése | Önkormányzat |
| ZAJ-2 | Szolgáltatási zaj csökkentése | Önkormányzat, tulajdonosok |
| ZAJ-3 | Lakossági zajforrások korlátozása | Önkormányzat, lakosság |
| INT-1 | Környezetvédelmi alap pénzeszközeinek biztosítása | Önkormányzat |
| INT-2 | Környezetvédelemmel, környezet egészségüggyel kapcsolatos adatok összegyűjtése és értékelése | Önkormányzat, ÁNTSZ |
| INT-3 | Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése | Önkormányzat, Oktatási-nevelési intézmények |
| INT-4 | Természeti, környezeti és helyi értékek bemutatása | Önkormányzat |
| KT-1 | Kistérségi társulási programok | Önkormányzatok |
| KT-2 | Natúrparkok kialakításához való kapcsolódás | Önkormányzat |
| R-1 | Regionális társulási programok | Önkormányzatok |
| R-2 | Ökocentrum kialakítás | Önkormányzat |

A program végrehajtásában legfontosabb szerepe a Közgyűlésnek van, amely a program végrehajtásának ellenőrzésére kizárólagosan jogosult. Fő feladatai az ellenőrzés során a következők:

- a környezet állapotáról szóló éves beszámoló elfogadása;

- a környezet állapotának éves értékelése magában foglalja-e a program végrehajtásának eredményeit;

- a helyi környezet- és természetvédelmi rendeletek végrehajtásának vizsgálata évente;

- az éves zárszámadás során a program tartalmának és a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök összhangjának vizsgálata;

- annak vizsgálata, hogy a program elemei bekerülnek-e az éves költségvetésbe;

- a program időarányos teljesítéséről szóló kétéves jelentések megfelelnek-e a célkitűzésekben, illetve a feladatok meghatározása során rögzített közvetlen követelményeknek.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 136/2009. számú határozatával 9 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 154/2009. számú határozatával 9 igen szavazattal elfogadta. Javasolja az anyagban kimutatni  a vezetékes ivóvíz fogyasztásának előnyeit,szemben a PET palackos ivóvíz fogyasztásával, kiemelve a környezetvédelemre gyakorolt hatását. A Bizottság javaslatának megfelelően az előterjesztés tartalmazza a vezetékes ivóvíz fogyasztásának előnyeit a palackozott vízzel szemben.

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 109/2009. sz. határozat egyhangúlag – 9 igen szavazattal – az előterjesztést, tudomásul vette, közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 126/2009. sz. határozatával az előterjesztést elfogadja azzal, hogy javasolja a hosszú távú céloknál nevesített környezeti tudatformálási célok két alprogramjának részletesebb kidolgozását, az érintett ágazatokkal történő egyeztetését és az erre épülő induló programok meghatározását.  (9 igen, egyhangú) A Bizottság javaslata alapján felsoroltuk a tudatformálási célokat, összhangban a Környezetvédelmi Programban 2004-2010-re meghatározott feladatokkal. A Környezetvédelmi Program II. elfogadása jövőre aktuálissá válik, melynek kidolgozása során a tudatformálási céloknak kiemelkedő szerepük lesz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.

Zalaegerszeg, 2009. szeptember 3.

## Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester

1. sz. melléklet

Az operatív programok áttekintése és a programok kapcsolatai

Operatív programok

LEV-1

LEV-2

LEV-3

LEV-4

VÍZ-1

VÍZ-2

VÍZ-3

VÍZ-4

ÉLŐ-1

ÉLŐ-2

TSZ-1

HULL-1

HULL-2

HULL-3

INT-1

INT-2

INT-3

INT-4

KT-1

KT-2

VÉ-1

ZÖLD-1

ZÖLD-2

ZÖLD-3

REHAB-1

ZAJ-1

ZAJ-2

ZAJ-3

R-1

R-2

Program végrehajtásának ellenőrzése, monitoring