ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: alpm@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. november 20- i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató a városi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának középtávú programja teljesítéséről |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Tombi Lajos alpolgármester |
| Készítette: | Műszaki Osztály Hegedűs Katalin sk. Nyikos Zoltán sk. |
| Tárgyalta: | Műszaki Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Településrészi Önkormányzatok |

| Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Vizsy Andrea sk.. |
| --- | --- |
| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Közgyűlésünk 2005. november 17-i ülésén fogadta el a városi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának középtávú programját. ZMJVK 309/2005. sz. határozata szerint a középtávú program teljesítéséről évente, a költségvetési koncepció elkészítéséig a közgyűlés elé beszámolót kell készíteni.

A 2005-től 2015-ig terjedő programban meghatározott célok megvalósításának mindenkor korlátot szabnak a város éves költségvetésében ezekre a célokra meghatározott előirányzatok. Sajnos a város pénzügyi helyzetéből adódóan egyre kevesebb pénzeszközt tud a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójára, fejlesztésére fordítani, ezért az Önkormányzat EU-s, valamint állami források megpályázásával próbálja az ezekhez szükséges forrásokat megteremteni.

2007. év végén regionális programot hirdettek meg, mely lehetőséget adott belterületi vízrendezéssel kapcsolatos pályázatok benyújtására. A tervezett program a városon belül olyan alapvető vízelvezető rendszereket érint, melyek egyrészt kapacitás szempontjából, másrészt műszaki állapot miatt alapvető fontosságúak.

Ezért ez év márciusában pályázatot nyújtottunk be a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében (NyDROP) meghirdetett, „Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázatra a „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése” (I. ütem) fejlesztési célra, mely a Vizslaréti árok torkolati szakaszának korrekcióját (729 fm), valamint a Hoffhalter u. – Gorkíj u. – Göcseji u.-i csapadékcsatorna szakasz (262 fm) felbővítését tenné lehetővé.

A középtávú programba illeszkedően továbbá pályázatot nyújtottunk be a jelenleg Kohéziós Alap támogatással folyó Zalaegerszeg és agglomerációja szennyvízelvezetés és –kezelés projekt 2. ütemébe betervezett alábbi csapadékcsatorna fejlesztésekre:

| Belvárosi részen hiányzó csapadékcsatornák építése |  |
| --- | --- |
| Jókai M. u. | Jókai u. 2.-től - a Virág Benedek u.-ig |
| Batsányi J. u. | Dózsa Gy. U.-tól a Jókai u.-ig |
| Püspöki G. u. | Püspöki G. u. 17.-től - a Dózsa Gy. U.-ig |
| Pintér M. u. | Virág B. u. és a Batsányi u. között |
|  | Mikes K. u. és a Püspöki G. u. között |
| Átalszegett u. | Csendes u. és a Köztársaság u. között |
| Kisfaludy S. u. | Vizslaparki u.-tól a Mártírok u.-ig |
| Síp u. | az utca középső részén |
| Eötvös u. | Mártírok u. és az Ady E. u. között |
| Kert u. | az utca hiányzó szakaszai |
| Könyök u. | az utca hiányzó szakaszai |
| Ady u.- Botffy u | Botffy u.-tól a Göcseji útig, ill. a Botffy u. eleje |
| Táncsics u. | Ady u.-tól a Dél Hercegnője t.házig |
| Várkör | az utca teljes hossza |
| Platán sor vízelvezetése |  |
| Hock J. út - Platán sor | Falumúzeum u.-tól a Gasparich útig |
| Platán sor | Gasparich úttól a Dózsa Gy. útig |
|  | Dózsa Gy. úttól a Vizslaréti árokig |
| Összesen: 1574 fm |  |
| Egerszeghegyi út csapadékcsatorna építése |  |
| Gasparich út - Egerszeghegyi út csap. csat. | Landorhegyi úttól a Rózsafa u.-ig |
| Összesen: 1858 fm |  |
| Becsali út csapadékcsatorna építése |  |
| Becsali út csapadékcsatorna | A 24437 hrsz.ú ingatlantól a Becsali út 59. sz.-ú ingatlanig |
| Összesen: 842 fm |  |

A NyDROP -os pályázatról várhatóan novemberben, a Kohéziós Alap pályázatról pedig jövő év elején születik döntés.

A középtávú programban 2007. évre meghatározott céloknak az éves költségvetésben lévő előirányzatok figyelembevételével történt megvalósításáról az 1. sz.-ú melléklet ad tájékoztatást.

Összefoglalva elmondható, hogy a középtávú program első három évében tervezett fejlesztések, felújítások egy része megvalósult. A szükséges előkészítő munkákra, valamint a kisebb fejlesztésekre, felújításokra a közgyűlés biztosította a pénzügyi előirányzatot. A nagyobb fejlesztések esetében az időközben állandóan változó pályázati környezet miatt bizonyos rugalmasságot kell tanúsítanunk, és a külső források nagyobb mértékű bevonásával igyekszünk megvalósítani céljainkat.

Bizottsági határozatok:

Műszaki Bizottság:

183/2008. sz. határozat:

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 8 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatót közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Gazdasági Bizottság:

291/2008. számú határozat

A Gazdasági Bizottság a tájékoztatót 9 igen szavazattal tudomásul vette.

Pénzügyi Bizottság:

116/2008. számú határozat

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja

Az előterjesztés leadásáig a Településrészi Önkormányzatok részéről észrevétel nem történt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2008. november 12.

Tombi Lajos sk. alpolgármester

1. sz. melléklet