5.sz. melléklet

A projekt megvalósulását elősegítő szerződések adatai

| tender megnevezése | becsült értéke | Szerződéses ár | szerződés módosítás összege | végső szerződéses ár | Nyertes cég |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | € |  |  |  |  |
| Mérnök | 779 000 | 545 300 |  | 545 300 | UTIBER Kft. |
| PR | 764 000 | 532 260 |  | 532 260 | OPTIMUS S.A.. |
| Rekultiváció tervezése | 1 526 000 | 1 190 000 | 127 052 | 1 317 052 | SOLVEX Kft. |
| Árubeszerzés | 6 030 000 | 6 435 085 |  | 6 435 085 |  |
| 01 lot |  | 1 216 755 |  | 1 216 755 | OTTO Kft |
| 2 lot |  | 208 302 |  | 208 302 | OTTO Kft |
| 3 lot |  | 1 253 838 |  | 1 253 838 | Renault Trucks Kft |
| 4 lot |  | 922 590 |  | 922 590 | Renault Trucks Kft |
| 5 lot |  | 1 432 600 |  | 1 432 600 | Városkert Kft |
| 6 lot |  | 870 000 |  | 870 000 | Profi Bagger Kft |
| 7 lot |  | 531 000 |  | 531 000 | Terra Kft |
| Rekultiváció | 10 581 000 | 7 977 151 |  | 7 977 151 |  |
|  |  | 2 987 472 |  | 2 987 472 | M-V Konzorcium |
|  |  | 2 855 722 |  | 2 855 722 | M-V Konzorcium |
|  |  | 2 133 957 |  | 2 133 957 | Green Network Kft |
| Építési 1. Nagykanizsa | 3 359 000 | 3 214 523 |  | 3 214 523 | BETONÚT Rt. |
| Építési 2. Zalabér | 6 555 000 | 6 398 032 | 686 948 | 7 084 980 | VEGYÉPSZER Zrt. |
| Építési 3. Zalaegerszeg | 4 991 000 | 5 048 792 |  | 5 048 792 | VEGYÉPSZER Zrt. |
|  | 34 585 000 |  |  | 32 155 143 |  |
|  | Megtakarítás | 2 429 857 |  |  |  |