ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

………. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. szeptember 11-i ülésére

Tárgy:	Pályázat benyújtása a Környezet és Energia Operatív Program 2007-5.1.0 kiírásra – ZMJV Polgármesteri Hivatala fűtésrendszerének korszerűsítése

Előterjesztő:			Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:			Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Henics Attila sk. területfejlesztési szakreferens, csoportvezető

Tárgyalta:			Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Műszaki Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:	      Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: 	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának épülete a ’60-as években épült, hagyományos szerkezettel, lapos tetős kivitelben. Az épületben napjainkban is központi fűtési rendszer üzemel, melynek hőtermelője 2 gázkazán.

Az elavult rendszer karbantartása, működőképességének fenntartása évek óta jelentős többlet kiadásokat okoz annak ellenére, hogy legutóbb 2003-ban sor került az egyik kazán cseréjére.

A 40 éve kialakított szekunder-rendszer fűtéscsöveinek műszaki állapota, és az iszapülepítő nélkül telepített új kazán miatt a meghibásodások gyakorisága az elmúlt évben már heti rendszerességű volt. Az épület fűtését az üzemidő jelentős részében egy alacsony hatásfokú, 18 éves tüzelőberendezéssel tudtuk megoldani.

Összefoglalva sajnos meg kell állapítani, hogy a fűtési rendszer jelenlegi állapotában nem biztosítható az elégséges és biztonságos fűtés az épületben. A korszerűsítést tehát elsősorban a műszaki szükségesség indokolja, miközben a korszerűsítés nyomán az energia felhasználásban elérhető 8-15 százalékos megtakarítás, és a járulékos költségek csökkenése sem elhanyagolható tényező.

A tervezett műszaki beavatkozás lényegi elemei:

- Kazánház kialakítása az épület tetején;

- Magas hatásfokú gázkazánok beszerzése és telepítése;

- A csőhálózat teljes cseréje;

- A hőátadók („radiátorok”) cseréje.

Az új rendszer lényege, hogy a hőátadók alapból alkalmasak lesznek fűtésre és hűtésre is. A csőhálózat korszerűsítés a hűtés és fűtéscsövek felszerelését is jelenti. A beruházás úgy kerül megvalósításra, hogy ahhoz megújuló energiaforrás csatlakoztatható legyen. Maga a csőhálózati-rendszer illetve a hőátadó-berendezések bármilyen bemeneti energia-átalakító berendezés fogadására alkalmas, így középtávon mind a szoláris, mind a geotermikus betáplálás elképzelhető. Ugyanakkor a gázkazánok beszerzése mindenképpen indokolt, miután ezekre a megújuló rendszerek használata esetén is szükség lesz, mivel azok tartalékrendszer, illetve a csúcsidőszakokban rásegítő szerepet töltenek be.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretei között „Energetikai hatékonyság fokozása” címmel pályázatot hirdetett. A pályázati konstrukció célja a hatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában. A támogatható tevékenységek között szerepel kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre.

A támogatás intenzitása fűtéskorszerűsítés és technológiai berendezések energetikai korszerűsítése esetén 14,5%. A támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 500 millió forint lehet, de a támogatott projektek mérete el kell, hogy érje a minimum 10 millió forintot.

A pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A pályázat benyújtása 2007. október 24.-től folyamatosan lehetséges, annak elbírálása szakaszosan történik, a következő értékelési határnap 2008. október 17., illetve az utolsó 2008. december 15.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzetes információgyűjtés alapján az épület egy szintje esetében a csőhálózat és a hőátadók cseréje 12 millió forint bekerülési költséggel kalkulálható. A kazánház kialakítása, illetve a kazánok beszerzése 30-35 milliós kiadást jelent. Jelenleg a költségvetésben 52 millió forint áll rendelkezésre.

A saját erő, illetve a pályázaton elérhető támogatási intenzitás alapján így a jelen pályázati kiírás keretében egy nagyjából 61 milliós projektben tudunk gondolkodni, amely összeg a kazánházra, a kazánokra, illetve kettő szint (az első körben a negyedik és a harmadik emelet) teljes rendszercseréjére nyújtana fedezetet. Ez lenne tehát a fejlesztés első üteme. A második ütembe kerülne sor a maradék három szinten a beavatkozásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa a pályázat benyújtását.

A Pénzügyi Bizottság 86/2008. sz. határozatával az előterjesztést 3 igen szavazattal elfogadta.

A Műszaki Bizottság 139/2008. sz. határozatával 9 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

A Gazdasági Bizottság 187/2008. sz. határozatával fontosnak tartja a hivatal fűtéskorszerűsítését, de tekintettel a támogatás alacsony intenzitására és a várható bekerülési költségek nagyságára, költség-haszon elemzés készítését tartja indokoltnak. A bizottság kéri, hogy az előterjesztés kerüljön vissza a közgyűlés elé egy későbbi időpontban.

Miután a fejlesztés, a fűtési rendszer műszaki állapota miatt akár pályázati segítséggel, akár anélkül, elengedhetetlenül szükséges, ugyanakkor az e célra elkülönített saját erő rendelkezésre áll, az előterjesztő álláspontja, hogy kerüljön kidolgozásra és beadásra a pályázat.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 207/2008. sz. határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja pályázat benyújtását a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett „Energetikai hatékonyság fokozása” c. felhívásra, „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fűtésrendszerének korszerűsítése” címmel. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén a szükséges önerőt a hivatali fűtési rendszer korszerűsítése előirányzat terhére a 2008. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 	2008. október 17.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Zalaegerszeg, 2008. szeptember 4.

|  | Dr. Gyimesi Endre sk. |
| --- | --- |
|  | polgármester |