ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

* 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. ( 92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. szeptember 11-i ülésére

| Tárgy: | A város-rehabilitációs programhoz kapcsolódó tervezési dokumentumok elfogadása |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre Polgármester |
| Készítette: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
| --- | --- |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Dr. Péter György sk. |

Mellékletek:

Integrált Városfejlesztési Stratégia (Zeg_IVS_0825kgy.zip)

Előzetes Akcióterületi Terv (Zeg_EAT_0825kgy.zip)

Anti-szegregációs Terv (Zeg_ASZT_0825kgy.zip)

Tisztelt Közgyűlés!

A város-rehabilitációs programhoz kapcsolódó dokumentumokat, az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, az Előzetes Akcióterületi Tervet, valamint a Anti-szegregációs Tervet legutóbb 2008. április 17-én tárgyalta és fogadta el 77/2008. számú határozatával a Közgyűlés. A tervezési folyamat azóta is folytatódott. Az előterjesztés bemutatja az azóta eltelt időszakban a dokumentumokban bekövetkezett változásokat és azok okait. A tervek és a kiegészítő dokumentumok képezik a szeptemberben formai bírálatra benyújtani kívánt pályázat elemeit.

Terjedelmi okok miatt az előterjesztés mellékleteit elektronikus formában küldjük meg, illetve a nyomtatott változat a bizottság ülésein, illetve a Városfejlesztési és tervezési Osztályon megtekinthető.

Mielőtt az áprilisban elfogadott dokumentáció változásait taglalnánk, ismertetjük a város-rehabilitációs program jelenleg ismert menetrendjét. Az általános szabályok alapján a megyei jogú városok város-rehabilitációs programjainak nincs beadási határideje. Ebből következik, hogy dátumszerűen nem lehetséges pontos menetrendet meghatározni. A szabályok értelmében a beadott dokumentációt először formailag értékeli a Közreműködő Szervezet (esetünkben a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség), illetve az Irányító Hatóság (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség). A formai értékelés időigénye az előzetes becslés alapján 20 munkanap. A formailag befogadott pályázatok szakmai értékelésre kerülnek. Ebben a fázisban az Irányító Hatóság munkatársai vetik össze a programot a kiadott szabályrendszerrel. Ebben a fázisban, amelynek előzetesen számított időigénye kb. 30 munkanap, kerül sor a programelemek pontosítására, a pénzügyi és ütemezési pontosításokra, ekkor alakul ki a tehát a végleges dokumentáció. A szakmai értékelést javaslattétel zárja. Az Irányító Hatóság és az idén áprilisban megszületett regionális fejlesztési tanácsi javaslat alapján dönt a kormány a program nevesítéséről a regionális akciótervben. A kormánydöntést követően, amely javaslatételt követő egy hónapon belül megtörténik, az Irányító hatóság előkészíti a támogatási szerződést. Tekintettel az alapos, mindenre kiterjedő formai és szakmai vizsgálata, a kormánydöntést követő 1-1,5 hónapon belül a szerződés megköthető.

Összességében tehát, amennyiben formailag kifogástalan dokumentációt prezentálunk, a beadást követő 4,5-5,5 hónapon belül juthatunk el a támogatási szerződés megkötéséig.

Változások az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS)

A változások a stratégia VI. fejezetét érintették. Ebben szereplő funkcióbővítő akcióterület fejlesztési tartalmát volt szükséges módosítani a belső tehermentesítő utat érintő nehézségek miatt. A programban ugyanis csak olyan projektek szerepelhetnek, amelyek esetében a tulajdonviszonyok rendezettek. A terv előző változata, az első akciótervi időszakban azzal számolt, hogy a tehermentesítő út tekintetében a felhagyandó vasúti pályán is el kezdődnek a kivitelezési munkák. Nyár derekára vált világossá, hogy a vasúti beruházás késése miatt a nyomvonal átadására, ebből következően a tulajdonviszonyok rendezésére csak a jövő évben kerülhet sor.

A stratégia megvalósíthatósága érdekében a tehermentesítő út ütemezése kikerült az IVS-ből, azt az elkészült – és majd a következő ütemre is készítendő – akcióterületi terv tartalmazza.

A Dísz tér, és Kazinczy tér felújítását tartalmazó B-vel jelölt közterület fejlesztések közé bekerült új projektelemként a Kossuth Lajos utca átépítése (Kisfaludy S. utca és Petőfi S. utca közötti szakasz). Ez a projektelem engedélyes tervekkel rendelkezik, így rövid határidőn belül megkezdhető. Ehhez a forrás átcsoportosítása a belső tehermentesítő út keretéből történt meg, így a támogatási intenzitása is ennek megfelelően 70%.

Az egyes projektelemek ütemezése a rendelkezésre álló információk alapján pontosításra került.

Változások az Anti-szegregációs Tervben

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által biztosított antiszegregációs szakértők véleményezték az elkészült tervet. A szakértők kérésének megfelelően a Terv kiegészítésre, átdolgozásra került. A szakértők egyben jelezték, hogy amennyiben a szociális város-rehabilitácó során kerül kialakításra a Roma Kreatív Központ az csak egy meglévő épület funkcióváltásával alakítható ki (új építés nem támogatható). Egyben javaslatot fogalmaztak meg arra, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás szülessen az IVS megvalósításához kapcsolódóan. A megállapodás előkészítés alatt áll.

Változások az Előzetes Akcióterületi Tervben

A korábban elkészült Akcióterületi Tervből kikerültek a későbbi ütemek tervezett beruházásai (azok az IVS-ben jelennek meg), a 2007-08-as keret terhére tervezett beruházások ugyanakkor pontosításra kerültek a rendelkezésre álló információk alapján. Az IVS-ben is jelzett új projektelem és átcsoportosítás itt is megjelenik, illetve az ütemezés is módosítva lett ezeknek megfelelően.

A kialakult új költségbontás az első tervezési időszakra:

| Projektelem | 2007-2008 ROP AT (ezer Ft) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teljes | Támo-gatás | Önerő |
| A (70%) Közlekedési – belső tehermentesítő út I. ütem | 630 000 | 441 000 | 189 000 |
| A (70 %) földvásárlás úthoz | 19 070 | 13 349 | 5 721 |
| B (85%) Köztéri elemek – Kossuth L. u. | 90 000 | 63 000 | 27 000 |
| C (85%) Köztéri elemek, közösségi elem – I. ütem: Piac tér, | 182 000 | 154 700 | 27 300 |
| D2 (30%) Üzleti elemek (min. a támogatás 10%-a) – I. ütem, Piac tér alatti 80 db mélygarázs (NETTÓ, Ft) | 256 500 | 76 950 | 179 550 |
| D2 Eszköz beszerzés (mélygarázs felszerelése) | 13 500 | 4 050 | 9 450 |
| D3 Csipkeház komplexum belső térrendezés, bevásárló és sétáló udvarrá alakítása (10 %-os intenzitás) (NETTÓ, Ft) | 202 000 | 44 440 | 157 560 |
| E (85%) Kiegészítő tevékenységek (ESZA): közösségfejlesztési akciók, civil szervezetek, helyi közösségek létrehozása, projekt honlap, Internetes és televíziós vitafórumok működtetése, egységes arculat érdekében képzési program vállalkozóknak, térségi tervezés megkezdése. | 10 000 | 8 500 | 1 500 |
| F (30%, 70%, 85%) Előkészítések (út tanulmányterv, engedélyezési tervek, AT, RAT, IVS) | 95 920 | 56 292 | 39 628 |
| G (85%) Projektmenedzsment | 35 000 | 24 100 | 10 900 |
| H Szolgáltatások igénybevétele (85 %) - független mérnök 10000 e Ft, könyvvizsgálat 2000 Ft, kommunikáció, PR - 4 000 Ft | 16 000 | 13 600 | 2 400 |
| Összesen | 1 549 990 | 899 981 | 650 009 |
| Arányok | 100,00% | 58,06% | 41,94% |

Kérem, vitassák meg és támogassák a határozati javaslatot.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 214/2008. sz. határozatával egyhangúlag jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 116/2008. sz. határozatával az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Sportbizottság 56/2008. sz. határozatával, 7 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra ajánlja a közgyűlésnek az előterjesztést.

A Pénzügyi Bizottság 79/2008. sz. határozatával az előterjesztést 3 igen szavazattal elfogadta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  Oktatási és Ifjúsági Bizottsága 130/2008. sz. határozatával egyhangúlag – 8 igen szavazattal –  támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat , az  előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság 57/2008. sz. határozatával a város-rehabilitációs programhoz kapcsolódó tervezési dokumentumokban bekövetkezett változásokat egyhangúlag - 4 igen szavazat - elfogadja.

A Műszaki Bizottság 139/2008. sz. határozatával 7 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 86/2008. sz. határozatával egyhangúlag – 9 igen szavazat – támogatja az előterjesztést.

A Gazdasági Bizottság 185/2008 sz. határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, az Előzetes Akció-területi Tervet, valamint az Anti-szegregációs Tervet. Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázati anyag összeállításáról és benyújtásáról.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre

Zalaegerszeg, 2008. augusztus 28.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester