Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen

Előzetes akcióterületi terv

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

a bfh európa kft., a koller és társa kft.,  a linakron kft., és a zalaegerszegi városfejlesztő zrt. közreműködésével

Zalaegerszeg, 2008. március 25.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése (az IVS célrendszeréhez való illeszkedése)	3

1.1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programjával és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Stratégiájával való összhang	3

1.2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójával való összhang	5

2.	A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása	5

2.1.	Akcióterület kijelölése	5

2.1.1.	Az akcióterület kiterjedtsége, határai	6

2.1.2.	Az akcióterület kijelölésének történeti indokolása	7

2.2.	Jogosultság igazolása	9

3.	Helyzetelemzés	11

3.1.	Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése	11

3.2.	Megelőző város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása	13

3.3.	Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása	14

3.4.	A tulajdonviszonyok értékelése	30

3.5.	A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése	33

3.6.	Piaci igények, lehetőségek felmérése	33

4.	Fejlesztési célok és beavatkozások	34

4.1.	Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai	34

4.2.	Fejlesztési programok	37

4.2.1.	Regionális Operatív Program 2007-13 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma	39

4.2.2.	Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán	51

4.2.3.	A pályázathoz kapcsolódó, de azon kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen.	53

4.3.	A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez	54

4.4.	A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve	56

4.5.	A tervezett fejlesztések várható hatásai	57

4.5.1.	Társadalmi-gazdasági hatások	57

4.5.2.	Esélyegyenlőségi hatás	57

4.5.3.	Környezeti hatások	57

4.6.	Kockázatok elemzése	58

4.7.	Partnerségi egyeztetések	59

5.	Megvalósítás intézményi kerete	60

5.1.1.	Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása	60

5.1.2.	Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása	60

5.1.3.	Üzemeltetés, működtetés	60

6.	Pénzügyi terv	61

6.1.	Pályázat előzetes összefoglaló költségvetése 2007-2008	61

7.	Előkészítettség állapota	62

8.	Mellékletek	63

8.1.	Akcióterületet bemutató térképvázlat	63

8.2.	Vázlat tervek (beépítési terv és épület-vázlattervek)	63

8.3.	Zöldfelületi tanulmányterv, természeti örökségek védelme, táj- és kertépítészet	64

# A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése (az IVS célrendszeréhez való illeszkedése)

AZ IVS célrendszerét tekintve az általános, nem elsősorban területi megközelítésű Zalaegerszeg és kistérsége Operatív Fejlesztési Programja céljai mentén, a Közgyűlés által elfogadott, azt megelőzően pedig széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetéseken Zalaegerszeg MJV Településfejlesztési Koncepciója területi megközelítésű céljait követi, ami a készülő Területrendezési terv módosítás megalapozó munkarészeként készült el.

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programjával és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Stratégiájával való összhang

A tervezett fejlesztés összhangban van az operatív program célrendszerével, az akcióterven belül megvalósítandó beavatkozások a program mindegyik prioritásához kapcsolódnak, illetve szerepelnek a program intézkedései között is. A következő oldalon található ábra bemutatja a program célrendszerét, prioritás- és intézkedés szerkezetét is.

A ”Települési közlekedési struktúra- és szolgáltatás fejlesztés” c. intézkedésen belül fogalmazódott meg a Zalaegerszegi belváros tehermentesítő utak fejlesztése (1. Északi belső feltáró út fejlesztése – I. ütem koncepcionális és engedélyes tervezés, társadalmasítás II. ütem, megvalósítás 2. déli átkötő út kiépítése), illetve a „Rehabilitáció a szerethetőbb és jobban hasznosítható településekért” c. intézkedés tartalmazza a Gazdasági, és társadalmi élénkítő hatású közösségi terek rekonstrukciója, fejlesztése (pl. Zalaegerszeg Városközpont, Polgári negyed fejlesztése) projekteket.

Intézkedések

1. Megújuló településszerkezet és közszolgáltatások

3. Megújuló ember, megújuló közösség és kultúra

2. Környezetminőség, egészségvédelem

Közfeladat ellátások szolgáltatásokká fejlesztése

Rehabilitáció a szerethetőbb és jobban hasznosítható településekért

Energiatakarékosság, energiahatékonyság fejlesztése

Környezeti infrastruktúra felzárkóztatása az euró-pában elvárható szinthez

Települési és külterületi zöldfelület és természeti rendszerfejlesztés

Megújuló felsőoktatási központ, szakképzés és felnőttképzés fejlesztés

Térségi foglalkoztatási, hazatérés és kútfő kezdeményezések

4. Megújuló gazdasági környezet és új energiák fejlesztése

Az életminőség emelésével a szerethető települések fejlesztése

A megújulás stabil szellemi, energetikai, gazdasági és infrastrukturális feltételei megteremtése

A belső természeti, emberi és kulturális erőforrások  mozgósítására építő, az innovációra eszközével élő, a környezettel harmóniában levő gazdaság,és a  gazdag kultúrájú megújuló közösségek fejlesztése.

Megújuló kulturális és közösségi élet, szellemi forrásközpont kialakítása

Termelő infrastruktúra fejlesztése

Külső és belső térségi és települési elérhetőség fejlesztése

Az együttélés akadályai lebontása – esélyegyenlőség és párbeszéd

Minőségi lakókörnyezet kialakítása

Települési közlekedési struktúra- és szolgáltatás fejlesztés

Eseményturizmus vonzerő, infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés

Környezeti oktatás, nevelés, tudatformálás, felvilágosítás

Átfogó cél

Specifikus célok

Prioritások

5. Megújuló térségi arculat és európai kapcsolatok

Megújuló energia –innovatív szellemi, szolgáltató tudásközpont

Térségi egészségügyi és szociális szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése

Megújuló térségi arculat – térségmarketing!

Európai döntéshozói kapcsolatépítés, Brüsszeli képviselet

Megújuló energiaellátás, megerősödő autonómia

Közös testvérvárosi programok, projektek kidolgozása, megvalósítása

K+F szellemi központok infrastrukturális, szellemi és szervezeti feltételei megteremtése

Közoktatási feladatellátás javítása

Gazdaság- és területfejlesztési, kulturális és foglalkoztatási szervezetfejlesztés

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójával való összhang

A településrendezési terv felülvizsgálatával együtt 2007 közepére elkészült településfejlesztési koncepció kiemelten kezeli a tervezett fejlesztések megvalósulását.

A koncepcióban megfogalmazott offenzív stratégiai irány egyik kulcsintézkedése Zalaegerszeg város úthálózatának fejlesztése az alábbi komponensekkel: 1. Az új belső, tehermentesítő út építése a megszűnő vasúti pálya helyén. 2. Meglévő utak kapacitásának növelése érdekében a forgalmi rend átszervezése a városmagot elkerülő utak fejlesztésével. 3. Forgalmi felülvizsgálat, szükség esetén új utak építése. 4. Új útszakaszok és csomópontok építése. 5. Tömegközlekedés átszervezése. 6. A parkolási rendszer átalakítása.

Szintén a kulcsintézkedések között szerepel a településszerkezet fejlesztése, amelyen belül megfogalmazódik a városközpont területének átmenő forgalomtól való mentesítése, és a felszabaduló terület köztérként és zöldövezetként való kialakítása.

Kapcsolódó intézkedés a város arculatfejlesztése, amely magában foglalja a városközpont stratégiai fejlesztési területeinek hasznosítását, a városközpont egységes arculatának megteremtését, a közterek minőségi rendezését, átépítését, a meglévő építészetileg karakteres és egységes területek arculatának megőrzését, illetve a tervezett új fejlesztési területeken az arculat megőrzését.

# A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása

## Akcióterület kijelölése

Zalaegerszeg történeti belvárosán nap-mint nap áthalad a városlakó, a városba látogató és a várost átmenő forgalommal érintő utazó egyaránt. A Kazinczy téren azonban, ebben a folyton-folyvást rohanó világunkban, még a közlekedési lámpák piros jelzésénél megállítva sem érzi, mert nem érezheti, a város ősi központját, amely még igen is hordozza településszerkezetének eredeti, a középkortól datálhatóan évszázadokon át strukturálódó, ma is fennmaradt térrendszerét (lásd az alábbi 1826-os térképet). Az ősi városi mag alapelemei ugyanis ma is megvannak, a belváros csak funkcionálisan esett szét a 76-ös országos főútvonal átvezetésével. Az alapok tehát épek, és a fenntartható fejlődés biztosításával építeni is lehet, sőt a város eltökélt szándéka, hogy építeni is fog rájuk!

### Az akcióterület kiterjedtsége, határai

A pályázat, mintegy 135,8 ha nagyságú akcióterülete (ld.: mellékelt térképvázlat M=1:7000 ma.) magába foglalja Zalaegerszeg mai, a XXI. század elején rögzíthető városközpontjának területét, valamint annak egy „puffer zónával” kiterjesztett térségét,  mely térség feltétlenül érintett Zalaegerszeg komplex belváros rehabilitációs programjában megjelölt prioritás, az ősi és az új városközpont „visszaegyesítésének” megvalósításában. Továbbá pedig, e területen, a megvalósuló programelemek hatására újabb beruházások számára potenciális helyszínek előkészítése megy végbe, melynek következtében megnövekszik a vállalkozások inspirációja, valamint az akcióterületen található, leromlott létesítmények revitalizációja is elindulhat. Az akcióterület határai –

-a megszüntetendő vasútvonalon tervezett tehermentesítő út északi oldala menti területek, a Hock János utcától, a Zala medréig, majd tovább a Szlovén-Magyar vasút vonaláig;

-A Batthyány Lajos utcától keletre, a megmaradó vasútvonal mentén, a Városi Stadion területe után a - Stadion utca –Balatoni út – Kovács Károly tér – Kosztolányi Dezső utca;

-Petőfi Sándor utca;

-Mártírok útja - Rákóczi Ferenc út – Ola út – Hock János utca, mely visszacsatlakozik a tervezett új tehermentesítő vonalához.

Ez az akcióterület tehát magába foglalja azt, a Kazinczy  Ferenc tértől északra elhelyezkedő, mintegy 10,0 ha nagyságú ősi városmagot a Budai Nagy Antal út, a Batthyány Lajos út, a Kazinczy Ferenc tér és a Jákum Ferenc utca által határolt területen, amely a középkori és kora újkori Egerszeg területével esik egybe.

Ezt a Zala folyó jobb partján, a Válicka és a Vizsla patakok között kiemelkedő alacsony hátságon kialakult településmagot, a XXI. század elejére Zalaegerszeg városszerkezete körbenőtte, majd déli irányba el is hagyta. A Mártírok útja és a Kovács Károly tér között, a mai kiterjedtsége a Kosztolányi Dezső utcáig határolható le. Innen a Kisfaludy utca vonaláig, az akcióterületünkhöz egy átmeneti sávot csatoltunk, mely mindenképpen a belváros bővítési területének számít.

Zalaegerszeg mai városközpontjának kialakulása tehát, egy jól követhető történeti kontinuitás folyamatában ment végbe, ezért szerkezetileg és területhasználatok tekintetében napjainkig is elválaszthatatlanok egymástól, vagyis a városközpont magját nem lehet a városszerkezetből kiragadva vizsgálni, csakis együtt, egységes rendszerükre figyelemmel érhető el eredmény.

Az akcióterületen található összes ingatlant helyrajzi számok szerint a mellékelt térképvázlaton kívül, a „Tulajdonviszonyok értékelése” megnevezésű 3.4 pontban, helyrajzi számok szerint felsoroltuk, és külön térképen az eltérő tulajdonú földrészleteket is ábrázoljuk.

### Az akcióterület kijelölésének történeti indokolása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. év első felében elfogadott Városfejlesztési Koncepciójában rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési döntéseit, melyek között feltétel nélkül prioritást élvez városközpontjának komplex rehabilitációja. Zalaegerszeg esetében e feladat fontosságát egy rövid történeti áttekintéssel kívánjuk megvilágítani a következőkben.

A Kazinczy tértől északra helyezkedik el a középkori zalaegerszegi vár területe, melyhez kapcsolódva, majd egyre táguló környezetében struktúrálódott a város, és már a XIX. század elejére elnyerte mai tér és utcaszerkezetét. A Kazinczy tér felé emeletessé „városiasodó” eklektikus utcakép elemei, a barokk templom, a bíróság, a börtön, a múzeum épületei, ma is védett műemlékeink. Következésképpen tehát, a mai belváros legrégebbi, örökségvédelmileg is legértékesebb részét képezi.

A 20. század közepéig, Zalaegerszeg elsősorban nyugati, dél-nyugati és déli irányban növekedett, nem nőtte túl a természet kínálta kereteit, egy jól követhető történeti kontinuitás mentén így az ősi város mára, városközponttá fejlődött. Kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően pedig, tágabb környezetének is kereskedelmi központja lett. E térségből ma is olyan külső tényezők hatása várható, melyek a konkrét célkitűzés eredményességére jelentős befolyással vannak.

Már a XV. század végétől vásártartási joggal rendelkezett. A XIII. század végétől bizonyítottan beépített térség keleti határa, a mai Batthyány Lajos utca és Kovács Károly tér pedig, a településszerkezet első és máig fennmaradt ősi, Bak-Vasvári, észak-déli forgalmi tengelyének részei. E kapcsolat Bak községtől tovább Keszthely, Nagykanizsa, Letenye irányába, Vasvártól pedig Körmend, Szombathely, Sárvár, Sopron irányába biztosítja az országos vérkeringésbe kapcsolódást.

A Kazinczy térre pedig, mint a város, a mai városközpont kelet-nyugati irányú szimmetria tengelyére, a XX. század második felének nagy és hibás szerkezet átalakító munkálatai helyezték át a 75-ös számú országos főútvonalat és így a nyugati irányú kapcsolatok keleti irányba is megnyíltak, a városközponton jelentős forgalmat átvezetve. Az addig „T” utcás szerkezetű város, keresztutcássá szerkesztődött át. A térszerkezet szétesett, az utcahálózaton minden égtájba átmenő forgalom haladt, így jelen akcióterületünkön, a város központjában, a Deák Ferenc tér kivételével egyetlen, a városszerkezetet összekapcsoló, nyugodt tér sem maradt. A Kazinczy és Mindszenty terektől északi irányba a Szabadság tér, délre pedig, a Széchenyi tér és a Kovács Károly tér is elvesztett eredendő funkcióját. A templom felé finoman tölcséresedő tereken az autósforgalom vette át a főszerepet.

A második világháború után, a megváltozott a társadalmi-, politikai körülmények között elindult iparosítási hullám, a megyeszékhelyek, így Zalaegerszeg népességének is, agglomerációját eredményezte. Mindennek következtében, már az 1960-as években óriási lakáshiánnyal néztek szemben Zalaegerszegen ugyanúgy, mint más magyarországi városunkban. Új lakóterületek számára eddig elképzelhetetlen területeket is igénybe vettek, így sor került a Válicka egykori árterületének felhasználására, az ősi városmag területén pedig, szakszerűtlen szanálások után, hagyományt nem tisztelő panel- és egyéb szerelt szerkezetű irodaházak, társasházak épültek. Zalaegerszeg hagyományos városképe hihetetlen gyorsasággal megváltozott.

Ettől kezdve Zalaegerszeg városközpontja már csak déli irányba bővült, az ősi együttestől egyre jobban eltávolodva, a Kossuth Lajos utca mentén végig a Petőfi Sándor utcáig. A Kossuth Lajos utca és Kisfaludy utca sarkán épült fel a Város Önkormányzatának „L” alakú saroképülete, mely előtt keleti és déli irányba is kisebb teresedések (köztük a  Város Dísztere) alakultak ki, melyek mai képe befejezetlenséget és egyben avultságot is tükröz. Kialakításukat a városközpont rehabilitációs folyamatában a város vezetése szintén kiemelt programként kezeli.

A Kazinczy tér fölé „szorult” Ősi Városrész azonban, az ott elhelyezkedő jelentős intézményeknek, Megyei Bíróság, Börtön valamint a Múzeum (régi funkció OTP), épületeinek köszönhetően megőrizte szerkezetét. A Deák Ferenc tér fásított, parkosított részét fenntartották, ide dél-nyugati oldalon egy könyvtárat építettek, mintegy lezárandó az igazságszolgáltatás, és kulturális létesítmények elegáns fogadóterét, az egyéb funkcióktól.

Az 1960-as években pedig, a Szeglet utca és a Mérleg tér közti kis tömböt szanálták és ide a tömbbel csaknem megegyező nagyságú Vásárcsarnokot építettek, ezzel véglegesítve a piac funkciót, a Deák Ferenc térről leszakadt, észak-dél tengelyű Piac téren. Az „eluralkodó” vásári használat aztán nyugati, északi és észak-keleti irányba, egyre nagyobb területeken kihatott a területhasználatok alakulására. A jellemzően földszintes beépítések elavultak, az elmúlt évtizedekben pedig, a térségben jelentős átépítések indultak el, illetve zajlottak le. Így a Piac teret határoló, foghíjassá vált tömbökben, a még parkolónak használt üres telkek, vagy a már megvalósult új beépítések, valamint a múlt századi avult, földszintes épületek változatos képe, átmeneti állapotot tükröz.

## Jogosultság igazolása

Az akcióterület Zalaegerszeg történelmi városközpontja, amely a város kereskedelmi, szolgáltatási, közösségi, igazgatási, kulturális központja. A jogosultsági kritériumoknak nagyrészt már most megfelel az akcióterület. Megoldandó feladat az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) elkészítése. Ennek koncepcionális és programozási, projektfejlesztési alapjai megfogalmazódtak a 2007. májusban elfogadott településfejlesztési koncepcióban, illetve a 2006 végén elfogadott operatív programban. Az IVS elkészítését az akcióterületi terv elkészítésével párhuzamosan tervezzük.

| Kritérium megnevezése | Kritérium | Értéke (2006) |
| --- | --- | --- |
| Kereskedelmi és szolgáltatóegységek (pénzügyi, gazdasági stb.) száma (db) | min. 20 db | kereskedelmi: 214 |
| Helyi védettséggel rendelkező épületek száma, amely nem lakóépület (db) | min. 3 db | 15 |
| Közösségi funkciót ellátó intézmények száma (db) | min. 3 db | 13 |
| Oktatási intézmények száma (db) |  | 1 |
| Szociális intézmények száma (db) |  | 0 |
| Igazságszolgáltatási intézmények száma (db) |  | 1 |
| Kulturális és közművelődési intézmények száma (db) |  | 5 |
| Egészségügyi intézmények száma (db) |  | 0 |
| Közigazgatási intézmények száma (db) |  | 5 |
| Sportlétesítmények száma (db) |  | 0 |
| Egyéb közfunkciót ellátó intézmények száma (megnevezése, db) |  | 1 |
| Integrált fejlesztés összetétele | Min. 3 funkciókhoz kapcsolódik a min. 5 db projektelem |  |
| Megyei jogú városok esetében a konstrukció keretében egy-egy kijelölt akcióterületen integrált városfejlesztési programok megvalósítását lehet támogatni, amely a fizikai megújítás mellett hangsúlyt fektet az érintett közösségek erőforrásainak fejlesztésére, valamint a kijelölt akcióterületen működő vállalkozások bevonására is. Ezért nem támogatható olyan tevékenység, amely csak közösségi terek és köztulajdonban álló ingatlanok fizikai megújítását célozza, nem vonja be a helyi vállalkozásokat és civil szervezetet, valamint nem tartalmaz kiegészítő-típusú (soft), a támogatható tevékenységek között felsorolt akciókat. | igen/nem | igen |
| A kiemelt projekt benyújtásának előfeltétele egy integrált városfejlesztési stratégia (IVS) elkészítése, és elfogadása | 1 db IVS | folyamatban |
| Az IVS elfogadottnak minősül, ha mind az érintett város önkormányzata, mind az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, mind a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által felkért szakértői testület elfogadta. | igen/nem | folyamatban |
| Az IVS-t az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium módszertana alapján kell elkészíteni | igen/nem | Igen |
| Az IVS a magántőkéből megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel, legalább 5 projektet megnevez, ahol a magántőke bevonása lehetséges, valamint ezeket megvalósíthatóság szempontjából megvizsgálja. Az 5 projekt becsült értéke el kell hogy érje a 2 milliárd forintot. | min. 5 db, 2 mrd Ft értékű projekt | Folyamatban |
| Az IVS-t az elfogadás előtt társadalmi vitára kell bocsátani, melynek időtartama legalább 3 hét. A társadalmi vita alatt az IVS az érintett város honlapjának kezdő oldalán kell szerepeltetni. A társadalmi vitáról legalább egy alkalommal be kell számolni a megyei napilapban, valamint a város hivatalos lapjában. | igen/nem | folyamatban |
| Az integrált városfejlesztés városi, vagy városrészi központi területen valósul meg, mely a város életében meghatározó gazdasági – társadalmi szerepet tölt be. | igen/nem | igen |
| Történelmi településközpontok, városmagok értékőrző megújítása esetén felújítandó, vagy nem kellő kihasználtsággal rendelkező történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik. | igen/nem | igen |
| Városi barnamezős terület fejlesztése esetén a barnamezős terület a város közigazgatási határán belül helyezkedik el. (A barnamező jelenleg használaton kívüli, vagy alulhasznosított, eredetileg mezőgazdasági, ipari, katonai hasznosítású épület/épületegyüttes, rossz fizikai állapotban van, környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz.) |  | Nem releváns, illetve akkor, ha a volt vasút nyomvonalán megépülő tehermentesítő út barnamezős fejlesztésnek tekinthető. |
| A kijelölt akcióterületre vonatkozóan, ahol az integrált városfejlesztés megvalósul, megvalósíthatósági tanulmány (akcióterületi terv) készül, amely komplex módon tartalmazza az adott akcióterületen szükséges városfejlesztési intézkedéseket, ennek elkészítéséhez az Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium módszertani útmutatót nyújt. | 1 db MT | folyamatban |

# Helyzetelemzés

## Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város településrendezésinek elkészítésével, a VÁTI tervezőcsoportját bízta meg 2000-ben. A város egész közigazgatási területére kiterjedő Városszerkezeti terve, valamint Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata Nagy Ágnes vezető településrendező tervező irányításával készült, „az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az azt módosító 1999. évi CXV. törvény, továbbá a Kormány 253/1997.(XII.20) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről, -OTÉK- előírásai szerint.

A 16/2001. (VI.15.) számú rendelettel jóváhagyott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatát – ZÉSZ -t- a jóváhagyást követően többször módosították. A legutolsó átfogó módosítást 2005-ben az Agg Építész és Orbán Grafikus Kft. végezte el.

Az évről –évre felmerülő módosításokat alapvetően a következő okok indokolták:

1.) A jóváhagyott rendelethez nem illeszkedő, jelen gazdasági viszonyok között napról-napra változó világunkban, az ugyancsak sűrűn változó lakossági igények, vállalkozói szándékok érvényre juttatása;

2.) A tervek jóváhagyása óta eltelt időszak alatt, az önkormányzat használati tapasztalatainak, észrevételeinek megfelelő javítások elvégzése;

3.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt módosító 2006. évi L. törvény változásainak megfelelés;

4.) A 2000 – 2006-ig tartó időszakban bekövetkező, a településrendezési tervek alátámasztó munkarészeit szorosan érintő, elsősorban örökségvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek jelentős változásai illetve módosításai.

5.) Az időközben elkészült -, továbbá a folyamatban levő, engedélyezési tervekkel rendelkező beruházások figyelembe vétele.

6.) Végül, de nem utolsó sorban, az Európai Unióhoz csatlakozásunk után várthatóan 2007. őszén megjelenő pályázatok, általánosságban érvényes településrendezési tervek meglétét írják elő. E pályázatok nyomán pedig, Zalaegerszeg számára is nagy lehetőség kínálkozik ahhoz, hogy egyedi adottságait minden területen védve, megőrizve, úgy mutathassa be, úgy rekonstruálja, úgy fejlessze, hogy végeredményben valós nemzeti és nemzetközi vonzerőt jelentsenek.

Előző tényezők, Zalaegerszeg MJ Város Önkormányzatát arra ösztönözték, hogy készíttesse el, átfogó, korrekt helyzetfelmérésre alapozott Településfejlesztési Koncepcióját.

Az Agg Építész és Orbán Grafikus Kft. által elkészült dokumentációt a város 2007. elején hagyta jóvá. A koncepció már Zalaegerszeg jövőképének alakításában prioritásként kezeli a Komplex Belváros Rehabilitációs Programját. A város ezen önkormányzati határozattal elfogadott anyaga, kiváló alapul szolgál a pályázati dokumentációhoz elkészítendő Integrált Városfejlesztési Stratégiához, amely középtávot átölelő, a megvalósíthatóság irányába elmozduló, fejlesztési szemléletű dokumentum. Az IVS a városokat hozzásegíti a fejlesztési szemléletmód kifejlesztéséhez, alkalmazásához, mindennek köszönhetően kiszámítható, területi megközelítésű városfejlesztési gyakorlat kialakításához.

2006-ban, Zalaegerszeg MJ Város Önkormányzata újabb Városrészére, az Ősi Városközpont területére készíttette el szabályozási tervének módosítását, már a 6.) pontban elemezett célok, egy esetleges pályázati dokumentáció alátámasztása érdekében. E tervezési terület a Kazinczy Ferenc tér - Jákum Ferenc utca – új tehermentesítő út – Batthyány Lajos utca – Mindszenthy József tér által határolt térség, mely magába foglalja az ősi településközpontot, de nem terjedt ki Zalaegerszeg mai városközpontjának teljes területére. A tervezési területünk megismerése során nyilvánvalóvá vált, hogy a mintegy 10 ha nagyságú, jellemzően sík tervezési terület építészeti örökségei kiemelkedők. A vizsgálatokat az egész együttesből kiindulva végeztük el, miközben lassan feltárultak az egyedi értékek is. Közben figyelemmel voltunk minden egyes építés, beavatkozás következményére, hatására. Vizsgáltuk, hogy az egyedi épület miképpen illeszkedik a történeti szerkezetbe, figyelembe veszi-e, a területen ismert örökségek védelmét, ami leginkább abban nyilvánul meg, hogy a műemlékileg védett területen különösen elvárható alázattal, alkalmazkodással jelenik-e meg környezetében, vagy hivalkodóan, csupán a beruházás programjának maximális kielégítését teljesíti. A terveket készítő Koller és Társa Tervező Kft-nél a tervező team alapvető irányelvei voltak, természetesen a megbízásuknak megfelelően:

- a városmag ősi szerkezetének védelme mellett, a tervezési terület fenntartható fejlődésének biztosítása;

- Az érvényes szerkezeti terv átgondolása, az ősi közlekedési hierarchia visszaállítása érdekében szükséges (Kazinczy tér, Széchenyi tér gépkocsi forgalomtól való felszabadítása) tehermentesítő és arra rávezető gyűjtő és kiszolgáló utak rendszerének felvázolása, a tervezési területet érintő útvonalak, csomópontok biztonságos kialakításához szükséges területek leszabályozása. És mindez a városszerkezethez szervesen illeszkedő hálózattal jöhessen létre;

- A tervezési terület belső rendszerében egy átlátható, tiszta közlekedési hálózat kialakítása, korrekt parkolási lehetőségek megteremtésével;

- Olyan szabályozás kidolgozása, amely általában egyszerű és áttekinthető keretet nyújt az egyes ingatlanok átépítéséhez. Ott azonban, ahol szükséges, részletmegoldásokat is meghatároz abból a célból, hogy napjaink korszerű technológiáinak felhasználása mellett prezentálni tudjuk a helyi lakosság, de az ide látogatók számára egyaránt, a térség kiemelkedő történeti múltját, a város történetében betöltött központi szerepét, mely szerep kontinuitása csak egy részletes szabályozást követve biztosítható a jövőben. Előzőek érdekében például rögzített a várfal vonala, a bástyák, a vizesárok-vízmedence helye. Meghatározza a Piac tér határoló falainak magasságát, a tetőzet formáját. Javaslatot tesz a börtönfal „ember közeli” kialakítására teraszosítással, zöldítéssel, általában anyaghasználatokat is meghatároz.

A részletes szabályozás alátámasztásához, látványtervek is készültek. A különböző szögből rögzített képek jól szemléltetik az ősi tér együttes harmóniáját, a határoló térfalakkal, az eltérő burkolatokkal, a fontos burkolatváltásokkal, az új épületeken létesítendő átjárókkal, árkádokkal, megnyitásokkal.

Zalaegerszeg MJ Város Önkormányzata az Ősi Városközpontra megalkotott és jóváhagyott rendeletének hatályba léptetése után, átgondolta, hogy szükséges lesz egy új tervezői szemlélettel elkészített szabályozási tervre, új rendeletre, az egész városközpontjára, de egyszer s mint az egész város területére is. Ezért 2006-ban közbeszerzési eljárás útján megbízta az Agg Építész és Orbán Grafikus Kft.-t a tervek elkészítésére.

Jelen pályázati dokumentáció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi terv egyaránt párhuzamosan készül Zalaegerszeg Módosított településrendezési terveivel, így azokkal teljesen szinkronban van, azoknak megfelel. E tervek jóváhagyása pedig 2007. végén esedékes a tervezői szerződések szerint.

## Megelőző város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása

Az elmúlt 10 év során az akcióterületen számos önkormányzati és vállalkozói beruházás valósult meg, azonban ezek csak részben és szigetszerűen, ugyanakkor néhány esetben modellértékűen járultak hozzá az akcióterület rehabilitációjához.

1996-97-ben került sor a történelmi városmag legfontosabb terének a Deák térnek a teljes rekonstrukciójára, valamint a Megyei Bíróság műemlék épületegyüttesének felújítására. 1998-as évben kezdődött el a Kazinczy tértől délre elhelyezkedő szlömös belvárosi területek vállalkozói alapú megújítása. A földszintes, romos házak helyét kettő négy szintes házak foglalták el, új arculatot adva a belváros e területének. A műemléki, vagy helyi védettséget élvező épületek közül a Kazinczy téren álló városi tulajdonú irodaház felújítására 2002-ben, a magántulajdonban lévő Ady utcai egykori iskolaépület teljes felújítására 2002-2004-ben került sor. A város egyik jelképének számító barokk Mária Magdolna plébánia templom 2004-ben újult meg, a rohamos állapotromlását előidéző gépjárműforgalom részbeni mentesítésére 2002-ben, a kialakult tér (a Mindszethy tér) végleges kiépítésére 2006-ban került sor.

2006-ban több nagy jelentőségű beavatkozás zajlott a városközpontban. A közművek megújítását követően díszburkolatot kapott és jelentős zöldfelülettel gazdagodott a Széchenyi tér, miközben közel 200 járművet befogadni képes parkolóház épült a belvárosban. Üzleti alapon – ugyanakkor az önkormányzat tulajdonában álló Zalaegerszegi Városfejlesztő ZRt. Beruházásában – indult el a Piac tér rehabilitációja, s épült meg ennek első, a Sütő utcában található épülettömbje. Ez utóbbival kapcsolatban érdemes megjegyezni: az épületegyüttes új minőséget képvisel és követendő példaként szolgál a belváros, és különösen az ősi városmag új épületeit tervező és felépítő szakemberek számára, egyben rámutat arra a tényre, hogy a rehabilitációs folyamatok során összeegyeztethetőek üzleti és a hosszú távú városépítészeti érdekek. Végül megemlíthető az egykori Kvártélyház – a ma levéltári és hivatali funkciókkal bíró barokk műemlék – belső udvarának felújítása, amely 2007-ben készült el. A közeljövő legfontosabb, az akcióterületet érintő beavatkozása a belvárosi közműrendszerek megújítása a Kossuth Lajos utcában, s ennek nyomán az utcaképnek a Széchenyi téren megvalósult módon történő megújítása.

## Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

Társadalmi-gazdasági jellemzők

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város története során több intenzív növekedési, fejlődési szakaszt élt meg, ami jelentősen kihatott az időközben változó környezetbe került kistérségi települések életére is. Kiragadva az utóbbi másfél évtizedet, annak első dekádját a struktúraváltás nagyobb áldozatot jelentő időszaka, míg az utóbbi két dekádját az ebből való kilábalás, az építkezés időszaka jellemezte. Az önkormányzatok számára eközben szinte folyamatosan növekvő ellátandó feladatokhoz csökkenő vagy legfeljebb stagnáló központi finanszírozás és személyi állomány társult.

Zalaegerszeg mindezek ellenére a legújabb kutatások szerint a magyarországi városhálózat nyertes településcsoportjában foglal helyet (Rechnitzer J. 2002). A megyei jogú városokat központi szerepkörök alapján rangsoroló kutatásban az előkelő 7. helyen áll (Csapó T. 2002.), igaz a nyugat-dunántúli régión belüli helyzete nem ad okot elégedettségre, helyzetéből adódóan Sopronnal áll közel egy szinten, de jelentősen lemaradva Győr és Szombathely funkcióihoz képest. A verseny ugyanakkor folyamatos megújulásra, a társadalmi-gazdasági folyamatok megértésére és a célkitűzések átgondolására készteti a szereplőket egy általában forrásszegény környezetben.

Ez utóbbihoz viszonyítva tekinthető sikeresnek az a fejlődés, amely a várost az utóbbi 8-10 évben jellemezte. Az elért eredményeket jelentős részben az európai uniós források, a város tulajdonában tartott, jelentős bevételt termelő stratégiai közszolgáltatások bevételei, illetve egyes pontokon az utóbbi években sikeresen mobilizált vállalkozói tőke finanszírozták. Összevetve Zalaegerszeget más, hasonló helyzetű városokkal, fontos különbséget jelent a ciklusokon átívelő, tudatos építkezés, amit a helyi politikai stabilitás és a fontosabb kérdésekben a döntési helyzetben lévők összefogásra való hajlandósága tett lehetővé.

A város ezen belül a rehabilitálásra kijelölt városrész fejlődése

Zalaegerszeg 62 ezres lakosságszámával a legkisebb megyei jogú városok, illetve megyeszékhelyek közé tartozik. A település (főként védelmi) jelentősége az 1600-as években, Nagykanizsa török megszállása után nőtt meg, majd az 1700-as évek első évtizedeiben megyeszékhelyi rangra emelkedett. Az 1900-as évek elején még a közfeladatok ellátása volt meghatározó, a kézműipar és a kiskereskedelem elsősorban a hivatalnok réteg igényeinek kiszolgálására törekedett. Lakossága az 1950-es évektől az 1980-as évek elejéig duzzadt fel, az iparosítás hatására beköltözőkkel és a környező falvak közigazgatási becsatolásával.

A történelmi városmagot több felől vizenyős-mocsaras völgyek határolták, ezért a terjeszkedésre mindössze déli, délnyugati irányban volt lehetőség. Részben emiatt, részben pedig a közigazgatásilag csatlakozó korábbi falvak nagy száma miatt Zalaegerszeg térszerkezetre jellemző a nagyfokú széttöredezettség. A rehabilitálandó városrészt észak kivételével minden irányból hagyományos beépítésű lakóterület övezi, melyhez dél-délnyugat felől lakótelepi rész csatlakozik.

Zalaegerszeg hagyományos városképe az 1960-as években hirtelen gyorsasággal megváltozott, településszerkezete pedig a Balatoni út templomkerten, majd a Kazinczy téren való átvezetésével kettészakadt. Az elhibázott fejlesztések sajnos kettévágták, és a két rész tekintetében eltérő fejlődési pályára állították Zalaegerszeg történelmi belvárosát. Amíg a választóvonaltól, a város főterétől, a Kazinczy tértől délre elhelyezkedő belvárosi részek és funkcióik az elmúlt évtizedekben részben megújultak, addig az északra elhelyezkedő ősi városmag területe alapvetően leválasztódott a városközpontról (Mária Magdolna Plébániatemplom, Megyei Bíróság, börtön, múzeum), és periférikusan lát el fontos városi igazgatási, kulturális és gazdasági (piac) funkciókat. A Piac teret lehatároló foghíjassá vált tömbökben, a még parkolónak használat üres telkek, vagy a már megvalósult új beépítések, valamint a múlt századi avult, fölszintes épületek változatos képes átmeneti állapotot tükröznek.

A városiasodás intenzív időszakában az ipartelepeken a lakóövezet túlnövekedett, ezért az ipari létesítmények már többfelé beékelődve találhatók, az átépítések során pedig a városközpontból és közeléből fokozatosan kiszorulnak a peremkerületekre.

Népesedési jellemzők

A rehabilitálásra kijelölt területen a 2001-es népszámlálás adatai szerint közel 5 ezer ember él, Zalaegerszeg népességének közel 8 százaléka. Közöttük arányában több a férfi, s a lakónépesség korstruktúrája is kissé eltér a város egészére jellemzőtől: a belvárosi lakosok között egy százalékponttal magasabb az időskorúak (65 év felettiek) részesedése. Ez az aránykülönbség teljes egészében a gyermekkorúak, a 14 év alattiak korcsoportjából hiányzik, ami a további elöregedés képét vetítheti előre. (Ez persze nem törvényszerű, hiszen a területre vonatkozó fejlesztéspolitika a fiatal generáció számára is vonzó lakhellyé teheti a belvárost. Nemzetközi és hazai tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a rehabilitált városrészekben a társadalmi összetétel lassú átalakulása indul meg: a beköltözéssel általában gyarapodik a magasabb státuszú réteg aránya, s kedvezőbbé válik a népesedés folyamata is).

Első olvasatra meglepő lehet, de a vizsgált terület lakónépessége alacsonyabb átlagos képzettségű, mint a teljes városi népesség. Ez nagy valószínűséggel a korstruktúrából fakad, ugyanakkor elég erős kettősséget is takar. Egyrészt a legképzetlenebb, 8 osztályt, vagy azt sem végzett népesség aránya 4 százalékponttal volt magasabb 2001-ben, mint a városi átlag; ugyanakkor a diplomások aránya 1-2 százalékponttal magasabb annál.

Ez a jelenség a belső övezet lakosságának erőteljesebb jövedelmi differenciálódására, a társadalmi különbségek erőteljesebb jelenlétére utalhat.

A Zalaegerszeg városában élők mintegy 23 ezer háztartást alkotnak. Hasonlóan a népesség arányához, 8 százalékuk a rehabilitációra kijelölt övezetben él. Egy-egy háztartást átlagosan 2,4 fő alkot, amely alacsonyabb a városénál (2,6). Jellemzően egy háztartás egy család, gyakori azonban az egyszemélyes háztartások előfordulása is. A belvárosi családokban arányaiban kevesebb a házaspárok és több az élettársi kapcsolatban élők aránya, mint a város egészében. Ez részben utal az elsősorban belvárosokra jellemző kevésbé szigorú társadalmi normák követésére és a lazább együttélési szokások terjedésére.

A népesség gazdasági aktivitása

Zalaegerszegen a 15-74 éves korosztály hattizede volt gazdaságilag aktív 2001-ben. Az aktivitási arány a kijelölt városrészben volt a legalacsonyabb (52%), a hagyományos beépítésű belső lakóterületen és a lakótelepeken a legmagasabb (62%). Közérthetően ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon az aktív korú lakosok mekkora hányada van jelen foglalkoztatottként és munkanélküliként. A városban 28 ezer ember minősült foglalkoztatottnak, közülük 1900 belvárosi lakos. Az aktív korú népesség 95%-a foglalkoztatott, a többiek munkanélküliek. A belvárosban élő foglalkoztatottak jellemzően szellemi tevékenységet végeznek. Közöttük városi összevetésben magas a vezető beosztásúak, ugyanakkor a tercier szektor dominanciájából adódóan alacsony az agrár, és az ipari foglalkozásúak aránya.

Az adatok és mutatók bonyolult szövevényében szükséges felhívni a figyelmet néhány, mindenki által jól és azonosan érthető tényre. Jelesül: a belvárosban élő mintegy 5 ezer ember közül csaknem 2 ezer bír munkajövedelemmel, s a hivatalosan 100 munkanélküli mellett 1500 fő körül van az eltartottak (gyermekek, időskorúak stb.) száma. A többiek az ún. inaktív kereső kategóriába (pl. gyermeknevelési idejüket töltők, külföldön dolgozók stb.) sorolhatók, összetételükről, társadalmi helyzetükről, megélhetési forrásaikról meglehetősen pontatlan ismeretek állnak rendelkezésre.

A foglalkoztatási szerkezetben a szolgáltatások szerepe a legjelentősebb. A multinacionális vállalatoktól való erős függés sérülékennyé tette a munkaerőpiacot. A folyamatos üzembezárások, létszámleépítések (Caola, Ruhagyár, Húsipari Vállalat, Zalakerámia,) miatt a munkanélküliségi ráta 2003-tól nem csökken. Számos vállalkozás viszont fejlődése legnagyobb gátjának a szakképzett munkaerő hiányát tartja, amely a strukturális munkanélküliség jelenlétére utal.

Lakásállomány

A lakásokkal és lakókörnyezettel kapcsolatos elvárások és igények a rendszerváltozás után egyértelműen növekedtek, s különösen a lakókörnyezet jelentősége értékelődött fel. A rossz életkörülmények, az elhanyagolt lakóépületek, valamint a lakások állapota és mérete jelentősen növelik az elköltözési szándékot. Ezt a folyamatot tompítja a helyi társadalmak relatíve alacsony mobilitási hajlandósága, képessége.

A város lakásállománya 23 ezer körüli, a belvárosban ebből 1900 található. Felszereltségét, komfortosságát illetően a belváros nem áll jól, a lakások 9%-a nem teljesíti a komfortosság kritériumait. A beavatkozási területen a félkomfortos, a komfort nélküli és a szükséglakások aránya is magasabb, mint a városban.

A belvárosi lakások majd ötöde egyszobás, s viszonylag alacsony (alig harmadrésznyi) a 3, vagy annál több szobás lakások aránya is. Az elmúlt évek lakásépítési boomjából a városrész is részesült, így a szobaszámra vonatkozó adatsor nem feltétlenül utal avult lakásállományra. A városrész épületei javarészt a II. világháború előtt épültek. 1945-től aztán egészen az 1970-es évtizedig hasonló ütemben újult meg e városrész lakásállománya is, mint a többi városrészé. A belvárosi lakásépítés mélypontját az 1970-1980-as évek jelentették. Akkoriban Zalaegerszeg többi kerülete sokkal dinamikusabb növekedést (lakótelepek!) élt meg (így, évtizedekkel visszatekintve persze egyáltalán nem biztos, hogy a belváros oly nagyon bánja ezt). 1990 óta viszont újra egyfajta megújulás korát éli a belváros, az összes lakás tizede már alig fiatalabb, mint a rendszerváltozás óta eltelt időszak.

Gazdasági szervezetek, közintézmények

A rehabilitációs programban érintett városrész Zalaegerszeg gazdasági, kereskedelmi központja. Itt 2006 végén 1 442 gazdasági szervezetet regisztráltak, a városban nyilván tartottak közel 14%-át. A gazdasági dinamizmust jelzi az is, hogy a területen 2001-óta a szervezetek száma jóval dinamikusabban emelkedett (19,4%-kal), mint a város egészében (7,9%-kal).

A beavatkozási területen a szervezetek 87%-át vállalkozásként jegyezték be. Ez az arány valamelyest alacsonyabb volt, mint a város egészében, ugyanakkor a központi elhelyezkedésből adódóan a költségvetési és non-profit szervezetek koncentrációja itt erőteljesebben érvényesül. Ennek ellenére a városrészben magas a vállalkozási aktivitás, a vállalkozássűrűség 1,7-szer nagyobb értéket mutatott, mint a teljes megyeszékhelyen. Ezen kívül alapításuk is dinamikusabb volt itt az ezredforduló óta, mint a város egészében. 2001 óta kissé módosult a vállalkozások gazdálkodási forma szerinti összetétele, a társas vállalkozások térnyerése fokozódott. Előbbi évben a vállalkozásoknak még csak 46%-a, 2006-ban viszont már 49%-a tevékenykedett cégként.

Gazdasági szervezetek, vállalkozások

| Megnevezés |  | Zalaegerszeg | Ebből: Rehabilitálandó terület |
| --- | --- | --- | --- |
| Regisztrált gazdasági szervezet összesen, 2006 |  | 10 390 | 1 442 |
| 2001= 100,0 |  | 107,9 | 119,4 |
| Regisztrált vállalkozás, 2006 |  | 9 655 | 1 250 |
| 2001= 100,0 |  | 105,5 | 122,1 |
| Egyéni vállalkozások aránya, % |  | 61,3 | 51,2 |
| Vállalkozássűrűség, 2006 (Ezer lakosra jutó vállalkozás) |  | 156 | 262 |
| Részesés a | lakónépességből, % | 100,0 | 7,7 |
|  | vállalkozásokból, % | 100,0 | 12,9 |

Forrás: KSH.

Elmondható, hogy a nagyobb létszámmal működő, több tőkét koncentráló, magasabb szervezettségű társas vállalkozások előszeretettel helyezik székhelyüket a városközpontokba. A limitált alaptőkével működő korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok előfordulása itt ugyanis jóval gyakoribb volt, mint a város egészében. Szembetűnő ezen kívül az is, hogy a városközpont adminisztrációs, bizonyos mértékben hivatali jellegéből fakadóan az ügyvédi és jogtanácsosi irodák túlnyomó többsége – a városban bejegyzettek 61%-a – ide összpontosul.

A város központi területén a szervezeti struktúrájában jóval dominánsabb a szolgáltató tevékenységet folytatók jelenléte – ezen belül is különösen a gazdasági feladatok ellátására szakosodottaké – a város egészéhez viszonyítva. Amíg Zalaegerszegen a vállalkozások 83%-a választott valamely tercier gazdasági ágba tartozó főtevékenységet, addig a város-rehabilitáció által érintett térségben 88%-ukat tartották nyilván ebben a szektorban. A vállalkozások közel fele ingatlanügyletek lebonyolítására, illetve gazdasági szolgáltatások nyújtására specializálódott. A társas cégek körében az utóbbi gazdasági ág mellett a második legtöbb céget tömörítő kereskedelem, javítás népszerűsége pedig még jelentősebb volt. A primer (mezőgazdaság), de különösen a szekunder ágakban (ipar, építőipar) bejegyzett vállalkozások súlya ezzel szemben a városi átlaghoz viszonyítva jóval visszafogottabb képet mutatott. Itt szükséges említést tenni arról, hogy a városrész egyfajta pénzügyi centrumnak is tekinthető, hiszen legalább 7 kereskedelmi bankfiók áll a lakosság és a közintézmények mellett természetszerűleg a vállalkozások rendelkezésre.

A regisztrált vállalkozások összetétele főbb gazdasági ágak szerint, 2006

| Gazdasági ág | A regisztrált vállalkozások |  | Az arány eltérése a zalaegerszegi átlagához képest, százalékpont |
| --- | --- | --- | --- |
|  | száma a beavatkozási területen | megoszlása % |  |
| Összesen | 1 250 | 100,0 | X |
| Ezen belül: |  |  |  |
| Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás | 32 | 2,6 | -0,6 |
| Ipar | 73 | 5,8 | -4,1 |
| Építőipar | 41 | 3,3 | -3,4 |
| Kereskedelem, javítás | 214 | 17,1 | 2,9 |
| Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 74 | 5,9 | -0,4 |
| Pénzügyi közvetítés | 38 | 3,0 | -0,7 |
| Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás | 590 | 47,2 | 5,9 |
| Oktatás | 38 | 3,0 | -1,0 |
| Egészségügyi, szociális ellátás | 28 | 2,2 | -1,0 |
| Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás | 95 | 7,6 | 0,2 |

Forrás: KSH.

A rehabilitáció által érintett városrészen 2006 végén – akárcsak a város egészében – a vállalkozások döntő többsége mikro-vállalkozás volt: 96%-uk 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatott. Némi különbség abban mutatkozott, hogy e létszám-kategórián belül a városközpontban valamivel magasabb részesedést ért el az alkalmazott nélküliek, azaz a kvázi önfoglalkoztatók részesedése. A kisvállalkozásokat tömörítő kategórián belül a 10 és 19 fő közöttiek a beavatkozási területen, a 20 és 49 fő közöttieké pedig a teljes közigazgatási területen fordultak elő gyakrabban. A városközpontban 2006 végén összesen 8 legalább 50 munkavállalóval rendelkező vállalkozás tevékenykedett, amely a Zalaegerszegen bejegyzettek 14%-át tette ki.

A regisztrált vállalkozások összetétele a
foglalkoztatottak létszám-kategóriája szerint, 2006

| Létszám-kategória | Összes vállalkozás |  | Ebből: társas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | megoszlása, % |  |  |  |
|  | a beavatkozási területen | Zalaegerszegen | a beavatkozási területen | Zalaegerszegen |
| 0 és ismeretlen | 31,4 | 26,9 | 38,3 | 38,2 |
| 1–9 fős | 64,7 | 69,9 | 54,4 | 54,0 |
| 10–19 fős | 2,6 | 1,7 | 4,8 | 4,1 |
| 20–49 fős | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,2 |
| 50–249 fős | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
| 250 és több fős | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Forrás: KSH.

A lehatárolt területen található a városban működő költségvetési szervek háromtizedének a székhelye, szám szerint 22 szervezetnek a központja. Közülük 17 felett a helyi önkormányzat gyakorolt felügyeletet. Megállapítható, hogy a városrész Zala közigazgatási centruma, több megyei hatáskörű, illetve megyei illetékességű szervezet székhelye (rendőr-főkapitányság, katasztrófavédelmi igazgatóság, bíróság, múzeumok igazgatósága, könyvtár, levéltár, területfejlesztési tanács) található itt. Ezen kívül számos városi feladatokat ellátó intézmény központját szintén itt alakították ki. Az oktatási, nevelési célokat szolgáló intézmények közül a városrészben bölcsőde, óvoda, általános iskola mellett gimnázium (Kölcsey Ferenc) is működik. Ezen kívül egészségügyi alapellátó intézményekkel, szakorvosi rendelőintézettel és alap, illetőleg nappali ellátást szolgáló szociális intézménnyel, illetve azok irányítási szervezetével is találkozhatunk itt.

A rehabilitálásra kijelölt városrészen élénk a lakosság önszerveződő tevékenysége. 2001 és 2006 között az itt bejegyzett nem nyereségérdekeltségű gazdasági szervezetek száma 11-gyel nőtt, így elérte a 170-et. Mindez azt jelentette, hogy minden negyedik Zalaegerszegen működő non-profit szervezet székhelye található ebben az övezetben. A civil kezdeményezések 53%-a egyesületi formában, 29%-a alapítványként, fennmaradó része pedig közhasznú társasági formában funkcionált. Említést érdemel, hogy a e városrészben a magas a sportegyesületek előfordulása köszönhetően annak, hogy a sportolási célokat szolgáló városi infrastruktúrák jó része (ZTE ingatlanok, Dózsa sporttelep) helyezkedik el itt.

Kereskedelmi és vendéglátó-üzlethálózat, szálláshely-kapacitás

A bevásárlóközpontok, üzletházak város széli megtelepedése és folyamatos terjeszkedése ellenére a belváros Zalaegerszeg fontos bevásárlóközpontja maradt. A vizsgált területen 2006 végén 486 kiskereskedelmi üzlet állt a vásárlók rendelkezésére, amely a megyeszékhelyen üzemelt boltok mintegy egyharmadát képviselte. Az üzlethálózat-sűrűségi mutató (ezer lakosra jutó boltok száma: 102) nagysága több mint 4-szerese volt a zalaegerszegi értéknek.

Ugyanakkor a belvárosi fogyasztási piac telítődését jelzi, hogy az üzletek számának bővülése 2001 óta jóval visszafogottabb volt a területen (1,0%), mint a város egészében (15,4%). Akárcsak a város egészében úgy a rehabilitálandó városrészen is évről évre mérséklődik az egyéni vállalkozások szerepe a boltok működtetésében, mivel egyre kiélezettebb a vásárlók kegyeiért folytatott a verseny a kisboltokat üzemeltetők és a kereskedelmi multinacionális cégek között.

A vizsgált terület funkcionális jellegéből adódóan a kiskereskedelmi boltok többsége hagyományos fogyasztási cikkeket forgalmaz. Legnagyobb számban ruházati boltokkal találkozhatunk itt, minden negyedik üzlet ilyen termékeket árul. Élelmiszerek és hasonló jellegű áruk kiskereskedelmére szakosodott a területen 63 bolt, azaz az összes üzlet 13%-a, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a piac telítődése következtében ezen a területen erőteljes koncentráció mutatkozik. A lehatárolás területén összesen 17 műhely, illetve fióktelep foglalkozott fogyasztási cikkek javításával. 2006-ban a kiskereskedelmi boltok mellett 23 nagykereskedelmi raktárt alakítottak ki ebben a városrészben, többségüket fogyasztási cikkek készletezésére. Ezen kívül 4 üzemanyagtöltő állomás is üzemelt a városból kivezető utak mellett.

A rehabilitációra kijelölt területen 2006 végén 82 vendéglátóhely működött, 20-szal több, mint 2001-ben. Itt üzemelt a zalaegerszegi vendéglátó-egységek közel ötöde. Ezen a városrészen ezer lakosra tízzel több – összesen 17 – vendéglátóhely jutott, mint a városban összesen. A vendéglátóhelyek 28%-a étterem, 63%-a cukrászda, fagylaltozó, fennmaradó része pedig bár, borozó, illetve italbolt volt. A fiatalabb korosztály zenés szórakozási igényeinek kielégítését 5 diszkó biztosította.

A rehabilitálandó városrész Zalaegerszeg központi része, ugyanakkor nincs kiemelkedő idegenforgalmi nevezetessége és minimális a turisztikai attrakció. Mindezekből fakadóan összességében kevés a turisztikai szállásférőhely, de ami rendelkezésre áll az elégséges az itt megszállók számára. Az előbbiekből fakadóan a vendégek többségét azok képviselik, akik hivatalos és üzleti ügyeiket intézik a városban, illetve átutazók. Zalaegerszegen 2006-ban összességében 16 kereskedelmi szállás létezett, közülük a vizsgált területen két 3 csillagos hotel működött együttesen mintegy 210 férőhellyel. Ez a megyeszékhelyen rendelkezésre álló kereskedelmi férőhely-kapacitás 13%-át képviselte. Ugyanakkor az utazni vágyók igényeinek kiszolgálását és turisztikai kérések teljesítését 15 utazási iroda mellett 2 utazási ügynökség szolgálta.

Környezeti jellemzők

- Építészeti örökségvédelem

Városszerkezeti dilemmák - a történeti rehabilitációs folyamat során megoldandó problémák

Az akcióterület kijelölését indokolandó, a 2.1.2 fejezet a történelem évszázadainak folyamatában mutatja be Zalaegerszeg városközpontjának, majd az egész városnak a középkori városmag köré struktúrálódó szerkezetét. Vizsgálatainkat összegezve, megállapíthatjuk, hogy a 20. század közepéig, Zalaegerszeg elsősorban nyugati, dél-nyugati és déli irányban növekedett, nem nőtte túl a természet kínálta kereteit. Az ősi város, városközpont maradt, állandó, egységes szerkezettel, egészen a második világháború végéig.

Ettől az időszaktól ugyanis, a megváltozott politikai-társadalmi-gazdasági helyzetben, új időszámítás kezdődött a városiasodás, a várostervezés, a városrendezés területén is. Az új rendszer vezető szereplői, az egyetlen kiutat, az erőszakos iparosításban látták, ami a megyeszékhelyek, így Zalaegerszeg népességének is, agglomerációját eredményezte. Mindennek következtében pedig, már az 1960-as években óriási lakáshiánnyal néztek szemben Zalaegerszegen ugyanúgy, mint más magyarországi városunkban. Általában az ipartelepítés és az új lakóterületek számára sosem volt elegendő hely, így eddig elképzelhetetlen területeket is igénybe vettek, sor került például a Válicka egykori árterületének felhasználására, tehát megindult a keleti irányú növekedés Zalaegerszegen. Egyidőben pedig, az ősi városmag területén is mindenáron helyet kerestek, akár hihetetlen szanálások árán készítettek elő új területeket, a hagyományt egyetlen vonatkozásban sem tisztelő panel- vagy egyéb szerelt szerkezetű irodaházak, társasházak számára. Zalaegerszeg hagyományos városképe hihetetlen gyorsasággal megváltozott, településszerkezete pedig, a Balatoni út városközponton, templomkerten, majd a Kazinczy téren való átvezetésével szétesett. Ettől kezdve Zalaegerszeg városközpontja csak déli irányba bővült, az ősi együttestől egyre jobban eltávolodva, a kor „modernnek kikiáltott” városépítészeti irányzatai szerint, telekösszevonások után létrejött tömbtelkeken hatalmas társasházak, irodaházak, áruházak tömege jelent ment. A korábbi tereket utcásították, az utcákat térré szélesítették, a tömbbelsőket közterületekkel szabdalták fel. Végeredményben azonban, nem maradt energia az egy-egy egész városrészre „megálmodott revitalizáció” végrehajtására, így mindenütt befejezetlenség, törés, űr tátong, a szétrobbantott szerkezet nem állt össze semmilyen más, egységes konstrukcióvá.

Az általános elvek ellenére, a Kazinczy tér fölé szorult ősi városmag megőrizte szerkezetét. Mindez két alapvető indokkal magyarázható:

- Elsősorban a Megyei Bíróság és a Börtön épületeinek meglétével.

Az 1960-as évek városvezetői számára nyilvánvaló volt, hogy a Városközpont déli bővítési területein a Megyei Bíróság és Börtön, valamint a Múzeum (régi funkció OTP) épületeit, nem tudják pótolni. A Deák Ferenc tér fásított, parkosított részét tehát fenntartották, ide egy könyvtárat építettek, mintegy lezárandó az igazságszolgáltatás, és kulturális létesítmények terét a kevésbé elegáns börtön funkciótól.

- Másodsorban a vásárcsarnok megépítésével.

A Szeglet utca és a Mérleg tér közti kis tömböt szanálták és ide a tömbbel csaknem megegyező nagyságú Vásárcsarnokot építettek. A Vásárcsarnok és a környezetébe működő piac, nyugati, északi és észak-keleti irányba, egyre nagyobb területeken kihatott a területhasználatok alakulására. A Jákum Ferenc utca és a Deák Ferenc tér - Piac tér közötti tömbök, a Budai Nagy Antal út és a Várkör kelet-nyugati irányú szakasza mente, többé már nem voltak kellemes lakóterületek. A kiépített vasútvonal, a Jákum Ferenc utca és a Batthyány Lajos utca között, a Budai Nagy Antal úti lakóterületek határáig ipari létesítmény is megtelepedett.

Az Október 6. tér, a vasúti pályatest és a Galamb utcai kis lakóterületek közé beékelődött a város sportcsarnoka, rendezvények idejére hatalmas gépjármű forgalmával terhelve környezetét. A Jákum Ferenc utca nyugati teleksorát ugyancsak sport- majd ipari létesítmény határolja, a Rákóczi utcán pedig, a szerelt technológiájú társasházas szerkezetek már a Jákum Ferenc utcát „szorongatják”.

A minden irányból érkező „káros” impulzusok következtében, az északi területek szlömösödése elindult. Avult, elhagyott, lebontott házak képe vált jellemzővé. Az elhagyott házakban kisebb üzletek nyíltak, a foghíjakat parkolókká alakították, vagy a piac terjeszkedett át oda is.

Közben a déli területeken, a Széchenyi tértől délre, a Kossuth Lajos utca mentén, nagyarányú átépítések valósultak meg, a város intézményei, kereskedelmi, vendéglátó, iroda funkciók, emeleti szinteken lakások kaptak új helyet. Az ősi utcahálózat mentén a telkek felértékelődtek, aminek következtében egy besűrűsödési folyamat indult el, új utcák nyíltak, társasházakkal beépülve, egészen a Zsinagóga épületét megközelítve.

A 20. század utolsó évtizedében aztán, a politikai-társadalmi-gazdasági-változások, az átrendeződött tulajdonosi viszonyok következtében, a déli területek „kimerülésével”, a figyelem ismét ráirányult az északi területekre, ahol összefoglalva avult és sok esetben áldatlan állapotok uralkodnak. Az elhagyatottságnak azonban egyetlen jótékony hatása itt kiemelendő, mivel a terület történeti szerkezete lényegesen nem változott, fennmaradtak régészeti és épített örökségek egyaránt, és ma már a védett épületek és területek mellett, újabb értékekre is rá tudunk mutatni (Sütő utca 4. 6. sz.).

Reálisan számolhatunk tehát a térség teljes rekonstrukciójával, az elmúlt években valóban létre is jöttek már korszerű társasházak a Batthyány Lajos utca, Budai Nagy Antal utca, Munkácsy Mihály utca, Sütő utca mentén.  Jelenleg is beruházás folyik a Deák tér Sütő utca sarkán, a Kazinczy Ferenc tér 2-4 szám alatt, az Iskola köz és a Tompa Mihály utca között.

Az elindult beruházói kedv nyomán megvalósult beruházások azt igazolják, hogy a vegyes területhasználat általános és közkívánatos, földszinten üzletekkel, emeleten irodákkal, többségben lakásokkal, pinceszinten mélygarázzsal. A tiszta lakóterületi használat a Jákum Ferenc utcába szorult vissza. A Deák tér - Piac téri szakaszán a földszinti üzletek fölött az iroda funkció iránt nagyobb a kereslet.

Az északi iparterület is részben átsorolódott, amit szintén a valóságos beruházói igény tett szükségessé, a Batthyány Lajos utca végén felépített Plus bevásárló központ megvalósulásával. Ez a sáv, a felszámolt vasút vonalán tervezett új gyűjtőútig, további kereskedelmi, bevásárló, szórakoztató központ, nagybevásárló telepítését teszi lehetővé, nagy parkoló felülettel, a tervezési területhez mindkét oldalon csatlakozó sportlétesítmények között.

Az akcióterületen tehát átfogó feladat:

- A szlömösödést megállító, megindult magasépítési beruházások szabályozott irányítása, az ősi városszerkezeti hálózaton tartása illetve visszaszorítása, hogy ezzel az ősi városszerkezetet meghatározó, még meglévő szerkezeti elemek a további időkben már végleg megőrződjenek.

- Az ősi városszerkezet visszaállításához a város átfogó szerkezeti és a szabályozási terve közlekedési kapcsolatainak komplex átgondolása elengedhetetlen, a városrehabilitáció csak azzal szinkronban végezhető és lehet eredményes.

Jellemző építészeti karakterek

Zalaegerszeg mai belvárosa, a 19. század végére kialakult, a korra jellemző, eklektikus épületeinek együttesei, harmonikus utcaképekkel fémjelezték ma is a századforduló Zalaegerszegét.

A Kazinczy tértől, mint központi tengelyektől távolabbi északi területeken egyszintes, kisvárosi beépítések, a fő forgalmi tengelyek mentén pedig, mint a Kazinczy téren, a Széchenyi István téren, a Batthyány Lajos utcában vagy Deák Ferenc téren, már kétszintes, nagyvárosi karakterű beépítések jellemezték az utcaképeket.

A nagyvárosi történeti karakter

Az akcióterületünkre vonatkozóan ez az egységes és ma is értékelhető karakter leginkább a Deák téri és a Kazinczy téri együttesekben őrződött meg. A Bíróság, Deák téri barokk tömegét is befoglaló, 19. század végi átépítése, továbbá az ugyancsak a 19. század végére datálható építési idejű Múzeum, valamint a Kölcsey Ferenc utca 2. számú épület, a barokk Mária Magdolna templommal, a város és természetesen a városrész egyetlen eredeti állapotában megőrzött, és egy nézőpontból együtt érzékelhető tér együttese. Ezen egységes építészeti együttes karakterét meghatározó térfalait, az eklektikára jellemző 4,5-5,0 m szintmagasságú, kétszintes tömegek alkotják, kiugró főpárkányzattal, falmezőkben szintén a stílusra jellemző erőteljes vakolat architektúrával, osztópárkánnyal, utcával párhuzamos gerincű, sarkoknál egyszerűen átforduló, cserépfedésű nyeregtetőzettel. Az 1970-es években aztán, már a Deák tér utcaképeiben is megjelentek az újabb kori bővítések Deák tér - Piac felé néző homlokzatai láthatók. Elmondható, hogy fenti létesítmények karakterükben próbáltak illeszkedni a műemléki környezetükben álló épületekhez, de ez végeredményben, a párkánymagasságukban mutatkozik meg. A bírósági bővítésénél a minőség hiánya érezhető. A könyvtár pedig, a manzárdos tetőzetével, és az azt sűrű ritmusban „csipkéző” tetőfelépítményeivel kirí e környezetéből.

A központi nagyvárosi karakter

A tervezési területünkön, a Kazinczyi tér menti beépítések tartoznak ide, kicsit távolabb kitekintve pedig, a mai városközpont szerves részeit képező Kazinczy tér déli oldala, valamint a Széchenyi István tér határoló utcaképei is, mint Zalaegerszeg történeti „T” utcás szerkezetű magjának, nyugati és déli irányú kivezető szakaszai.

A Kazinczy tér utcaképeit vizsgálva megállapítható, hogy az egyes épületek korát, stílusjegyeit, tömegformáját illetően, együttesükben is valóban egy építészeti karaktert képviselnek. A térfalakat az északi oldalon jellemzően F+1 szintmagasságú, a déli oldalon pedig, F+2 szintmagasságú eklektikus stílusú, tehát a 19. század végi 20. század eleji épületek határozzák meg. Előfordul egy szinttel alacsonyabb és magasabb beépítés is, ez a magasságkülönbség mindkét oldalon általános.

Ennek a tömegmozgásnak köszönhető a térfalak hullámzása, aminek következménye, hogy az utcával párhuzamos gerincű, de eltérő gerinc illetve párkánymagasságú szomszédos épületek között, a tűzfalak képe is megjelenik az utcaképben. Ez a különbség 2,5 m és 0,5 m között az utcaképet még finoman ritmizálja, változatossá teszi, ami különösen az erőteljes vakolatarchitektúrájú eklektikus, vagy szecessziós épületek között kívánatos elválasztást megadja.

A Kazinczy téri beépítések mindkét oldalon, a városmagban álló barokk templom felé besűrűsödnek, amit egy fokozatos felmagasodás is jelez. A déli oldalon, a Széchenyi István tértől keleti irányba, az F+2 szintszámú, eklektikus stílusú szállodát egy F+4 szintes tömeggel bővítették a 70-es években, teljesen azonos párkánymagasságot tartva a századfordulós épülettel. Nyugati irányba, a Széchenyi tér 1. számú, F+3 szintszámú eklektikus épület, Kazinczy térre beforduló szárnyához finoman illeszkedik, egy geometrikus tömeg, F+3 szintes téglaarchitektúrájú homlokzatával, tovább pedig, egy F+4 szintes szárnnyal néz a Kovács Károly térre. Szemben, az északi oldalon, vertikális és horizontális irányban egyaránt elcsúsztatott kubusok, F+4 szintes magasságú, mozgalmas szálloda épülete vetekszik a barokk Mária Magdolna templom tömegével.

A Kazinczy tér északi térfala, átlagban alacsonyabb a déli oldalnál. A Jákum Ferenc és a Mártírok útja vonaláig F+3, F+4 szintes panel és egyéb szerelt szerkezetek „szorítása” után, a Kazinczy tér utcaképének elemei, zömében a 20. század elejéről örökölt beépítések.

A kisvárosi történeti karakter

Ennek a beépítési struktúrának, hagyományosan a földszintes, zártsorúan, hézagosan zártsorúan csatlakozó, illetve oldalhatáron álló lakóházak együttese felel meg, amelynek példái ma már csak nagyon kis szakaszon, és avult állapotban vannak jelen a tervezési területen. A 20. század utolsó évtizedében elindult átépítések nyomán azonban megállapítható, hogy az akcióterületünkön, e beépítési karakterrel a jövőben, általánosságban nem számolhatunk. A jelenleg folyó új beépítések egyértelműen léptékváltásról tanúskodnak.

A Deák Ferenc térre néző térfalak, a Sütő utca és Mária Magdolna templom közti északi tájolású, valamint a Piac térre néző keleti tájolású térfal és beépítései tartoznak ebbe a karakterbe, mert a műemléki épületegyüttesekkel határolt térrendszernek meghatározó elmei. Ide sorolandók még, a Várkör utca menti, Budai Nagy Antal utcáig felnyúló telkek is.

A központi kisvárosi karakter

A Batthyány Lajos utca mentén a kétszintes átépítés talán a legkorábban elkezdődött, ami azzal indokolható, hogy az utca már a történeti szerkezetnek is egyik fontos eleme volt, de a város keresztutcás szerkezetűvé alakítása után, a Kazinczy tér, a Balatoni út, a Széchenyi István és Kovács Károly terek mellett szerepe kissé háttérbe szorult, a városiasodás folyamata mindennek köszönhetően lelassult az utca mentén. Az elmúlt évek új építései azonban bizonyítják, hogy a Batthyányi utca visszanyerte méltó szerepét a városi hálózatban.

Összefoglalva megállapítható, hogy az ismertetett eltérő karakterű beépítések, teljesen eltérő utcaképeket, térfalakat képeznek. Leszögezhetjük, hogy az a belső tér-együttes, amit egy-egy sajátos beépítés körbehatárol, meghatározza azt a külső teret, térrendszert is, amelyet a hétköznapokban egyszerűen útnak, utcának, köznek vagy térnek nevezünk, végezetül tehát meghatározza a városrész szerkezetét.

Építészeti értékvizsgálat

Az örökségvédelmi hatástanulmány először, a nagy egész, egységes együttesből kiindulva, fokozatosan részletekre bontva mutatja be a tervezési területet. Az elemző vizsgálatok folyamatában, aztán elérkezünk, az egyedi értékek bemutatásához.

Különös figyelmet fordítottunk, a területen már védett értékek környezetében, a még meglévő, sajátos építészeti örökségek fennmaradására, a védendő épületek fenntartható fejlődésének megalapozásával. A fenntartható fejlődés pedig, csakis úgy biztosítható, ha e terv elhatározásai megegyeznek a helyi társadalom –lakosság, beruházók, vállalkozók- szándékaival, és ezenközben korszerű eszközökkel úgy teszünk lakhatóvá, élhetővé házakat, udvarokat, utcákat, tereket, hogy közben megtartjuk az ősi szerkezetből örökölt hagyományos térarányokat, formákat, anyagokat, a védett környezethez igazítunk minden egyes tömeget, az új beépítés intenzitását, párkánymagasságát, végeredményben az építmények magasságát.

Az akcióterületünket feltáró vizsgálatok után, egyértelműen megállapítható, hogy a gazdag múltú Zalaegerszeg, történeti városmagját magában foglaló akcióterület jelenleg nincs sem örökségeihez, sem pedig néhány jelenlegi funkciójához méltó állapotban. Az azonban egyértelműen érzékelhető, hogy Zalaegerszeg mai városközpontjából, az ősi magot az elmúlt évtizedek hibás városszerkezeti beavatkozásai sem tudták „kiszorítani”, mert az a történeti környezet, amelyben létrejött és arculatát elnyerte, tágabb környezetével együtt megvédte, a térség nagy részére jellemző avultság, elhagyatottság ellenére is.

A terület komplex rekonstrukcióját tehát csakis az örökölt értékekre érzékeny, átgondolt stratégiát követve lehet elvégezni, prioritással a fenntartható fejlődés biztosítására!

E fenntartható fejlődés pedig, csakis széles és sorozatos szakhatósági, társadalmi egyeztetések, összehangolt folyamatával, állandó konszenzusban garantálható, miközben változó világunk mindenkori igényeihez igazodunk!

- Természeti örökségek védelme, táj- és kertépítészet

Az akcióterület városközponti helyzete, területhasználata, regionális jelentőségű ökológiai folyosó menti elhelyezkedése egyértelműen jelzi a terület zöldfelületeivel – elsősorban a közterületi zöldfelületekkel – szemben támasztott igényeket. Ezért a terület komplex rehabilitációjánál, átépülésénél, az átépítésekkel kapcsolatos további tervezéseknél az alábbi zöldfelületi szempontú javaslatok, megállapítások figyelembevétele fontos cél legyen:

- Az akcióterület zöldfelületi rendszerét ki kell építeni. (A meglévő zöldterületek megóvásával, új zöldterületek kiépítésével, az egyes zöldterületek között a „zöld” kapcsolatok megteremtésével.)

- A tervezési terület zöldfelületi rendszere és a regionális jelentőségű ökológiai folyosó között közvetlen zöld kapcsolatot/kapcsolatokat kell kialakítani. (A Zala folyó völgye felé „kinyíló” közterületi zöldfelületek kialakításával.)

- A terület gyalogos forgalma és zöldfelületi rendszer közötti összhangot meg kell teremteni. (A gyalogos forgalmú területek összefüggő hálózatának kialakításával és e területek tudatos, intenzív növényesítésével.)

- A terület ökológiai potenciáljának növelése. (Kötelezően kialakítandó zöldfelületekkel, kötelező beültetésekkel, biológiai aktivitás érték növelésével.)

- Védett, ill. védelemre érdemes növényzet megóvása.

- Új beépítéseknél a meglévő fák maximális védelme.

- Közterületek igényes – a funkciónak megfelelő, a területen belül azonos jellegű, de a városközpont meglévő (kialakult) közterületeihez is alkalmazkodó – kiépítése, a közterületi zöldfelületek nagy díszértékű növényzettel történő intenzív beültetése.

Részletes dokumentációt a Mellékletek című 6. számú fejezet, Zöldfelületi tanulmányterv, természeti örökségek védelme, táj- és kertépítészet című 6.4 számú pontja tartalmazza.

C) A környezet infrastrukturális állapota

Közutak közterületei

Tárgyi akcióterületünk történeti szerepkörét láthatóan akkor veszítette el, amikor a településszerkezet kialakult hálózatán, a gépkocsi közlekedés vette át a „főszerepet”. Ma tehát a kijelölt akcióterületünkön, Zalaegerszeg városközpontjában, a környezet állapotát elsősorban a széles és kevésbé széles aszfalt burkolatok jellemzik és határozzák meg, előző fejezetből láthatóan zöldsávok sem jellemzők az útpályák mellett. Zalaegerszeg Komplex Belváros Rehabilitációs Programjában alapvetően ezt az elsődlegesen „gépkocsi közlekedés” központú gondolkodást kell megfordítani. El kell érni, hogy Zalaegerszeg Városközpontja igazi Városközponttá alakuljon vissza, ahol a gyalogosterek egységes hálózata kap ismét prioritást, melyek, a történeti városképekhez illeszkedő új, kvalitásos beépítésekkel övezve, valóban EURÓPAI színvonalú belvárossá állnak össze, és ezáltal vonzó, megállító, itt tartózkodásra késztető hatással bírnak.

De! A városközpont „puffer zónájában”, az akcióterületünket határoló útvonalakon, a biztonságos forgalom átvezetését, a városközpont tehermentesítését, a közlekedési hálózathoz szervesen kapcsolódó parkolókat biztosítandó, a közlekedésnek kell prioritást kapnia. E szerepkör kifejlesztése pedig olyan fontos, a városközpont rehabilitációs programjában, hogy elsődlegesen végrehajtandó feladat, Zalaegerszeg Belvárosának megújulásához alapfeltétel.

Közműellátottság

- Zalaegerszeg belvárosi része közművekkel ellátott. A vízvezeték-hálózat acél, azbesztcement és PE anyagú csövekből van kiépítve. A szennyvíz és csapadékcsatornák beton és KGPVC anyagúak. A terület észak-nyugati részén halad a Vizsla-árok Ø150/b csatornával kiépített zárt szakasza, mely a Zala folyóba vezeti a város csapadékvizeit. A belvárosban kisnyomású gázelosztó hálózat üzemel acél és PE csövekből kiépítve. Általánosságban kijelenthetjük, hogy a közművek állapota megfelelő. A „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési project” keretében a belvárosi elöregedett, nem megfelelő anyagú és kapacitású csatornák, illetve vízvezetékek felújításra, a szabálytalan bekötések felszámolásra kerülnek a Széchenyi tér, Kossuth Lajos utca területén. A Kazinczy téren haladnak a közművek gerincvezetékei (Ø200/ac. vízvezeték, 50x70/b szennyvízcsatorna, Ø50/b csapadékcsatorna, Ø150/a középnyomású gázelosztó-vezeték).

- A rehabilitációs program keretében a belvárostól északra tervezett elkerülő út építési területét úgy kell meghatározni, hogy az útpálya mellett a fő gyűjtőcsatornák és vezetékek megépítésére távlatban a lehetőséget biztosítsuk. Az építendő tehermentesítő út mentén a csapadékvíz elvezetésről és közvilágításról első ütemben, jelen programmal együtt kell gondoskodni.

- A további közművezetékek későbbi időszakra ütemezve épülhetnek ki, melyek távlatban tehermentesíthetik a Kazinczy téren haladó közműveket is. A kapacitás bővítés elengedhetetlen az elkerülő út és a Budai Nagy Antal utca környékén tervezett ingatlanfejlesztések miatt megnövekvő igények kielégítése miatt is.

- Az akcióterületen ütemezetten folyó út- és tér átépítések sorén szakaszonként vizsgálandó az érintett közművek állapota, kapacitása, szükséges cserék, felújítások, stb.

Közlekedési viszonyok

A város belső úthálózata a helyi személygépkocsi forgalom lebonyolítására csúcsidőszakokban helyenként szűkösnek bizonyul az utóbbi évek forgalomirányítási fejlesztései ellenére. Az átmenő forgalom egy részétől már tehermentesítik a városközpontot az elkerülő utak (74-es, 76-os), viszont továbbra is nagy problémát jelent a centrumon áthaladó átmenő forgalom. (Friss felmérés szerint a Kazinczy térnél pl. kb. 14 ezer egységjármű/nap!) A helyi tömegközlekedést 21 vonalon 40 autóbusz, naponta közel 800 járattal bonyolítja le, évente 25 millió utas szállításával. A helyi járatok többsége a vasút-, vagy az autóbusz állomásról indul, megteremtve a kapcsolatot a helyközi tömegközlekedéssel. Az elmúlt években a várost is érintette a magyar-szlovén vasút megépítése. Jelentős javulást hozhat a Boba-Zalaegerszeg fővonalán a pálya felújítása, amely egyben lehetőséget teremt az északi belső tehermentesítő út megépítésére is.

Parkolási helyzet az akcióterületen

Jelen pályázat fő célkitűzései között prioritást élvez, a középkortól örökölt történeti szerkezet egységének visszaállítása, melyhez első lépés –

- az átmenő forgalom kizárása;

Ezután az akcióterületünkön belül, a történelmi városközpont „magterületén”, közlekedési szempontból a legfontosabb feladat a parkolás megoldása, a parkolóhelyet kereső autók forgalmának levezetése.

A városközpont területén el kell érni, egy:

- „élő” városközpont fenntartását, a történeti városközpont fenntartható fejlődésének biztosításával, lakható élettér kialakításával;

Mindehhez elkerülhetetlen, hogy:

- a meglévő építészeti értékek rekonstrukciója után azokban, továbbá új, igazán zalaegerszegi karakterű, környezetéhez illeszkedő beépítésekben, korszerű épületek, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató intézmények, szállásférőhelyek és lakások is létesüljenek, teljes körű infrastrukturális ellátottsággal, igényesen kialakított városi környezetben, közutak, közterek mentén.

A parkolási igények kielégítésénél fenti gondolatsor után tehát kettős szempontrendszert állítottunk fel:

1.) A szállásférőhelyek, lakóházak, lakások parkolási igényét lehetőség szerint telken illetve épületen belül kell megoldani. Ha ez a történeti hálózat sérelme nélkül nem lehetséges, akkor valahol a lakóhely közvetlen közelében kialakított parkolóban, mélyparkolóban biztosítani kell a lakásszámnak, szállásférőhelynek megfelelő parkoló számot.

2.) A bevásárló, vagy egyéb ügyintéző célú parkolási igényeket, ide sorolhatjuk még a látogató-turisztikai célú forgalmat is, a szűk városmagot övező „belső gyűrű” mentén, megfelelő rá-gyaloglási távolságban kell elhelyezni felszíni parkolókban, vagy/és mélygarázsokban.

Lényeges különbség a „belső gyűrűn” belüli és kívüli várakozó helyek között, hogy a zónán belül, mélygarázsok létesítése az elsődleges, és lehetőség szerint, jól ütemezett folyamatban, a felszínt zöldfelülettel, kertészeti elemekkel fellazított városi terekké, kertekké, pihenő helyekké kell átalakítani. Ezzel a városközpont zöldfelületi hálózata gazdagodhat.

Az akcióterületünkön tehát a Mártírok útja, Munkácsy Mihály utca, Budai Nagy Antal utca, Batthyány Lajos utca, Kovács Károly tér, Kosztolányi Dezső utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Kisfaludy utca által határol az a „belső mag”, amelyről mélygarázsok megközelíthetők:

- A Munkácsy Mihály utcáról megközelíthető a Kistérségi Szolgáltató központ alatt, valamint a Piac tér alatt kiépítendő mélygarázs /összesen 255 parkolóhely/.

- A Budai Nagy Antal utcáról megközelíthető Ügyészség/Irodaház bővítés alatti mélygarázs / 45 parkolóhely/

- A Batthyány Lajos utcáról megközelíthető a Múzeumbővítés alatti mélygarázs /30 parkolóhely/.

- A Kovács Károly térről megközelíthető a tervezett bevásárló központ alatti mélygarázs /cca. 150 parkolóhely/.

- A Kovács Károly térről megközelíthető a meglévő mélygarázs a Berzsenyi Dániel utcánál /190 parkolóhely/. Itt a felszín folyamatos „teresítése”, zöldfelületi elemekkel, térburkolattal, díszítő elemekkel, bútorokkal, stb. végrehajtandó.

- A Kisfaludy utcáról mélygarázsok közelíthetők meg. Mélygarázs létesíthető az iskola udvara alatt is! /100+80 összesen cca. 180 parkolóhely/.

- Az Ady Endre utcáról, a Zsinagóga mögötti tér alatt mélygarázs létesíthető /50 parkolóhely/.

A „belső gyűrűn” kívüli várakozóhelyek pedig, már a felszínen is maradhatnak fásított parkolók, de minden esetben a felszín alatti mélygarázs lehetőségét is meg kell vizsgálni, szükség szerint:

- A Munkácsy Mihály utcáról, a Jákum Ferenc utcán át, fásított felszíni parkoló tervezett /68 parkolóhely/.

- A Munkácsy Mihály utca meghosszabbított szakaszáról, a Batthyányi Lajos utcáig fásított parkoló tervezett a megszűnt vasút nyomvonalán /140 parkolóhely/, valamint a tervezett bevásárló központ északi részén. Itt mélygarázs építése is javasolt /összesen 120 felszíni, 120 parkolóhely mélygarázsban /.

- A Galamb utca mentén fásított parkoló tervezett a szanált területen. Itt mélygarázs építése is javasolt /összesen 324 felszíni, 288 parkolóhely mélygarázsban /.

- A Kisfaludy utcáról megközelíthető tömbbelsőkben mélygarázs tervezett, felszínen részben fásított parkolóval /összesen 290 felszíni, 220 parkolóhely mélygarázsban /.

| Parkolási mérleg összesen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Felszínen | Mélygarázsban | Belső gyűrűn belül | Belső gyűrűn kívül | Összesen |
| - | 900 | 900 |  | 900 |
| 942 | 628 |  | 1570 | 1570 |
| 942 | 1528 |  |  | 2470 |

A külön-idejű használatot is figyelembe véve, fenti parkoló szám Zalaegerszeg rehabilitált Városközpontjának parkolási igényeit kielégíti.

Közlekedési problémák összefoglalása

- Kettévágott városközpont

- Kedvezőtlen domborzati viszonyok – észak-déli tagoltság;

- Kelet-nyugati irányú utak hiánya;

- Belső elkerülő utak hiányoznak;

- A fő útvonalak a városközpontot terhelik – nagy zaj, és levegőszennyezés;

- Zalaegerszeg közlekedési hálózata városközpont-központú, sugaras elrendezésű;

- Egyes utak kapacitása nem megfelelő;

- A közutak és a csomópontok többnyire nem megfelelő műszaki adottságai befolyásolják a közlekedés biztonságát;

- A sugaras közlekedési hálózat a környező városrészek között kapcsolatok kialakulását, fejlődését is gátolja;

- A vasúti üzem kedvezőtlen tagoltságot jelent – sok a szintbeni közúti-vasúti keresztezés;

Az infrastruktúra hiányosságai miatt a közlekedés nem megfelelő mértékben támogatja a logisztikai kiszolgálást, a munkaerő mobilitását, illetve a turizmust.

## A tulajdonviszonyok értékelése

| 2271/2 Ö | 2952/1 Ö | 3127/2 Ö |
| --- | --- | --- |
| 2271/3 Ö | 2952/2 Ö | 3129 M |
| 2272 Ö | 3040/1 Ö | 3132/1 M |
| 2273/1 M | 3187 Ö | 3132/2 Ö |
| 2273/10 Ö | 3040/2 Ö | 3133 Ö |
| 2273/2 M | 3040/3 Ö | 3134 Ö |
| 2273/3 M | 3041/1 Ö | 3135/1 M |
| 2273/5 Ö | 3041/2 Ö | 3135/10 Ö |
| 2273/7 M | 3041/3 Ö | 3135/11 Ö |
| 2273/9 Ö | 3042 E | 3135/2 M |
| 2275 Ö | 3043/3 Ö | 3135/3 Ö |
| 2285 M | 3043/4 nincs | 3135/4 Ö |
| 2287 Ö | 3043/5 Ö | 3135/5 M |
| 2288 M | 3043/6 Ö | 3135/8 Ö |
| 2290 M | 3043/7 Á | 3135/9 Ö |
| 2291 Ö | 3043/8 Ö | 3140 M |
| 2293/1 Ö | 3044/1 Ö | 3143 M |
| 2293/3 Ö | 3044/4 Ö | 3145 M |
| 2293/5 Ö | 3044/7 Ö | 3149 Ö |
| 2293/6 Ö | 3091 Ö | 3150 Ö |
| 2293/7 Ö | 3092 Ö | 3151 Ö |
| 2293/8 Ö , 2293/9 Ö | 3093 Ö | 3152 M |
| 2308 M | 3094/1 M | 3156 M |
| 2309 M | 3094/2 M | 3157 M |
| 2310 M | 3095 M | 3158 Ö |
| 2311 M | 3096 M | 3159 M |
| 2313 Ö | 3097 M | 3161 M |
| 2316 Ö | 3098 M | 3162 M |
| 2892 Ö | 3099 M | 3167 Ö |
| 2938/6 Ö | 3100/1 Ö | 3168 Ö |
| 2938/7 Ö | 3100/3 Ö | 3169 M |
| 2940/1 M | 3100/4 M | 3170/1 Ö |
| 2940/2 Ö | 3100/5 Ö | 3170/2 Ö |
| 2941 Ö | 3105 Ö | 3171/1 M |
| 2942 Á | 3106 Ö | 3171/2 Ö |
| 2944 Ö | 3116 Ö | 3171/3 M |
| 2945 M | 3117 M | 3171/4 Ö |
| 2946/1 M | 3120 M | 3172 Ö |
| 2946/3 M | 3212/1 Ö | 3173 Ö |
| 2946/4 M | 3121/2 Ö | 3175 Ö |
| 2946/5 Ö | 3121/3 Ö | 3176 M |
| 2947/1 Ö | 3122 Ö | 3177 M |
| 2947/2 Ö | 3123/1 M | 3178 M |
| 2947/3 Ö | 3123/2 Ö | 3179 M |
| 2947/4 Ö | 3124 M | 3180/1 M |
| 2947/5 M | 3125 Ö | 3180/2 M |
| 2949 E | 3126 M | 3181 Ö |
| 2951 Ö | 3127/1 M | 3182 Ö |
| 2952/6 Á | 3592/2 Ö | 3637 Ö |
| 3183 M | 3593/1 Ö | 3638 Ö |
| 3184 M | 3593/2 Ö | 3639 Ö |
| 3185 M | 3594/1 Ö | 3640 M |
| 3188 M | 3594/2 Ö | 3641/1 M , 3641/2 M |
| 3190 M | 3595/2 Ö | 3644/2 M |
| 3191 M | 3596 Ö | 3644/3 M |
| 3192/1 M | 3597/2 Ö | 3650 Ö |
| 3192/2 Ö | 3598 M | 3651 M |
| 3193 Ö | 3599/2 Ö | 3652 M |
| 3194 Ö | 3600 Ö | 3653 M |
| 3195 M | 3602 Ö | 3654 M |
| 3196 Ö | 3603 Ö | 3655 M |
| 3197 M | 3604 M | 3656 M |
| 3198 M | 3605 M | 3657 M |
| 3199 M | 3606 Ö | 3658 M |
| 3200 M | 3607 M | 3659 M |
| 3201 M | 3609 Ö | 3660/1 Á |
| 3202 M | 3610 M | 3660/3 M |
| 3203 M | 3611 M | 3661 M |
| 3204 Ö | 3612 Ö | 3662 Ö |
| 3205 Ö | 3613 M | 3663 M |
| 3225 Ö | 3614 Ö | 3664 Ö |
| 3226/1 M | 3615 M | 3666 Ö |
| 3226/2 Ö | 3616 Ö | 3667 M |
| 3228 M | 3617 Ö | 3669 M |
| 3234 Á | 3618 Ö | 3670 M |
| 3238/1 Ö | 3619 Á | 3671 M |
| 3238/2 M | 3620 Ö | 3672 - |
| 3242 Ö | 3621 Ö | 3673 - |
| 3244/1 M | 3622 Ö megye | 3674 M |
| 3244/2 Ö | 3623 M | 3675 M |
| 3245 M | 3624 Ö | 3677 Ö |
| 3246 M | 3625 Ö | 3678 Ö |
| 3247 M | 3626 M | 3679/1 Ö |
| 3248 M | 3627/1 Ö | 3679/2 Ö |
| 3249 M | 3627/2 M | 3680 M |
| 3250 M | 3627/3 Ö | 3681 Ö |
| 3251 M | 3629 Ö | 3682 M |
| 3260 M | 3630 Ö | 3683 M |
| 3588/1 Ö | 3631 Ö | 3684 M |
| 3588/2 Á | 3632/1 M | 3685 M, 3686 Ö |
| 3588/3 Ö | 3632/2 M | 3687 M |
| 3589 M | 3633/1 M | 3688 M |
| 3590 M | 3633/2 Ö | 3689 M |
| 3591/1 M | 3634 M | 3690 Ö |
| 3591/2 Ö | 3635 M | 3691 M |
| 3592/1 Ö | 3636 M | 3692/1 M |
| 3692/2 Ö | 3733 M |  |
| 3693 Ö | 3732/1 M |  |
| 5750/5 | 3732/2 M |  |
| 3174 Á | 3731 M |  |
| 3037 M | 3730 Ö |  |
| 3036 M | 3789 M |  |
| 3035 M | 3790 M |  |
| 3034 M | 3792/1 M |  |
| 3033 Ö | 3792/2 M |  |
| 3032 M | 3791 Ö |  |
| 3031 Ö | 3718 Á |  |
| 3030 M | 3717 Ö |  |
| 3027 Ö | 3716 M |  |
| 3026 M | 3715 M |  |
| 3025 M | 3714 M |  |
| 3024 M | 3713 M |  |
| 3023/2 M | 3712 M |  |
| 3023/1 M | 3711 M |  |
| 3022 M | 3710 Ö |  |
| 3021 M | 3709 Ö |  |
| 3019 M | 3708 M |  |
| 3020 M | 3707 M |  |
| 3016 M | 3706 M |  |
| 2998 M | 3705 M |  |
| 2997 Ö | 3704 M |  |
| 3694/2 M | 3721 Ö |  |
| 3722/1 M | 3791 Ö |  |
| 3722/2 Ö | 3750/6 - |  |
| 3696 M |  |  |
| 3697 M |  |  |
| 3698 M |  |  |
| 3699 M |  |  |
| 3700/1 M |  |  |
| 3700/2 M |  |  |
| 3701 M |  |  |
| 3702 M |  |  |
| 3703 M |  |  |
| 3719 M |  |  |
| 3737 M |  |  |
| 3736 M |  |  |
| 3735 M |  |  |
| 3734/1 M |  |  |
| 3734/2 M |  |  |
| M=magán | Á=állami |  |
| Ö=önkormányzati, megyei külön jelölve | V=vasút |  |
| E= egyházi |  |  |

## A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése

Jelenleg nem érezhető a magántőke intenzív érdeklődése a belvárosban, de a folyamat elindult. A belváros közlekedési adottságai, a parkolási problémák is akadályozzák a beruházásokat. A parkolási rend megtartása érdekében fontos lenne a szigorúbb jogi szabályozás, és keményebb hatósági, rendőrségi fellépés is. A frekventált helyeken fizikailag lehetetlenné kell tenni a parkolást. A városban a különböző tulajdonú, illetve üzemeltetésű parkolási rendszereket átjárhatóvá kell tenni.

A beruházás sikerességének, a befektetők vonzásának alapfeltétele, hogy a megújuló közterek presztízsükhöz méltó használata megoldódjon (rossz példa a Deák tér: szép új tér, amelyet birtokba vettek italozó, szemetelő csoportok és hajléktalanok).

A tervezett beruházások hatására aktívabbakká válnak a magánbefektetők a városközpontban, de a fejlesztések fontos feltétele, hogy a város gazdasági fejlődése is megtörténjen.

Jelenleg ismert befektetői szándékok az akcióterületen: Krajcár ház (megépült), Kazinczy téri irodaház (megvalósul), Centrum tér (bizonytalan), Mártírok u. 19-21 (kevés információ van róla). A tervezett belső tehermentesítő út megépítésével újabb befektetők jelenhetnek meg a feltért területeken.

Az önkormányzat által a helyi vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások javítására, színvonalának emelésére, még hatékonyabb kommunikációra is szükség van. A beruházások során megfelelő szabályozási környezetet kell nyújtani, és meggyorsítani az önkormányzat belső adminisztratív folyamatait a kérvények elbírálása, engedélyek kiadása területeken.

## Piaci igények, lehetőségek felmérése

A parkolási problémák miatt a tervezett Piac téri mélygarázs kihasználtsága biztosított lesz. A Dísz téren városi ünnepségek, kulturális rendezvények lebonyolítására lesz lehetőség. A lakossági igények alapján szükség van a városban közösségi térre, találkozó helyre, amely a helyi társadalom fejlődését, a közösségi, kulturális élet felpezsdülését is eredményezi. Ezeket a célokat szolgálja a létrejövő, megújult Kazinczy tér és a kulturális rendezvények lebonyolítására alkalmas Piac tér is.

Jelenleg nincs markáns különbség az akcióterület és a város egyéb részei között a lakóingatlanok ára között. A bérleti díjak vonatkozásában már vannak különbségek. Az üzletek bérleti díjai a belvárosban a legmagasabbak (kb. nettó 3 e Ft/m2), míg a város más részein 1-2 e Ft/m2.   A fejlesztések révén várható az akcióterület presztízsének növekedése, amely következtében a területen lévő ingatlanok (lakások, üzlethelyiségek, irodák) iránti kereslet növekedni fog. Ez biztosítja a tervezett Szolgáltató ház kihasználtságát is. A belvárosban sok önkormányzati tulajdonú ingatlan van, amely lehetővé teszi, hogy az üzleti célok mellett a városfejlesztési célok is érvényesüljenek a beruházások során.

# Fejlesztési célok és beavatkozások

## Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai

A bemutatott akcióterület rehabilitációs programjának átfogó célja Zalaegerszeg Városközpontjának rehabilitációja, az ősi városközpont fenntartható fejlődésének biztosításával, prioritással történeti szerkezetének, kiemelkedő régészeti és építészeti örökségeinek, korszerű rekonstrukció utáni megőrzésével illetve lehetőség szerint az elkövetett településszerkezeti hibák orvoslásával.

El kell érni, hogy Zalaegerszeg történeti Városközpontjának valós súlypontja ismét a Kazinczy Ferenc tér legyen, mellyel az északi és déli irányú kapcsolódási vonalakon keresztül ismét visszaállítható az ősi városmag egységes hálózata.

Mindehhez elsősorban a belvárost tehermentesítő és az arra rávezető útvonalakat ki kell építeni. A tehermentesítő út megépítésével cél további fejlesztési területek feltárása (városmagtól nyugatra lévő terület, illetve a régi és új vasútvonal közti terület), amely eredményezi ezen területek felértékelődését, illetve ösztönzi újabb magánberuházások megjelenését.

A peremfeltételek megteremtése után kezdődhetnek a város társadalma számára is igazán látványos beruházások, a gépkocsiforgalomtól részben vagy teljesen „felszabadított” terek minőségi átépítése, egy jól ütemezett és organizált folyamatban.

A térkialakításokkal, térrendezéssel párhuzamosan, a város rangjához méltó fejlesztések indulhatnak e pályázat nyomán, majd egyéb, e pályázat hatására mozduló pénzforrások, vagy későbbi pályázatok felhasználásával.

A városközpont hosszú évekre elnyúló rehabilitációs folyamatában a lakosság, a vállalkozók, beruházók, stb. folyamatos bevonása. Világossá kell tenni, hogy a rehabilitációs folyamat eredményessége érdekében szükséges korlátozások olyan minőségi változást eredményeznek, amely nyomán korszerűbb használat, magasabb életszínvonal, vonzóbb környezet jön létre, végeredményben a tulajdon(ok) értéke megnő(nek).

| Cél/részcél | Mutató megnevezése | Adatmérés forrása (pl. KSH, Önkormányzati kimutatás, saját felmérés) | Kiinduló érték (2006) | Célérték (2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A történelmi belváros északi részének komplex rehabilitációja, új kulturális, közösségi és gazdasági funkciók létrehozása | Felújított közösségi terek alapterülete (m2) | Saját felmérés | 0 | 19 500 m2 |
|  | Felújított közösségi terek száma (db) | Saját felmérés | 0 | 4 db |
|  | Magánbefektetések számára előkészített terület nagysága (m2) | Saját felmérés | 0 | 8 000 m2 |
|  | A projekt hatásaként megvalósuló magánberuházások összeg (e Ft) | Saját felmérés | 0 | 2 700 e Ft |
|  | Létesített mélygarázs parkolóhelyek száma (db) | Saját felmérés | 0 | 86 db |
| A történeti belváros egységes szerkezetének helyreállítása, szerves kapcsolattal a városközpont déli irányú bővítési területeivel | Egységes belváros alapterülete (m2) | Saját felmérés | Kazinczy tértől délre fekvő terület | 26 000 m2 |
| A szükséges közlekedési hálózati elemek megteremtése | Megépített tehermentesítő út hossza (km) | Saját felmérés | 0 | 0,75 km |
|  | A tehermentesítő útra rávezető, megépített útszakaszok száma (db) | Saját felmérés | 0 | 3 db |
|  | A tehermentesítő útra rávezető, megépített útszakaszok hossza (km) | Saját felmérés | 0 | 0,65 km |
|  | Megépített új közlekedési csomópontok száma (db) | Saját felmérés | 0 | 3 db |
| Közösségfejlesztés, a lakosság helyi identitásának erősítése, társadalmi részvétel és esélyegyenlőség ösztönzése |  |  |  |  |
|  | Létrejövő új civil szervezetek, közösségek száma (db) | Saját felmérés | 0 | 2 db |
|  | Létrejövő új civil szervezetekben, közösségekben tevékenykedők száma (fő: ffi/nő) | Saját felmérés | 0 | 50 fő (25/25) |
|  | Az új közösségi tereken megrendezett rendezvények száma (db) | Saját felmérés | 0 | évente min. 10 db |

## Fejlesztési programok

Zalaegerszeg megyei jogú város komplex belváros rehabilitációjának célprogramja elsősorban a történeti városmagra irányul, azon belül is, a városközpont közterületei, terei és utcái által alkotott szerkezet középkor utáni évszázadokban strukturálódó egységének, tiszta, átlátható rendszerének visszaállítására.

Jelen akciótervben kijelölt komplex célkitűzések, Zalaegerszeg MJ Város Önkormányzata által következetesen folytatott város-rehabilitációs tevékenységekhez, már elkészült beruházásokhoz szervesen illeszkedő tervek, melyek tervi előkészítése illetve megvalósítása várhatóan a közeli jövőben, 2008-2013-ig terjedő időszakban realizálódik. A pályázat célterületét körbe ölelő akcióterületre, Zalaegerszeg városvezetésének rehabilitációs céljaival megegyező szellemiségű szerkezeti és szabályozási terv készült, illetve készül, melynek alapelve szerint, Zalaegerszeg történeti városközpontjának rekonstrukcióját folyamatosan, jól átgondolt stratégiát követve, településszerkezetének, karakterének, örökölt építészeti értékeinek védelme mellett lehet csak végezni, ütemekre bontva lépésről-lépésre haladva, prioritással a fenntartható fejlődés biztosítására.

- Közlekedési – vasút helyén belső tehermentesítő út

Zalaegerszeg, szerkezeti tervében és közlekedésfejlesztési koncepciójában rögzített úthálózat-fejlesztések közül megvalósulnak az akcióterületet tehermentesítő külső közlekedési kapcsolatait szolgáló elemek. Megtörténik a tervezési terület belső közlekedési rendszerének revitalizációja. A város szerkezetéhez szervesen illeszkedő, átlátható és működőképes hálózat jön létre a meglévő struktúra védelme mellett, az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével. A programok megvalósítása során figyelembe vesszük a terület sajátos funkciójából eredő közlekedési, parkolási igényeket, ideértve a piac okozta forgalomterhelést is.

B.  Köztéri elemek – Kazinczy tér, Dísz tér

A programsorban prioritást kapott a bemutatott akcióterület tengelyében elhelyezkedő Kazinczy Ferenc tér városi főtérré való „visszarendezése”. A program szerint a tér végső rekonstrukciója után, csak célforgalmat megengedő, központi városi fő tér lesz, nemes anyagú díszburkolatokkal, igényes zöldfelületekkel, vízjátékokkal, utcabútorokkal, rendezvény installációkkal, közvilágítással, kiülő teraszokkal, pihenő csomópontokkal stb.

C. Köztéri elemek, közösségi elem – Piac tér, Mérleg tér és felszíni munkák

Zalaegerszeg történeti városközpontjának magterülete, mára az ősi „L” alakú Deák Ferenc térről leszakadt, a város avult állagú, erősen szlömösödött Piac tere, ahol a föld mélye rejti a középkori nyugati várfal maradványait, amelyet a várárok kísér. E konkrét célterületen található az észak-nyugati körbástya, valamint a délnyugati rombusz alakú bástya egyaránt. A pályázat célkitűzése, hogy az ősi múltú városközpont magterületén, szakszerű rekonstrukciójával, a Piac tér ismét a régió unikális, többfunkciós helyszínévé váljon, kultúrtörténeti értékké minősüljön át

A Mérleg tér pedig, a Piac tér északi irányú kibővítése lesz, a vásárcsarnok felett. A két teret, a börtön fala mentén összekötő, ez idáig szigorúan csak gazdasági kiszolgáló szerepű út is átépül, új tartalommal töltődik fel. Az új elem pedig, nem más, mint a városfal maga, melynek nyomvonalát a térburkolatba megjelenítve, az észak-nyugati és a dél-nyugati bástyákat pedig kicsit kiemelve, terasz, átjáró, időszakos színpad funkcióval ellátva, bemutatásra tervezzük.  A Piac tér tehát egy európai színvonalú többfunkciós városi térré alakul át, amely azon túl, hogy az eddigi vásári és piacnapokon továbbra is a Zalaegerszeg környéki kistermelők és kiskereskedők rendelkezésére áll, egyéb időszakokban szabadtéri programok, kulturális rendezvények, kiállítások számára egyaránt alkalmas térszínt biztosít. A tér kialakítása, fix és mobil árusító helyeivel, burkolatával, pontszerű növényzetével, közvilágításával, bútorzatával, várfalat és várárkot idéző szökőkút és lépcső rendszerével, egyéb kisplasztikáival, terasszal az észak-nyugati bástya helyén, átjáróba „bujtatott” színpaddal a rombusz alakú dél-nyugati bástya helyén, stb., olyan kellemes hangulatú városi tér lesz, amely a városlakók hétvégi, munka utáni pihenéséhez, kikapcsolódásához is kiváló helyszínt biztosít.

D. Üzleti elemek (min. a támogatás 10%-a)

Térségi szolgáltató központ épül a Piac tér alatti mélyparkolóval, valamint megtörténik a Csipkeházak rekonstrukciója, földszint beépítése.

E. Kiegészítő tevékenységek

Közösségfejlesztési akciók valósulnak meg, civil szervezetek, helyi közösségek jönnek létre és erősödnek meg, projekt honlapot hozunk létre, Internetes és televíziós vitafórumokat működtetünk, egységes arculat érdekében képzési programot valósítunk meg a vállalkozók részére.

### Regionális Operatív Program 2007-13 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma

| Projekt neve | A. Közlekedési – vasút helyén belső tehermentesítő út I. és II. ütem |
| --- | --- |
| Tevékenység típusa | Beruházás típusú, hiányzó belterületi közúti kapcsolatok kialakítása. |
| Finanszírozó strukturális alap | ERFA |
| Projekt rövid leírása (15-20 sorban) | A pályázat alapcélkitűzése, a Kazinczy Ferenc tér gyalogos, városi főtérré átalakítása, csakis egy 2x2 sávos tehermentesítő út kiépítése után valósulhat meg. Jelen pályázat keretein belül a Kazinczy Ferenc tér részleges forgalomcsillapítása valósul meg a Stadion utca - Hock János utca között létesítendő 2x1 sávos út megépítésével. A beruházást két ütemben tervezzük megvalósítani az alábbi elemekkel: I. ütem (2007-08-as AT): - Stadion utca - Balatoni út kereszteződésében körforgalmú csomópont építése - Stadion utca átépítése az Október 6. térig meglévő pályán (~500fm) - Október 6. tér kereszteződésében első ütemben jelzőlámpás csomópont építése vasúti összehangolással - Budai Nagy Antal utca - Jákum Ferenc utca átépítése (~350fm) - Útépítés a Jákum Ferenc utca és a Vágóhíd utca között (1x2 forg. sáv, ~600fm) - Munkácsy Mihály utca átépítése (~400fm) - Útépítés a Jákum Ferenc utca és Munkácsi Mihály utca között(~50fm) - Közműkiváltások - Területkisajátítás II. ütem (2009-10-es AT): - Útépítés a Vágóhíd utca és a Hock János utca között (1x2 forg. sáv, ~1500fm) - Tervezési szakasz végén (Hock János utcai csatlakozás) körforgalmú csomópont építése - Közműkiváltások - Területkisajátítás. |
| Projekt helyszíne | Zalaegerszeg |
| Pályázó szervezet megnevezése | Zalaegerszeg MJV Önkormányzata |
| Partner | - |
| Partner szerepe | - |
| Célcsoport bemutatása | A tehermentesítő utat használó zalaegerszegi és térségi lakosok. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | 2008. III. negyedév |
| Megvalósítás tervezett vége | 2009. III. negyedév |
| Tervezett teljes költségvetés | I. ütem: 726 m Ft II. ütem: 523 m Ft Összesen: 1 249 m Ft |
| Támogatás aránya | 70% |
| Támogatás nagysága | I. ütem: 508,2 m Ft II. ütem: 366,1 m Ft Összesen: 874,3 m Ft |
| További források | Önerő I. ütem: 217,8 m Ft Önerő II. ütem: 156,9 m Ft Önerő összesen: 374,7 m Ft |
| Projekt-előkészítés helyzete | Megvalósíthatósági tanulmány és vázlat tervek készültek. Az engedélyezési és kiviteli terveit el kell készíteni, ezzel egy időben foglalkozni kell az akcióterülettel érintett városrészek (ld.:IVS) közlekedési, forgalmi rendszerének, tömegközlekedésének rekonstrukciójával, a szükséges szomszédsági kapcsolatrendszerek feltárásával. |
| Adminisztratív eljárási kötelezettségek | Szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások megszerzése, kisajátítások lebonyolítása. |

| Projekt neve | B. Köztéri elemek – Kazinczy tér, Dísz tér |
| --- | --- |
| Tevékenység típusa | Beruházás típusú, városi funkciót erősítő. |
| Finanszírozó strukturális alap | ERFA |
| Projekt rövid leírása (15-20 sorban) | B1. Kazinczy tér Cél, hogy a tér a város szimbolikus főtérévé, fórumává, gyülekező, találkozóhelyévé váljon ismét. Olyan központi térré tehát, amely, mint a város ősi „T” utcás szerkezetének fókusza, a Mindszenthy téren, a Széchenyi téren, a Kazinczy téren végig, minden városrész felől vonzza, összegyűjti a forgalmat. E forgalmat pedig, le kell szűkíteni gyalogos forgalomra, amihez azonban a gépkocsiforgalom számára olyan hálózatot kell kialakítani, hogy a városközpontot egy külső gyűrűn, akcióterületünk határán, megfelelő módon tehermentesítse, végeredményben kikerülje. Mindehhez elsősorban építeni kell egy belső tehermentesítő utat, a megszűnő vasúti pálya helyén. A tehermenetesítő út 2x1 sávos kiépítése, a Kazinczy Ferenc téren jelenleg átzúduló forgalmat csak 50 %-ban váltja ki, ebből következően nyilvánvaló, hogy a ~10.000m2 nagyságú ősi tér gyalogosítása is csak ütemezetten hajtható végre. A végleges állapot megvalósulása a tehermentesítő út későbbi teljes kiépítésének függvénye. Jelenleg tehát egy olyan átmeneti megoldásban gondolkodhatunk, ahol továbbra is 2x1 forgalmi sávot biztosítani kell a gépkocsik számára. E forgalmi sávokat pedig, magas minőségben, olyan térburkolattal kell kialakítani, amelyek már a végső célnak is megfelelnek, továbbá lassú haladásra ösztönzik az autósokat, ezáltal az előírandó sebességkorlátozás betartását is segítik. A tér kialakításánál a hajdan „T” szerkezetű város, Mária Magdolna templomra finoman tölcséresedő terének keleti végén egy nyitott, átlátható, berendezésektől, magas növényzettől is mentes, centrális tér-részt kívántunk lehatárolni, mely valóban négy irányból „fogadja és vezeti át” a város fő szerkezeti tengelyeit. A Kazinczy tér nyugatról, a Széchenyi tér délről, a Mindszenty tér északról és keletről öleli körbe ezt a minőségével, egyszersmind egyszerűségével elegáns fórumot (ld.: mellékelt képek). A tér nyugati irányban szimmetrikus keresztmetszettel kialakított, a térfalaktól indulva 4,0 m terasz, 4,0 m gyalogos járda, 3,0 m egyirányú forgalmi sáv következik. A téren tehát I. ütemben egy körforgalmi rend vezeti át a gépkocsikat (kamion és teherforgalom kizárt!). A nyugati irányba szűkülő belső sávot, két szélén ugyancsak szűkülő zöldsáv kísér, fasorral, középen a tereplejtés vonalát követő vízfolyás létesíthető, mely a központi magot elérve időszakos vízjátékkal gazdagodhat. A nyugati végen pedig, az Ady Endre utca vonalában, szökőkút, szobor, térplasztika kaphat helyet. A körforgalom által bezárt belső sávon kereszt irányban, gyalogos pihenőhellyé szélesedő átkötések ívelnek át, padokkal, utcabútorokkal, stb. B2. Dísz tér A XX. század második felében, a 74-es úttal közlekedési „folyosóvá” átalakított központi városi tér, a Kazinczy tér, a történeti városközpontot kettészakította, melynek következtében az ősi városmag súlypontja perifériára került, majd elkezdődött a városközpont déli irányú fejlődése a Széchenyi út, Kossuth Lajos utca mentén, egészen a Kisfaludy utca vonaláig terjedően. Itt, a Kisfaludy utca, Kossuth Lajos utca sarkán épült fel a megyei jogú város önkormányzatának épülete, előterében nagyobb teresedésekkel, keleti oldalon a Dísztérrel, nyugati irányban a Kisfaludy utca mentén a volt Zsinagóga épületével és annak beépítetlen környezetével. E térség tehát vitathatatlanul, Zalaegerszeg Városközpontjának déli kapuját képezi, ahol a város igazgatási / kulturális központja fogadja az érkezőt. Jellemző, hogy történeti városaink Városházai, szinte kivétel nélkül valamely nagyobb, reprezentatív térre nyílnak, vagy téren állnak, ahol a város vezetése és a város polgárai közvetlen kapcsolatba kerülhetnek egymással, ünnepségek, városi fórumok, megemlékezések, egyéb rendezvények során. Zalaegerszeg vezetése a Városháza környezetének rendezését is tervbe vette, egy, a megyei jogú város szerepéhez méltó miliő létrejöttét megcélozva a déli kapuban. E tér ma már szervesen beleilleszkedik abba a térszerkezetbe, mely a középkori Zalaegerszeg kis városmagjából strukturálódott egészen napjainkig. A hajdan „T” utcás városka észak-déli tengelyének déli végpontján a Dísz tér meghatározó, megállító hely, ahol érzékelhető egy városrész kezdete, tehát valódi „déli kapu” szerepkörrel bír. E cél eléréséhez első ütemben a pályázat a Dísz tér rekonstrukcióját tűzte ki célul, egy már elkészült tanulmányterv alapján. A térrendezés alapelve, egy többszintes növényzettel keretezett, díszburkolattal kialakított tér, centrálisan elhelyezett dísz-kúttal, és e középpontra szervezett pihenő padokkal. Végeredményben egy tiszta, áttekinthető tér valósulhat meg, melyet a környezetétől elszeparáló zöldfalak, a nagyvonalúan elegáns díszburkolat, és a mértéktartó utcabútorozás juttat érvényre. A tér rendezvénytérként és találkozóhelyként funkciónál. |
| Projekt helyszíne | Zalaegerszeg |
| Pályázó szervezet megnevezése | Zalaegerszeg MJV Önkormányzata |
| Partner | - |
| Partner szerepe | - |
| Célcsoport bemutatása | A megújult köztereket használó zalaegerszegi és térségi lakosok. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | 2009. IV. negyedév |
| Megvalósítás tervezett vége | 2011. IV. negyedév |
| Tervezett teljes költségvetés | B1: 360 m Ft B2: 48 m Ft Összesen: 408 m Ft (50-50%-os ütemben a 2009-10 és 2011-13-as akciótervben) |
| Támogatás aránya | 85% |
| Támogatás nagysága | B1: 306 m Ft B2: 40,8 m Ft Összesen: 346,8 m Ft (50-50%-os ütemben a 2009-10 és 2011-13-as akciótervben) |
| További források | Önerő B1: 54 m Ft Önerő B2: 7,2 m Ft Önerő összesen: 61,2 m Ft (50-50%-os ütemben a 2009-10 és 2011-13-as akciótervben) |
| Projekt-előkészítés helyzete | A Kazinczy térre vázlat tervek és beépítési terv készült. A Dísz térre tanulmányterv készült. Az engedélyezési és kiviteli terveket szükséges elkészíteni az előkészítés során 2008-ban. |
| Adminisztratív eljárási kötelezettségek | Szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások megszerzése. |

| Projekt neve | C. Köztéri elemek, közösségi elem – Piac tér, Mérleg tér és felszíni munkák |
| --- | --- |
| Tevékenység típusa | Beruházás típusú, városi, közösségi és gazdasági funkciót erősítő. |
| Finanszírozó strukturális alap | ERFA |
| Projekt rövid leírása (15-20 sorban) | A rekonstruálandó ősi városmag egységes hálózatában, a Piac tér a Deák Ferenc térrel gyalogos forgalmú tér együttessé válik. A piac funkció mellett, központi, gyülekező fórummá, rendezvény térré alakítandó, különböző látványosságokkal. Innen kifelé fokozatosan válnak a közterületek gépkocsi forgalommal vegyes használatúvá. Kazinczy Ferenc tér, Munkácsy Mihály, Budai Nagy Antal és Batthyány Lajos utcák által határolt négyzetes térségben meghatározó tér együttes, a hajdan „L” alakú Deák Ferenc tér, melyet a könyvtár épülete ma már, határozottan ketté oszt, egy kelet-nyugati tengelyű parkra, a mai Deák térre és az egészen nyújtott, észak-déli tengelyű Piac térre. Az így szétválasztott terek, közös kapcsolati eleme maradt a Sütő utca és annak keleti irányú meghosszabbítása, a Deák téri park déli határvonala mentén. Ez a vonal tovább, keleti irányba, a Mindszenthy téren át is folytatódik, de a mainál finomabb vonalon javasoljuk újjáépíteni. A két gyűjtőút között tehát kialakul egy vegyes használatú, kizárólag célforgalommal terhelhető feltáró utca-tér, ahol a gyalogosforgalom mindenképpen elsőbbséget élvez és a burkolatok, a növényesítés, a térbútorok, a közvilágítás berendezései, stb. mind, a környező terekhez igazodóan kialakítottak. A Várkör utca, a Deák térről indulóan, a Sütő utcához hasonlóan, vegyes forgalmú szerepet kap. Javaslatunkban meg kívántuk szüntetni ezen utca kettős képét. A börtön oldalán is, a városközponthoz méltó, új beépítés létesítésével. A Börtön kiszolgálása sem a Várkör utcáról folytatódik ezután, hanem a Budai Nagy Antal útról megnyitott, lényegében a Mérleg térhez kapcsolt közterületen keresztül. A Mérleg teret és a Piac teret a közös vásári funkció, és a vásárcsarnok hátsó kiszolgáló útja kapcsolta eddig össze. A beépítési javaslat ezeket a kapcsolatokat továbbra is megtartja, csak kissé átértékelve, kicsit kibővítve, új tartalommal megtöltve. Az új elem pedig, nem más, mint a városfal maga, melynek nyomvonalát a térburkolatba megjelenítve, az észak-nyugati és a dél-nyugati bástyákat pedig kicsit kiemelve, terasz, átjáró, időszakos színpad funkcióval ellátva, bemutatásra tervezzük. Fontos kiemelni a Mérleg téren javasolt új beépítés jelentőségét. Az épület a mai Várkör utca 13. számú lakóház karakterét kövesse, mintegy a 19. századi egyszerűbb polgárházakat visszaidézve. Az épületben kávéház, vendéglátó létesítmény létesíthető, melynek a körbástyában terasza működhet. Itt alakítható ki nagyobb raktárhelyiség, parkfenntartó stb. a mobil árusítóhelyek, rendezvények idejére székek, asztalok számára is. |
| Projekt helyszíne | Zalaegerszeg |
| Pályázó szervezet megnevezése | Zalaegerszeg MJV Önkormányzata |
| Partner | - |
| Partner szerepe | - |
| Célcsoport bemutatása | A megújult köztereket használó zalaegerszegi és térségi lakosok, piaci árusok. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | 2009. IV. negyedév |
| Megvalósítás tervezett vége | 2011. IV. negyedév |
| Tervezett teljes költségvetés | 540 m Ft (50-50%-os ütemben a 2009-10 és 2011-13-as akciótervben) |
| Támogatás aránya | 85% |
| Támogatás nagysága | 459 m Ft (50-50%-os ütemben a 2009-10 és 2011-13-as akciótervben) |
| További források | Önerő: 81 m Ft (50-50%-os ütemben a 2009-10 és 2011-13-as akciótervben) |
| Projekt-előkészítés helyzete | A Kazinczy térre vázlat tervek és beépítési terv készült. A Dísz térre tanulmányterv készült. Az engedélyezési és kiviteli terveket szükséges elkészíteni az előkészítés során 2008-ban. |
| Adminisztratív eljárási kötelezettségek | Szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások megszerzése. |

| Projekt neve | D. Üzleti elemek |
| --- | --- |
| Tevékenység típusa | Beruházás típusú, gazdasági funkciót erősítő. |
| Finanszírozó strukturális alap | ERFA |
| Projekt rövid leírása (15-20 sorban) | D1. Térségi szolgáltató központ – irodaház, mélyparkolóval I. ütem (északi területrész) Az új épületegyüttes Zalaegerszegen eddig hiányzó, az igazságszolgáltató intézményekhez szorosan csatlakozó iroda funkciót, a vásárcsarnok és a piac kínálatát kiegészítő, bővítő kereskedelmi funkciót, a térséget igénybe vevők egészségügyi, szolgáltató, vendéglátó és kulturális ellátását biztosító létesítményeket gyűjt egybe. A Munkácsy Mihály utca felé, háromszintessé magasodó tömeg harmadik szintjén lakások is elhelyezhetők, melyek számára „zöldtetős” teraszok is kapcsolhatók. A földszinten olyan vendéglátó létesítmények, étterem, kávézó, üzletek, stb. kerültek elhelyezésre, melyek a belső udvarok, fedett nyitott passage-ok, valamint a külső tér felé egyaránt nyithatók, „tágíthatók”. A szabályozási terv által északi, nyugati és déli oldalon előírt árkádsor szintén alkalmas helyszín időszakos árusítások, teraszok, szabadtéri kiállítások, stb. számára. A Piac téren megrendezett esti koncertek, előadások időszakában a nézőteret például a földszinti vendéglátó létesítmények teraszai, belső-külső nyitott terei biztosíthatják. A Piac tér nyugati térfalát alkotó Térségi Szolgáltató Központ alatt, teljes terjedelemben, mélygarázs létesítendő. A parkolóba a lejutást a Munkácsy Mihály utcáról kell megoldani, a gyalogos feljáratokat pedig az új beépítések földszintjére lehet érkeztetni. Az épületegyüttes a Városfejlesztési Zrt beruházásában készül. Az I. ütem helyszínén jelenleg a 3607-, 3610-, 3611-, és 3613 hrsz-ú ingatlanok még magántulajdonban vannak, általában avult állagú épületállománnyal. Ezek kisajátításával is számolni kell. Az épület a telken 100 %-os beépítéssel helyezkedik el. 2 fő épülettömegből áll ezért az épület építését 2 ütemre lehet bontani. Az épület teljesen alápincézett, Piac tér felé földszint + 1 szintes, Munkácsy Mihály utca felé földszint + 2 szintes, zöldtetős, illetve üvegtetős kialakítású. A tervezett épület funkcióját tekintve térségi szolgáltató központ feladatot lát el. A pinceszinten mélygarázs kap helyet összesen 140 darab parkolóval, ebből az első ütemben 60 darab épülne meg. A parkolókon kívül gépészet és lépcsőházak kapnak helyet. A földszinten üzletek és vendéglátás céljára szolgáló helyiségek létesülnek. A földszinti üzleteket egy árkádon illetve üvegezett passzázson keresztül lehet megközelíteni, a vendéglátó helyiségek az utcára nyílnak, ahol kiülős fogyasztóterek alakíthatók ki. Az első emeleten egy belső közlekedőn keresztül elérhető irodák és üzlethelyiségek kapnak helyet. A második emeleten szintén egy belső közlekedőn keresztül megközelíthető irodák kerülnek kialakításra D2. Piac tér alatti mélygarázs 86db parkolóhely kialakítása a szolgáltató ház alatti megközelítéssel. D3. Csipkeházak rekonstrukciója-földszint beépítése A zalaegerszegi városközpont arculatának meghatározó épületei, a "csipkeházak" Vadász György tervei alapján két ütemben épültek meg. A belvárosrehabilitációs program részeként az 1976-ban elsőként átadott tömb (hrsz: 2275, Tüttőssy u. 7.) belsőjének vállalkozói alapú megújítására kerül sor. A mind a négy oldalán utcákkal határolt épületegyüttes földszintjén kereskedelmi és szolgáltató egységek üzemelnek, emeletein 172 lakás található. A cizellált építmény belső, zeg-zúgos kerengői részben közterületek, és bár számos üzlet található a területen, alapvetően szlömösek, alulhasznosítottak. A felújítási program alapgondolata az épületbelső megújítása, a kerengők befedése, hangulatos belső terek létrehozása, a kerengőre nyíló megújult, illetve újonnan kialakítandó üzletekkel. A program kedvezményezettje a társasházi közösség, amely a program nyomán a ház arculatának, földszinti részeinek megújulása mellett bérleti díj bevételei növekedését várja. |
| Projekt helyszíne | Zalaegerszeg |
| Pályázó szervezet megnevezése | Zalaegerszeg MJV Önkormányzata |
| Partner | D1: Városfejlesztő Zrt., D2: Parkológazda Kft., D3: Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. |
| Partner szerepe | A beruházási elemek teljes körű megvalósítása és üzemeltetése. |
| Célcsoport bemutatása | Parkolni szándékozó helyi és térségi lakosok, a szolgáltatóház leendő bérlői és ügyfelei, a csipkeház lakói, az üzletek vásárlói. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | 2008. III. negyedév |
| Megvalósítás tervezett vége | 20011. III. negyedév |
| Tervezett teljes költségvetés | D1: 922 m Ft D2: 307 m Ft D3: 510 m Ft Összesen: 1739 m Ft |
| Támogatás aránya | D1: 22,02% D2: 29,97% D3: 3,92% Összesen: 18,11% |
| Támogatás nagysága | D1: 203 m Ft D2: 92 m Ft D3: 20 m Ft Összesen: 315 m Ft |
| További források | D1: 719 m Ft D2: 215 m Ft D3: 490 m Ft Összesen: 1424 m Ft |
| Projekt-előkészítés helyzete | A Kazinczy térre vázlat tervek és beépítési terv készült. A Dísz térre tanulmányterv készült. Az engedélyezési és kiviteli terveket szükséges elkészíteni az előkészítés során 2008-ban. |
| Adminisztratív eljárási kötelezettségek | Szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások megszerzése. |

| Projekt neve | E. Kiegészítő tevékenységek |
| --- | --- |
| Tevékenység típusa | Soft tevékenység, |
| Finanszírozó strukturális alap | ERFA |
| Projekt rövid leírása (15-20 sorban) | Közösségfejlesztési akciók, civil szervezetek, helyi közösségek létrehozása. Projekt honlap, Internetes és televíziós vitafórumok működtetése, egységes arculat érdekében képzési program megszervezése az akcióterület vállalkozói számára. |
| Projekt helyszíne | Zalaegerszeg |
| Pályázó szervezet megnevezése | Zalaegerszeg MJV Önkormányzata |
| Partner | Zalaegerszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Zalai Falvakért Egyesület, Zalaegerszegi Városi Rendőrség, Városesztétikai Társaság (VÁRTÁR), PH Népjóléti Osztály, Humán Kontakt Kht., Zalaegerszegi Városi TV, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara |
| Partner szerepe | A tevékenységek előkészítésében és megvalósításában való közreműködés. |
| Célcsoport bemutatása | Zalaegerszeg lakossága, különösen az akcióterületen élők. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | 2008. III. negyedév |
| Megvalósítás tervezett vége | 2011. IV. negyedév |
| Tervezett teljes költségvetés | 60 m Ft (mindhárom akciótervben megvalósuló tevékenység) |
| Támogatás aránya | 85% |
| Támogatás nagysága | 51 m Ft (mindhárom akciótervben megvalósuló tevékenység) |
| További források | Önerő: 9 m Ft (mindhárom akciótervben megvalósuló tevékenység) |
| Projekt-előkészítés helyzete | Előkészítő találkozón az igények összegyűjtése megtörtént, amely alapján elkészült a projekt koncepció. További feladat ennek részletes kidolgozása. |
| Adminisztratív eljárási kötelezettségek | Egyeztetés az érintettekkel. |

| Projekt neve | F. Műszaki tervezés, előkészítés, engedélyeztetés |
| --- | --- |
| Tevékenység típusa | Beruházás típusú projektekhez kapcsolódó (ERFA) kiegészítő tevékenységek. |
| Finanszírozó strukturális alap | ERFA |
| Projekt rövid leírása (15-20 sorban) | A beruházási elemek engedélyezési, kiviteli terveinek elkészítése, építési engedélyek megszerzése, akcióterületi terv és IVS elkészítése. |
| Projekt helyszíne | Zalaegerszeg |
| Pályázó szervezet megnevezése | Zalaegerszeg MJV Önkormányzata |
| Partner | - |
| Partner szerepe | - |
| Célcsoport bemutatása | Tervezők, szakhatóságok. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | 2007. IV. negyedév |
| Megvalósítás tervezett vége | 2010. III. negyedév |
| Tervezett teljes költségvetés | A: 50 m Ft B: 16 m Ft C: 22 m Ft D1: 37 m Ft D2: 12 m Ft IVS: 3 m Ft AT: 7 m Ft Összesen: 147 m Ft (az első két akciótervben megvalósuló tevékenység) |
| Támogatás aránya | A: 70% B: 85% C: 85% D1: 30% D2: 30% IVS: 85% AT: 85% Összesen: 61,9% |
| Támogatás nagysága | A: 35 m Ft B: 14 m Ft C: 18 m Ft D1: 11 m Ft D2: 4 m Ft IVS: 2,5 m Ft AT: 6 m Ft Összesen: 90,5 m Ft (az első két akciótervben megvalósuló tevékenység) |
| További források | A: 15 m Ft B: 2 m Ft C: 4 m Ft D1: 26 m Ft D2: 8 m Ft IVS: 0,5 m Ft AT: 1 m Ft Önerő: 56,5 m Ft (az első két akciótervben megvalósuló tevékenység) |
| Projekt-előkészítés helyzete | Előkészítő találkozón az igények összegyűjtése megtörtént, amely alapján elkészült a projekt koncepció. További feladat ennek részletes kidolgozása. |
| Adminisztratív eljárási kötelezettségek | Egyeztetés az érintettekkel. |

| Projekt neve | G. Projektmenedzsment |
| --- | --- |
| Tevékenység típusa | Beruházás típusú projektekhez kapcsolódó (ERFA) kiegészítő tevékenységek. |
| Finanszírozó strukturális alap | ERFA |
| Projekt rövid leírása (15-20 sorban) | A hatóságokkal, partnerekkel való kapcsolattartás, a beruházás koordinációja, pénzügyi és szakmai előrehaladási jelentések készítése, monitoring, műszaki ellenőrzés, közbeszerzési eljárások lefolytatása |
| Projekt helyszíne | Zalaegerszeg |
| Pályázó szervezet megnevezése | Zalaegerszeg MJV Önkormányzata |
| Partner | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. |
| Partner szerepe | Közszerződés alapján a projekt menedzsment feladatainak ellátása. |
| Célcsoport bemutatása | Tervezők, szakhatóságok. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | 2007. IV. negyedév |
| Megvalósítás tervezett vége | 2011. IV. negyedév |
| Tervezett teljes költségvetés | 70 m Ft |
| Támogatás aránya | 85% |
| Támogatás nagysága | 59 m Ft |
| További források | Önerő: 11 m Ft |
| Projekt-előkészítés helyzete | Nem releváns. |
| Adminisztratív eljárási kötelezettségek | Közszerződés megkötése. |

### Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Az akcióterületén jelenleg ismert fejlesztések (legalább tervtanács által tárgyalt beruházások):

- Irodaház projekt Kazinczy tér

Helye: Kazinczy tér 2., Hrsz:3170/1, 3170/2

Fejlesztés típusa: irodaház, üzletek, mélygarázs

Beruházó: K+K Bau Profil Zrt.

Projekt költségvetése: n.a.

Beépítésre kerülő terület nagysága: 1320 m2

Kapcsolódása városfejlesztéshez: Kazinczy tér és az Iskola köz közötti átjárás megteremtése.

- Üzletközpont projekt Keresztury tér

Helye: Széchenyi tér és Keresztury tér, Hrsz: 2946/1, 2946/5 2946/3, 2946/4

Fejlesztés típusa: üzletközpont, mélygarázs

Beruházó: Schreiber Tamás

Projekt költségvetése: n.a.

Beépítésre kerülő terület nagysága: 4280 m2

Kapcsolódása városfejlesztéshez: Térfal kialakítás a Széchenyi téren, „Centrum tér” minőségi megújítása.

- Volt Color telephely

Helye: Mártírok u. 19-21. Hrsz: 3488

Fejlesztés típusa: lakóház

Beruházó: Ír befektető

Projekt költségvetése: n.a.

Beépítésre kerülő terület nagysága: 1800 m2

Kapcsolódása városfejlesztéshez: volt ipari ingatlan átépítése, új funkció.

- Iskola köz –  Tompa utca Göcsej Pláza

Helye: Tompa u. 1-3, Iskolaköz 2-4.

Fejlesztés típusa: üzletközpont, mélygarázs

Beruházó: Göcsej Invest

Projekt költségvetése: n.a.

Beépítésre kerülő terület nagysága: 1380 m2

Kapcsolódása városfejlesztéshez: Leromlott tömbbelső megújítása.

- Aranykrajcár Üzletház

Helye: Mérleg tér 2.

Fejlesztés típusa: üzletközpont, lakás, iroda, mélygarázs

Beruházó: Generál Zala Invest

Projekt költségvetése: n.a.

Beépítésre kerülő terület nagysága: 1260 m2

Kapcsolódása városfejlesztéshez: Leromlott környezet megújítása

A projektek elhelyezkedése:

1

2

4

3

5

Egyéb, tervezett beruházások:

- Az akcióterület észak-nyugati és észak-keleti sarkával határos sport területeket összekapcsoló szabadidős-, bevásárló központ létesíthető, jelentős parkoló felülettel, mely szintén többfunkcióssá tehető.

- Térségi szolgáltató központ – Irodaház mélyparkolóval II. ütem;

- Régi Megyeháza rekonstrukciója (360 m Ft);

- Ügyészség épületegyüttese- az igazságügyi központ teljessé tehető, a Budai Nagy Antal és Várkör utcák között felépítendő ügyészség épületével. Az épület helyszíne ma vegyes tulajdonú, de nagyon avult állagú. Kisajátítással érintettek, a 3632/1-, 3632/2-, 3633- és 3634 hrsz-ú ingatlanok. Az ügyészség épületére vázlattervek készültek.

- Múzeum bővítése (vázlattervek készültek;

- A városközpontot északi széleken határoló sportterületeket összekapcsoló szabadidős-, bevásárló központ, többfunkciós parkoló felülettel;

- Piac épületének bővítése, a beépítési javaslatok alapján;

- A Jákum Ferenc utca –Munkácsy Mihály utca között tervezett átkötő út mentén vegyes funkciójú beépítések (üzlet, iroda, lakás).

- Polgármesteri Hivatal környezetében, a Kisfaludy utca mentén vegyes funkciójú beépítések (üzlet, iroda, lakás).

- A Budai Nagy Antal utca északi oldalán kialakuló új tömbben konferencia központ létesülhet;

### A pályázathoz kapcsolódó, de azon kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen.

Közlekedési elemek:

- Vágóhíd utca átépítése, jelzőlámpás csomópontok átépítése, áthangolása;

- Malom utca átépítése, jelzőlámpás csomópontok átépítése, áthangolása;

- Köztéri fásított parkoló a Galamb utca mentén (300 m Ft);

- Jákum Ferenc utca mögötti parkoló kialakítása;

- A megszűnő vasúti pálya helyén, a jelzett szakaszon, a tehermentesítő út II. ütemének továbbépítéséig, parkoló létesíthető;

- Új kiszolgáló út építése a Budai Nagy Antal úttól északra;

Köztéri köztösségi elemek:

- Várkör utca felszíni kialakítása;

- Zöldterület kialakítása a Budai Nagy Antal út és a Jákum Ferenc út kereszteződésében, melynek kialakítását a Deák Ferenc térhez hasonló zöldfelületi intenzitással javasoljuk.

- További mélygarázsok és/vagy felszíni fásított parkolók kialakítása;

## A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez

A fejlesztés átfogó célja, hogy visszaállítsa Zalaegerszeg egykor volt, majd a fő közlekedési utakkal átvágott városközpontjának egységét, azon elősegítse a gyalogos forgalmat generáló, azáltal elérhető és elérendő közfunkciókat ellátó központok elérhetőségét, továbbá generáljon további forgalmat a területen érintett vállalkozások számára.

Az akcióterv nagy számban foglal magába városi és megyei közfunkciókat ellátó intézményeket, illetve széles vonzáskörzetből vonzó gazdasági szolgáltató központot (piac) és vállalkozásokat (lásd volt Centrum áruház, Domus, műszaki üzletek, stb). A fejlesztések során érintett célcsoport ezért szűken értelmezve is jóval nagyobb, mint az akcióterületen élők létszáma, ami egyébként 2.318 fő. Természetesen az elsődleges célcsoport részese ezen lakosság is, ám az ide allokált források mégis legalább ilyen mértékben fogják kedvezően befolyásolni az ide városközponti ügyeiket intézni érkezők sok tízezres létszámát.

A célcsoport pontos nagyságát ma pontosan nem tudjuk megadni, csak körülírni az érintettek körét – ennek alapját a munka során elvégzett további adatgyűjtések és mélyinterjúk során begyűjtött látogatottsági, forgalmi adatok képezik majd. Nem tévedünk azonban nagyot, ha a teljes fejlesztést tekintve kijelentjük, hogy az Zalaegerszeg teljes lakossága (közel 62 00 fő), és agglomerációja (további mintegy 40 000 fő) számára jelent majd mindenki számára közvetlenül érzékelhető életminőség javulást.

Az érintett célcsoportok az alábbi körökből állnak:

- arra a Kazinczy-téren, tehát a városközpont egykori fő terén áthaladó 14 000 gépjármű és utasai, amelyek létszámát a legfrissebb augusztusi forgalomszámlálások adták meg,

- a piac látogatói, akik Zala megye szinte teljes északi részéről érkeznek, mivel a piac az akcióterület északi részén, a történelmi városközpontban, a fejlesztés utáni terület egyik gyújtópontjában található;

- a megyei hatáskörű intézmények ügyfeleiből, amelyekkel nem csak Zalaegerszeg és közvetlen agglomerációjának, hanem minimum a megye északi, nem Nagykanizsa Megyei Jogú Város intézményei által ellátott településeinek van rendszeresen dolga – mint a Megyei Bíróság, Megyei Könyvtár, Zala Megyei Múzeum, vagy éppen Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatala és az Okmányiroda, melyek a Dísz tér mellett találhatók;

- Zalaegerszeg lakosságának egésze, azaz mintegy 62 000 fő, amely városi ügyei intézése, emberi kapcsolatai ápolása, vagy csupán vásárlásai kapcsán naponta kénytelen áthaladni egy alapvetően nem átmenő forgalomra tervezett városközponti forgalom torlódásain;

- Az ide érkező nem zalaegerszegi turisták, érkezzenek azok akár sport-, akár hivatás-, akár egyéb, például örökség, vagy éppen egészségturizmus (lásd Aquapark és fejlesztés alatt álló Termálfürdő) keretében;

- végül, de korántsem utolsó sorban az itt lakó 2.318 fő, akik egészsége, életminősége napi szinten szenved súlyos károkat a zaj-, a levegőszennyezés, a közbiztonság, vagy akár csak a parkolási gondok miatt.

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy az adott fejlesztés jóval túlmutat egy városközpont rehabilitációján, az Zalaegerszeg egészére pozitív hatással lesz. A fejlesztés erősíti a város gazdaságát - közlekedési időveszteség csökkenése, gyalogos forgalom miatt vásárlói forgalom bővülése, turizmus megerősödése, stb.

A rehabilitáció hozzájárul a társadalmi megújuláshoz, az identitás, lokálpatriotizmus erődöséhez - közösségi terek, azokon közösségi tevékenységek megújulása, találkozási pontok, ezáltal emberi kapcsolatok megerősödése, identitás megerősödése. Végül, de nem utolsó sorban jelentősen hozzájárul a környezeti állapot javulásához, legyen szó természeti vagy épített környezetről - gépjármű forgalomnak a a belvárosból való kiszorítása révén a levegő-, a zajszennyezés és a rezgés csökkenése, járulékos műszaki infrastrukturális károk csökkenése, épített örökség megújulása, megóvása, zöldfelületek növelése, ezáltal pedig a levegőminőségnek, mikroklímának további javulása, stb.).

A fejlesztések eredményei tehát jól láthatóan szinte minden célcsoport számára pozitív hatással járnak, így bevonásuk előre láthatóan a túlnyomó többség részéről sikeres lesz. Természetesen, mint minden átalakulásnak, ennek is lehetnek vesztesei – így azon üzletek, amelyek a gépjármű forgalom csökkenésével piaci hátrányt szenvednek, mint a nagyobb műszaki árukat, vagy egyéb nagyobb termékeket forgalmazó kereskedelmi egységek, de ez egy egészséges átrendeződéshez vezet idővel, hiszen ezen üzletek megtalálják a számukra kedvezőbb helyet, mások viszont épp az autóforgalom csökkenésével tudnak megerősödni, esetleg újak megjelenni. Az akcióterv kidolgozása során egyeztetéseket fogunk folytatni a kereskedelmi szervezetek képviselőivel, és a jogos, és a közösség egészének érdekeivel összeegyeztethető érdekeiket érvényesíteni fogjuk.

A fejlesztés során, mint azt fentebb is jeleztük, viszonylag hosszabb, akár 3-4 éves átmeneti időszakot élhet meg a térség, ami természetesen nem jelenti a teljes terület folyamatos zaklatását. Ezzel együtt éppen az átmeneti jelleg tudatosítása érdekében szükséges lesz az erős lakossági kommunikáció során a megcélzott eredmény hangsúlyozása, illetve a folyamatos egyeztetés rendjének kialakítása, és szereplőinek kiválasztása, hogy ezáltal mind a stratégiai, mind a kivitelezésekhez kötődő operatív észrevételek kezelhetőek legyenek. Fontos lesz a jól megtervezett ütemezés a pályázatok során, hiszen a jól tervezhető kivitelezés nagyban hozzájárulhat a nehézségekre való felkészülésre, illetve azok kezelésére.

A célcsoportok közül az itt lakó lakosság motiváltsága nem kérdéses, de ezt lakossági fórumokon is fogjuk tovább erősíteni – számukra a fejlesztést követő állapot a jelenlegihez képest szinte minden területen jelentős javulást fog mutatni.

Az ide érkező, itt ügyeiket intéző lakosság megfelelő irányítás mellett szintén kedvezőbb feltételeket talál, hiszen az ügyintézéshez a gyalogos megközelítés szinte minden esetben szükséges. Az ő érdekeik miatt, és az autómentes közösségi terek megvalósíthatósága érdekében jelentős, a területen kívüli parkoló fejlesztés, és új információs rendszer kerül kialakításra.

A területen érintett vállalkozók számára mind a piaci körülmények javítása, mind az igényesebb környezetben, várhatóan fejlődő kereslet, mind az ingatlanok várható felértékelősége elég motiváció lesz a folyamatba való bevonhatóság szempontjából. A vállalkozói aktivitás a korábbi fejlesztések során is, de a jelen időszakban is jelentős, hiszen Zalaegerszeg relatív sűrűn lakott és nagyon aktív gazdaságú térségéről van szó. Bevonásuk, a fejlesztések hatására való aktivizálódásuk véleményünk szerint jóval a szükséges mérték felett valósul meg idővel.

## A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

| Projektelemek | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2007-08-as akcióterv benyújtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007-08-as akcióterv értékelése, véglegesítés, RFT és kormány által elfogadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Szerződéskötés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007-08-as akciótervhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kisajátítási, területszerzési feladatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007-08-as akcióterv kivitelezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009-10-es akcióterv benyújtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009-10-es akcióterv értékelése, véglegesítés, RFT és kormány által elfogadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Szerződéskötés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009-10-es akciótervhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009-10-es akcióterv kivitelezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011-13-as akcióterv benyújtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011-13-as akcióterv értékelése, véglegesítés, RFT és kormány által elfogadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Szerződéskötés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011-13-as akciótervhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011-13-as akcióterv kivitelezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektmenedzsment (jelentések, műszaki ellenőrzés stb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## A tervezett fejlesztések várható hatásai

### Társadalmi-gazdasági hatások

Sajátos és történelmi mércével is kivételes lehetőséget teremt a történelmi belváros – örökölt építészeti értékeinek védelme mellett – rehabilitációja és közlekedési rendszerének átalakítására a Zalalövő-Boba (magyar-szlovén) nemzetközi vonal rehabilitációja kapcsán 2008 közepére elkészülő új vasúti nyomvonal. Az integrált fejlesztési projekt eredményeként forgalomcsillapított, ismét szerved és egységes, infrastruktúrájában és funkcionálisan is megújult történelmi értékeit őrző belvárosa lesz Zalaegerszegnek. A belváros tehermentesítése hozzájárul a településszerkezet átalakításához, a város hosszú távon fenntartható közlekedési hálózatának kialakításához. Ezáltal élhetőbb, nyugodtabb területté alakulhat a város szíve. A város központjának átmenő forgalomtól való mentesítése által lehetővé válik a belvárosi közlekedés-rehabilitáció, valamint közösségi terek megújítása, ami jelentős gazdasági, turisztikai hatással bír.  A többfunkcióssá alakítandó Piac tér alkalmassá válik kulturális rendezvények, szabadtéri előadások, koncertek kiállítások szervezésére, amely a turizmus fejlődését is jelentené. A kibővített piaci, vásári és rendezvény programok növelhetik a városba, illetve a városkörnyékre irányuló tőke beáramlás nagyságát, amely közvetetten hozzájárulhat Zalaegerszeg, illetve az egész kistérség jövedelemtermelő képességének fokozásához.

A létrejövő közösségi terek, a kulturális és közösségi rendezvények erősíthetik a városhoz kötődés kialakulását, és lakóhelyi, városrészi közösségek fejlődését, aktivitásuk növekedését, a helyi identitás erősödését.  A beruházás nyomán a belváros és a környező városrészek felértékelődése várható, amely további magánberuházásokat ösztönözhet a jelenleg is meglévő kezdeményezések mellett. A fejlesztések javítják az akcióterületen belül tevékenykedő vállalkozások versenyképességét, amely magasabb jövedelmet biztosító munkahelyeket teremt, illetve az önkormányzat iparűzési, idegenforgalmi adóbevételeit növeli. A megnövekedett bevételeket az önkormányzat visszaforgathatja további gazdaságfejlesztést segítő közösségi beruházásokba.

### Esélyegyenlőségi hatás

A belváros teljesen akadálymentesített megközelítése valósul meg, átjárás, szolgáltatásokhoz való fizikai hozzáférés megkönnyítése is megtörténik. Helyi társadalom bevonása a tervezés és a végrehajtás folyamatába is segíti az esélyegyenlőségi szempont érvényesülését. A kivitelezés ideje alatt is figyelembe vesszük a hátrányos helyzetűek szempontjait (pl. munkaterületek átjárhatósága érdekében megfelelő átjárók, rámpák kialakítása kerekes székesek, babakocsival közlekedők számára). A projekt során közmunkaprogram valósul meg, amely tartós munkanélküliek számára nyújt képzési és foglalkoztatási lehetőséget, ezáltal megteremtve a munkaerő-piaci helyzetük javulásának lehetőségét.

### Környezeti hatások

Legfontosabb környezeti hatás a belső területek zajterhelésének, légszennyezésének mérséklése a belváros forgalomterhelésének csökkentése révén. Fenntartható közlekedési rendszer alakul ki a belvárosban, a projekt tervezett közúthálózati fejlesztéseinek eredményeképpen a térség átmenő forgalma várhatóan zökkenőmentessé válik, a célforgalom pedig, az akcióterületen tiszta forgalmi rend szerint folyhat, megfelelő számú parkolási lehetőség biztosításával. A városközpont kikerülése gyorsabb áthaladást tesz lehetővé, amely összességében csökkentheti a közlekedése emissziót. A város örökségvédelmi törekvéseinek következtében, az elkészített részletes szabályozást követve, az utcaképek, térfalak megújulnak, általában a közterületek belső és külső térrendszere vonzó, lakható városrész képet mutatják. Jelentősen növekedni fognak a zöldterületek nagysága, a közműrendszerek is megújulnak, amely energiahatékonyságot is javítani fogja. A város örökségvédelmi törekvéseinek következtében, az elkészített részletes szabályozást követve, az utcaképek, a térfalak megújulnak, általában a közterületek belső és külső térrendszere vonzó, lakható városrész képét mutatják. Az akcióterület közműellátottsága teljes, közműhálózata biztonságosan megújul, újabb légkábelek pedig nem létesülnek

## Kockázatok elemzése

| A bekövetkezés valószínűsége Hatása a projekt Céljaira | kicsi | közepes | nagy |
| --- | --- | --- | --- |
| Kicsi | - Az akcióterületen előre nem látható, a műszaki megvalósítást hátráltató vagy megakadályozó közmű, vagy egyéb, pl régészeti akadályba ütközünk. - Az engedélyezés során új, számunkra kedvezőtlen szabványok megakadályozzák az engedélyezés folyamatát. - A fő-, vagy alvállalkozó egyes szereplői a kivitelezés során csődbe mennek. | - A fő- vagy alvállalkozók nem az elvárt minőségben teljesítik a munkát, ami nem kerülhet így átvételre, ami miatt kicsúszunk a rendelkezésre álló időből. | - MÁV vasútvonal áthelyezési projekt csúszása |
| Közepes |  | - Az egyes, egymásra épülő fejlesztési elemek finanszírozásának ütemezése lassabb, mint azt a megvalósítás ütemezése igényelné, ezért meg, vagy elcsúszik a második, harmadik ütem megvalósulása. - A kevés kedvezőtlenül érintett célcsoportok valamelyike megtámadja az engedélyezési eljárást, ezzel a megvalósítás 2. vagy 3. üteme kicsúszik a rendelkezésre álló időből |  |
| Nagy |  | - A második, harmadik ütem nem kapja meg, vagy a szükségesnél jóval kisebb mértékben a szükséges állami támogatást. |  |

Az egyes kockázati elemek csökkentése lakossági kommunikációval, a kiírások feltételeinek átgondolt, előrelátó megfogalmazásával, illetve a program közcélúságának, közérdekűségének széles körben, regionálisan való terjesztésével csökkenthetők, illetve kizárhatók. A finanszírozási kockázatokra oly módon készülünk fel, hogy az egyes megvalósuló elemek akkor is megálljanak a lábukon, ha a fejlesztés további üteme akár jelentős, akár fél évtizedes csúszást is szenved. Részletes kidolgozása később várható.

## Partnerségi egyeztetések

Az előkészítés során a lakosság és vállalkozók körében kérdőíves felmérés készült. Interjúsorozatot valósítottunk meg a meghatározó szereplők körében (képviselők, befektetők, ingatlanok kezelői, intézményvezetők). Az akcióterv készítése során lakossági fórumot szerveztünk, ahol bemutattuk a tervezett fejlesztéseket.

# Megvalósítás intézményi kerete

### Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

A ROP-os projekt kedvezményezettje az önkormányzat, de partnerként megjelenik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. is. Az önkormányzat megbízási szerződést köt a Városfejlesztési Zrt-vel, melyben megbízza a városrehabilitációs akció teljes körű lebonyolításával és fenntartásával. Az alvállalkozók bevonása egyedi vállalkozói szerződéssel történik.

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Rt 1999. május 7-én alakult meg 50 millió Ft-nyi jegyzett tőkével négy belföldi székhelyű alapító tulajdonossal.  Jelenleg a társaság egyedüli tulajdonosa Zalaegerszeg Megyei jogú Város Önkormányzata. A cég elsőrendű feladata, hogy a tulajdonos önkormányzat illetékes szerveivel együttműködve komplex terveket dolgoz ki a város ingatlanpiacának mobilizálása, az épített környezet folyamatos, minőségi megújulása érdekében. Esztétikai, gazdaságossági és városszerkezeti szempontokat figyelembe véve az egyszemélyű tulajdonos (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata) által előre meghatározott akcióterületekre készíti el tömbrehabilitációs projektjeit, amelyeket aztán saját beruházásban megvalósít, vagy szakmai befektetők részére értékesít.

Beruházási tapasztalatukból eredően fővállalkozásban magas- és mélyépítési munkálatok szakszerű elvégzése is tevékenységeik közé tartozik, illetve részmunkákat- így tervezés, műszaki ellenőrzés illetve bonyolítási teendőket is magas szinten ellátnak.  Tevékenységük kiterjed a tulajdonos, mintegy 4700 ingatlant tartalmazó ingatlan-portfóliójának részbeni kezelésére is.

### Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása

A megvalósítás során a helyi lakosokból álló akciócsoportot működtetünk, a kivitelezés során szervezett kooperációs bejárásokon a helyi lakosok képviselőinek jelenlétét biztosítjuk, folyamatos sajtó híreket közlünk, projekt honlapot üzemeltetünk, online és TV-s vitafórumok működtetünk.

### Üzemeltetés, működtetés

A fejlesztési tevékenység üzemeltetését a város és cégei, illetve a beruházásokba bevont partnerek végzik. A fenntartási költségeket a város saját bevételeiből, a partnerek pedig a szolgáltatások működtetéséből (D2: mélygarázs), illetve bérbeadásból (D1: térségi szolgáltató ház, D3: üzletek) származó bevételekből fedezik.

# Pénzügyi terv

## Pályázat előzetes összefoglaló költségvetése 2007-2008

| Projektelem | 2007-2008 ROP AT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teljes | Támo-gatás | Önerő |
| A (70%) Közlekedési – vasút helyén belső tehermentesítő út I. ütem | 726 000 | 508 200 | 217 800 |
| A (70 %) földvásárlás úthoz | 14 000 | 9 800 | 4 200 |
| B (85%) Köztéri elemek – Kazinczy tér, Dísz tér | 0 | 0 | 0 |
| C (85%) Köztéri elemek, közösségi elem – I. ütem: Piac tér, II. ütem Mérleg tér és felszíni munkák | 182 000 | 154 700 | 27 300 |
| D2 (30%) Üzleti elemek – I. ütem, Piac tér alatti 80 db mélygarázs (NETTÓ, Ft) | 256 500 | 76 950 | 179 550 |
| D2 (30%) eszköz (eredeti D2 5 %-a) | 13 500 | 4 050 | 9 450 |
| D3 Csipkeház komplexum belső térrendezés, bevásárló és sétáló udvarrá alakítása (10 %-os intenzitás) (NETTÓ, Ft) | 202 000 | 44 440 | 157 560 |
| E (85%) Kiegészítő tevékenységek (ESZA): közösségfejlesztési akciók, civil szervezetek, helyi közösségek létrehozása, projekt honlap, Internetes és televíziós vitafórumok működtetése, egységes arculat érdekében képzési program vállalkozóknak, térségi tervezés megkezdése. | 10 000 | 8 500 | 1 500 |
| F (30%, 70%, 85%) Előkészítések | 90 520 | 49 991 | 40 530 |
| G (85%) Projektmenedzsment, Könyvvizsgálat, Független mérnök, Kommunikáció, PR | 51 000 | 43 350 | 7 650 |
| Összesen | 1 545 520 | 899 981 | 645 540 |
| Arányok | 100,00% | 58,23% | 41,77% |

mFt

| Projektelem | 2007-2008 ROP AT |  |  | 2009-2010 ROP AT |  |  | 2011-2013 ROP AT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teljes | Támo-gatás | Önerő | Teljes | Támo-gatás | Önerő | Teljes | Támo-gatás | Önerő |
| A (70%) | 740 | 518 | 222 | 509 | 356,3 | 152,7 |  |  |  |
| B (85%) |  |  |  | 204 | 173,4 | 30,6 | 204 | 173,4 | 30,6 |
| C (85%) | 182 | 154,7 | 27,3 | 358 | 304,3 | 53,7 |  |  |  |
| D (30%) | 472 | 125,4 | 346,6 | 750 | 225 | 525 | 517 | 155,1 | 361,9 |
| E (85%) | 10 | 8,5 | 1,5 | 30 | 25,5 | 4,5 | 50 | 42,5 | 7,5 |
| F (30%, 70%, 85%) | 90,5 | 49,9 | 40,5 | 59 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| G (85%) | 51 | 43,4 | 7,7 | 50 | 42,5 | 7,5 | 15 | 12,75 | 2,25 |
| Összesen | 1545,5 | 899,9 | 645,5 | 1960 | 1174 | 786 | 786 | 383,75 | 402,25 |

# Előkészítettség állapota

Az előzetes akcióterületi terv a pénzügyi részeket kivéve a teljes akcióterületi terv sablonja alapján készült.

A Dísz tértől eltekintve – amelyre részletes beépítési terv áll rendelkezésre – a tervezett beruházási projektelemekre vázlat tervek készültek. Az engedélyezési dokumentációk elkészítése, illetve az engedélyek megszerzése az elkövetkező fél év feladata.

Az akcióterületen a NYDOP projekt keretén kívül tervezett magánberuházói fejlesztésekre vonatkozóan szándéknyilatkozatokat kérünk be az elkövetkező hónapban. A 2007-08-as akcióterv keretén belül megvalósuló vállalkozói projektek gazdáival szerződést kötünk.

A beruházási program megvalósításához szükség kisajátítandó ingatlanok listája elkészült. A meglévő vasúti pálya áthelyezése, illetve a terület városi tulajdonba kerülése a szerződéskötésig megtörténik. Ez a belső tehermentesítő út megépítésének előfeltétele.

A társadalmi bevonás érdekében folyamatos sajtó híreket jelentetünk meg a helyi médiumokban, személyes egyeztetéseket, interjúkat, kérdőíves felmérést bonyolítottunk le, illetve lakossági fórumot rendeztünk.

# Mellékletek

## Akcióterületet bemutató térképvázlat

Mellékelve!

## Vázlat tervek (beépítési terv és épület-vázlattervek)

Mellékelve!

## Zöldfelületi tanulmányterv, természeti örökségek védelme, táj- és kertépítészet

Zöldfelületek – az akcióterület zöldfelületeinek helyzete, jelentősége, zöldfelületi kapcsolatai

Zalaegerszeg változatos természeti adottságú területen fekszik. A város közigazgatási területén három meghatározó tájkarakter különíthető el:

- A Zala völgyétől északra elterülő enyhén lankás – jellemzően szántóként hasznosított dombság.

- A Zala völgyétől délre, a Göcseji dombság erősen szabdalt domborzatú, kertgazdasággal hasznosított, illetve kiterjedt erdőkkel borított vidéke.

- A két eltérő karakterű tájrészt a Zala és Felső Válicka vízfolyások és az őket kísérő mély fekvésű, gyepes, ligetes területek választják el. E nedves rétek, ligeterdők összefüggő rendszert, regionális jelentőségű ökológiai folyosót alkotva biztosítják – mint folyamatos élőhelyek – a folyó menti zöldfelületek, illetve a Balaton – Kis-Balaton – országos jelentőségű ökológiai területek – közötti kapcsolatot.

Zalaegerszeg területén a Zala folyó kettészeli a város települési területét (belterületét). A folyómedret nedves rétek, ligeterdők, belterületi zöldfelületek, közparkok és zöldfelületi jellegű intézményterületek kísérik. E zöldfelületek alkotják a város zöldfelületi rendszerének gerincét, és lehetőséget biztosítanak a bel- és külterületi zöldfelületek háborítatlan kapcsolatának kialakítására. (A Zala-völgyi ökológiai folyosó jelentőségét, tervezett helyi védelme egyértelműen jelzi.)

A Zala folyó Zalaegerszeg városközpontjának – az akcióterületünknek – északi határán, változó szélességű – természet közeli növényzettel fedett – zöldfelületek között halad. A folyóvölgy közelsége igen kedvező adottság a települési terület (városközpont) természetes vízfelülettel történő gazdagítására, a zöldfelületi rendszer kiépítésére.

Jelenleg azonban a természetes vízfolyás közvetlen közelsége a városközpont területén nem érzékelhető, az ebből adódó lehetőségek kihasználatlanok, mivel még működő iparterületek, valamint a vasútvonal is, elszakítják a természeti területet a városközpont közterületi zöldfelületeitől. Szükség lenne olyan kapcsolatteremtő szereppel rendelkező infrastrukturális létesítmények megvalósítására –felüljáró, gyalogos átjárók, aluljáró(k), stb.- melyek az akcióterülettel északon szomszédos vízfolyást kísérő réteket, parkokat, zöldfelületeket,  „bekapcsolják”, közvetlenül elérhetővé, megközelíthetővé teszik a belváros területéről, ezáltal azok közvetlen hatása megteremtődik, érezhetővé válik az akcióterületre. (ld.: Az akcióterület elhelyezkedése a város zöldfelületi rendszerét meghatározó ökológiai hálózatban megnevezésű mellékletet).

AZ AKCIÓTERÜLET ELHELYEZKEDÉSE A VÁROS ZÖDLFELÜLETÉT MEGHATÁROZÓ ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATBAN

Az akcióterület zöldfelületi szempontú jellemzése

A tervezési terület területhasználata szélsőségesen változó. Területén a városközponti funkciók:

- regionális és városi jelentőségű intézmények (bíróság, börtön, múzeum, könyvtár, templom, szálloda, városháza, stb.),

- kereskedelmi, gazdasági területek (vásárcsarnok, piac, bevásárlóközpont, üzletek) mellett,

- nagyvárosi, kisvárosi és kertvárosi lakóterületek,

- zöldfelület jellegű intézmények (sportcsarnok, sportpályák)

- ipari, gazdasági területek,

valamint

- alulhasznosított, illetve

- használaton kívüli területek is megtalálhatók.

A különböző hasznosítású területek állapota – ezáltal a környezetminőséget befolyásoló hatása – erősen változó. Az impozáns régi épületek, új épülő, és felújított intézmények, valamint lakóépületek mellett zsúfoltan beépült telkek, omladozó házak, üres, gyomos hasznosítatlan telkek, sivár garázssorok és kereskedelmi épületek, felhagyott iparterületek találhatók.

A terület túlnyomó része e területrészre érkezők, ill. tévedők számára az átépülő, illetve átépítésre váró terület erősen vegyes látványát nyújtja.

A tervezési terület zöldfelületeire – a fenti sokrétű területhasználatból, a területhasználatok erősen különböző állapotából adódóan – a sokféleség és a szélsőséges állapotok jellemzőek. A helyi védelem alatt álló felújított Deák tér mellett sivár, fátlan utcák, terek, hulladékkal szennyezett zöldfelületek is találhatók.

A zöldfelületi kapcsolatok hiányoznak, a gyalogos forgalom rendszere (annak ellenére, hogy a területen gyalogos forgalmat vonzó létesítmények sora található) nem épült ki.

Közhasználatú zöldfelületek, zöldterületek

A közterületi zöldfelületek a város zöldfelületi rendszerének legértékesebb elemei, mivel rekreáló hatásuk mellett, kiemelkedő jelentőségű a településesztétikai, városképformáló, környezetminőséget meghatározó, valamint a zöldfelületi kapcsolatok erősítésében betöltött szerepük.

Zalaegerszeg zöldterület-ellátottság szempontjából kedvező helyzetben van, de problémát okoz a zöldterületek egyenetlen eloszlása és a zöldfelületi kapcsolatok hiánya.

Az akcióterületen

- közpark kiterjedésű, illetve közkert funkciójú közterületi zöldfelület nincs, ami leginkább történeti eredetéből eredő, beutcásodott, sűrű beépítéséből, városközponti szerepköréből adódik.

- Közterek közül a

- Deák Ferenc tér a legrangosabb. A 0,35 ha nagyságú – a közelmúltban igényesen felújított – tér idős növényzetével (hatalmas platánok, hársak, Magnoliák, Gingko biloba és fiatal csörgőfa-sor) helyi jelentőségű védett természeti érték.

A tér, geometriai kialakítása, burkolatai, valamint berendezése a patinás környezethez igazodva régi kisvárosi hangulatot áraszt. Az utcabútorok formavilága megegyező, igényes, de az új burkolatok, ill. szegélyek „Viacolor típusú” építőelemeinek sem formája, sem felülete nem elég „nemes” ebben a környezetben.

- A Deák Ferenc térhez közvetlenül kapcsolódó Mindszenty tér jellegét, a Deák térrel történő közvetlen kapcsolat helyreállítását, az elkészült közterületi rekonstrukció során részben sikerült visszaállítani. A téren a középületek (múzeum, templom) közelében idős, értékes fák mellett szobrok, emlékművek sora jelzi a terület frekventált jellegét.

- A városi piac a vásárcsarnokhoz kapcsolódva a Mérleg teret és a Deák Ferenc tér könyvtár mögötti részét foglalja el. A részben piac, részben parkolás számára (időben elkülönülten) hasznosított terek zöldfelület és növényzet nélküli, fátlan, sivár, aszfaltozott területek. A téren a sivár, nyomasztó hatást fokozza az üres, hasznosítatlan, ill. garázs-sorokkal beépített telkek szomszédsága, a börtön – piactér fölé magasodó, osztatlan, növényzet nélküli – zárt falának uralkodó látványa.

- A Kazinczy tér és Széchenyi tér tér-jellegét azonnal elvesztette, amikor a településszerkezetet országos főútak forgalmával átszelték. A tér jelleg visszaállítása e program prioritást élvező fő célja. A Széchenyi téren elkészült átépítés során, az utca/tér fő funkciója továbbra is elsősorban autós közlekedésre szánt, kiszolgáló út maradt. Ugyanezt a megállapítást tehetjük, tovább délre a Kossuth Lajos utca esetében, a Petőfi Sándor utcáig tartó szakaszra is. A most folyó felújítás, itt is a gépkocsiforgalomnak ad „főszerepet”, annak lassított átvezetésével.

- A Dísz tér mai kopár képének urbánus átépítésére már a tervek is elkészültek, a városi szándék feltétlenül támogatandó.

Közlekedési területek zöldfelületei általában elenyésző kiterjedésűek, de növényzetüktől függően városképformáló klímamódosító hatásuk, kapcsolatteremtő, ill. környezetminőséget meghatározó szerepük nem elhanyagolható. A tervezési terület utcái jórészt fátlanok, sivárak. Legtöbbjükben zöldsáv sincs. Ennek oka a viszonylag szűk utcaszélesség, vagy a nagy forgalom, de feltételezhetően a növénytelepítési igény hiánya is. A Kazinczy tér (ill. utca), mentén szakaszosan széles zöldsáv található, de fásítás ezen utcaszakaszon sem jellemző. A zöldsávokat cserje és virágültetések, gyepfelületek borítják. A tervezési területet keletről határoló Batthyány Lajos utca zöldfelületi szempontból a legjelentősebb. Az utcát széles gyepes zöldsáv kíséri, de fásítás – fiatal vérszilva fasor – csak a Zala folyóvölgy közelében, a „Plusz” élelmiszer áruház előtti szakaszon található. Az utca viszonylag tágas, zöld látványának kialakulásához a Budai Nagy Antal utca sarkán „hátrahúzott” új épületek kerítetlen előkertjei, valamint a múzeum épület fás, cserjés előkertje nem kis mértékben járul hozzá.

Közhasználat elől elzárt területek zöldfelületei

Zöldfelülettel, fás növényzettel rendelkező magánterületek kondicionáló hatása, városképformáló szerepe a növényállományuktól és helyzetüktől függően erősen változó.

- A tervezési területen található központi intézmények nagy részéhez közhasználat elől elzárt telekrész is tartozik.

- -A börtön-udvar a funkciónak megfelelően zárt, sivár terület.

- A tervezési terület lakóterületein a gyér növényzet és a jellemzően zártsorú beépítési mód következtében a magántelkek növényzetének városképformáló szerepe nincs, kondicionáló hatása elenyésző.

- Egy-egy idős fa (dió, vadgesztenye, fenyő, stb.), mely néhány lakótelken megjelenik – e fátlan környezetben – kiemelt jelentőséggel bír, ezért a terület átépítésénél megóvására különös figyelmet kell fordítani.

- A kereskedelmi, gazdasági területek közhasználat elől elzárt udvarai a raktározás, rakodás, helyenként árusítás célját szolgálják.

A „Plusz” áruház telke a parkoló kocsik számára leaszfaltozott terület, ahol a zöldfelület minimális.

- A használaton kívüli ipari gazdasági terület összefüggő, szabad (beépítetlen) területekkel rendelkezik, melyek jelentős része zöldfelület. A zöldfelületeken helyenként idős fás növényállomány (fenyők, juharok, hársak, fűzek, stb.) található. E fás növényzetet a terület újrahasznosításánál, átépítésénél figyelembe kell venni.

Összefoglaló értékelés

Az akcióterület városközponti helyzete, területhasználata, regionális jelentőségű ökológiai folyosó menti elhelyezkedése egyértelműen jelzi a terület zöldfelületeivel – elsősorban a közterületi zöldfelületekkel – szemben támasztott igényeket. Ezért a terület komplex rehabilitációjánál, átépülésénél, az átépítésekkel kapcsolatos további tervezéseknél az alábbi zöldfelületi szempontú javaslatok, megállapítások figyelembevétele fontos cél legyen:

- Az akcióterület zöldfelületi rendszerét ki kell építeni. (A meglévő zöldterületek megóvásával, új zöldterületek kiépítésével, az egyes zöldterületek között a „zöld” kapcsolatok megteremtésével.)

- A tervezési terület zöldfelületi rendszere és a regionális jelentőségű ökológiai folyosó között közvetlen zöld kapcsolatot/kapcsolatokat kell kialakítani. (A Zala folyó völgye felé „kinyíló” közterületi zöldfelületek kialakításával.)

- A terület gyalogos forgalma és zöldfelületi rendszer közötti összhangot meg kell teremteni. (A gyalogos forgalmú területek összefüggő hálózatának kialakításával és e területek tudatos, intenzív növényesítésével.)

- A terület ökológiai potenciáljának növelése. (Kötelezően kialakítandó zöldfelületekkel, kötelező beültetésekkel, biológiai aktivitás érték növelésével.)

- Védett, ill. védelemre érdemes növényzet megóvása.

- Új beépítéseknél a meglévő fák maximális védelme.

- Közterületek igényes – a funkciónak megfelelő, a területen belül azonos jellegű, de a városközpont meglévő (kialakult) közterületeihez is alkalmazkodó – kiépítése, a közterületi zöldfelületek nagy díszértékű növényzettel történő intenzív beültetése.

Zöldfelületrendezési javaslatok

Zalaegerszeg belvárosának, komplex rehabilitációjának célja, a meglévő művi és természeti értékek, valamint városszerkezeti sajátosságok megőrzése mellett, a múlt visszaidézésével, a fenntartható fejlődés biztosítása, végeredményben élhető városi térszerkezet létrehozása.

A változásokat a közlekedés (a városrész forgalmi rendjének) átszervezése, valamint városrendezési szempontok indokolják. A terület átrendezésével a zöldterületek, a zöldterületi kapcsolatok (a terület zöldfelületi rendszere) jelentősen megváltoznak.

A zöldfelületek tervezett változásai az akcióterület zöldfelületeinek növelését, a város zöldfelületi rendszerébe történő bekapcsolását, a gyalogos kapcsolatok racionalizálását, a terület biológiai aktivitásértékének növelését biztosítják.

A közterületek – a közterületi zöldfelületek hálózatának – kialakítására kiemelt figyelmet kell fordítani, mivel a zöldterületeknek (közterületi zöldfelületeknek) és azok növényzetének a városkép (utcakép) formálásában, és a környezetminőség javításában kiemelt szerepe van.

Az akcióterületen

- közpark jellegű, illetve

- közkert funkciójú zöldterület

jelenleg, és tervezetten nincs.

A meglevő és tervezett közterek láncolatában a jelentős zöldfelülettel rendelkező terek mellett, gyalogos forgalmú, burkolt felületű tereket kell kiemelni:

Jelentős zöldfelülettel rendelkező terek:

- a védelem alatt álló Deák Ferenc tér, melynek háborítatlanságát biztosítani kell, területének és növényzetének védelmével,

- a Jakum Ferenc utca és Munkácsy Mihály utca új szakasza által közrefogott – tervezett – városi köztér a belváros Zala-völgy felőli kapuja, a zöldfelületi rendszer külső kapcsolatát biztosító „kapcsolatteremtő” eleme lesz.

A fenti területek városi terek, díszterek, melyek viszonylag nagy (min. 75 %) zöldfelülettel, intenzív beültetéssel, jelentős fás növényállománnyal rendelkeznek, illetve tervezettek. Területükön épület, építmény elhelyezése ideiglenes jelleggel sem javasolt.

Gyalogos forgalmú, burkolt felületű terek:

- A Mindszenthy tér „tér jellegét” az átmenő utak, ezáltal a gépkocsi forgalom nagy részének megszüntetésével visszanyerte, a Deák térrel való közvetlen kapcsolata is ezzel megteremtődött. Jelen pályázati anyagban az akcióterület ősi magjában a térszerkezet további visszarendezése javasolt. A Piac tér Mérleg térrel, Deák térrel való kapcsolata gyalogos átjárókkal, burkolt felületekkel biztosított. A Mindszenthy térnek pedig, a Kazinczy tér átépítése, a Széchenyi térrel való közvetlen kapcsolatát is lehetővé teszi.

E terek cca. 75 %-ban burkoltak, a növényzetet – a területet berendező – növénytartókban elhelyezett fák, cserjék, virágok jelentik. A terek biológiai aktivitás értéke épületszerkezetek, homlokzatok, tetők, pergolák, stb. zöldítésével, vízfelületek, szökőkutak létesítésével növelhető. Összefoglalva, a burkolt terek együttesében a pontszerű növényzet, a térburkolatok, az utcabútorok, a térvilágítás, további térdíszítő elemek (szobrok), stb. együttesének összhangja, magas minőségi kialakításban alkot kellemes, jó klimatikus hatású, jó hangulatú, megragadó tér élményt. Az újonnan kialakítandó tér alatt mélygarázs kiépíthető.

Mélygarázs a Deák Ferenc tér védett részén nem létesíthető.

Közlekedési területek feladata elsősorban a területen átvezető, illetve a területre irányuló forgalom lebonyolítása, de a közlekedési területeken lévő zöldfelületeknek és növényzetnek szerepe – kiemelkedő városkép (utcakép) formáló zöldfelületi kapcsolatokat biztosító, ill. kondicionáló hatásuk miatt – nem elhanyagolható.

- az átmenő forgalom levezetését szolgáló 18,00-22,00 m szabályozási szélességű közlekedési területeken min. 2,00 m szélességű zöldsáv háromszintes növényállománnyal, illetve fásítással létesítendő.

- A 12,00 m ill. ennél kisebb szabályozási szélességű utcáknál, zöldsáv kialakítására nem, fásításra max. egy oldalon nyílik lehetőség. Az elkeskenyedő utcaszakaszokon zöldsáv kialakítása, fásítás sem biztosítható. Ezen utcarészeken a „zöldesítés” magánterületekről – kúszó növényzettel, előkert fásításával – szorgalmazandó.

- A vegyes forgalmú utcákban a gépkocsi és gyalogos forgalom nincs elkülönítve. A fásítás és növénytelepítés az ide irányuló forgalmat nem akadályozhatja, de a forgalom „csendesítésében” jelentős szerepe kell legyen.

- A gépkocsik várakozására, parkolására kialakítandó területeken, 4 parkoló/1 db nagy lombkoronájú fa telepítésén túl, a parkoló sorok között min. 1,50 m széles – cserjével, fával betelepített – zöldsáv létesítendő.

Közterületrendezési javaslatok

A közterületek, a közterületi zöldfelületek rendezettsége, állapota, beültetésük, fenntartásuk színvonala, a települési környezet minőségét nagymértékben meghatározza, ezért – különösen az akcióterület központi elhelyezkedéséből adódóan – jogos elvárás a közterületek (közterek, ill. közlekedési területek) magas színvonalú, igényes kiépítése.

Az érvényes szabályozási terv – a szabályozás eszközeivel segíti a színvonalas közterület kialakítását.

Rögzíti

- a minimális zöldfelület-arányt,

- a kötelező beültetéseket,

- a meglévő növényzet megóvását.

Előírja

- a közlekedési területeken a közlekedési felületek kiépítésével egyidőben a zöldfelületek rendezését és beültetését.

A közterületek rendezését (ki-, ill. átépítését) meg kell előzze a város és e városrész arculatának (image-ának) megteremtése és ebben – zöldterületi szempontból – az alkalmazandó burkolatok, utcabútorok, telepítendő növényfajok meghatározása. A közterületek kiépítésénél a burkolatok, szegélyek, támfalak anyagának megválasztásánál a természetes, ill. természetes hatású, a városi hangulatnak megfelelő igényes anyagok alkalmazandók.

A nagyforgalmú gyalogutak, terek burkolatára könnyen járható, egyszerű formájú, de nemes felületű, könnyen tisztítható burkolólapok alkalmazása javasolható (nagy összefüggő burkolat esetén a burkolóanyagok variálandók). Beton, ill. bitumenes burkolatok csak a kifejezetten gépjárművek számára kialakított felületeken javasolt, de a parkoló területek burkolata az útfelületektől elkülönülve, burkoló-elemekből építendő.

A közterületeken elhelyezendő utcabútorok a meglévő városközpontban, valamint a Deák téren található bútorokhoz alkalmazkodjanak. A közterületen lévő, ill. közterületre nyíló helyiségek, teraszok lehatárolásának és bútorozásának alkalmazkodnia kell a környezetéhez. E területeken természetes anyagokból (nád, vessző, fa, vas, stb.) készült kényelmes bútorok kiválasztása javasolt. Műanyag berendezések alkalmazását – a terület frekventált jellegére való tekintettel – kerülni kell.

- A növénytelepítésnek a városkép, ill. utcakép kialakításában kiemelt jelentősége van.

Segítségével

- egyes épületek túlzott kubatúrája oldható,

- zavaró felületek takarhatók,

- egységes utcakép biztosítható,

- területek, megközelítési pontok hangsúlyozhatók,

- központi területek kiemelhetők, díszíthetők.

A telepítendő növényzet a tágabb és szűkebb környezetnek, a város (városrész) sajátosságainak, a termőhelyi viszonyoknak, a funkciónak meg kell feleljen. A növényanyag megválasztásánál a termőhelyi viszonyok mellett a tervezési területen a díszérték kell, hogy prioritást kapjon. Utcafásításra azok a fajok választandók, amelyek egyenes törzset, szabályos koronát nevelnek, ágaik nem törékenyek. A nagyforgalmú utcák növényzetének e tulajdonságok mellett szennyezés tűrő képességekkel is kell rendelkezniük.

A fentieknek megfelelően a tervezési területen, a Zala-völgy közeli területeken fűzfélék, kőrisek, májusfák, stb. telepítése javasolt. Távolabb hársak, piros virágú vadgesztenyék, juharfélék, berkenyék, csörgőfák mellett széles, nagyforgalmú utcákban celtisek is előfordulhatnak. Frekventált területeken nagy díszértékű fák, vérszilva, magnólia, tulipánfa, csepleszmeggy, stb. ültetendők. Örökzöldek közül a lomblevelű örökzöldek, babérmeggy-félék, örökzöld kecskerágók, machoniák, ilexek, helyenként rododendronok telepíthetők, de fenyőfélék – elsősorban erdei fenyők – ültetése is elfogadható.