## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

JEGYZŐJÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-102, fax: 92/311-474

Email: jegyzo@ph.zalaegerszeg.hu

____________________________________________________________________________________________________

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. március 13-i ülésére

| Tárgy: | Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2008. évi felhasználási terve |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Kovács Gábor jegyző |
| Készítette: | Műszaki Osztály ###### Péntek Gabriella sk. környezetvédelmi szakreferens |
| Tárgyalta: | Műszaki Bizottság Gazdasági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Településrészi Önkormányzatok |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
| --- | --- |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátásához szükséges helyi elkülönített pénzalap, az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) felhasználását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése környezetvédelemről szóló módosított 41/2005. (IX.23.) sz. önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) V. fejezet 20. §-a határozza meg az alábbiak szerint:

(1)	Az Alapot kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi problémák megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását célzó tevékenységek támogatására kell fordítani, környezetvédelmi célokra, különösen:

a)	közterület-tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó-helyek 	megszüntetése,

b)	hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés,

c)	levegő tisztaság védelem (pl. monitoring rendszer kiépítése, helyszíni mérések),

d)	vízvédelem (pl. víztakarékos berendezések ösztönzése, vízbázisok védelme),

e)	zöldfelületek védelme, fejlesztése, allergén gyomok elleni védelem,

f)	talajvédelem,

g)	zaj- és rezgésvédelem

h)	környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,

i)	környezetvédelmi oktatás, propaganda tevékenység.

j)	környezetszennyezést csökkentő beruházások támogatása.

Természetvédelmi célokra, különösen:

a)	a helyi jelentőségű védett természeti értékek és védett természeti területek megőrzése, fenntartása (táblák kihelyezése, egészségvédelem, őrzés, a védelemből adódó  különleges eljárások többletköltségeinek finanszírozása),

b)	helyi jelentőségű védett értékek tulajdonosai, kezelői kártérítése,

c)	védelemre előkészítés (pl. értékvizsgálathoz szakértői vélemények)

d)	védett vagy védelemre javasolt terület megvásárlása, cseréje

e)	fenntartható használat, természetkímélő megoldások ösztönzése.”

A rendelet értelmében a jegyző az Alap - meghatározott célok megvalósítását biztosító - felhasználásáról tervet készít, amelynek elfogadásáról a közgyűlés dönt.

Az Alapot az önkormányzat pénzforrásai között elkülönítetten kell kezelni. Az Alap 2007. évi pénzmaradványa mintegy 6.000 eFt. Az összeg tartalmazza a 2007. évben befolyt talajterhelési díjak összegét, amely kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használható fel. A területi környezetvédelmi hatóság által Zalaegerszeg közigazgatási területén kiszabott és tavalyi évben befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a is az Alap részét képezi. A Közgyűlés 2008. évi költségvetésében 10.000 eFt összeget különített el az Alap feltöltésére.

A környezetvédelmi programmal összhangban az aktuális feladatokat és az elmúlt időszak gyakorlatát figyelembe véve az idei évben az alábbi feladatok végrehajtását célszerű az Alap felhasználásával megvalósítani.

1.	Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése

Az önkormányzatok környezetvédelmi és oktatási-nevelési feladatai törvényi kötelezettség formájában jelennek meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben.

A helyi társadalom szintjén az önkormányzatoknak kell elsősorban felelősséget vállalni a környezetvédelmi feladatokért, különösen a megelőzés, a hatósági intézkedések, a nevelés, oktatás területén. Minden olyan országban, ahol a környezetvédelmet fontos ügynek tartják, kiemelten foglalkoznak a környezeti tudat és érzékenység kialakításának és fejlesztésének különböző módozataival, tudva azt, hogy ez az egyik legkifizetődőbb beruházás a környezetvédelem területén.

A környezettudatos magatartás kialakítása szempontjából a helyi közösségeknek azért van kiemelkedő jelentősége, mert:

- az emberek életét közvetlenül érintő környezeti problémák jelentős része helyi szinten keletkezik, és elsősorban helyi szinten kezelhető;

- a környezet védelmére irányuló tevékenység legjobban a helyi közösségek szintjén szervezhető;

- elsősorban helyi szinten szervezhetők sikeres környezetvédelmi akciók, amelyek a lakosság számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb szemléletű környezetvédelmi tevékenység fontosságát.

A helyi közösségek szervezésének legfontosabb intézményi kerete a helyi önkormányzat, szükségszerű tehát, hogy a környezeti nevelésben is fontos szerepet játsszon. Az előzőeket szem előtt tartva 2004-ben kezdeményeztük környezetvédelmi pályázat intézmények számára történő kiírását, melyet 2005-2007. években is folytattunk. A jelentkező óvodák, iskolák száma és a résztvevő gyermekek, tanulók és pedagógusok pozitív hozzáállása indokolja, hogy ezt a tevékenységet 2008-ben is folytassuk.

Az előzőek alapján javaslom, hogy 2008. évben az Alapból 1.000 eFt Zalaegerszeg MJV fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények környezeti nevelésének elősegítése  érdekében a fentiek szerint kerüljön felhasználásra.

- Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása

Célja Zalaegerszeg általános környezetvédelmi problémáinak megoldásán belül elsősorban: a lakosság közvetlen lakókörnyezetének és zöldterületeinek tisztaságát, rendezettségét, rendszeres gondozását elősegítő akciók és programok, különös tekintettel a lakóközösségek minél szélesebb együttműködésére; környezetvédelmi és természetvédelmi oktatás elősegítése; helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók.

Szintén 2004. évben jelent meg elsőként a „Virágos Zalaegerszegért” pályázat, amelyet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya a Városgazdálkodási Kft.-vel közösen hirdetett meg és bonyolított le. A felhívás kiterjedt a lakóépületek környezeti gondozottságának növelésére – az ablakok, balkonok, erkélyek díszítésére, valamint a kereskedelmi egységek környezetszépítésének ösztönzésére. Az akcióprogram fontos eleme, hogy az önkormányzat irányításával és anyagi támogatásával a civil szervezetek és a lakosság bevonásával a városképet vonzóbbá, szebbé tegyük.

A felhívást 2008. április folyamán ismételten megjelentetjük, az eredményes pályázatok díjazásához az Alapból – az elmúlt évekhez hasonlóan – 1.200 eFt felhasználása szükséges.

- Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása

A tisztaság, a környezetvédelem jelentősen meghatározza Zalaegerszeg jelenét és jövőjét, erőteljesen befolyásolja a lakosok életminőségét, elégedettségét, valamint az idegenforgalmat. Éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani e területre. A köztisztaság eddig is az Önkormányzat figyelmének középpontjában állt, azonban még hatékonyabb munkára van szükség. A hatékonyság ereje a lakosság, az itt élők, az itt dolgozók, valamint az Önkormányzat összefogásában rejlik, hiszen a köztisztaság közös gond és felelősség, melynek eredményeit is közösen élvezzük. Ehhez az összefogáshoz azonban szemléletváltás szükséges, ezt kívánja elérni a Köztisztasági Akcióprogram.

A programmal ösztönözni szeretnénk a lakosságot, hogy az egyének értékrendjében, mindennapi magatartásában és döntéseiben a környezetkultúra értékei és normái megjelenjenek. Ennek keretében nagyobb közösségek körében évi két alkalommal, tavasszal és ősszel szemétszedési, lombgyűjtési illetve köztisztasági akciót szervezünk, melynek felhívását már márciustól és szeptembertől kezdve több alkalommal is megjelentetjük a sajtóban és a honlapon. A programba lakóközösségek és civil szervezetek is bekapcsolódhatnak.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy néhány településrészen szinte hagyománnyá vált a köztisztasági akciók szervezése. A városrészek nagyobb hányada azonban sajnálatos módon eddig nem kapcsolódott be a mozgalomba. Az ösztönzésük érdekében az idei évtől kezdve - a tavaszi és őszi programban való részvétel alapján - kiválasztjuk a Zalaegerszeg „legkörnyezettudatosabb” Településrészét is.

Javaslom a T. Közgyűlésnek, hogy az idei évben 1.500 eFt összeggel támogassa a köztisztasági akciók megszervezését és lebonyolítását.

- Zaj- és levegőtisztaság-védelem

Zalaegerszeg a térségben betöltött szerepe kapcsán jelentős célforgalmat vonz a kultúra, és a vendéglátás területén is. Az üzletek, bevásárló központok a vásárlói szokások változását követve multifunkcionális feladatokat látnak el, jelentős környezeti hatást okozva mind maguk a létesítmények, mind az azok kiszolgálását szolgáló célforgalom által.

Az ellátást biztosító szórakoztatóipari, kulturális illetve vendéglátó létesítmények és rendezvények működési jellegükből adódóan közvetlen környezetüket terhelik. A lakossági zavarást általában a hangosító berendezések okozzák, de zavaró lehet a hűtő és légkondicionáló berendezések kültéri egységeinek működése is. A város belterületén ezen létesítmények koncentráltan jelennek meg, növelve a belváros zajterhelését. (Komolyabb, a város nagyobb területét is érintő zajvédelmi problémát azonban az eseti szabadtéri rendezvények, események zajhatása okoz.)

- A lakóterületeken jelenlévő kis- és magánvállalkozások is hozzájárulnak a lakosságot zavaró zajhatásokhoz.

# A környezetvédelem területén 2008. január 1-jétől változtak a zaj-és rezgésvédelemi szabályok. A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) sz. Kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) alapján a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben - a kistérségekről szóló külön jogszabályban meghatározott kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője (ZMJV jegyzője 77 településen) gyakorolja –az elsőfokú hatósági jogkört a rendeletben meghatározott esetekben.

# A kormányrendelet szerint a környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási túllépi. A zajbírság megállapításához a környezetvédelmi hatóságnak zajvizsgálatot kell elvégezni.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet határozza meg a jegyző levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatait. Így a családi ház, illetve egy vagy több lakás ellátására szolgáló, valamint a nem gazdasági tevékenység keretében üzemelő oktatási, egészségügyi és szociális intézmények 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival és egyéb 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő berendezések forrásaival kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi ügyekben elsőfokú környezetvédelmi hatóságként eljárva a határértékek betartásának ellenőrzése céljából szükséges lehet levegőtisztaság-védelmi mérés elvégeztetése.

A hatékony zajvédelem biztosításához, valamint a levegőtisztasági határértékek betartásának ellenőrzéséhez indokoltnak tartjuk eseti, speciális mérések elvégeztetését.

A legfontosabb zaj-, illetve levegőtisztaság-védelmi mérések az Alapból mintegy 600 eFt felhasználása révén megvalósíthatók.

5.	Hulladékgazdálkodás

5.1.	Konténertárolók építésének támogatása

Zárt hulladéktárolók kialakítása érdekében egyre több társasházi közös képviselő keresi meg a Polgármesteri Hivatalt, illetve az önkormányzati képviselőket.

ZMJV Közgyűlése települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 45/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa köteles a közterületen tárolt konténer elhelyezésére saját költségén – szilárd burkolatot kialakítani. Az Ady u. - Göcseji u. - Csány tér - Hunyadi u. - Kosztolányi u. - Batthyány u. - Deák tér - Sütő u. - Kazinczy tér által határolt belvárosi részen továbbá esztétikus takarást (építmény vagy növényzet) kell létesíteni. A takarásnak városképbe illőnek kell lennie, illetve figyelembe kell venni az esetleges hulladék mennyiségnövekedés várhatóan nagyobb konténerszükségletét.

A fentiek alapján zárt konténertároló építése nem az önkormányzat, hanem a társasház feladata. A városképi szempontból elfogadható zárt hulladéktárolók kivitelezését és ezzel a köztisztasági helyzet javítását azonban az önkormányzat fontos céljának kell tekinteni, ezért javaslom, hogy a konténertárolók kialakításához különítsen el a Közgyűlés 1.200 eFt-ot.

A rendelet 21. §-ának megfelelően az Alapból a hulladéktárolók építésére nyújtandó támogatás nyilvános pályázat alapján nyerhető el. A pályázati feltételeket, az eljárás szabályait a polgármester írásbeli javaslatára a Műszaki Bizottság határozza meg. A pályázatokat a jegyzőhöz kell benyújtani, aki véleményezi a pályázatot, valamint javaslatot tesz a támogatás mértékére a Műszakai Bizottság felé.

A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 30 %-a lehet. A bizottság részére be kell mutatni a jogerős építési engedélyt és a fennmaradó saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását. A Műszaki Bizottság átruházott hatáskörben dönt a pályázatokról.

5.2.	Volt szennyvíztisztító telep rekultivációja

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 511-1/13/2006. számú határozatában előírta a volt szennyvíztisztító telepen kialakult inert hulladéklerakó lezárását és rekultivációját. A telephelyen vízjogi engedéllyel 3 db monitoringkutat kellett kialakítani, amelyet az előírt 10 éves utógondozási szakaszban üzemeltetni kell. A kutakból évente pH, összes oldott anyag, vezetőképesség, KOI, szulfát, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, kobalt, nikkel, arzén, szelén, TPH vonatkozásában kell vizsgálatokat végezni, vízszintmérés mellett.

A rekultiváció keretében a 24917 m2 felületet többek között 25 cm vastag vízzáró agyagréteggel és humuszos vegetációs réteggel kell ellátni, amely költsége előzetes szakértői becslés szerint az 50 MFt-ot is elérheti. A 2008. évi költségvetés a munkálatokra nem biztosít fedezetet. A felügyelőség által előírtakat - a későbbi több tízmillió forintot elérő hulladékgazdálkodási bírság kiküszöbölése érdekében - azonban meg kell valósítani, így rétegrend kialakításának megkezdése elkerülhetetlen feladat, ezért 2.000 eFt elkülönítését javaslom.

5.3. Oktatási intézményeknél felhalmozódott veszélyes hulladékok elszállítása

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság kezdeményezte az intézményeknél felhalmozódott veszélyes hulladékok – főkent használt elektronikai berendezések – mennyiségének felmérését és elszállítását.  Javasolta, hogy a feladatot az Alap „Hulladékgazdálkodás”célra elkülönített keretéből támogassuk. Ennek érdekében 300 eFt összeg elkülönítésére teszek javaslatot.

6.	Vízvédelem

6.1.	A vízbázis védelem tervezése során figyelembe kell venni, hogy a Keleti vízbázis kapacitásának mintegy 35%-a nehezen megvédhető, sérülékeny földtani közegben van. A vízbázis védelmének fenntartása a beépítettség és a szennyezések kizárása, a növekvő beruházási és üzemeltetési költségek miatt kérdésessé tette hosszútávra tervezetten a vízbázis egészének fenntartását.

A Nyugati vízbázis jelentős mennyiségű és jó ivóvizet tartalmaz, kapacitása bővíthető, hosszú távon biztosítani képes a térség ivóvízellátását.

A Környezetvédelmi Program is ezért javasolta a vízbázis védelmi munkák biztonságba helyezési és biztonságban tartási fázisainak tervezése során a Keleti vízbázis nehezen védhető kútcsoportjainak felhagyását megtervezni, az így kieső víznyerő kapacitás pótlására pedig a Nyugati vízbázis bővítését előirányozni. A bekért árajánlatok alapján a Keleti vízbázis biztonságba helyezési tervének elkészítéséhez 750 eFt szükséges.

6.2.	A szennyvízcsatornázás befejezésének fontos lépése a már kiépített csatornákra való rákötések kikényszerítése. A város lakosságának több, mint 25%-a még nem a közcsatornán keresztül vezeti el a szennyvizét, ezért szükséges a csatornarákötés mértéket emelni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 105/2005. sz. határozatában egyetértett azzal, hogy a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talaj minőségének védelme érdekében azon magánszemélyek esetén, akik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet 72/B. §-ának (9) bekezdésében meghatározott, az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. §-ának (1) bekezdése szerinti időskorúak járadékában részesülnek, kérelem esetén a meglévő szennyvízcsatornára történő rákötés kiépítéséről az önkormányzat - a polgármesteri hivatal útján – gondoskodjon 1 darab saját tulajdonú ingatlan esetében.

A kérelem elfogadásának feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa az önkormányzattal a kiépítés költségére megállapodást köt a visszafizetés feltételeiről. A Közgyűlés a polgármestert hatalmazta fel a megállapodások aláírására.

Javaslom, hogy a szociálisan rászorultak közcsatornára való rákötésének forrás kiegészítéséhez a Közgyűlés különítsen el további 450 eFt-ot.

- 6.3.	A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §. (4) bekezdése szerint a jegyző elrendelheti hivatalból a házi kommunális szennyvíz (max 500 m3/év) elszikkasztását szolgáló közműpótló létesítmény átalakítását, megszüntetését, amennyiben azt a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi. A környezetkárosítást azonban hivatalból kell bizonyítani, melyhez elengedhetetlen akkreditált laboratóriumi vizsgálatok végzése, melynek költsége becsléseink szerint 800 eFt.

7.	 Környezetvédelmi Program

# A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 47. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább kétévente - felülvizsgálja.

Tekintettel arra, hogy a feladat aktuálissá vált, a terv felülvizsgálatához 1.000 Ft-ot javasolt elkülöníteni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés Műszaki Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 32/2008. sz. határozatával 9 igen egyhangú szavazással támogatta

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 39/2008. számú határozatával 9 igen szavazattal elfogadta.

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 25/2008. sz. határozatával egyhangúlag – 8 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A fentieken túl a Bizottság 26/2008. sz. határozatával egyhangúlag felkérte az Ifjúsági Albizottság helyettes vezetőjét, hogy tájékozódjon a Zala-Depo Kft-nél az intézményeknél felhalmozódott  veszélyes hulladék elszállításával, összegyűjtésével kapcsolatban.  Továbbá felkérte a Művelődési és Sport Osztályt, hogy a veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatban koordinálja az intézményekre kiterjesztett felhívást. Amennyiben ennek nagyobb anyagi vonzata lenne, úgy a Bizottság kezdeményezi, hogy a szükséges összeg az Alap „Hulladékgazdálkodás”célra elkülönített keretéből kerüljön biztosításra.

A Bizottság határozatában megfogalmazottak teljesítése érdekében jelen előterjesztés 5.3. pontjában 300. eFt összeg elkülönítésére tettem javaslatot.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el az előterjesztést.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2008. évben az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra.

- Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése	1.000 eFt

- Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása	1.200 eFt

- Közterületek tisztasága	1.500 eFt

- Zaj- és levegőtisztaság-védelem	600 eFt

- Hulladékgazdálkodás 	3.500 eFt

- Vízvédelem	2.000 eFt

- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	1.000 e Ft

Összesen: 	10.800 eFt

Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap meghatározott célú felhasználásáról gondoskodjon.

Határidő:	2008. december 31.

Felelős:	Dr. Kovács Gábor jegyző

Zalaegerszeg, 2008. március 4.

Dr. Kovács Gábor sk.

jegyző