ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: alpm@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. december 20- i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató a városi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának középtávú programja teljesítéséről |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Tombi Lajos alpolgármester |
| Készítette: | Műszaki Osztály Hegedűs Katalin sk. Nyikos Zoltán sk. |
| Tárgyalta: | Műszaki Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Településrészi Önkormányzatok |

| Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Vizsy Andrea sk. |
| --- | --- |
| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Közgyűlésünk 2005. november 17-i ülésén fogadta el a városi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának középtávú programját.

A programban meghatározott célok megvalósításáról az éves költségvetésünkben meghatározott előirányzatok keretei között maradva az alábbiak szerint adunk tájékoztatást:

| Műszaki meghatározás | Programterv | Tényadat |
| --- | --- | --- |
| Nyílt árkok előkészítése, tervezése | Felújítási tervek Csácsbozsok, Vorhota, Neszele, Botfa, Andráshida, Zalabesenyő, Ebergény, Becsali hegy, Szenterzsébethegy, Bazita | A felújítási terveket megelőzően felmérettük a meglévő nyílt csapadékvíz-elvezető árkokat Csácsbozsok, Neszele, Egerszeghegy, Szenterzsébethegy, Bazita, Besenyő, Jánkahegy és Ebergény területén. A tanulmánytervek az alábbi városrészekben elkészültek: Csácsbozsok, Botfa, Vorhota, Neszele, Ebergény, Besenyő, Szenterzsébethegy, Bazita, Jánkahegy. A Becsali út meglévő terveinek felülvizsgálata jelenleg folyik, az útépítéshez kapcsolódóan |
| Nyílt árok felújítása | Csilla utca, Egerszeghegyi átkötő horhos, Neszele, Botfa, Csácsbozsok és Vorhota első és második ütemei, Andráshida, Zalabesenyő és Ebergény első üteme | A felújítások és fejlesztések nem választhatóak el: A Csilla utca, az Egerszeghegyi nagykanyarban az átkötő horhos kiépítése megtörtént. Felújítási munkák Botfán a Botfa u. árokburkolás, Csácsbozsokon a Hétvezér u., Rómer Flóris u., Válicka u., Mező u., Patkó u., Szabadság u., Vorhotán a focipálya melletti területek, Újhegyi u., Völgyi u., Zalabesenyőben a Kutilapi u., Andráshidán a Gazdaság u., Andráshida u., Ságodban a Paperdő u., Viola u., Pózván a Pózva u., Felsőerdő u., Bazitán a Bazitai u., Toposházi u., Hatháza Hatházi út., és a Móricz u., Tőzike u., Ebergényi út, Csertán u., Gógánhegyi csomópont |
| Nyílt árok fejlesztése | Andráshida volt ÁG környezete, Ebergény és Jánkahegy első üteme |  |
| Zárt csatorna előkészítés, tervezés | Avas árok zárttá tétele, Páterdomb, Ola, Kertváros állapotfelmérés, felújítási terv Páterdomb és Landorhegy | A vízgyűjtő területek csapadékvíz-elvezetésének felülvizsgálatát és a szükséges módosításokat a címzett támogatás igénybevételére benyújtott pályázat keretén belül megterveztettük. |
| Zárt csatorna felújítása | Platán sor gerinc és bekötések, Páterdomb és Landorhegy első üteme | A Kohéziós Alappal támogatott Belvárosi Csatornarekonstrukció, valamint a városban folyó útfelújítások miatt a csapadék-csatornák több helyen felújításra szorultak, ezért az Önkormányzat pénzügyi forrásait ide kellett átcsoportosítanunk. (Kis u. Ady u., Lőrinc b. u.) Videokamerás vizsgálattal állapotfelmérést végeztettünk az alábbi szakaszokon: Hock J. u.- Ola u.(Helikon u.-tól a Platán sorig), Kis u.- Stadion u., Mártírok u., Munkácsy u. Miután a csatorna-felújításokat aránylag magas fajlagos költséggel lehet csak megvalósítani, az esetlegesen szükséges felújításokat az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek függvényében folyamatosan betervezzük. |
| Zárt csatorna fejlesztése | Avas árok zárttá tétele, Páterdomb, Ola területén fejlesztések |  |

Az elmúlt két évben sikerült azokat a helyi problémákat megoldanunk, melyek a lakossági panaszok jelentős részét a korábbiakban okozták. A nagyobb esőzések utáni - telefonon és személyesen történő - bejelentések száma jelentős mértékben lecsökkent, már nem „égnek” a telefonok ilyen esetekben. Természetesen továbbra is vannak jelentős, megoldatlan csapadékvízelvezetési problémák, melyeket a jövőben is a lehetőségek szerint orvosolni fogunk. A meglévő és a kiépített rendszerek folyamatos tisztítása, karbantartása szükséges ahhoz, hogy az elért eredményeket fenntartsuk.

A belváros csapadékvízelvezetésével érdemes egy pár szóban kiemelten foglalkoznunk. Az elmúlt évben elkészíttettük a Zala jobb parti területének csapadékvízelvezetési terveit, mely az Avas árok, a Vizsla árok, a Páterdomb, Platán sor és Gasparich utca vízgyűjtő területeit tartalmazza. 2006-ban az elkészült pályázati anyagot címzett támogatás igénybevételére benyújtottuk, mintegy 950 millió forint értékben. A regionális fejlesztési tanács első helyen javasolta a beruházás támogatását, de sajnos 2007-ben a címzett támogatások pénzügyi előirányzatát elvonták, így a külső forrást nem lehetett biztosítani.

Az idei év végén új lehetőségként meghirdették a regionális programot, melyben lehetőség van belterületi vízrendezéssel kapcsolatos pályázatok benyújtására. Tekintettel arra, hogy a tervezett program a városon belül olyan alapvető vízelvezető rendszereket érint, melyek egyrészt kapacitás szempontjából, másrészt műszaki állapot miatt alapvető fontosságúak, ezért – még ha csökkentett mértékben is, de feltétlenül érdemes a pályázatot benyújtanunk.

Összefoglalva elmondható, hogy a középtávú program első két évében tervezett fejlesztések, felújítások nagy része megvalósult. A szükséges előkészítő munkákra, valamint a kisebb fejlesztésekre, felújításokra a közgyűlés biztosította a pénzügyi előirányzatot. A nagyobb fejlesztések esetében az időközben állandóan változó pályázati környezet miatt bizonyos rugalmasságot kell tanúsítanunk, és a külső források nagyobb mértékű bevonásával igyekszünk megvalósítani céljainkat.

A Műszaki Bizottság 235/2007. számú határozatával az előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatót 9 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Gazdasági Bizottság 378/2007. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 122/2007. számú határozatával az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadta.

A településrészi önkormányzatoktól az anyagküldés időpontjáig észrevétel nem érkezett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2007. december 13.

|  |  | Tombi Lajos sk. alpolgármester |
| --- | --- | --- |