___________________________________________________________________________

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

___________________________________________________________________________

………… napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. október 18-i ülésére

Tárgy: 	Kórház körüli parkolási lehetőségek bővítése

Előterjesztő:	Tombi Lajos alpolgármester sk.

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Nátrán István sk.

Műszaki Osztály

Dr. Kovács Éva sk.

Béres László gazdasági tanácsadó

Egyeztetve:	Magyar Közút Kht. ZM Területi Igazgatósága

Linakron Mérnöki Kft.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége

Tárgyalta:	Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap:	Tóth János (Linakron Kft., Zalaegerszeg, Petőfi u. 9. )

Köcse László (Nemzeti Közlekedési Hatóság

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége Zalaegerszeg, Pintér M. u. 22.)

Büki Zoltán (Magyar Közút Kht. ZM Területi Igazgatósága,

Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. )

Megyer Csaba és Óvári Miklós (Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság, Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 6.)

Manesz István (Parkoló-Gazda Kft.)

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:	Közgazdasági Osztály

Tóth Károly sk.

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Mimon Ágnes sk.

Dr. Sándor Erzsébet sk.

Tisztelt Közgyűlés!

A kórház körüli parkolási gondok problémaköre már ismert Önök előtt, nem először foglalkozik vele a közgyűlés. A 2007. szeptember 13-i ülésen bemutatásra került a Linakron Kft. által elkészített tanulmányterv, melyben a tervező négy különböző megoldási javaslatot dolgozott ki a probléma megoldására.

A közgyűlés 236/2007. sz. határozatában egyetértett azzal, hogy

- a Zalaegerszeg 1553 hrsz-ú 1 ha 2169 m2 nagyságú „kivett közpark” megnevezésű Dózsa liget területének igénybevételével, telekalakítás folytán leválasztásra kerülő ingatlanon fizető parkolóhelyek kerüljenek kialakításra, továbbá

- a Zalaegerszeg, 1557/2 hrsz-ú, 2927 m2 nagyságú, „kivett közterület” megjelölésű (vasút melletti kisposta előtti) ingatlan rekonstrukciójával mintegy 60 férőhelyes fizető parkoló létesüljön. (A 236/2007. sz. határozatot az előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza.)

Emellett a határozat 1/b pontjában felkérte a polgármestert, hogy a tervezővel dolgoztassa ki a parkoló parkon belül történő kialakításának közlekedési szempontból legmegfelelőbb, leggazdaságosabb és környezetkímélőbb megoldását, akár a kialakítandó parkolóhelyek számának csökkentése árán is.

A határozatnak megfelelően a Linakron Kft. elkészítette az új tanulmánytervet, melyben négy, a park déli részén kialakítható változatot dolgozott ki. A tanulmányterv teljes terjedelmében a polgármesteri hivatalban és a közgyűlésen megtekinthető.

A tanulmányterv rövid bemutatása

A parkolók ligeten belüli kialakításának előnye, hogy a meglévő úthálózat és egyéb épített létesítmények a jelenlegi állapotukban megmaradhatnak, csak minimális beavatkozásra van szükség, továbbá a magas költségekkel járó közműkiváltások helyett várhatóan elegendő a meglévő közművek megfelelő műszaki védelembe helyezése.

A megvalósítás, illetve az engedélyezési eljárás folyamatát akadályozhatja, hogy a Dózsa liget területe természetvédelmi szempontból helyi védettséget élvez. A Dózsa Ligetben fa kivágásokra van szükség. A Linakron Kft. a tanulmánytervet Müller Imre szakértői véleményének figyelembevételével készítette el, a szakértő által megőrzendőnek ítélt fákat a parkoló megvalósítása miatt nem kell kivágni.

A parkolóhelyek kialakítása a következő konkrét műszaki beavatkozásokat jelenti:

- Utak és parkolók burkolatának kiépítése forgalmi méretezés alapján történő keresztmetszeti paraméterekkel;

- Útcsatlakozások építése a Kosztolányi, illetve a Zrínyi Miklós utcákon;

- Az építéssel érintett meglévő közművek védelembe helyezése;

- Közvilágítás-hálózat kiépítése a teljes tervezési területen;

- Zárt csapadékvíz-elvezető csatorna hálózat kiépítése olajleválasztó berendezéssel.

A továbbiakban röviden bemutatjuk a tervező által kidolgozott négy változatot:

I. változat (30 db parkolóhely)

Az első változat szerint a parkolók a Dózsa Liget déli oldalán valósulhatnak meg, az 1552 helyrajzi számú ingatlan (Palatinus étterem) kis mértékű érintésével. A várakozóhelyek megközelítése a Kosztolányi Dezső utcáról, illetve a Zrínyi Miklós utcáról történik új útcsatlakozások kiépítésével. A park déli részének felhasználásával 30 darab új parkolóhely létesülhet, saját belső úthálózat kiépítésével. A létesítmény geometriai kialakításakor a meglévő fák épségének megőrzése volt a legfontosabb szempont.

Az I. változat kialakítása az 1. számú mellékletben látható.

II. változat (23 db parkolóhely)

A második változat szerint a parkolók – az I. változat koncepcióját követve - ugyancsak a Dózsa Liget déli oldalán valósulhatnak meg. Az építés azonban a magántulajdonban lévő 1552 helyrajzi számú ingatlan (Palatínus Étterem) területét az I. változatnál kissé nagyobb mértékben érinti.

A várakozóhelyek megközelítése szintén a Kosztolányi Dezső utcáról, illetve a Zrínyi Miklós utcáról történik új útcsatlakozások kiépítésével. A Kosztolányi Dezső utcáról kizárólag a behajtás, a Zrínyi Miklós utcáról a ki-, és behajtás is engedélyezett. A park déli részének felhasználásával 23 darab új parkolóhely létesülhet, saját belső úthálózat kiépítésével.

Az I. változathoz viszonyított különbség az, hogy a Kosztolányi Dezső utcára való kihajtás nem megengedett, illetve a beruházás a Göcsej Palatinus Étterem területét nagyobb mértékben érinti, illetve a parkoló geometriai elrendezése miatt kevesebb várakozóhely kialakítását teszi lehetővé.

Az II. változat kialakítása a 2. számú mellékletben látható.

III. változat (50 db parkolóhely)

A III. változat koncepciója alapjában véve az első ütemben megvalósuló I. változat létesítményeinek bővítésével számol. A Zrínyi Miklós utca és a Kosztolányi Dezső utca között elhelyezett parkolókhoz a liget nyugati szélén további 20 darab várakozóhely (összesen 50 darab) épül „zsák” jelleggel. Természetesen ez a változat egy lépcsőben is megvalósítható, az I. változat kiegészítéseként.

A parkolóhelyek kialakításán kívül a Zrínyi utca melletti rész megépítéséhez a meglévő járdát is át kell építeni közel 60fm hosszban. Így a parkolók a közúthoz kerülnek közelebb, és a park területe kevésbé sérül.

A III. változat helyszínrajzi kialakítása - amely az I. változat továbbfejlesztése - a 3. számú mellékletben látható.

IV. változat (72 db parkolóhely)

A IV. változat koncepciója alapjában véve a - két ütemben is megvalósítható - III. változat létesítményeinek bővítésével számol (harmadik ütem). A Zrínyi Miklós utca és a Kosztolányi Dezső utca között, illetve a Zrínyi Miklós utca keleti oldalán elhelyezett parkolókhoz a liget nyugati szélén további 22 darab várakozóhely (mindösszesen 72 darab) épül. Természetesen ez a változat is megvalósítható egy lépcsőben, vagy az első és második ütem folytatásaként. A Zrínyi utca melletti rész északi irányú bővítéséhez a meglévő járda átépítése hosszabb (közel 80fm-es) szakaszon indokolt.

Amennyiben a IV. változat megvalósítása úgy történik meg, hogy az időben elkülönül a másik két megelőző változat építésétől, a végleges állapot kialakítása némi forgalmi átalakítást is igényel. Ez abban nyilvánul meg, hogy az első ütemben javasolt Zrínyi Miklós utcai csatlakozást át kell építeni kizárólag behajtóvá, a parkolóbővítés északi végén pedig kihajtó útszakasz létesül, így a parkolók ki-, és beközlekedési forgalma nem zavarja egymást. Ezzel a megoldással biztosítható lenne a parkolók körbejárása.

A IV. változat helyszínrajzi kialakítása - amely az III. változat továbbfejlesztése -  a 4. számú mellékletben látható.

Általános megállapítások

A csapadékvíz-elvezetés zárt csapadékcsatornában történhet, mely új hálózat kiépítésével lehetséges. Tekintettel az építési terület érzékenységére a parkolókról lefolyó csapadékvizek tisztításáról olajfogó beépítésével célszerű gondoskodni. Az olajfogót, bármely változat is kerül megvalósításra, az esetleges későbbi bővítések figyelembevételével, a végleges állapotokra célszerű méretezni.

A meglévő közművek közül gázvezeték, T-com alépítmény, és elektromos földkábel érintett (utóbbi kettő a Zrínyi utcai csatlakozásnál), melyek védelméről a burkolatok alatt gondoskodni kell.

A parkolók területén új közvilágítási hálózat kiépítése mindenképpen szükséges.

A parkolók becsült építési költségeit - a burkolatok nagysága és az építési munkák alapján - a következő táblázat foglalja össze.

adatok eFt-ban

|  | I. változat | II. változat | III. változat | IV. változat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkolók száma | 30 db | 23 db | 50 db | 72 db |
| Burkolatépítés (utak és parkolók): | 11.250 | 9.450 | 16.800 | 25.650 |
| Járdaépítés (az érintett szakaszon) | - | - | 1.650 | 2.200 |
| Csapadékvízelvezetés: | 1.080 | 1.080 | 1.620 | 2.340 |
| Olajfogó | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| Közvilágítás-hálózat kiépítése: | 1.080 | 1.080 | 1.620 | 2.340 |
| Kerítés átépítése | 375 | 675 | 375 | 375 |
| Közművek védelembe helyezése | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Egyéb (tartalék, tervezés, bonyolítás) | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| Összesen NETTÓ: | 20.785 | 19.285 | 32.065 | 44.905 |
| ÁFA (20%) | 4.157 | 3.857 | 6.413 | 8.981 |
| Összesen BRUTTÓ: | 24.942 | 23.142 | 38.478 | 53.886 |

A tervezett parkolók megvalósítása érdekében fák kivágása az alábbiak szerint szükséges:

- I változat:	5 db,

- II. változat	4 db,

- III. változat	7 db,

- IV. változat	8 db

Mivel az építés - bármely változat megvalósulása esetén - kis mértékben a magántulajdonban lévő 1552 helyrajzi számú ingatlant is érinti, a Hivatal munkatársai személyesen egyeztettek a Göcsej Palatinus Étterem és Panzió tulajdonosával, Pálfi Lászlóval. Pálfi Úr a terveket megtekintette, és azt nyilatkozta, hogy az esetleges telekalakítási eljárás lefolytatásban, a területcserében együttműködik az Önkormányzattal. Pálfi László nyilatkozata az előterjesztés 5. számú mellékletében olvasható.

Várható terület igénybevétel összehasonlítása az egyes változatoknál.

| Terület igénybevétel | I. változat | II. változat | III. változat | IV. változat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1553 hrsz Dózsa ligetből (1 ha 2169 m2 ) | 1050 m2 (8,6%) | 950 m2 (7,8%) | 1430 m2 (11,8%) | 2180 m2 (17,9%) |
| 1183/1 hrsz (közterület, járda) | 90 m2 | 84 m2 | 450 m2 | 660 m2 |
| 1552 hrsz (Palatínus Étterem) | 14 m2 | 50 m2 | 14 m2 | 14 m2 |

A tervező által kidolgozott változatok tulajdonképpen az I. és II. sz. ’alap-alternatívákat’, és azok közül az elsőnek a továbbfejlesztését jelentik. A Göcsej Palatinus Étterem tulajdonosával folytatott megbeszéléseken és gyakorlati megfontolások alapján célszerűbb lenne, ha a területének északi határa „kiegyenesedne”, vagyis nagyobb földrészletet érintene a területcsere, mert így a belső udvarában rendezettebb parkolókat tud kialakítani, másrészt az Önkormányzat szempontjából is előnyös, mert nem maradna egy használaton kívüli háromszög terület a kerítés és az ott található árusító pavilon között, amelynek gondozása problémás lehet. Így a parkoló dél felé tolódna, ami a Dózsa liget igénybevett területét is csökkenti. A tulajdonos hajlandó lenne az esetleges értékkülönbözetet megfizetni. A területcseréhez szükséges, hogy az érintett ingatlanrészt az Önkormányzat forgalomképessé nyilvánítsa.

GAZDASÁGI VIZSGÁLATOK

A Linakron Kft. által kidolgozott I. – IV. műszaki alternatívák alapján a Polgármesteri Hivatal szakemberei megvizsgálták a parkoló építési projekt további megvalósíthatósági feltételeit, illetve a kapcsolódó feladatokat és költségeket is.

A várakozóhelyek létesítéséhez szükséges építési engedélyezési eljárást megelőzően

- a Dózsa liget beépítésre tervezett részterületén fel kell oldani a helyi védettséget, a vonatkozó önkormányzati rendelet módosításával,

- módosítani kell Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatát, továbbá

- le kell folytatni a szükséges telekalakítási eljárásokat,

- valamint rendezni kell a tulajdonjogi viszonyokat.

Járulékos munkák

A parkoló megvalósítása esetén a parkolók és a kórház között várhatóan nagy gyalogosforgalom fogja keresztezni a Zrínyi Miklós utcát, amely viszonylag nagy forgalmú városi gyűjtőút, és balesetveszélyes a gyalogos közlekedés számára. Ezért - a parkolóépítéssel összhangban - a parkoló és a kórház között egy új gyalogos-átkelő kiépítése is szükséges. Ezt jelzőlámpás csomópont kialakításával is ki lehet egészíteni, de ennek szükségességét a gyakorlati tapasztalatok fogják meghatározni.

A parkoló területének kialakítását biztosító – a tanulmánytervben részletezett – építési munkálatokon kívül, elengedhetetlen legalább a közvetlen környezet zöldfelületeinek rendezése (előkészítés, helyreállítás), a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek teljeskörű biztosítása (járdakapcsolatok, stb.), a parkoló térségében szükséges forgalomtechnikai feladatok elvégzése, valamint természetesen parkoló automaták elhelyezése is.

Beruházási költségek:

A parkoló építés, valamint a járulékos munkák figyelembevételével az egyes változatok becsült beruházási költségeit az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok eFt-ban

|  | I. változat | II. változat | III. változat | IV. változat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkolók száma | 30 db | 23 db | 50 db | 72 db |
| A parkoló területének kiépítése összesen | 24.942 | 23.142 | 38.478 | 53.886 |
| Járulékos munkák | 3.500 | 3.500 | 6.100 | 8.500 |
| bruttó beruházási költség mindösszesen | 28.442 | 26.142 | 44.578 | 64.386 |

A közgyűlés 236/2007. sz. határozatában előzetesen úgy döntött, hogy a parkolók kialakítására vonatkozó beruházás megvalósítására a Parkoló-Gazda Kft-t jelöli ki.

Ez úgy kivitelezhető, hogy az Önkormányzat, miután megszerezte a Dózsa liget érintett területének védettség alóli kivonására a szükséges hatósági hozzájárulásokat, módosította az erről szóló önkormányzati rendeletet, valamint az Építési Szabályzatot, és lefolytatta a telekalakítási eljárást, tulajdonosi hozzájárulást ad a Parkoló-Gazda Kft-nek ahhoz, hogy a beruházás helyszínét képező ingatlan(ok)on parkolóhelyeket létesítsen, saját beruházásában. Ezután a Parkoló-Gazda Kft. venné fel a szükséges fejlesztési hitelt és valósítaná meg a beruházást. A beruházás finanszírozására szolgáló fejlesztési hitel felvételénél az Önkormányzat kezességet vállal, továbbá a parkolók megvalósítását követően azokat a fizető parkolókról szóló önkormányzati rendeletben feltünteti, azonban a saját beruházására tekintettel a Parkoló-Gazda Kft. által az Önkormányzat részére fizetendő közterület-használati díj meghatározásánál nem veszi figyelembe.

Az előzőekben foglalt üzleti konstrukció figyelembevételével a Dózsa liget részterületét igénybevevő parkoló projekt gazdaságos megvalósíthatóságának főbb kondícióit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

| Megnevezés | I. változat | II. változat | III. változat | IV. változat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkolóhelyek száma | 30 db | 23 db | 50 db | 72 db |
| Beruházás nettó költsége | 23.667 eFt | 22.167 eFt | 37.167 eFt | 52.000 eFt |
| Futamidő | 7 év | 8 év | 6 év | 6 év |
| Hitel díja három havi BUBOR + 0,5% | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| Hitelbírálati díj | 50 e Ft | 50 e Ft | 50 eFt | 50 eFt |
| Rendelkezésre tartási díj 3 hónapra | 52 e Ft | 48 e Ft | 80 eFt | 140 eFt |
| Kezelési költség | 237 eFt/év | 222 eFt/év | 372 eFt/év | 520 eFt/év |
| Tőketörlesztés | 3.381 eFt/év | 2.771 eFt/év | 6.194 eFt/év | 8.667 eFt/év |
| Futamidő alatti összes kamat | 6.627 eFt | 7.093 eFt | 8.922 eFt | 12.480 eFt |
| Éves kamat összesen | 947 eFt | 887 eFt | 1.487 eFt | 2.080 eFt |
| Parkoló üzemeltetés közvetlen költsége | 201 eFt/év | 154 eFt/év | 334 eFt/év | 481 eFt/év |
| Amortizáció (2%) | 473 eFt/év | 443 eFt/év | 743 eFt/év | 1.040 eFt/év |
| Parkolás nettó árbevétele | 5.200 eFt/év | 3.987 eFt/év | 8.667 eFt/év | 12.480 eFt/év |

A projekt megvalósításánál saját erővel nem számoltunk, az indikatív ajánlatot adó pénzintézet a teljes nettó beruházási költséget hajlandó megfinanszírozni önkormányzati kezességvállalás mellett.

A megvalósítás során csak a beruházás nettó összegét kívánjuk kölcsön forrásból biztosítani, úgy gondoljuk, hogy a beruházás általános forgalmi adó terheit a Parkoló-Gazda Kft. képes saját erőből fedezni, ha másképpen nem, akkor a közterület-használati díj megfizetésének átütemezésével.

A hitel futamideje alatt konstansnak tekintettük a BUBOR-t, nem számoltunk inflációval illetőleg díjemeléssel.

A bevételek kalkulálásánál 50 %-os parkolóhely kihasználtsággal és 160 Ft/óra bruttó parkolási díjjal számoltunk. Az üzemeltetési költségek között csak a közvetlenül felmerülő költségeket vettük figyelembe ( parkolóhely karbantartás, parkolóóra karbantartás, síkosságmentesítés, takarítás, anyagköltség), tekintettel arra, hogy a kapacitás növekedéssel nem merülnek fel közvetett költségek.

Az I. változat eredménykimutatása:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | Finanszírozási költségek | Üzemeltetési költségek | Amortizáció | Eredmény | Halmozott eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. II. n.év | 0 | 168 | 0 | 0 | -168 | -168 |
| 2008. II. f. év | 2.600 | 533 | 101 | 237 | 1.729 | 1.561 |
| 2009. év | 5.200 | 1.065 | 201 | 473 | 3.461 | 5.022 |
| 2010. év | 5.200 | 1.065 | 201 | 473 | 3.461 | 8.483 |
| 2011. év | 5.200 | 1.065 | 201 | 473 | 3.461 | 11.944 |
| 2012. év | 5.200 | 1.065 | 201 | 473 | 3.461 | 15.405 |
| 2013. év | 5.200 | 1.065 | 201 | 473 | 3.461 | 18.866 |
| 2014. év | 5.200 | 1.065 | 201 | 473 | 3.461 | 22.327 |
| 2015. I. félév | 2.600 | 533 | 101 | 237 | 1.729 | 24.056 |
| Összesen | 36.400 | 7.624 | 1.408 | 3.312 | 24.056 | 24.056 |

Mint az látható a 23.667 eFt-os fejlesztési hitel a futamidő alatt visszafizethető az amortizáció és a halmozott nyereség összegéből (3.312+24.056=27.368 eFt), a futamidő alatt 3.701 eFt új fejlesztési forrás is képződik.

A II. változat eredménykimutatása:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | Finanszírozási költségek | Üzemeltetési költségek | Amortizáció | Eredmény | Halmozott eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. II. n.év | 0 | -161 | 0 | 0 | -161 | -161 |
| 2008. II. f. év | 1.993 | 499 | 77 | 222 | 1.195 | 1.034 |
| 2009. év | 3.987 | 998 | 154 | 443 | 2.392 | 3.426 |
| 2010. év | 3.987 | 998 | 154 | 443 | 2.392 | 5.818 |
| 2011. év | 3.987 | 998 | 154 | 443 | 2.392 | 8.210 |
| 2012. év | 3.987 | 998 | 154 | 443 | 2.392 | 10.602 |
| 2013. év | 3.987 | 998 | 154 | 443 | 2.392 | 12.994 |
| 2014. év | 3.987 | 998 | 154 | 443 | 2.392 | 15.386 |
| 2015. év | 3.987 | 998 | 154 | 443 | 2.392 | 17.778 |
| 2016. I. félév | 1.993 | 499 | 77 | 222 | 1.195 | 18.973 |
| Összesen | 31.895 | 7.984 | 1.232 | 3.545 | 18.973 | 18.973 |

A II. változat esetében a 22.167 eFt-os fejlesztési hitel csak 8 év alatt térül meg (3.545+18.973=22.518), ezért a legdrágább változat mind közül.

A III. változat eredménykimutatása:

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Bevétel | Finanszírozási költségek | Üzemeltetési költségek | Amortizáció | Eredmény | Halmozott eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. II. n.év | 0 | 236 | 0 | 0 | -236 | -236 |
| 2008. II. f.év | 4.333 | 836 | 167 | 371 | 2.959 | 2.723 |
| 2009. év | 8.667 | 1.673 | 334 | 743 | 5.917 | 8.640 |
| 2010. év | 8.667 | 1.673 | 334 | 743 | 5.917 | 14.557 |
| 2011. év | 8.667 | 1.673 | 334 | 743 | 5.917 | 20.474 |
| 2012. év | 8.667 | 1.673 | 334 | 743 | 5.917 | 26.391 |
| 2013. év | 8.667 | 1.673 | 334 | 743 | 5.917 | 32.308 |
| 2014. I. félév | 4.333 | 836 | 167 | 371 | 2.959 | 35.267 |
| Összesen | 52.001 | 10.273 | 2.004 | 4.457 | 35.267 | 35.267 |

A III. változat esetében a 37.167 eFt-os fejlesztési hitel már 6 év alatt megtérül (4.457+35.267=39.724 eFt), a futamidő végére 2.557 eFt új fejlesztési forrás képződik

A IV. változat eredménykimutatása:

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Bevétel | Finanszírozási költségek | Üzemeltetési költségek | Amortizáció | Eredmény | Halmozott eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. II. n.év | 0 | 310 | 0 | 0 | -310 | -310 |
| 2008. II. f.év | 6.240 | 1.170 | 240 | 520 | 4.310 | 4.000 |
| 2009. év | 12.480 | 2.340 | 481 | 1.040 | 8.619 | 12.619 |
| 2010. év | 12.480 | 2.340 | 481 | 1.040 | 8.619 | 21.238 |
| 2011. év | 12.480 | 2.340 | 481 | 1.040 | 8.619 | 29.857 |
| 2012. év | 12.480 | 2.340 | 481 | 1.040 | 8.619 | 38.476 |
| 2013. év | 12.480 | 2.340 | 481 | 1.040 | 8.619 | 47.095 |
| 2014 I. félév | 6.240 | 1.170 | 240 | 240 | 4.310 | 51.405 |
| Összesen | 74.880 | 14.350 | 2.886 | 6.240 | 51.405 | 51.405 |

Az 55.905 eFt-os fejlesztési hitel 6 év alatt megtérül (6.240+51.405=57.645eFt), a futamidő végére 5.645 eFt új fejlesztési forrás képződik, ezért ez a leggazdaságosabb változat.

A PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK TOVÁBBI BŐVÍTÉSE

A közgyűlés 236/2007. sz. határozatában egyetértett azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú 1557/2 hrsz-ú, 2927 m2 nagyságú, „kivett közterület” megjelölésű, vasút melletti kisposta előtti ingatlan rekonstrukciójával mintegy 60 férőhelyes fizető parkoló létesüljön.

Az 1557/2 helyrajzi számú területen körülbelül 38 darab parkolóhely van, amelyeket önkormányzatunk 2007. novemberétől várhatóan a fizető övezetbe sorol.

A meglévő várakozóhelyek kedvezőtlen belső kialakítása miatt azonban indokolt a terület átépítése, amely a térségben további ~20 db új parkolóhely kialakítását eredményezi.

A parkoló terület rekonstrukciójának (gáznyomás szabályozó áthelyezés, burkolat kiegészítés, ill. kopóréteg kialakítása, szegélyek, forgalomtechnika stb.) várható költsége kb. 15,0 MFt.

A vasút melletti kisposta előtti ingatlan rekonstrukcióját – a szinergikus hatások érvényesülése érdekében - célszerű a Dózsa ligeti parkoló építésével egyidőben és azonos konstrukcióban a Parkoló-Gazda Kft-nek megvalósítani.

EGYÉB FELADATOK

A liget jelenlegi esztétikai és környezeti állapotának javítása évek óta indokolt. Ennek érdekében a park teljes területére vonatkozóan rekonstrukciót javaslunk, amely alatt olyan természet közeli beavatkozást értünk (parkosítás, gyalogos sétányok átépítése, növénytelepítés, zöldfelület rekonstrukció), amely megfelelő környezetet biztosíthat az idelátogató embereknek, illetve kedvező életkörülményeket az itt található növény- és állatvilágnak.

A beruházás III. és IV. változatánál szerepeltettük a Zrínyi utca keleti oldalán található járda átépítését az érintett szakaszokon. A járda több mint 50 évvel ezelőtt került kiépítésre, annak műszaki állapota teljes hosszban (összesen kb. 250 fm) indokolja a rekonstrukciót, tehát a parkoló projekttel nem érintett szakaszok felújítását is el kell végezni.

Az önkormányzatnak mint tulajdonosnak kell elvégeznie a telekalakítással és az ingatlancserével, ill. terület biztosítással kapcsolatos feladatokat.

Ezen feladatok számbavételét és költségének meghatározását a 2008. évi költségvetés tervezéséig el kell végezni, hogy az indokolt költségek fedezete lehetőség szerint a költségvetési rendeletbe beépülhessen.

Az előterjesztést a bizottságok rendkívüli ülésen tárgyalják.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozati javaslat alapján hozzon döntést a kórház körüli parkolási lehetőségek bővítéséről.

Alternatív határozati javaslatok:

1.

A. alternatíva:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kórház körüli parkolási problémák megoldása érdekében a Zalaegerszeg, 1553 hrsz-ú 1 ha 2169 m2 nagyságú, „kivett közpark” megnevezésű Dózsa liget területének igénybevételével, az előterjesztésben szereplő I. változatnak megfelelően, a telekalakítás folytán leválasztásra kerülő ingatlanon körülbelül 30 férőhelyes fizető parkoló kerüljön kialakításra.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 1553 hrsz-ú ingatlan rendeltetési övezetét úgy módosítja, hogy az I. változatnak megfelelően leválasztásra kerülő ingatlant ÁK2 jelű másodrendű közlekedési övezetbe sorolja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (ZÉSZ) szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:	2007. december 20.

Felelős:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

B. alternatíva:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kórház körüli parkolási problémák megoldása érdekében a Zalaegerszeg, 1553 hrsz-ú 1 ha 2169 m2 nagyságú, „kivett közpark” megnevezésű Dózsa liget területének igénybevételével, az előterjesztésben szereplő III. változatnak megfelelően, a telekalakítás folytán leválasztásra kerülő ingatlanon körülbelül 50 férőhelyes fizető parkoló kerüljön kialakításra.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 1553 hrsz-ú ingatlan rendeltetési övezetét úgy módosítja, hogy a III. változatnak megfelelően leválasztásra kerülő ingatlant ÁK2 jelű másodrendű közlekedési övezetbe sorolja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (ZÉSZ) szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:	2007. december 20.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

C. alternatíva:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kórház körüli parkolási problémák megoldása érdekében a Zalaegerszeg, 1553 hrsz-ú 1 ha 2169 m2 nagyságú, „kivett közpark” megnevezésű Dózsa liget területének igénybevételével, az előterjesztésben szereplő IV. változatnak megfelelően, a telekalakítás folytán leválasztásra kerülő ingatlanon körülbelül 72 férőhelyes fizető parkoló kerüljön kialakításra.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 1553 hrsz-ú ingatlan rendeltetési övezetét úgy módosítja, hogy a IV. változatnak megfelelően leválasztásra kerülő ingatlant ÁK2 jelű másodrendű közlekedési övezetbe sorolja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (ZÉSZ) szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:	2007. december 20.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

2.

A közgyűlés felkéri a Parkoló-Gazda Kft. ügyvezetőjét, hogy a Zalaegerszeg 1553 hrsz-ú Dózsa liget, valamint a Zalaegerszeg 1557/2 hrsz-ú vasút melletti kisposta előtti ingatlanok területét érintő parkoló építési projekt megvalósításának előkészítése és kivitelezése érdekében a szükséges műszaki és pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő:	2008. július 31.

Felelős:	felkérésre: Manesz István ügyvezető

Zalaegerszeg, 2007. október 12.

Tombi Lajos sk.

alpolgármester

1. számú melléklet

2.sz. melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. sz melléklet

KIVONAT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Kórház körüli parkolási lehetőségek bővítése

ZMJVK 236/2007. sz. határozata

1/a. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kórház körüli parkolási problémák megoldása érdekében a Zalaegerszeg, 1553 hrsz-ú 1 ha 2169 m2 nagyságú, „kivett közpark” megnevezésű Dózsa liget területének igénybevételével, a telekalakítás folytán leválasztásra kerülő ingatlanon legfeljebb 80 férőhelyes fizető parkoló kerüljön kialakításra.

1/b. A közgyűlés egyetért továbbá azzal, hogy a Zalaegerszeg, 1557/2 hrsz-ú, 2927 m2 nagyságú, „kivett közterület” megjelölésű (vasút melletti kisposta előtti) ingatlan rekonstrukciójával mintegy 60 férőhelyes fizető parkoló létesüljön. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel dolgoztassa ki a parkoló parkon belül történő kialakításának közlekedési szempontból legmegfelelőbb, leggazdaságosabb és környezetkímélőbb megoldását, akár a kialakítandó parkolóhelyek számának csökkentése árán is.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a kidolgozott megoldási javaslatot jóváhagyás céljából terjessze a közgyűlés elé, egyidejűleg tegyen javaslatot a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzata módosításának előkészítésére.

Határidő:	2007. október 18.

Felelős:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

2. 	A közgyűlés felkéri a polgármestert a jóváhagyott megoldási javaslat megvalósításához szükséges, a zalaegerszegi 1553 hrsz-ú ingatlan és az esetlegesen érintett szomszédos ingatlanok telekalakítási eljárásának lebonyolítására.

Felkéri továbbá, hogy a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:	2007. december 31.

Felelős:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

3.	A közgyűlés előzetesen úgy dönt, hogy a parkolók kialakítására vonatkozó beruházás megvalósítására a Parkoló-Gazda Kft-t jelöli ki. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a közgyűlés októberi döntését figyelembe véve a projekt megvalósításának előkészítése és kivitelezése érdekében a szükséges műszaki és pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő:	2008. július 31.

Felelős:	felkérésre: Manesz István ügyvezető

4.	A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:	2007. október 18.

Felelős:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

5.	A közgyűlés a 169/2006. sz. közgyűlési határozat IV. pontját hatályon kívül helyezi.

K. m. f.

Dr. Kovács Gábor  sk.		                                        Dr. Gyimesi Endre sk.

jegyző					                        polgármester

A kivonat hiteles: Vizsy Andrea sk.

Zalaegerszeg, 2007. október 12.