ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502106,502107, fax: 92/311-474

E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

_________________________________________________________

............. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. június 26-i ülésére

Tárgy:	 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szabályozási Tervében jelölt fejlesztési területekre vonatkozó Intézkedési terv elfogadása

Előterjesztő.		Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:		Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Főépítészi Csoport 	- Bertók Sándor

- Kustányné László Noémi sk.

Egyeztetve:		Építéshatósági Osztály

Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Tárgyalta:		Műszaki Bizottság

# Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Gazdasági Bizottság

Településrészi Önkormányzatok

Közgyűlésre meghívást kap: -

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Mimon Ágnes sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 13/2008.(IV.25.) számú rendelete elfogadásával egyidejűleg 58/2008. számon határozatot hozott, melyben felkérte a polgármestert, hogy a szabályozási tervben jelölt fejlesztési területek tervi szabályozásának ütemezésére, valamint az önkormányzat jövőbeni terveire figyelemmel készítse el Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Intézkedési Tervét, és elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.

Az intézkedési terv olyan várospolitikai, várostervezési, fejlesztési kérdések vizsgálatát, döntések meghozatalát ütemezi, mely kérdésekre az elmúlt időszak nem adott választ, a területekkel, fejlesztésekkel kapcsolatos döntések nem tekinthetők lezártnak. Olyan kérdésekkel kíván foglalkozni, mely kérdések feltétele napjainkban talán nem aktuális, de az elkövetkezendő akár rövid-, akár hosszútávon a jövő fontos döntései lesznek. Ezekkel a várospolitikai kérdésekkel kell foglalkozni annak érdekében, hogy aktualitásuk során a város megfelelő programmal, elhatározásokkal rendelkezzen. Kell foglalkozni e kérdésekkel annak érdekében is, hogy a városfejlesztés ma még talán idealisztikusnak tűnő céljai a közvéleményben és a döntéshozók reakcióiban tudatosuljanak. A célok valós célok legyenek, melyekhez az út megkereshető és megtalálható. A kimondott, megfogalmazott és elfogadott célokért, a látható jövőért a város társadalma aktivizálható. A közmegegyezéssel jól megfogalmazott célok tudatosulnak és a fejlesztési folyamatok egy irányba, e cél irányába mutatva akár önálló életet élve is megvalósulnak.

Az intézkedési terv az alábbi fejlesztések területén hoz döntéseket:

- kistérségi tervlap

- közlekedés:	- vasúti közlekedés

- külső közúti kapcsolatok

- belső, városi közlekedési hálózat

- kerékpárút-hálózat

- környezetvédelem- és vízügy

- beépítési tervek

- tér- és környezetrendezés.

Ezek a tervek alkalmasak lesznek arra, hogy az Európai Uniós pályázatok igénybe vételéhez szükséges tanulmányok részét képezzék, illetve a városi beruházások előkészítéseként rendelkezésre álljanak.

Az intézkedési tervben alább felsorolt feladatok sorrendisége nem tükröz pozíciókat. Az egyes feladatok összetettsége, volumene, időtávlata és városfejlesztési hatása különböző, egymáshoz nem mérhető, de mindegyik feladat megoldása a maga területén fontos és szükséges.

Az intézkedési tervben felsorolt tanulmányoknak, tanulmányterveknek az elkövetkező három éven belül kell megvalósulniuk. A költségvetések készítésekor a fontossági sorrend szerint a Műszaki Bizottság döntése alapján forrást kell biztosítani.

Az intézkedési tervbe az alábbi vizsgálati, tervezési feladatok felvételét javasoljuk:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szabályozási Tervében

jelölt fejlesztési területekre vonatkozó

Intézkedési terve

2009-2011 évekre

I. Kistérségi tervlap

- A határközeli megyeszékhely térségi szerep-vizsgálata, a szükséges térségi, kistérségi kapcsolatok, a közigazgatási határon átnyúló infrastrukturális, természeti,környezetvédelmi stb. adottságok ábrázolására készüljön kistérségi terv.

II. Közlekedési fejlesztések tervei:

- A városfejlesztési koncepció megfogalmazta a vasúti közlekedéssel kapcsolatos új terveit. E döntésnek lényegi elemei voltak, hogy a vasúti személyi forgalom hosszútávon a Zala völgyében átépülő nemzetközi fővonalra, új vasútállomásra tevődik át. A térség meghatározó teherpályaudvara a két nemzetközi vasúti fővonal találkozásánál Zalaszentivánon fog elhelyezkedni. A Rédicsre vezető vasútvonal másodlagossága lehetővé teszi a Páterdombot elválasztó vasúti nyomvonal közúti közlekedésre történő hasznosítását, a vasúti nyomvonal Páterdombtól keletre helyezését. A vasúti közlekedés pozícióinak változása csökkenti a jelenlegi pályaudvar szerepét.

Az elfogadott településszerkezeti és szabályozási terv a vasúthálózattal kapcsolatos főbb célkitűzéseket alapul vette, ugyanakkor nem rendelkezett megfelelő mértékben információval, döntésekkel a vasút üzemeltetőjétől a vasúti közlekedés jövőbeni terveiről. Ismert, hogy a vasúthálózat üzemeltetőjétől a várost érintő fejlesztési kérdésekre vonatkozóan részletes tervek nem állnak rendelkezésre. A városrendezési, városfejlesztési döntések célba érése érdekében készüljön tanulmányterv a vasúti közlekedés Zalaegerszeget érintő átrendezéséről, mely tanulmányterv készítésébe be kell vonni a vasúti hálózat, a vasúti pálya üzemeltetőjét, a MÁV e részfeladattal aktuálisan foglalkozó cégét.

- A város rendezési tervében a vasúti közlekedéssel és a város-rehabilitációval összefüggésben a szabályozási tervben kijelölésre került a külön szintű északi közlekedési kapcsolat, mint a belvárost kikerülő körgyűrű kialakítása és az északi fejlesztési területeknek a város déli részével való összeköttetése.

Ennek az útnak a megvalósítási tanulmány terve tisztázza az út magassági vezetési lehetőségeit, a szükséges közmű kiépítéseket, a térségi kapcsolatait.

Önálló önkormányzati beruházásként pénzügyi forrás hiányában nem kivitelezhető, ezért mindent meg kell ragadni ahhoz, hogy a jövőben kiírt pályázatokon az önkormányzat részt vehessen.

- A városrendezési terv a Pipahegy – Gévahegy dombvonulatát keresztezve két déli közúti összeköttetést jelöl. A szabályozási tervben a keleti és nyugati városrészt összekötő, délebbre lévő, nagyobb forgalmi keresztmetszetű út megvalósítása forráshiány miatt a közeljövőben nem várható, de a várostesthez közelebbi Besenyő városrészbe a Hegyi út vonalához érkező átkötés kiépítésének szükségességét napjaink közlekedése már indokolttá teszi. Készüljön programterv az útnyomvonal kialakítására, annak magassági és vízszintes vezetésére, csak személygépkocsi-forgalom részére. Az átkötő út programterve vizsgálja annak lehetőségét, hogy a besenyői kapcsolat kialakítható-e a lakóterületek elkerülésével.

- A Széchenyi tér - Kossuth Lajos utca átépítésével egyidejűleg láthatóvá vált, hogy a forgalommentes belvárosra, Széchenyi térre és Kossuth Lajos utcára társadalmi igény, megvalósítására pedig várospolitikai szándék van. Megkezdődött annak vizsgálata, hogy a belső közlekedési körgyűrű kialakításáig ideiglenesen a Kosztolányi utca forgalmi rendjének megváltoztatásával a gyalogos városközpont milyen módon valósítható meg. E közlekedési változás megvalósíthatósága érdekében a szükséges átépítés programtervét el kell készíteni, mely tervnek az út és közlekedési terveken túl tartalmaznia kell a beavatkozások környezetében a térburkolatok, zöldterületek és közműkiváltások terveit is.

- Felül kell vizsgálni a Göcseji út – Platán sor csomópont közlekedési rendjét annak szellemében, hogy a Vizslaparki utca déli irányú kikötését biztosítani szükséges. A jelenlegi forgalmi rend nem kívánt többletforgalmat generál a Vizslaparki utcától keletre lévő lakóutcákban, a Vörösmarty és Botfy utcákban és ennek folytatásaként a Göcseji út – Mártírok csomópontban.

- A megyei kórház belső területének környezetével kapcsolatban fejlesztési javaslatot, közlekedési, zöldterületi és beépítési tervet kell készíteni. A tervnek fel kell tárni a közvetlen környezet fejlesztési lehetőségeit, korlátait, a kórház hosszú távú fejlesztési igényeit, a gépkocsi parkolás lehetséges megoldásait. E terv keretében foglalkozni kell a kórház bejáratainak pozicionálásaival, a Szent László utca északi végéhez kapcsolódó kórházterületek hasznosításával, a Zárda utca közlekedési problémáival, a Mátyás király út – Május 1. liget átalakítási lehetőségeivel, a Zrínyi út forgalmi rendjének hosszú távú, Kosztolányi utca forgalmi változásával összefüggő módosulásával, valamint a Mindszenthy iskola déli területrészének lehetséges hasznosításával.

- Át kell tekinteni a város kerékpárút hálózatát, meg kell határozni a szükséges és lehetséges fejlesztéseket. A kerékpárút hálózat jövőbeni kialakítása során nem csak a sportolási, turisztikai szempontokat kell figyelembe venni, hanem olyan rendszert kell kialakítani, melynek során a város ezen a szinten is élhetővé válik. A kerékpározást, mint közlekedési módot lehetővé és kedveltté kell tenni. Konkrét vizsgálatot kell végezni annak érdekében, hogy nyugati irányba a kerékpárút ne csak Csács városrész északi felét, hanem Csács déli részét és Bozsokot is elérje.

III. Környezetvédelem, vízügy

- Az Alsóerdei út és Kertváros déli vége közötti, az erdőig tartó beépítetlen terület –úgynevezett záportározó - fejlesztési szükségességének és lehetőségeinek vizsgálata, beépítési terv készítésével. Meg kell határozni a területhasznosítás célját, figyelemmel a lakóterület zöld- és sportterületi igényeire és a kereskedelmi fejlesztési szándékokra. A vizsgálatnak és beépítési tervnek tisztázni kell a záportározó műszaki igényeit, át kell értékelni a kertváros déli részén tervezett úthálózat és az Alsóerdei út kapcsolatát, esetlegesen módosítva a tervezett lakóterület úthálózatát is. A terület fejleszthetőségével, hasznosításával kapcsolatos döntéseket a lakosság bevonásával, a lakossági igények meghatározásával kell meghozni. E döntés meghozatala során mérlegelni szükséges az élhetőség és a fejleszthetőség feltételeit és következményeit.

- Hosszútávon mindenképpen meg kell valósítani a Zala-völgy revitalizációját. A város északi irányú fejlődésével a folyóvölgy pozíciója változni fog, a völgy északi oldalának beépítésével folyamatosan felértékelődik. A Zala völgye folyamatos átalakuláson megy keresztül. A múltban radikálisan befolyásolta a folyó szabályozása, az árvízvédelmi töltések kiépítése. A korábban gyakorta elárasztott folyóvölgy gazdag rétkultúrája napjainkra megszűnőben van. A szabályozás révén a folyás felgyorsult, a meder métereket mélyült a korabeli folyásszinthez képest. A folyó csatornává degradálódott. A folyóvölgy természeti, táji változására erős hatást gyakorolt a beépített területek terjeszkedése, azok feltöltése, a folyóvölgy szűkülése. Változást jelentett a völgy észak-nyugati szakaszán a különböző korokban megvalósult és napjainkban is működő kavicsbányászat, az ennek során létrejött vízfelületek, tórendszer.

Napjaink legnagyobb változása a nemzetközi vasútvonal északra tolódása, az árvízvédelmi töltés mellé helyezése.

A revitalizációs programterv készítése során foglalkozni kell a vízfolyás lassításának, a folyóvízszint emelésének lehetőségével, valamint a rét művelés megszűnésének, a bozótosodás terjedésének következményével, a változások során kialakuló új táji jelleg meghatározásával és a hozzá kapcsolódó feladatokkal.

IV. Beépítési tervek

- A történelmi városközpont északi részének településszerkezeti változásaival a városközpont rehabilitációs program és a városrendezési tervek egyaránt foglakoztak. Napjainkig nem zárult le annak kérdése, hogy a felhagyásra kerülő vasúti nyomvonal helyén megépülő városi forgalmi út – belső közlekedési körgyűrű északi szakasza – milyen forgalmi renddel kapcsolódik a Batthyány utcához, az Október 6-a térhez. Beépítési és közlekedési tervet kell készíteni, melynek során végérvényesen tisztázni kell a forgalmi rend kialakítását és a városközpont kapuját jelentő tér, a térfalak kialakítását. A városrendezési döntések szabályozási terv módszertanával nem hozhatók meg, ezért beépítési terv készítése szükséges, mely tisztázhatja a tér építészeti kérdéseit.

- A Ruhagyár területére vonatkozó városrendezési tervek az elmúlt években módosításra kerültek, az akkori fejlesztési igényeknek megfelelően. A módosított tervek készítésekor megfogalmazott fejlesztési cél a változó gazdasági körülmények mellett nem tudott megvalósulni. Az akkori tervek a területet lakóterületként kezelték, melynek beépítési módját a környező lakóterülettel szinkronban, nagyvárosias jelleggel határozták meg. E fejlesztési döntésekhez kapcsolódó szabályozás nem tette, nem teszi lehetővé a terület kizárólag kereskedelmi célú hasznosítását. Ez a korábban jónak tűnő szabályozás ma gátját képezi a terület fejlesztésének, átfogó rendezésének. Beépítési tervet kell készíteni, melynek során tisztázni kell a terület kereskedelmi célú hasznosításának lehetőségét, közlekedési kapcsolatait, egyéb feltételeit. A beépítési terv alapján meghozható városrendezési döntéseket a szabályozási tervbe át kell vezetni.

- Beépítési tervet kell készíteni a Rákóczi út – Munkácsy utca – Jákum utca közötti tömb északi végére, az úgynevezett „Zóna” tömbre. A beépítési terv során a város határozza meg az optimális fejlesztési irányt és határozza meg a tömb fejlesztésének építészeti módját. A beépítési terv adjon irányt a védelem alatt lévő épülethez történő kapcsolódáshoz, és az egykori Schütz áruház épületének jövőjére vonatkozóan.

- Készüljön beépítési terv a Mártírok út – Arany János utca közötti tömb jövőbeni fejlesztéseire vonatkozóan. Tegyen javaslatot a terv az új átkötő úthoz kapcsolódó Flórián és Síp utcák várható fejlesztéseire, különösen a Martos Flóra Kollégium területének hasznosítására.

- Készüljön beépítési terv a Mártírok, Eötvös és Ady Endre utca által határolt tömb beépítésére vonatkozóan. A terv foglalkozzon a helyi védett épületek – Eötvös utcai lakóház alatti pince, óvoda és az Ady utcai lakóházak – fejleszthetőségével, építészeti értékmegőrzésével.

V. Tér- és környezetrendezés

- A város-rehabilitációval összhangban a belváros élhetőbbé tétele érdekében készüljön térrendezési-, zöldfelületi programterv, fejlesztési javaslat a Dísz tér és Európa tér élhetővé tételére, hasznosítására.

- A város-rehabilitációval összhangban a belváros élhetőbbé tétele érdekében készüljön közlekedési-, térrendezési- és zöldfelületi programterv a Kazinczy tér revitalizációjára, élhetővé tételére vonatkozóan.

A Műszaki Bizottság a 111/2008. számú határozatával az intézkedési tervet, 5 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 170/2008. számú határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 166/2008. számú határozatával 7 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Az anyagküldésig az előterjesztéshez a Településrészi önkormányzatok részéről észrevétel nem érkezett.

Fentiek alapján javaslom az Intézkedési terv elfogadását.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szabályozási Tervében jelölt fejlesztési területekre vonatkozó Intézkedési Tervet 2009-2011 évekre elfogadja. Felkéri a Műszaki Bizottságot, hogy minden évben jelölje ki az Intézkedési Tervből az adott évben elvégzendő feladatokat. Felkéri a polgármestert, hogy a Műszaki Bizottság döntése alapján a mindenkori éves költségvetés tervezésekor az Előtervezések sor előirányzatán lehetőség szerint biztosítson fedezetet a kijelölt feladatokra.

Határidő: feladatok meghatározására: minden év november 30.

fedezet biztosítására: éves  költségvetések jóváhagyása

Felelős: 	feladatok meghatározására: Dékány Endre, a Műszaki Bizottság elnöke

fedezet biztosítására: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Zalaegerszeg, 2008. június 17.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester