ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# TÁJÉKOZTATÓ

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. június 26-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Antiszegregációs Terve végrehajtásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |
|  | Településrészi Önkormányzatok |
|  | Cigány Kisebbségi Önkormányzat |

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program 3. prioritásán belül, kiemelt eljárásrend alapján nyílt lehetőség a régió megyei jogú városai számára város-rehabilitációs program végrehajtására. A program keretében funkcióbővítő fejlesztéseket, illetve szociális-rehabilitációt célzó akciót kell megvalósítani. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. decemberében elfogadta az előzetes akcióterületi tervet (ATT), amely az akkor érvényes tartalmi követelményeket figyelembe véve funkcióbővítő elemeket tartalmazott. 2008. februárjában határozott a Közgyűlés Zalaegerszeg Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról (IVS), amely a város teljes területére fogalmaz meg fejlesztési irányokat, lehetőségeket, keretet adva ugyanakkor az akcióterületi tervhez, illetve a szociális célú város-rehabilitációhoz. Az IVS-t és az ATT-t tartalmazó kiemelt projekt-javaslatot 2007. február 29-től lehetett benyújtani a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint közreműködő szervezethez. A javaslatot benyújtottuk, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. április 10-én döntött, 899 millió forintos keretösszeggel javasolja a kormánynak a program – vagyis az első akciótervi időszak projektjeinek - támogatását. Emlékeztetőül: az első, vagyis 2007-2008-as akciótervi időszakban négy projekt megvalósítását tervezzük. A „régi” csipkeház belső – közterületeket is érintő – felújítását, amely vállalkozó alapon valósul meg (30 %-os intenzitás), mélyparkoló építésre a Piac tér alatt (vállalkozói, 30 %), a Piac tér térburkolása (közberuházás, 85 %), illetve a belső tehermentesítő út első üteme (közberuházás 70%).

Az azóta eltelt időszakban a program előkészítése alapvetően két irányban folyt. Egyfelől felgyorsultak a tulajdonviszonyok rendezésére irányuló erőfeszítéseink. Amint az ismert, a kormánydöntés feltétele, hogy az első akciótervi időszak projektjeivel kapcsolatban rendezett tulajdonviszonyokat prezentáljunk. A projektek közül ez a feltétel különösen a tehermentesítő út nyomvonalát, kismértékben a mélygarázst, illetve a csipkeházat érinti. Ez utóbbival kapcsolatban a június 26-i Közgyűlés határoz.

A tehermentesítő út nyomvonal kérdéseit két részre kell választani. Az egyik a felhagyandó vasútvonal kérdésköre. Számos levélváltást és tárgyalást követően, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel megállapodás közeli állapotban vagyunk. Ez gyakorlatilag egy tulajdonosi hozzájárulás kiadását jelenti részükről, amelyet a kormány minden valószínűség szerint elfogad. A tulajdonjog végleges rendezésére azt követően kerülhet sor, ha a forgalom áthelyeződik az új nyomvonalra. Addig ugyanis a jelenlegi nyomvonal forgalomképtelen (és törvény által védett) állami tulajdonnak minősül, amelyet nem lehet értékesíteni, terhelni. Ebben az esetben az időtényező szerepe fontos: a kormánydöntésnek – az eljárásrend értelmében – még ebben az évben meg kell születni, és a döntést követően meghatározott időn belül támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződés aláírásának időpontjáig minden szükséges tervnek, engedélynek – így természetesen a tulajdonjog rendezésének – is rendelkezésre kell állni.

A tehermentesítő úttal kapcsolatos másik „csoportot” az Október 6. tér, Budai Nagya Antal utca, Jákum utca térségében található magáningatlanok képezik. Ezek egy részében szerződéskötés előtt állunk, más részük esetén valószínűsítjük a kisajátítás eljárást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzati fejlesztések ingatlanigénye ebben az esetben is árfelhajtó hatású. Másfelől viszont ellentmondás van a program kapcsán előírt nyilvánosság biztosítása, illetve az önkormányzat üzleti érdeke között. A nyilvánosság ebben az esetben is drágíthatja a beruházást.

A Piac téri mélygarázs esetében a vállalkozó – vagyis a beruházó és az üzemeltető - a Parkoló Gazda Kft. lesz. A projekttel kapcsolatban a Munkácsy utcai lejárathoz szükséges területbiztosítás jelent ingatlangazdálkodási feladatot.

Az előkészítés másik fő feladata a szükséges tervezések elindítása. A mélyparkoló és a térrendezés esetében a tervezésre a szerződést előkészítettük, a csipkeház esetében a vállalkozó megbízása alapján zajlik a tervezés.

A tehermentesítő úttal kapcsolatban közbeszerzési eljárást szükséges indítani, amelyre a következő napokban kerül sor.

Kérem, a tájékoztató elfogadását.

A Gazdasági Bizottság a tájékoztatót 8 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazat – tárgyalásra alkalmasnak tartja a tájékoztatót.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a tájékoztatót 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodással tárgyalásra alkalmasnak tartja, azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri a Bizottság elnökét, hogy kezdeményezze a városvezetéssel a Városrehabilitációs program ismételt áttekintését, különös tekintettel a közlekedésre.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság egyhangúlag - 5 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a tájékoztatót.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Ifjúsági Bizottsága egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadta.

A Sportbizottság 8 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a tájékoztatót.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tarja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 64/2008. sz. határozatával a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város „Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve valamint Antiszegregációs  Terve végrehajtásáról „ c. előterjesztésével egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Zalaegerszeg, 2008. június 18.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester